Отчёт  о работе общественного Совета созданного в соответствии с распоряжением Администрации Златоустовского городского округа от 05.02.2013г. №154-р «О создании совета, участвующего в приемке выполненных работ по  ремонту автомобильных дорог, придомовых и межквартальных территорий  Златоустовского городского округа»  за 2013год     

        За  2013 год  проведено 14  заседаний общественного Совета, в том числе 3 выездных совещания. На  заседаниях   рассмотрено    57    вопросов, касающихся компетенции совета.  Члены общественного совета   на своих заседаниях  заслушивали  информацию коммунальных служб  города о содержании автомобильных дорог, дополнительно принимались  решения об установке дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей в местах концентрации дорожно- транспортных происшествий, периодически  проводились  обследования технического состояния автодорог города. В течение отчётного периода работы по наиболее актуальным вопросам  были направлены обращения в адрес руководства ОАО «РЖД» , в  Законодательное Собрание Челябинской области  по вопросам, касающимся  урегулированию ситуации сложившейся в работе железнодорожных переездов в пос.Назаровский на 1938 км и на 1937 км, обращение в адрес руководителя  ОГУП проектно- изыскательский институт «ЧЕЛЯБДОРПРОЕКТ»,  а также в адрес Губернатора Челябинской области с предложением о разделении штрафных санкций, с целью поступления денежных средств как в областной , так и в местный бюджет. и др.
  В результате по итогам рассмотрения вопросов  было выдано    67       рекомендаций,  из   них выполнено  38  , находятся на контроле и в стадии исполнения - 29 .
На контроле:
1.О работе железнодорожных переездов в пос.Назаровский на 1938 км и на 1937 км
1.Отметить, что работы по устранению сложившейся ситуации  в работе железнодорожных переездов в пос. Назаровский на 1938км и 1937 км,  в части нормализации движения автотранспортных средств и исключения длительной стоянки состава на вышеназванных переездах, будут продолжены руководством Станции Златоуст РЖД (и.о. Калмыков Д.В.)  , путём возможного регулирования пропуска транспортных средств на переездах за счет оптимизации движения железнодорожных составов. Рекомендовать руководству  Станции Златоуст РЖД (и.о. Калмыков Д.В.)  провести работу по  организации    взаимодействия трёхсторонней   обратной связи между  диспетчерской  службой  станции Златоуст РЖД, диспетчерской службой ООО «Автотранспортное предприятие»    и  диспетчерской  службой  ООО «Златгортранс» , в части информирования   и предоставления   сведений  о  планируемых ремонтных работах на железнодорожных переездах, с  целью  оперативного и своевременного оповещения населения, а также  организации транспортного потока на обозначенных участках .  
2.Рекомендацию, выданную  Советом по дорогам от 05.06.2013г. Главе Златоустовского городского округа Жилину В.А. ,   о необходимости выделения средств  в размере 354 тыс. рублей на финансирование работ по отсыпке дороги по ул. Лапшина оставить на контроле,  при этом   учесть, что в приоритете остаётся строительство и финансирование расходов, связанных со строительством  объездной автомобильной дороги с твердым покрытием от церкви в пос.Закаменка до железнодорожного переезда в пос.Закаменка, длинной 940 м.(1937-1938км).

3.Принять к сведению, что представленная ориентировочная смета на проведение работ по строительству автодороги от железнодорожного переезда 1938км до железнодорожного переезда 1937км в границах полосы отвода железной  составляет 3,8млн. рублей, однако  после получения соответствующих согласований от ЮУЖД необходимо предусмотреть возможное увеличение стоимости планируемых работ.

4.Принять к сведению, что официального согласования от руководства ЮУЖД  на строительство автодороги от железнодорожного переезда 1938км до железнодорожного переезда 1937км в границах полосы отвода железной  на текущий момент не поступало. 
Вопросы, связанные с планированием  мероприятий  по строительству объездной автомобильной дороги в районе пос. Закаменский-1937км. оставить на постоянном контроле у членов общественного совета.
2.О ходе работ  по реконструкции автодороги на ул.Аносова 
5. Рекомендовать Главе Златоустовского городского округа Жилину В.А. дать поручения соответствующим подведомственным подразделениям Администрации Златоустовского городского округа продолжить работу по вопросам, касающимся дальнейшей реконструкции автодороги по ул. Аносова, в том числе по проработке вопросов,  о возможности   приостановления  регистрации по выявленным адресам, процедуре выкупа  земельных участков и строений,      демонтажа  ветхих домов, расположенных по  ул. Аносова ,  вдоль дорожного полотна  на участке,  от магазина №28  в направлении  площади 111 Интернационала, с целью перспективы сделать 4-х полосное движение.
6.Рекомендовать МКУ ЗГО «УЖКХ» (Пликин А.В.) заказать в соответствующую специализированную организацию  проект на установку светофорного объекта в районе магазина № 28, с целью увеличения пропускной способности автомобильного транспорта на данном участке дороги.
7.Рекомендовать комиссии по безопасности дорожного движения (председатель Галекбаров Д.И.)  рассмотреть  предложение директора ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЗлатИК им. П.П. Аносова», депутата  Собрания депутатов Златоустовского городского округа Сидорова В.В.  по установке неровностей на пешеходном переходе по адресу ул. Береговая Ветлужская, 19 ,  в районе остановки «Автошкола» с целью безопасности дорожного движения и исключения случаев травматизма на данном участке дороги.
3.Об обустройстве участка дороги от поворота с пр. Гагарина  в районе торгового комплеса «Лера» в 3 м/районе.
8. Рекомендовать заместителю Главы Златоустовского городского округа Арслангарееву Д.А.   провести рабочее совещание по вопросу  устройства участка дороги от поворота с пр.Гагарина у рынка «Лера» в 3 м/районе, с приглашением собственника торгового центра, Управления архитектуры и градостроительства ЗГО (Попова О.В.) , МКУ ЗГО «УЖКХ» (Пликин А.В.), представителей ГИБДД, а также всех заинтересованы лиц, с целью выработки планировочного решения , касающегося благоустройства данного участка дороги, в том числе предусматривающие размещение парковок для автотранспорта.
9. Рекомендовать УГИБДД УВД ЗГО (Паутов С.В.)организовать работу по недопущению нарушений требований установленных дорожных знаков – стоянка запрещена на участке дороги поворот с пр. Гагарина у торгового комплекса «Лера» в третий микрорайон.

10. Рекомендовать МКУ «УЖКХ ЗГО» (Пликин А.В.) проработать возможные варианты по переносу контейнерной площадки, расположенной у рынка «Лера» в 3 м/к, с целью благоустройства территории и размещения бесплатных парковочных мест для автомобильного транспорта.

11. Рекомендовать заместителю  главного директора по развитию ООО «Катрин» Ульданову В.В. после урегулирования всех процедурных моментов, связанных с предоставлением земельного участка, обратиться в Управление архитектуры и градостроительства Администрации  Златоустовского городского округа с заявлением на проведение публичных слушаний, для дальнейшего рассмотрения в рамках действующего законодательства. 
4.Автодорога по пр. Гагарина , 1 линия
12.Рекомендовать УГИБДД УВД ЗГО (Паутов С.В.) совместно со специалистами ЗФ ГОССМЭП МВД РФ (Васильев Д.В.) в целях  безопасности дорожного движения  проработать вопрос о возможной установке дорожного знака, поворот налево запрещен непосредственно  на участке автомобильной дороги  по  1 линии пр. Гагарина в районе остановочного комплекса «Лера».

13.Рекомендовать МКУ ЗГО «УЖКХ» (Пликин А.В.) с учетом планируемого расширения дорожного полотна в районе автомобильной дороги  по  1 линии пр. Гагарина в районе остановочного комплекса «Лера» предоставить в общественный совет план мероприятий на перспективу по реконструкции теплокамер расположенных на данном участке автодороги с указанием ориентировочной стоимости и технической возможности по реализации данных видов работ.
14.Рекомендовать Главе Златоустовского городского округа Жилину В.А. внести изменения в утвержденную долгосрочную целевую программу  «Безопасность дорожного движения», в части, внесения мероприятий, связанных с   подключением, эксплуатацией и  дальнейшем обслуживанием систем  видео фиксации, установленных на перегоне между пр. Гагарина и машзаводом ,а также  по  1 линии пр. Гагарина, с указанием источников финансирования данных мероприятий  и сроков их реализации.  
15.Рекомендовать Главе Златоустовского городского округа Жилину В.А. продолжить работу с Правительством Челябинской области,  в части дополнительного финансирования долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения» из средств областного бюджета, с целью запуска системы видеонаблюдения в кратчайшие сроки.

 Вопрос о планируемой реконструкции автомобильной дороги по 1 линии пр. Гагарина оставить на контроле у членов общественного совета по дорогам.
5.Реконструкция автодороги на ул. Грибоедова

16. Рекомендовать УГИБДД по ЗГО выдать МКУ ЗГО «УЖКХ» (Пликин А.В.) предписание на демонтаж дорожного знака (трёхполосное движение)  установленного на пересечение ул. Грибоедова и ул. Дворцовой,  в связи с несоответствием знака данной дороге. Отметить , что установка знака подлежит восстановлению , после того , как подрядная организация ОГУП ПИИ «Челябдорпроект» (Глазков В.В.) исполнит взятые на себя обязательства по расширению дороги , путём     внесения  уточнения в проект реконструкции автодороги по ул. Грибоедова  в части устройства третий полосы.(справочно : знак трёхполосное движение демонтирован 04.04.2013г.)

17.Подготовить обращение в адрес руководителя  ОГУП проектно- изыскательский институт «ЧЕЛЯБДОРПРОЕКТ» от Собрания депутатов Златоустовского городского округа за подписью председателя на ответ,  поступивший от  главного инженера ОГУП ПИИ «Челябдорпроект» Г.И. Рахматуллиной ,  о нецелесообразности устройства дополнительной полосы движения, и  выразить несогласие с данными доводами и  рекомендовать ОГУП ПИИ «Челябдорпроект» (Глазков В.В.) осуществить раннее достигнутые соглашения , а именно внести уточнения в проект реконструкции автодороги по ул. Грибоедова  в части устройства третий полосы, в т.ч. и на участке пересечения с ул. Урицкого. (обращение подготовлено и направлено 18.12.2013г.).
Другие вопросы, связанные с работами по ремонту автомобильных дорог в ЗГО, находящиеся на контроле:
18.Рекомендовать Главе Златоустовского городского округа Жилину В.А. с учётом того, что в текущем году строительство объездной автомобильной дороги с твердым покрытием от церкви в пос.Закаменка до железнодорожного переезда в пос.Закаменка, длинной 940 м.(1937-1938км) не представляется возможным, предусмотреть   выделение средств в размере 354 тыс .рублей, на финансирование работ по отсыпке дороги по ул. Лапшина .

19.Рекомендовать ООО «УМАСТ» (Шеин А.Е.) выполнить данные работы в грунтовом варианте без асфальтового покрытия в течение лета 2013года .
20.Рекомендовать МКУ ЗГО «УЖКХ» (Пликин А.В.) совместно с КУИ ЗГО (Шаврин А.А.) проработать вопрос  по включению вышеобозначенной  дороги в перечень муниципальных дорог Златоустовского городского округа.
21. Рекомендовать Управлению ГИБДД УВД ЗГО (Паутов С.В.) совместно с ЗФ ГОСС МЭП МВД (Васильев Д.А.) продолжить работу по разработке технического задания  на организацию светофорных объектов, устройство пешеходных переходов, остановочного комплекса, установку соответствующих дорожных знаков на участке автодороги перекресток ул. Таганайская - ул. 30 лет Победы в районе здания Администрации и ЦОП «Уралочка». 
22.Рекомендовать МКУ ЗГО «УЖКХ» (Пликин А.В.) заказать  в соответствующую специализированную организацию  проект на организацию светофорных объектов, устройство пешеходных переходов, остановочного комплекса, установку соответствующих дорожных знаков на участке автодороги перекресток ул. Таганайская - ул. 30 лет Победы в районе здания Администрации и ЦОП «Уралочка.
 23. Рекомендовать МКУ «УЖКХ» ( Пликин А.В.) совместно  с УАиГ (Попова О.В.) проработать в комплексе  возможные планировочные решения по возможной организации движения автомобильного транспорта на участке автодороги перекресток ул. Таганайская – ул. 30 лет Победы в районе здания Администрации, ЦОП «Уралочка» , планируемого торгового центра, путем устройства разворотного  автотранспортного .
24.Рекомендовать МКУ «УЖКХ ЗГО» (Пликин А.В.) совместно с ОМС КУИ ЗГО , а также с Правовым управлением Администрации ЗГО (Миротина Ю.Б.) проработать вопрос и дать свои предложения по механизму действий в части   восстановления  системы  выдачи специальных  разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов на  автомобильных дорогах расположенных на территории Златоустовского городского .
25. Рекомендовать Главе ЗГО Жилину В.А. , учитывая актуальность вопросов  при выделении дополнительных  средств из областного бюджета для проведения капитального  ремонта дорог, дать соответствующее поручение подведомственным управлениям  принять срочные меры  по выявлению дорог местного значения,  не вошедших в реестр дорог муниципальной  собственности, с целью их включения и учета. 
26.Рекомендовать Главе Златоустовского городского округа Жилину В.А. дать    поручение Правовому управлению (Миротина Ю.Б.) разработать нормативно- правовой акт регламентирующий  порядок  выдачи разрешений на проведение коммунальными службами города  каких-либо ремонтных работ по восстановлению подземных коммуникаций, а также порядок требований по восстановлению целостности асфальтового покрытия в следствие  его нарушения при проведении данных видов работ, в том числе мер ответственности к лицу не выполнившим  данные требования. 
27.Рекомендовать Управлению архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа (Попова О.В.) совместно с ОМС «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа»  детально проработать вопрос   и направить письменную информацию по вопросу законности установки гаражей с выходом на проезжую часть в районе телевышки (район Горбольницы), а также подготовить предложения согласно действующему законодательству по возможному  принятию  мер к отчуждению,   либо  освобождению этого участка дороги от занимаемых строений ,  с целью дальнейшего  строительства  пешеходного тротуара.

28.Рекомендовать заместителю Главы Златоустовского городского округа Галекбарову Д.И. совместно с МКУ ЗГО «УЖКХ» (Пликин А.В.) подготовить проект  о внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Безопасность дорожного движения на территории Златоустовского городского округа» в части поэтапного  освещении нерегулируемых  пешеходных переходов на территории ЗГО,  а также учесть необходимость выделения денежных средств на данные виды работ  при формировании бюджета на очередной финансовый год , либо при уточнении бюджета текущего  года.
29.Рекомендовать Главе Златоустовского городского округа Жилину В.А.  дать соответствующие поручения подведомственным управлениям  подготовить проект   концепции развития автомобильных дорог на территории Златоустовского городского округа, с целью  увеличения пропускной способности автомобильного транспорта  и обеспечения безопасности движения. 
Рекомендации выполненные:
1.Поддержать апелляционное представление по иску прокурора г. Златоуста на решение Златоустовского городского суда от 10.12.2012г. в интересах неопределённого круга лиц, Администрации ЗГО, ОАО «РЖД» о признании бездействия незаконным, возложении обязанности обеспечить создание альтернативной возможности для проезда транспорта и прохода пешеходов  через железнодорожные пути, в части привлечения к ответственности ОАО «РЖД» по принятию мер к сокращению времени закрытия железнодорожных переездов 1937 км , 1938км путем оснащения их техническими средствами или иным способом, однако при этом  выразить   несогласие , в части обязать Администрацию ЗГО в годичный срок со дня вступления в законную силу решения обеспечить создание альтернативной возможности для проезда путём строительства путепровода, тоннеля .

2.Подготовить обращение  от Собрания депутатов Златоустовского городского округа в адрес руководства ОАО «РЖД»  провести совместное совещание по вопросам, касающимся  урегулированию ситуации сложившейся в работе железнодорожных переездов в пос.Назаровский на 1938 км и на 1937 км, в части нормализации движения автотранспортных  средств и исключения длительной стоянки состава на вышеназванных переездах, а также в части проработки вопроса о строительстве подземного тоннеля либо автодорожного путепровода на данном  участке.

3.Рекомендовать Главе Златоустовского городского округа Жилину В.А. дать поручение подведомственному управлению МКУ ЗГО «УЖКХ» подготовить и   разместить информацию на официальном сайте ОАО «Российские железные дороги» о  ситуации сложившейся на территории Златоустовского городского округа,   в работе железнодорожных переездов , а именно  на 1938км и 1937км, с целью обозначения  этой проблемы перед  руководством  Российских железных дорог.

4.Подготовить запрос от Собрания депутатов Златоустовского городского округа за подписью председателя общественного совета   в адрес начальника  Станции Златоуст РЖД с просьбой предоставить письменную информацию о проделанной работе по устранению сложившейся ситуации  в работе железнодорожных переездов в пос. Назаровский на 1938км и 1937 км,   в части нормализации движения автотранспортных средств и исключения длительной стоянки состава на вышеназванных переездах.

5.Поручить специалисту аппарата Собрания депутатов  ЗГО в сжатые сроки организовать выездное совещание (предварительно согласовав дату и время проведения совещания)  с руководством  ОАО «РЖД» Южно-Уральская дирекция инфраструктуры, с целью решения вопроса по согласованию возможного строительства автодороги от ж/д переезда 1938км до ж/д переезда 1937км в границах полосы отвода железной дороги, с участием председателя общественного Совета Варганова П.Н., заместителя Главы Златоустовского городского округа Рыбкина А.В., заместителя начальника МКУ «УЖКХ ЗГО» Кобзева К.В., начальника Управления  ГИБДД  ЗГО Паутова С.В. (по согласованию).

6. Рекомендовать МКУ «УЖКХ ЗГО» (Пликин А.В.) подготовить ориентировочную смету  на проведение работ по  строительству  объездной автомобильной дороги  от церкви в пос.Закаменка до железнодорожного переезда в пос.Закаменка, длинной 940 м., в срок до 25.06.2013года.

7.Рекомендовать МКУ ЗГО «УЖКХ» (Пликин А.В.) представить в Собрание депутатов Златоустовского городского округа перечень автодорог  Златоустовского городского округа требующих капитального ремонта в 2013году, с учетом поступивших предложений от депутатов 5 округа.

8. Рекомендовать МКУ ЗГО «УЖКХ» (Пликин А.В.) в кратчайшие сроки определить начало работ по исполнению гарантийных обязательств , в части восстановления переездов, которые находятся на гарантийном обслуживании  через трамвайные пути на территории Златоустовского городского округа  и в срок до 15.06.2013года выполнить  данные работы. 

9.Рекомендовать МКУ ЗГО «УЖКХ» (Пликин А.В.) составить дефектную ведомость и  направить подрядной организации, проводившей капитальный ремонт на ул. К.Маркса претензию по устранению выявленных дефектов в плане гарантийных обязательств. 

10. Рекомендовать МКУ ЗГО «УЖКХ» (Пликин А.В.) более жестко ставить выполнение гарантийных обязательств подрядным организациям проводившим капитальный ремонт дорог на территории Златоустовского городского округа, при необходимости направлять иски и претезии в суд, а также привлекать средства массойо информации для освещения проблем по обозначенному вопросу. 

11.Рекомендовать МКУ ЗГО «УЖКХ» (Пликин А.В.) в срок 22.05.2013года провести комиссионное обследование автомобильных дорог, придомовых и межквартальных территорий Златоустовского городского округа, на предмет обнаружения  нарушения целостности асфальтового покрытия ,  вследствие  проведения каких- либо работ,  в целях выявления  лиц ответственных за данные  нарушения и принятия мер для их устранения..

12. Рекомендовать Главе Златоустовского городского округа Жилину В.А.  дать поручения МКУ «УЖКХ ЗГО» (Пликин А.В.) совместно с МУП «Благоустройство» (Шеин А.Е.) в срок до 10.09.2013г. произвести необходимые работы по  демонтажу четырех бетонных блоков барьерного ограждения по оси проезжей части на участке  от путепровода до «полукольца» напротив АЗС «Лукойл», с целью безопасности  организации съезда и выезда в коллективные сады «Березка», «Надежда»,  «Урал-4»,  «40 лет Победы», а также произвести необходимые  работы по устранению возможного  нарушения асфальтового покрытия  данного участка дороги,  в рамках   ямочного ремонта дорог.

13.Рекомендовать Главе Златоустовского городского округа Жилину В.А. организовать и провести  рабочие совещание по вопросу, касающемуся    планирования мероприятий связанных с реконструкцией   автодороги по  ул. Аносова, с приглашением должностных лиц Администрации ЗГО, а также  членов общественного Совета по дорогам, с целью принятия окончательного решения о возможности и целесообразности проведения работ в 2013году.
14. Рекомендовать МКУ «УЖКХ ЗГО» (Пликин А.В.) в сжатые сроки подготовить  и  направить подрядной организации, проводившей капитальный ремонт на ул. Таганайской  претензию по устранению выявленных недостатков в плане гарантийных обязательств. 
15. Рекомендовать Управлению ГИБДД УВД ЗГО  (Паутов С.В.) проработать   вопрос о возможности введения  ограничений на территории Златоустовского городского округа  движения транспортных средств повышенной грузоподъёмности, с учетом действующего законодательства. 

16.Рекомендовать Главе Златоустовского городского округа дать поручение соответствующему подведомственному управлению  составить дефектную ведомость и  направить  организации, предоставившей и проводившей  установку разделительного ограждения на участке дороги перегон между пр. Гагарина и машзаводом претензию по устранению выявленных дефектов в пределах гарантийных обязательств. 

17. Провести совместное выездное совещание членов общественного совета и комиссии по безопасности дорожного движения, по  детальной проработке  вопроса о целесообразности и необходимости переноса остановки общественного транспорта в районе остановочного комплекса «Лера» ,  с целью увеличения транспортного потока и безопасности движения на данном  участке дороги. 

18. Рекомендовать МКУ ЗГО УЖКХ (Пликин А.В.) совместно с МБУ ЗГО «Благоустройство» (Шеин А.Е.) провести работы по установке бордюрного камня, либо полусфер  по адресу ул. Таганайская, 2 со стороны трамвайных путей, с целью безопасности  движения на данном участке дороги, в срок до 10.10.2013года.
19.Рекомендовать заместителю Главы округа по инфраструктуре Галекбарову Д.И. в срок до 8 марта 2013года провести рабочее совещание по вопросу  выработки конкретных решений по планированию мероприятий связанных с реконструкцией   автодороги по  ул. Аносова, с приглашением  членов Совета по дорогам, а также руководителя ОМС «КУИ ЗГО» Шаврина А.А.

20.Направить в адрес Главы ЗГО Жилина В.А. информацию о не выполнении в полном объеме поручений данных Главой ЗГО на совещании от 04.11.2012г по итогам заседания общественного Совета по дорогам Златоустовского городского округа,  в части установки дорожных знаков - опасный участок дороги , на участке автодороги от 28 магазина до плотины. 
21.Принять к сведению, что работы по увеличению пропускной способности автомобильного  транспорта  в районе городской площади по средствам возможного расширения дорожного полотна и усовершенствования системы работы светофорных объектов проводятся, в течение сентября месяца эти работы будут осуществлены. Отметить, что ориентировочная стоимость по светофорному объекту составляет 250-300 тыс.рублей.
22.Согласовать  представленный МКУ ЗГО «УЖКХ»  перечень автомобильных дорог планируемых для проведения капитального ремонта за счет средств областного бюджета.

23.Рекомендовать  Главе Златоустовского городского округа направить претензию в адрес ОГУП ПИИ «Челябдорпроект» (Глазков В.В.) в части не соответствия выполнения задания по проекту и предложить    внести уточнения в проект реконструкции автодороги по ул. Грибоедова  в части устройства третий полосы, в т.ч. и на участке пересечения с ул. Урицкого.

 24.Рекомендовать директору «Уралпромпроект» Гайфуллину Ю.М. изучить представленное МКУ ЗГО УЖКХ техническое задание на реконструкцию ул. Аносово, и представить свои замечания и предложения по предложенному заданию.
25.Рекомендовать исполняющему обязанности  начальника станции Златоуст РЖД Калмыкову Д.В.провести соответствующие мероприятия по обустройству пешеходных дорожек на регулируемых железнодорожных переездах согласно существующим требованиям безопасности.

26.Рекомендовать заместителю Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Галекбарову Д.И. подготовить и направить обращение в адрес  руководства ОАО «РЖД»    с просьбой рассмотреть   предложение  перспективного  строительства объездной автомобильной дороги с твердым покрытием от церкви в пос.Закаменка до железнодорожного переезда в пос.Закаменка, длинной 940 м, в части согласования технического задания на проектирование и согласования  проекта.
27.Согласовать техническое задание на разработку проектно-сметной документации по реконструкции автодороги на ул. Аносова ( участок от автомобильного моста р.Ай до перекрестка в районе школы №17) представленное    МКУ ЗГО «УЖКХ» (Пликин А.В.), с учетом предложений и рекомендаций ОАО «Уралпромпроект».

28. Рекомендовать МКУ ЗГО «УЖКХ» (Пликин А.В.) в срок до 22.04.2013г. подготовить проект постановления Администрации Златоустовского городского округа об утверждении технического задания на разработку проектно- сметной документации по реконструкции ул. Аносова, документировать   порядок действий по реализации мероприятий, связанных с реконструкцией данной дороги ,  с указанием конкретных сроков проектировании и  строительства  , в том числе сроках проведения аукциона,  ответственных за реализацию запланированных мероприятий, а также с указанием объемов и источников финансирования. Направить на утверждение Главе Златоустовского городского округа Жилину В.А. 

 29.Отметить, что согласно  информации,  предоставленной в устной форме  руководителем ОМС «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа»  Шавриным  А.А на земельных участках вплотную прилегающих к дорожному полотну  по ул. Аносова (участок от моста до 28 магазина)   расположено 13  домов подлежащих сносу , в том числе один  из которых  является муниципальной собственностью. Предположительная стоимость выкупа данных земельных участков и строений  составит  от 12 до 18 млн. рублей, что позволит в перспективе продолжить работу по реконструкции, данной дороги.

30. Поручить советнику- экономисту аппарата  Собрания депутатов Златоустовского городского округа Наумовой Т.И. в срок до 18.04.2013года подготовить обращение в адрес Законодательного Собрания Челябинской области, а также в адрес Губернатора Челябинской области с предложением о разделении штрафных санкций, получаемых    на территории Златоустовского городского округа, в том числе и с системы  видеонаблюдения,  с целью поступления денежных средств как в областной , так и в местный бюджет. 
31.Отметить, что предложения инновационного научно- производственного  предприятия «Нефтяные и транспортные технологии» по установке оборудования, предназначенного для своевременного информирования водителей, о нахождении пешехода в зоне пешеходного перехода имеет положительную направленность  на снижение количества ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах. Однако при этом учесть, что стоимость комплекта оборудования  высока  и  приобретать   данную систему  не целесообразно.

32.Рекомендовать Главе Златоустовского городского округа Жилину В.А. с наступлением начала сезона ремонтных работ  , приступить к ямочому ремонту автомобильных дорог, в срок не позднее конца апреля начала мая месяца, при этом определить  источник финансирования для проведения данных видов работ.

33. Рекомендовать МКУ ЗГО «УЖКХ» (Пликин А.В.) провести необходимые мероприятия по подготовке  документов на дороги  требующие ямочного ремонта  на территории городского округа , за исключеним автомобильных дорог , которые находятся на гарантийном обслуживании, а именно ул. Таганайская, перегон автодороги между пр. Гагарина и районом Машзавода, пр. Мира , ул. Грибоедова, ул. К.Маркса, согласовть   с Главой Златоустовского городского округа  Жилиным В.А. и направить их  на аукцион, в соответствии с действующим законодательством.

34. Рекомендовать заместителю Главы ЗГО по инфраструктуре Галекбарову Д.И. направить в адрес руководства железной дороги письменное обращение по вопросу принятия  соответствующих мер по  ремонту пути провода на  ул. Аносова, в районе кинотеатра «Комсомолец», с целью перспективы реконструкции данного участка дороги.

35.Рекомендовать МКУ «УЖКХ» (Пликин А.В.) совместно с МБУ ЗГО «КС» (Циулин А.А.), с Управлением архитектуры и градостроительства ЗГО(Попова О.В.) в срок до 24.05.2013года разработать техническое задание на проектирование строительства объездной автомобильной дороги от церкви в пос. Закаменка до железнодорожного переезда в пос. Закаменка(1937 км). Подготовленное техническое задание направить на согласование в адрес руководства ОАО «РЖД».
36.Рекомендовать МКУ «УЖКХ» (Пликин А.В.)  направить проект постановления Администрации Златоустовского городского округа об утверждении технического задания на разработку проектно-сметной документации по реконструкции ул. Аносова на утверждение Главе ЗГО Жилину В.А. 

37. Рекомендовать МКУ «УЖКХ» (Пликин А.В.) направить в адрес общественного Совета копию ответа на обращение Медведева Н.О. по вопросам, касающимся расширения дороги по ул. Аносова, для сведения.

38. Провести выездное совещание 20.05.2013г. с участием членов Совета по дорогам, с целью рассмотрения варианта строительства дороги по пути  одностороннего движения, ниже  трамвайных путей, между трамвайными путями и прудом. 
PAGE  
1

