PAGE  

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении отдельных объектов системы водоснабжения и водоотведения,
находящихся в муниципальной собственности
г. Златоуст








  «__»________2015 г.
Муниципальное образование Златоустовский городской округ, в лице Администрации Златоустовского городского округа, в лице Главы В.А.Жилина, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концедентом, с одной стороны__________________________________________________________________ в лице _________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, 
и муниципальное унитарное предприятие «Водоснабжение Златоустовского городского округа», в лице _________________________________________, действующего на основании Устава, участвующее на стороне Концедента в правах и обязательствах по данному соглашению, именуемые также Сторонами, в соответствии с Протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса ______________________________________________________ от «__» ________ 201_ г. № _____ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1. Концессионер обязуется за свой счет (собственными и заемными средствами) создать и (или) реконструировать имущественный комплекс сетей водоснабжения района машиностроительного завода Златоустовского городского округа, состав и описание которого приведены в Приложении 2  настоящего Соглашения (далее – «Объект Соглашения»), право собственности на которое принадлежит и будет принадлежать Концеденту, и осуществлять использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения, а Концедент, обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

II. Объект Соглашения
2. Объектом Соглашения являются объекты коммунальной инфраструктуры,  включающие в себя имущество, сведения о котором приведены в  Приложении № 2 настоящего Соглашения, предназначенное для водоснабжения района машиностроительного завода и осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.
3. Объект Соглашения, подлежащий созданию и (или) реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности. Копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих право собственности Концедента на имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, составляют Приложение № 1 к настоящему Соглашению.

4. Концедент гарантирует, что к дате заключения настоящего Соглашения Объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав Концедента.
5. Передача имущества Концессионеру не влечет прекращения права хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение Златоустовского городского округа» на это имущество.

6. Состав и описание, в том числе о технико-экономические показатели передаваемых объектов в составе Объекта Соглашения приведены в Приложении № 2. 
III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру

объектов имущества
7. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным Объектом Соглашения в срок, установленный в разделе X настоящего Соглашения. 

8. Передача Концедентом Концессионеру Объектов Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

9. Обязанность Концедента по передаче Объекта Соглашения считается исполненной после принятия Объекта Соглашения Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

10. Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому Объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего Объекта Соглашения
11. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования Объекта Соглашения считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

12. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 11 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

IV. Создание и (или) реконструкция Объекта Соглашения
13. Концессионер обязан за свой счет и (или) за счёт привлеченных средств создать       и (или) реконструировать объекты в составе Объекта Соглашения в сроки, указанные в разделе X настоящего Cоглашения, в соответствии с заданием и конкурсным предложением Концессионера. Основные мероприятия приведены в Задании (Приложении № 3 настоящего Соглашения). 

14. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, приведенных в Приложении № 5 настоящего Соглашения.
15. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности муниципального образования Златоустовский городской округ на создаваемые и (или) реконструируемые Концессионером Объекта Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом, не позднее одного месяца с момента ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения. 
16. Расходы, связанные с выдачей разрешений на ввод в эксплуатацию, созданных и (или) реконструированных Концессионером Объекта Соглашения несет Концеccионер.
17. Концессионер вправе с согласия Концедента привлекать к выполнению работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых Концессионер отвечает как за свои собственные.

18. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для создания и реконструкции объектов в составе Объекта Соглашения. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к Объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения, конкурсной документацией и заданием (Приложением № 3 к настоящему Соглашению). Концедент обязан получить положительное заключение Государственной экспертизы на проектно-сметную документацию.
19. Ответственность за согласование, проверку и утверждение проектно-сметной документации возлагается на Концессионера.
20. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения.

21. Концедент в рамках своих функций и полномочий, оказывает Концессионеру содействие при выполнении работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения. Концедент осуществляет строительный контроль за проведение работ по строительству и реконструкции объектов, указанных в настоящем Соглашении в соответствии с требованиями Гражданского, Градостроительного кодексов, постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010г. № 468. 
22. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения.

23. При обнаружении несоответствия проектной документации требованиям, установленных настоящим Соглашением, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в соответствии с нормами действующего законодательства.

24. При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание и (или) реконструкцию, а также ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) надлежащее использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

25. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в разделе X настоящего Соглашения. Обеспечить нанесение вводимых в эксплуатацию объектов на планшеты Златоустовского городского округа.
26. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения, в срок, указанный в разделе X настоящего Соглашения. 
27. Завершение Концессионером работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения оформляется письменным уведомлением Концедента об исполнении Концессионером своих обязательств по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения и оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером обязательств по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения.
V.  Порядок предоставления Концессионеру

земельных участков

28. Концедент обязуется в соответствии с действующим порядком заключить с Концессионером договор о предоставлении земельного участка на праве субаренды,  на котором расположены Объекты Соглашения, для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня обращения Концессионера о предоставлении соответствующего земельного участка.

29. Земельные участки, указанные в приложении № 4 к настоящему Соглашению, принадлежат Концеденту  и находятся в аренде у муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение ЗГО».

30. Описание земельных участков, указанных в пункте 29 настоящего Соглашения и копии документов, удостоверяющих право владения, представлено в приложении № 4 к настоящему Соглашению.
31. Договоры субаренды земельных участков заключаются на срок действия настоящего Соглашения. 

32. Договоры субаренды подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концессионера.
33. Размер и порядок внесения платы за пользование земельными участками, устанавливаются соответствующими договорами субаренды.
34. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам субаренды земельных участков третьим лицам.

35. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров субаренды земельных участков. 
36. Земельные участки, на которые у Концедента отсутствуют права владения и пользования и необходимые для осуществления деятельности предусмотренной концессионным соглашением, подлежат оформлению Концессионером в порядке, установленном действующим законодательством. 
VI. Владение, пользование объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру
37. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения в рамках настоящего Соглашения, в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

38. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта Соглашения.
39. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок действия настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц Объектом Соглашения.

40. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения по настоящему Соглашению не допускается.

41. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

42. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к Объекту Соглашения, является собственностью Концессионера. Стоимость такого имущества не подлежит возмещению Концедентом.
43. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не включенное в состав Объекта Соглашения, является собственностью Концессионера.
44. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества.

45. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.

46. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения по настоящему Соглашению несет Концессионер с момента передачи Объекта Соглашения до момента возврата объектов Концеденту по акту приема-передачи, подписанного Сторонами.
47. Концессионер обязан использовать Объект Соглашения в рамках действия настоящего Соглашения без изменения целевого (функционального) назначения Объекта Соглашения.
VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту

объектов имущества
48. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения в срок, указанный в разделе X настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения должен находиться в состоянии, пригодном для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц. 

49. Передача Концессионером Концеденту Объекта Соглашения, указанного в пункте 48 настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.
50. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к Объекту Соглашения, в том числе проектную документацию на Объект Соглашения, одновременно с передачей Объекта Соглашения Концеденту.

51. Обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Сторонами соответствующего акта приема-передачи. 
52. Концедент вправе отказаться от подписания акта приема-передачи, в случае если Объект Соглашения на момент передачи находится в неудовлетворительном состоянии или в состоянии непригодном для его использования по назначению, указанному в пункте 1 настоящего Соглашения.  

53. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи признается отказом этой Стороны от исполнения обязательств, установленных пунктом 48 настоящего Соглашения. 
54. При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 49 настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения, указанного в пункте 51 настоящего Соглашения, считается исполненной, если Концессионер  осуществил все необходимые действия по передаче Объекта Соглашения, включая действия по государственной регистрации прекращения прав  владения и пользования Объектом Соглашения.

55. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование Объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация  прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

56. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня прекращения действия настоящего Соглашения.
VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, 
предусмотренной Соглашением
57. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего  Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

58. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

59. Концессионер обязан осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим Соглашением, с момента заключения настоящего Соглашения и до окончания срока действия настоящего Соглашения.
60. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием Объекта Соглашения не имеет права осуществлять иные виды деятельности.
61. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

62. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию выполняемых работ и оказываемых услуг по регулируемым ценам (тарифам). Бюджетное финансирование из средств областного и местного бюджетов не предусмотрено.
IX. Обеспечение Концессионером исполнения обязательств 
по Концессионному соглашению 
63. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта концессионного соглашения путем предоставления независимой безотзывной банковской гарантии. Независимая безотзывная банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать утвержденным в установленном порядке требованиям к таким гарантиям. Размер независимой банковской гарантии устанавливается 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей 00 коп. 
64. Концессионер обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения Договора представить независимую безотзывную банковскую гарантию (оригинал) в размере, указанном в пункте 65 настоящего Соглашения,  обеспечивающую исполнение обязательств по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения.
65. Независимая безотзывная банковская гарантия принимается Концедентом при условии ее соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации,   а также при условии наличия в ней:

65.1.   Срока действия независимой безотзывной банковской гарантии. 

65.2. Указания на сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Соглашению и которая не может быть меньше суммы, определяемой в соответствии с пунктом 65 настоящего Соглашения.
65.3. Ссылки на настоящее Соглашение, включая указание на Стороны, предмет, основание заключения, указанное в преамбуле Соглашения.
65.4. Указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Соглашение, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

66. В случае прекращения банковской гарантии в связи с ликвидацией гаранта или невозможностью ее исполнения, вызванной обстоятельствами, за которые ни одна из сторон банковской гарантией не отвечает, Концессионер обязан в трехдневный срок со дня ее получения представить Концеденту новую банковскую гарантию, начало срока действия которой должно быть не позднее окончания срока действия прекращенной банковской гарантии. Иные условия новой банковской гарантии должны быть идентичны условиям прекращенной банковской гарантии.

X. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением
67. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 25 (двадцать пять) лет, соответственно, до «____» __________2040года.
68. Срок создания и (или) реконструкции Концессионером Объекта Соглашения в течение 20 (Двадцати) лет после заключения настоящего Соглашения.
69. Срок ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения в течение 6 (шести) месяцев после срока создания и (или) реконструкции Концессионером Объекта Соглашения, указанного в пункте 70 настоящего Соглашения.
70. Срок использования (эксплуатации) Концессионером Объекта Соглашения в соответствии с его целевым назначением, в срок не менее 300 (триста) месяцев.
71. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения в течение 2 (два) месяца с момента заключения настоящего Соглашения.  

72. Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения Соглашения вне зависимости от основания для его прекращения.
73. Срок осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению, – с момента заключения настоящего Соглашения и подписания актов приема-передачи Объекта Соглашения до прекращения настоящего Соглашения и передачи объектов от Концессионера Концеденту.

XI. Плата по Соглашению
1. Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая Концессионером Концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения (далее - концессионная плата). Внесение концессионной платы может предусматриваться как в течение всего срока использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения. Размер концессионной платы указан в Приложении 6 к концессионному соглашению.

2. Концессионная плата установлена в форме (Приложение № 6 к настоящему Соглашению):

1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых ежемесячно в на счет муниципального унитарного предприятия «Водоснабжение ЗГО».
3. Размер концессионной платы подлежит ежегодной индексации в размере, не превышающем индекс потребительских цен, установленных Госкомстатом РФ на соответствующий год, и устанавливается путем заключения дополнительного соглашения к концессионному соглашению.
X1I. Исключительные права на результаты

интеллектуальной деятельности
75. Концеденту не принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.

76. Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.
XIII. Порядок осуществления Концедентом

контроля за соблюдением Концессионером

условий настоящего Соглашения
77. Права и обязанности Концедента осуществляются муниципальным унитарным предприятием «Водоснабжение Златоустовского городского округа».
78. Права и обязанности Концедента за исполнением условий настоящего Соглашения в части исполнения обязательств Концессионера в период реконструкции и эксплуатации Объекта Соглашения осуществляются муниципальным унитарным предприятием «Водоснабжение Златоустовского городского округа», в рамках возложенных полномочий.
79. Концедент уведомляет Концессионера об иных органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий,  предусмотренных настоящим Соглашением. 

80. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, а также в части создания и (или) реконструкции Объекта Соглашения, обеспечению соответствия технико-экономических показателей Объекта Соглашения, установленным настоящим Соглашением технико-экономическим показателям; обязательств по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе X настоящего Соглашения.

81. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов  или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся  к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

82. Концедент  имеет  право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

83. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

84. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе  разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера, или являющиеся коммерческой тайной.

85. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

86. Результаты  осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

87. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.
XIV. Ответственность Сторон
88. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 
89. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и (или) реконструкции Объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.

90. В случае нарушения требований, указанных в пункте 89 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушений составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней.

91. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 89 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный соглашением Сторон, предусмотренный пунктом 90 настоящего Соглашения.

92. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет с момента передачи Объекта Соглашения по окончании срока действия настоящего Соглашения.
93. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Возмещение указанных убытков производится в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.
94. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

95. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, в случае  неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения Концессионером обязательств, установленных  настоящим Соглашением, в том числе  в  случае  нарушения  сроков  исполнения  указанных  обязательств.
96. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

97. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным  вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

 XV. Порядок взаимодействия Сторон

при наступлении обстоятельств непреодолимой силы
98. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

99. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших  препятствием к  исполнению  или  надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти) календарных дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте  1  настоящего  Соглашения.
XVI. Изменение Соглашения
100. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. 
101. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

102. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в порядке, предусмотренном законодательством.    

103. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его, принимает решение и уведомляет другую Сторону о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

104.  Настоящее Соглашение  может быть изменено по требованию одной из Сторон  по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XVII. Прекращение Соглашения
105. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

106. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон, в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

107. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения, возмещение расходов Сторон определяется по соглашению сторон либо в судебном порядке. 
108. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение сроков создания и (или) реконструкции Объекта Соглашения;
б) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) неисполнение    или    ненадлежащее   исполнение   Концессионером обязательств, установленных настоящим Соглашением;
г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств в рамках  настоящего Соглашения по предоставлению гражданам и другим потребителям, выполняемых Концессионером работ (оказываемых услуг).
109. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, обязанности по передаче Концессионеру Объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям, назначению и в состоянии, не соответствующем установленному Приложениями №1, №2, №3, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания Сторонами Соглашения акта приема-передачи, не могло быть выявлено при передаче Объекта Соглашения, и возникло по вине Концедента;

в) неисполнение обязательств по предоставлению Концессионеру земельного участка, указанного в пункте 28 настоящего Соглашения, на котором расположен Объект Соглашения.
XVIII. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, 
предусмотренной Соглашением.
110. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы исполнительной власти в области регулирования цен (тарифов) на выполняемые Концессионером работы и оказываемые услуги устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций и сроков их осуществления, предусмотренных настоящим Соглашением на создание и (или) реконструкцию Объекта концессионного соглашения, а также значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложении № 5 настоящего Соглашения.
Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) осуществляются в соответствии с действующим законодательством в сфере тарифного регулирования. 

111. Концессионер обязан обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг.
XIX. Разрешение споров
112. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

113. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

114. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Челябинской области.
XX. Размещение информации
115. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, в установленном законом порядке.
XXI. Заключительные положения
116. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней со дня этого изменения.

117. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр для Концедента, один экземпляр для Концессионера, и один экземпляр для Управления    Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Челябинской области.

118. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные, как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XXII. Адреса и реквизиты Сторон
Концедент:                                                                                Концессионер:
Администрация

Златоустовского городского округа                                    _________________
___________________                                                            _________________
МУП «Водоснабжение ЗГО»

______________________

