О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 2014 ГОДУ

В ГОРОДЕ ЗЛАТОУСТЕ

Постановлением Правительства Челябинской области от 20.06.2014 г. № 306-П утвержден Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014 год, в котором участвует 310 многоквартирных домов из 15 муниципальных образований Челябинской области.

Реализация региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в Челябинской области идет полным ходом. Региональным оператором заключены и подлежат регулярному контролю исполнения 664 договора с подрядными организациями на проведение работ по капитальному ремонту.

Ремонтные работы на домах, вошедших в краткосрочный план 2014 года, проводятся в трудных погодных условиях, на сегодняшний день выполнено более 50 % от запланированного на 2014 год объема ремонтных работ, все мероприятия, указанные в краткосрочном плане, будут выполнены до 15 декабря 2014 года.

Финансирование выполнения работ в 2014 году, осуществляется с привлечением средств господдержки – в размере 85% от сметной стоимости проводимых работ по капитальному ремонту и средств собственников помещений в многоквартирных домах – в размере 15%.

В г. Златоусте, в краткосрочном плане региональной программы по капитальному ремонту общего имущества состоят 26 многоквартирных жилых домов:

| 1 | г. Златоуст, пр-кт Мира д.2 |
| --- | --- |
| 2 | г. Златоуст, пр-кт Мира д.4 |
| 3 | г. Златоуст, пр-кт Мира д.6 |
| 4 | г. Златоуст, ул. 50-летия Октября д.20 |
| 5 | г. Златоуст, ул. 50-летия Октября д.22 |
| 6 | г. Златоуст, ул. 50-летия Октября д.24 |
| 7 | г. Златоуст, ул. Дворцовая д.16 |
| 8 | г. Златоуст, ул. им. А.С.Грибоедова д.11 |
| 9 | г. Златоуст, ул. им. А.С.Грибоедова д.9 |
| 10 | г. Златоуст, ул. им. Б.А.Ручьева д.5 |
| 11 | г. Златоуст, ул. им. В.П.Чкалова д.118 |
| 12 | г. Златоуст, ул. им. В.П.Чкалова д.126 |
| 13 | г. Златоуст, ул. им. В.П.Чкалова д.128 |
| 14 | г. Златоуст, ул. им. И.И.Шишкина д.5 |
| 15 | г. Златоуст, ул. им. И.М.Мельнова д.3 |
| 16 | г. Златоуст, ул. им. И.М.Мельнова д.5 |
| 17 | г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса д.14 |
| 18 | г. Златоуст, ул. им. М.А.Аникеева д.5 |
| 19 | г. Златоуст, ул. им. П.П.Аносова д.178 |
| 20 | г. Златоуст, ул. им. П.П.Аносова д.217 |
| 21 | г. Златоуст, ул. им. П.П.Аносова д.247 |
| 22 | г. Златоуст, ул. им. П.П.Аносова д.249 |
| 23 | г. Златоуст, ул. Машиностроителей д.10 |
| 24 | г. Златоуст, ул. Нижне-Заводская 1-я д.91 |
| 25 | г. Златоуст, ул. Тесьминская 3-я д.131 |
| 26 | г. Златоуст, ул. Чугуновская д.2 |

# Региональный оператор капитального ремонта обращается к собственникам помещений в многоквартирных домах Челябинской области оплатить счет-квитанции, выставленные Региональным оператором, для проведения работ в установленные сроки и обеспечения своевременной оплаты подрядным организациям выполненных работ.

Собственникам помещений в указанных домах необходимо произвести уплату взносов Региональному оператору за проводимые работы по капитальному ремонту в размере 15% от сметной стоимости работ, в срок до 1 декабря 2014 года.

# Неисполнение собственниками обязательств по оплате, приведет к срыву Региональной программы в Челябинской области, возврату в бюджет средств господдержки  и не завершению в 2014 году начатых работ по капитальному ремонту.

Оплатить  взнос на капитальный ремонт можно по Системе «Город» и во всех филиалах и отделениях, банкоматах и информационно-транзакционных терминалах ОАО «Сбербанк России».

Специализированная некоммерческая организация – фонд «Региональный оператор общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области»

454020, Россия, г. Челябинск, ул. Образцова, 7

Телефон/факс: (351) 261-61-33 E-mail: fondkp174@mail.ru

www.fondkapremont74

Территориальный отдел Регионального оператора:

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ОТДЕЛ:

(Златоустовский ГО, Трехгорный ГО, Миасский ГО, Усть-Катавский ГО, Ашинский МР, Катав-Ивановский МР, Кусинский МР, Сатикинский МР)

Тел. 8-922-730-77-98