ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 22.11.2024 г. | № | 3304-р/АДМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Златоуст |  |  |  |  |  |
| Об изменении существенных условий муниципального контракта № 67 на выполнение работ от 29.04.2024 г. |  |  |  |  |  |

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Закон о контрактной системе), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2023 г. № 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Златоустовского городского округа, в связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения:

1. Принять решение об изменении существенных условий муниципального контракта от 29.04.2024 года № 67 на выполнение электротехнических работ в рамках реализации инициативного проекта «Карманный парк: многофункциональное пространство на территории, прилегающей к библиотеке № 5 «Окна» (благоустройство территории), находящейся по адресу: г. Златоуст, ул. им. А.С. Грибоедова, от дома № 3А 
до дома № 1А» в части изменения видов и объемов работ без изменения цены контракта в соответствии с техническим решением № 2 к муниципальному контракту от 29.04.2024 года № 67 путем заключения дополнительного соглашения с подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе.

2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система Златоустовского городского округа» (Прокощенкова С.В.) обеспечить внесение изменений в условия муниципального контракта от 29.04.2024 года № 67 в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения.

3. Пресс-службе администрации Златоустовского городского округа (Валова И.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

5. Распространить действие настоящего распоряжения 
на правоотношения, возникшие с 18.11.2024 года.

| Заместитель главы Златоустовского городского округа по имуществу и финансам |  | А.А. Дьячков |
| --- | --- | --- |