КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 456200, Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, 1, тел (факс) (3513) 62-19-44

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам проведения контрольного мероприятия

«Целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделенных в 2011 г. на оплату договоров  на капитальный ремонт ул. им. К.Маркса, заключенных Администрацией ЗГО, МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии с пунктом 4 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа на 2012 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты  Златоустовского городского округа от 29.12.2011 №46, а также на основании  распоряжения  председателя Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа от 08.06.2012г. №20-КМ проведено контрольное мероприятие «Целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделенных в 2011 году на оплату договоров на капитальный ремонт ул. им. К. Маркса, заключенных Администрацией ЗГО, МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

Объекты контрольного мероприятия: Администрация Златоустовского городского округа (далее – Администрация ЗГО), муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ ЗГО «УЖКХ», Учреждение)

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, соблюдения законодательства Российской Федерации при исполнении договорных обязательств по капитальному ремонту ул. им. К. Маркса.

Проверяемый период:  2011г.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт № 21 от 07.09.2012 г.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. В нарушение требований п.4.1. ст.10  Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ  объектами контроля торги на выполнение работ по благоустройству территории Златоустовского городского округа, включающие в  себя работы по капитальному ремонту автодороги по ул. им. К.Маркса, проведены в форме открытого аукциона без размещения на электронно-торговой площадке.

2. В нарушение требований п.5 ст.9  Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ МКУ ЗГО «УЖКХ» изменены существенные условия муниципальных контрактов от 09.02.2011 г. № 60 и  № 61.

3. В нарушение п.4 ст.43 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ  МКУ ЗГО «УЖКХ» в извещении о проведении запроса котировок на оказание услуг по осуществлению технического надзора при выполнении работ по благоустройству территории Златоустовского городского округа  не указало характеристики оказываемых услуг, в результате в муниципальном контракте отсутствует разграничение услуг по объектам благоустройства.

4. В нарушение п.1 ст.16 Федерального закона от 08.11.2007 г. №257-ФЗ, ст.48 Градостроительного кодекса Российской Федерации муниципальные контракты №№ 60 и 61 от 09.02.2011 г. были заключены  МКУ ЗГО «УЖКХ» в отсутствие разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт ул. им. К.Маркса и положительного заключения государственной экспертизы.

5. В нарушение ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации МКУ ЗГО «УЖКХ» завышены расходы бюджета в сумме 722,3 тыс. рублей  в связи с оплатой фактически не выполненных работ по МК №60 от 09.02.2011 г.

6. В нарушение ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п.52 Положения о Контрольно-счетной палате Златоустовского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 10.10.2011 г. № 60-ЗГО объектами контроля  не представлены требуемые для проведения контрольного мероприятия документы и информация.

7. Администрацией ЗГО, МКУ ЗГО «УЖКХ» не исполняются требования Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели, а также принятые муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок проведения строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог в Златоустовском городском округе.

8. МКУ ЗГО «УЖКХ»  допущено нарушение сроков оплаты за выполненные работы по муниципальному контракту №403 от 25.08.2011г., что  может повлечь дополнительные расходы бюджета в случае обращения контрагента с требованием об уплате неустойки.

9. МКУ ЗГО «УЖКХ» не использует свое право, предусмотренное ГК РФ и положениями муниципальных контрактов  №60 от 09.02.2011 г.  и №68 от 14.02.2011 г.,  взыскания неустойки при нарушении подрядчиками (ООО «РемСтройСервис», ООО «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт») сроков выполнения работ.  Общая сумма неустойки, которую Учреждение  было вправе взыскать с подрядных организаций, составила 1 330,1 тыс. рублей (расчетно).

10. При проведении работ по капитальному ремонту ул. им. К.Маркса МКУ ЗГО «УЖКХ» не соблюдены требования ст. 52 Градостроительного кодекса РФ о соответствии выполненных работ проектной документации. Отсутствует должный контроль за выполнением подрядными организациями работ со стороны МКУ ЗГО «УЖКХ» как заказчика.

11. МКУ ЗГО «УЖКХ» не ведется претензионная работа по факту  некачественного выполнения работ ООО «РемСтройСервис».

Согласно п.67 Положения о Контрольно-счетной палате в адрес руководителей Администрации ЗГО и МКУ ЗГО «УЖКХ» направлены представления для принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия недостатков и  нарушений.