| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ул. Таганайская, 1, г. Златоуст, Челябинская область, 456200, Российская Федерация, телефон (8-3513) 62-13-55, факс 62-19-44; ИНН7404055537/740401001; (e-mail) – kspzgo@mail.ru |  |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения представления КСП ЗГО по результатам контрольного мероприятия «Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных в 2012 году на оплату договоров по благоустройству межквартальных проездов и объектов социальной сферы, а также ремонту придомовых территорий»

В соответствии с  п.7 раздела 1 Плана работы на 2014 г. Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа (далее – КСП ЗГО),  утвержденного распоряжением председателя КСП ЗГО от 27.12.2013 г. № 43 проведено контрольное мероприятие в отношении Муниципального  казенного учреждения Златоустовского городского округа  «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ ЗГО «УЖКХ», Учреждение).

Цель контрольного мероприятия: проверка принятия мер по устранению нарушений, выявленных КСП ЗГО при проведении контрольного мероприятия, проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, соблюдение законодательства Российской Федерации.

Проверяемый период: 2012-2014 г.г.

Результаты контрольного мероприятия оформлены актом от 20.06.2014 №16, который подписан руководителем Учреждения без возражений.

В соответствии с программой контрольного мероприятия перепроверено расходование бюджетных средств в сумме 1 054,4 тыс. рублей.

В период с 03.09.2013 по 11.11.2013 г. Контрольно-счетной палатой Златоустовского городского округа было проведено контрольное мероприятие «Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных в 2012 г. на оплату договоров по благоустройству межквартальных проездов и объектов социальной сферы, а также ремонту придомовых территорий» (далее – Контрольное мероприятие 2013 года) в отношении МКУ ЗГО «УЖКХ» в результате которого были установлены нарушения и недостатки на общую сумму 1 054,4 тыс. рублей.

29.11.2013 г. по результатам Контрольного мероприятия 2013 г. в адрес руководителя МКУ ЗГО «УЖКХ» было направлено представление №18 (далее – Представление).

В представлении КСП ЗГО было отмечено неэффективное использование бюджетных средств по причинам: некачественное выполнение подрядчиками работ на сумму 161,4 тыс. рублей; оплата завышенных объемов работ в сумме 893,0  тыс. рублей, при этом, в ходе Контрольного мероприятия 2013 г. были установлены факты излишне выполненных работ (без документального оформления), которые в связи с выборочной проверкой контрактов не могли быть приняты к учету.

В ходе проверки исполнения Представления установлено, что предложения КСП ЗГО по устранению выявленных нарушений МКУ ЗГО «УЖКХ» в большей части выполнены.

- В результате проведенной МКУ ЗГО «УЖКХ» сверки фактически выполненных в 2012 году работ по благоустройству межквартальных проездов, объектов социальной сферы и ремонту придомовых территорий с локальными сметами и актами выполненных работ, факты выполнения подрядчиками работ сверх сметы по одним объектам приняты в зачет не выполненных подрядчиком работ по другим объектам в рамках каждого из муниципальных контрактов (№№75,105,106,285) в отдельности на общую сумму 515,4 тыс. рублей.

- В рамках муниципальных контрактов (№№75,105,106,117,285), по которым в 2012 г. была осуществлена излишняя оплата на сумму 369,3 тыс. рублей, подрядчиком ООО «РемСтройСервис» в 2013-2014 г.г. в пределах сметной стоимости контрактов выполнены дополнительные объемы работ (асфальтирование придомовых территорий - ул. Полетаева,27, кв. Демидовка, 31, асфальтирование участка сопряжения Картинговой трассы с главной аллеей Детского парка машзавода), что оформлено техническими решениями;

- Оставшаяся не закрытой сумма излишне оплаченных работ составила 10,0 тыс. рублей (муниципальный контракт №289 с ИП Гокоян);

- В результате проведенных МКУ ЗГО «УЖКХ» мероприятий, подрядчиками устранены дефекты  на сумму 151,4 тыс. рублей на 6 объектах. Не устранены дефекты на сумму 10 тыс. рублей (объект – подъем С-Запад 1 квартал), а также часть дефектов, возможность расчета стоимости которых отсутствует (6 объектов).

Учитывая изложенные в письме МКУ ЗГО «УЖКХ» от 26.06.2014 г. №1115 гарантии того, что работы по устранению дефектов, а также дополнительные работы по контракту от 08.06.2012г. №289 будут выполнены подрядчиками в кратчайшие сроки, предписание в адрес Учреждения не направлялось.

Представление №18 от 29.11.2013 г. остается на контроле.

Председатель КПС ЗГО                                                                   Л.В.Болховская

01.09.2014 г.