КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа»

В соответствии с пунктом 7 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа (далее - КСП ЗГО) на 2015 год, утвержденного распоряжением председателя от 29.12.2014 №39 (с изменениями) проведено контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа»

Объект контрольного мероприятия: Администрация Златоустовского городского округа (далее – Администрация ЗГО).

Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных средств, направленных на обеспечение качественным жильем население Златоустовского городского округа.

Цели контрольного мероприятия:

1. Оценить эффективность управленческих решений и мер, принимаемых Администрацией ЗГО по эффективному использованию бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа», утвержденной постановлением Администрации ЗГО от 06.12.2013 №505-П;

2. Оценить эффективность использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы по утвержденным Критериям оценки эффективности.

Проверяемый период: 2014 - 2015г.г.

Для проведения контрольного мероприятия разработаны и утверждены 25 критериев оценки эффективности использования бюджетных средств, которые в ходе подготовительного этапа прошли процедуру согласования с заместителем Главы округа по социальным вопросам, заместителем Главы округа по строительству, начальником отдела жилищной политики и начальником Управления архитектуры и градостроительства Администрации ЗГО.

В результате, КСП ЗГО и Администрацией ЗГО принята четырех бальная система оценки критериев.

Оценки по выполнению показателей проставлены по группам критериев. По каждой группе критериев выведена средняя оценка путем определения среднего арифметического значения (сумма баллов/количество критериев).

После процедуры согласования утверждены следующие оценки Критериев эффективности использования бюджетных средств: «Отлично» от 3,6 до 4;  «Хорошо» от 3 до 3,5;  «Удовлетворительно» от 2,5 до 3; «Неудовлетворительно» менее 2,5.

В ходе аудита проверено использование бюджетных средств в сумме 7 142,2 тыс. рублей (в том числе: средства федерального бюджета – 1 384,2 тыс. рублей, областного бюджета – 2 177,6 тыс. рублей, местного бюджета – 3 580,4 тыс. рублей).

Результаты контрольного мероприятия оформлены актом от 15.01.2016 №2.

На 01.01.2014г. в округе имеются обязательства по предоставлению жилья по договорам социального найма перед 1110 семьями, на 01.01.2015г. – перед 1131 семьей с ростом на 1,9%.

Количество жителей, зарегистрированных в реестре аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории округа, по состоянию на 01.01.2014г. составило 1506 человек, на 01.01.2015г. – 1734 человек. Необходимо снести не менее 0,5 тыс. м2 жилья, имеющего критическую степень износа (более 70%).

На реализацию Муниципальной программы, в состав которой всходит 4 подпрограммы, бюджетом округа предусмотрено 24 311,8 тыс. рублей (2014г. – 19 000,3 тыс. рублей, 2015г. – 5 311,5 тыс. рублей). Доля данных расходов в общем объеме расходов бюджета составляет в 2014 году – 0,5%, в 2015 году – 0,1%. Основную долю расходов занимают средства местного бюджета (в 2014 году – 87,6%, в 2015 году – 77,5%).

Реализация Муниципальной программы в округе необходима и целесообразна.

В ходе аудита эффективности проверено использование бюджетных средств в сумме 7 142,2 тыс. рублей, что составляет 29,4% от общей суммы бюджетных средств, направленных на реализацию Муниципальной программы (в том числе: средства федерального бюджета – 1 384,2 тыс. рублей, областного бюджета – 2 177,6 тыс. рублей, местного бюджета – 3 580,4 тыс. рублей). Использование остальных 70,6% бюджетных средств, направленных на реализацию Муниципальной программы, проверено Контрольно-счетной палатой Челябинской области в рамках комплексной проверки, проведенной в августе 2015 г.

В рамках аудита эффективности проведена финансово-экономическая экспертиза Муниципальной программы на соответствие её требованиям Бюджетного кодекса РФ и Постановления Администрации ЗГО от 23.06.2011 №252-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Златоустовского городского округа» (далее – Постановление Администрации ЗГО №252-п), по результатам которой КСП ЗГО отмечает следующие недостатки:

1) при разработке (корректировке) Муниципальной программы Администрацией ЗГО не в полной мере соблюдены требования пункта 10 Постановления Администрации ЗГО №252-п:

- запланировано достижение 9 целей, часть из которых дублируют друг друга, не в полной мере обеспечена возможность проверить и подтвердить степень решения задач с помощью целевых показателей (19 задач и 7 целевых индикаторов);

- в разделе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» (в ред. постановлений от 09.02.2015 №34-П, от 08.07.2015 №252-П) не были отражены мероприятия, направленные на достижение поставленных целей и задач Муниципальной программы, финансируемые за счет федерального и областного бюджетов.

2) запланированные Подпрограммой «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» мероприятия по разработке двух нормативных правовых актов (разработка порядка предоставления собственникам жилых (нежилых) помещений при изъятии у них жилых (нежилых) помещений, расположенных в аварийном многоквартирном доме и положения о порядке и условиях предоставления жилых помещений гражданам, выселяемым из домов, подлежащих сносу) Администрацией ЗГО не выполнены. Указанные мероприятия должны быть направлены на достижение поставленных задач, целей Муниципальной программы в целом.

В результате проверки законности, целесообразности, обоснованности, эффективности и результативности расходов на закупки (аудит закупок), проведенной в рамках аудита эффективности, установлено нарушение статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и требований постановления Правительства РФ от 28.11.2013 №1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) результатах отдельного этапа его исполнения», а именно: публикация на официальном сайте отчета о результатах исполнения муниципального контракта от 29.11.2014 № 25 на сумму 69,4 тыс. рублей произведена с нарушением установленного срока.

По результатам аудита эффективности, исходя из утвержденных Критериев оценки эффективности и выставления баллов, средняя оценка по итогам реализации Муниципальной программы в 2014 году составила 3,2 балла, что оценивается как хороший показатель, по итогам 2015 года – 2,5 балла и оценивается как удовлетворительный показатель.

На снижение оценки эффективности Муниципальной программы в 2015 году в значительной степени повлияло недостижение плановых целевых индикаторов:

- по подпрограмме «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»: площадь земельных участков, предоставленных на аукционах для строительства жилья (план - 2 га, факт - 0,07 га);

- по подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»: строительство жилых домов для переселения граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания (план - 0,033 тыс. м2, факт – 0); количество семей округа, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям (план – 1 семья, факт - 0); снос ветхо аварийного жилья (план – 0,11 тыс. м2, факт - 0).

На результаты оценки Муниципальной программы по итогам 2014 года повлияли следующие факторы:

1. В результате проверки соблюдения Порядка предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденного Постановлением Администрации ЗГО от 27.01.2014 №28-П установлено:

1.1. в 2014 году не соблюдены сроки оповещения молодых семей о необходимости предоставления ими соответствующего пакета документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты;

1.2. в 2014 году не было отказано в выдаче свидетельств о праве на получение социальной выплаты трем молодым семьям (2 092,9 тыс. рублей) в связи с несвоевременным предоставлением ими соответствующего пакета документов.

2. В результате проверки соблюдения Порядка предоставления работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, утвержденного Постановлением Администрации ЗГО от 28.01.2014 №35-П установлено, что в нарушение пункта 43 указанного порядка не произведено снятие с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях работников бюджетной сферы и членов их семей, получивших в 2014 году социальные выплаты в общей сумме 1 040,7 тыс. рублей, данные лица не исключены из списка участников Подпрограммы «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья».

Кроме того, вопрос по оказанию поддержки работникам бюджетной сферы в улучшении жилищных условий в полном объеме не решен (по состоянию на 01.01.2015г. на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 83 работника бюджетной сферы). Несмотря на окончание срока реализации подпрограммы «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья» и исключения муниципальной услуги по выдаче работникам бюджетной сферы свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья из реестра (перечня) муниципальных услуг Златоустовского городского округа список работников бюджетной сферы – очередников на получение социальной выплаты не аннулирован.

3. Не подтверждено достижение следующих плановых целевых индикаторов по подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»:

- количество семей округа, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям (план – 2 семьи);

- снос ветхо аварийного жилья (план - 2,588 тыс.м2).

Соответственно данные годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальной программы за 2014 год по указанным показателям являются не достоверными.

В соответствии с п. 67 Положения о Контрольно-счетной палате Златоустовского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 10.10.2011 г. №60-ЗГО в адрес Администрации ЗГО направлено представление с предложениями:

1) принять организационные и другие меры по устранению выявленных недостатков и недопущению нарушений впредь;

2) рассмотреть вопрос о сокращении до минимума целей Муниципальной программы либо определении одной общей цели, которая должна отражать результаты реализации Муниципальной программы, а также об увязке задач Муниципальной программы с целевыми индикаторами с целью обеспечения возможности проверки и подтверждения их достижения и решения;

3) рассмотреть вопрос об аннулировании списка работников бюджетной сферы – очередников на получение социальной выплаты и провести работу с лицами, находящимися в списке очередников по постановке их на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по иным основаниям;

4) исключить формальный подход к планированию целевых индикаторов Муниципальной программы в целях обеспечения их достижение.

Из представленного заместителем Главы Златоустовского городского округа ответа следует, что представление КСП ЗГО рассмотрено, все замечания и предложения приняты к сведению, в целях недопущения впредь нарушений приняты соответствующие меры.

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на заседании комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политики 10.03.2016 г.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Златоустовского городского округа                                       Л.В.Болховская

01.04.2016 г.