ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.12.2024 г. | № | 659-П/АДМ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Златоуст |  |  |  |  |
| О внесении изменений в постановление администрации Златоустовского городского округа от 25.12.2020 г. № 565-П/АДМ «О принятии решения о реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Златоустовского городского округа» |  |  |  |  |

В связи с уточнением затрат на строительство газовых котельных                         в районе металлургического завода,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению администрации Златоустовского  городского округа от 25.12.2020 г. № 565-П/АДМ «О принятии решения                     о реализации бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Златоустовского городского округа» изложить в новой редакции (приложение).

2. Пресс-службе администрации Златоустовского городского округа (Валова И.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                        за собой.

| Глава Златоустовского городского округа |  | О.Ю. Решетников |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено

постановлением администрации

Златоустовского городского округа

от 09.12.2024 г. № 659-П/АДМ

Решение

о предоставлении бюджетных ассигнований из бюджета Златоустовского городского округа на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Златоустовского городского округа

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Направление инвестирования | Наименование главного распорядителя средств бюджета Златоустовского городского округа | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта капитального строительства, тыс. рублей | Распределение (по годам реализации) сметной стоимости объекта капитального строительства, рассчитанной в ценах соответствующих лет, тыс. рублей | Общий (предельный) объем инвестиций тыс. рублей | Распределение (по годам реализации) общего (предельного) объема инвестиций, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство газовой котельной в районе ТП-1 на улице Кирова в районе Метзавода г. Златоуст Челябинской области | Строительство, в том числе ПИР, гос. экспертиза | Администрация Златоустовского городского округа | Производительность - 7 МВт | 2022 г. | 49 596,0 в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0 | 2020 г.: 1 223,635, в том числе – проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0; 2021 г.: 23 980,18354, в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0; 2022 г.: 24 392,18146 в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0; | 34 337,48342 в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0 | 2020 г.: 1 223,635, в том числе – проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0; 2021 г.: 23 740,18354, в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0; 2022 г.: 9 373,66488 в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0 |
| 2 | Строительство газовой котельной мощностью 17 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. А.И. Герцена, западнее дома № 1 | Строительство, в том числе ПИР, гос. экспертиза |  | Производительность - 17 МВт | 2022 г. | 155 392,0 в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза, 4 430,0; | 2020 г.: 7 388,771 в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0; 2021 г.: 26 355,025, в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 4 429,525025; 2022 г.: 94 792,35709 в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 0,474975; 2023 г.: 26 855,84691 в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0 | 132 083,0 в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 1 762,83; | 2020 г.: 7 388,771, в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0; 2021 г.: 26 355,025, в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 1 469,025; 2022 г.: 71 483,35709 в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 293,805; 2023 г.: 26 855,84691 в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0 |
| 3 | Строительство газовой котельной мощностью 70 МВт по адресному ориентиру: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, д. 28 | Строительство, в том числе ПИР, гос. экспертиза |  | Производительность - 70 МВт | 2023 г. | 462 746,0 в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза, 9 992,0; | 2020 г.: 28 633,494 в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0; 2021 г.: 13 952,79062 в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0; 2022г.: 95 281,06272, в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 9 992,0 2023 г. 272 624,21221 в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0; 2024 г. 52 254,44045 в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0 | 342 091,54614 в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 2 837,0; | 2020 г.: 28 633,494, в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0; 2021 г.: 13 952,79128 в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0; 2022 г.: 95 281,06272, в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 2 837,0 2023 г. 203 212,21221 в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0; 2024 г. 1 011,98593 в том числе проектно-изыскательские работы, гос. экспертиза 0,0; |