КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию национальных проектов на территории Златоустовского городского округа с проведением аудита закупок

(совместно с Прокуратурой г. Златоуста)»

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 6 раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2024 год в отношении Муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Управление ЖКХ).

Проверяемый период: 2023 год.

Цель контрольного мероприятия: оценить законность, эффективность и целевое использования бюджетных средств, направленных на благоустройство общественной территории парка «Дворцовый», в рамках реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда».

Реализация мероприятий по благоустройству общественной территории парка «Дворцовый» запланирована муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Златоустовского городского округа», утвержденной постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 14.11.2017 № 505-П (далее – Муниципальная программа).

Целью Муниципальной программы является: повышение качества и комфорта городской среды на территории Златоустовского городского округа.

В рамках реализации Муниципальной программы благоустройство общественной территории парка «Дворцовый» ниже ДК «Победы» по пр. Мира запланировано в три этапа:

I этап – в 2022 году (благоустройство скейт-зоны на общественной территории парка "Дворцовый");

II этап – в 2023 году (благоустройство детской игровой зоны);

III этап – в 2024 году (благоустройство спортивной площадки и фотозоны).

В рамках контрольного мероприятия проверено исполнение муниципальных контрактов и бюджетные расходы, связанные с благоустройством детской игровой зоны парка «Дворцовый» (II этап благоустройства общественной территории).

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Согласно пункту 8.9 Свода правил СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий": покрытие детских площадок следует выполнять из современных материалов, обеспечивающих травмобезопасность, экологичность и эстетический вид (резиновая крошка, резиновые плиты, гранулы или этилен-пропиленовый каучук, пластиковое покрытие, искусственная трава и другие).

Вместе с тем, проектом благоустройства общественной территории парка «Дворцовый», выполненным в 2021 году, устройство детской игровой площадки запланировано расположить на песчаном покрытии площадью 1020 м2.

В парке «Дворцовый» устройство песчаного покрытия произведено на двух площадках, на которых расположены детские игровые комплексы высотой от 3 метров до 6,6 метров (обеспечено зонирование игровой поверхности по разным возрастным группам).

Проверкой установлено, что при устройстве песчаного покрытия детских игровых площадок в парке «Дворцовый» не соблюдены требования ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», а именно:

- не соблюдены требования к толщине песка (вместо требуемых 20-30 см, устройство песчаного покрытия для детской игровой площадки выполнено толщиной покрытия песком не более 10 см);

- песок сильно утрамбован, в связи с эксплуатацией не компенсирован;

- местами имеются признаки тонкого слоя песка (менее 10 см), выраженные наличием бетонных выступов, которые являются опасными для детей;

- на поверхности песчаного покрытия имеются множественные насыпи щебня фракцией до 40 мм;

- покрытием не обеспечена сохранность ударопоглощающих свойств в течение всего срока эксплуатации детского оборудования;

- покрытие не исключает травмирование ребенка.

В целях обеспечения безопасности детей в короткие сроки требуется принять меры по устранению нарушений ГОСТ, что приведет к дополнительным расходам бюджета Златоустовского городского округа.

Таким образом, расходы бюджета на устройство песчаного покрытия для детской игровой зоны парка «Дворцовый» в сумме 117,1 тыс. рублей являются безрезультативными и неэффективными (на соблюдены требованиями статьи 12 Закона о контрактной системе и статьи 34 Бюджетного кодекса РФ).

Работы по установке детского игрового оборудования в парке «Дворцовый» произведены в зимний период (январь-февраль 2024г.), с нарушением срока исполнения обязательств по муниципальному контракту.

Проверкой установлено:

- наличие дефектов песочного дворика «Теремок» вследствие некачественного закрепления составных его частей (лавок и опор крыш, а также арки входа). В результате восемь опор крыш и арки входа – неустойчивы, что в дальнейшем, при эксплуатации, может привести к их разрушению (поломке всего элемента) или травме ребенка;

- наличие поломки качалки на пружине двухместной «Верталетик» в следствие выхода из строя пружин в месте их крепления. Указанное не позволяет эксплуатировать детский игровой элемент или может привести к травме ребенка;

- наличие признаков нарушения технологии при бетонировании закладных элементов: качелей двойных, качелей двухсекционных и игрового комплекса «Вертолетная станция»: бетонные основания значительно выпирают на поверхность детской игровой площадки, что в дальнейшем, при эксплуатации, может привести к их разрушению (поломке всего элемента) или травме ребенка.

Указанное свидетельствует о несоответствии качества работ при размещении малых архитектурных форм (оборудования детских площадок) и нарушению требований СП 82.13330.2016 «Благоустройство территории».

Таким образом, в нарушение положений части 1 статьи 1, статей 12, 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной системе), Управлением ЖКХ произведена приемка и оплата некачественного товара стоимостью 146,7 тыс. рублей и товаров общей стоимостью 3 397,8 тыс. рублей, некачественно установленных в зимний период с нарушением технологии (по условиям пунктов 4.3, 6.2 муниципального контракта поставка товара включает в себя погрузку, разгрузку сборку и установку детского игрового оборудования)

Гарантийные обязательства по контракту индивидуальным предпринимателем обеспечены денежными средствами в размере 492,1 тыс. рублей, перечисленными на лицевой счет Управления ЖКХ.

В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание, заключающееся в осуществлении ремонта или замене некачественного или вышедшего из строя товара или комплектующего его изделия, а также устраняет скрытые дефекты и недостатки, возникшие по вине поставщика либо производителя оборудования (пункт 3.6 контракта).

Управлением ЖКХ ведется претензионная работа в виде направления писем о необходимости устранения дефектов. Однако индивидуальный предприниматель не исполняет принятые на себя гарантийные обязательства, предусмотренные условиями контракта.

В целях обеспечения безопасности детей в короткие сроки требуется принять меры по устранению нарушений ГОСТ, что приведет к дополнительным расходам бюджета Златоустовского городского округа.

Проверкой скамеек и урн установлено:

- наличие дефектов (в виде отслоения пропитки лаком) на сидении скамеек после восстановления покрытия спинки и сидения – атмосферостойкой лессирующей акриловой пропитки с лаком, которые в дальнейшем, при эксплуатации, приведут к разрушению покрытия скамеек;

- наличие многочисленной коррозии на стальном каркасе 20 урн (из 24 установленных).

Указанное свидетельствует о несоответствии качества малых архитектурных форм и нарушении требований СП 82.13330.2016 «Благоустройство территории».

В нарушение условий договора, статей 34, 94 Закона о контрактной системе, Управлением ЖКХ не соблюден установленный срок оплаты за поставленные скамейки на 12 календарных дней.

Кроме проверки исполнения обязательств по муниципальным контрактам, визуальным осмотром парка «Дворцовый», проведенным 18.06.2024 г., установлено:

- на благоустроенных детских игровых площадках не установлены малые архитектурные формы в виде урн и скамеек. Указанное не способствует обеспечению качественного комфорта и досуга для жителей округа;

- в песочном дворике «Теремок» не засыпан песок. Указанное не позволяет использовать детское игровое оборудование по назначению.

Вышеуказанные нарушения и недостатки, допущенные Управлением ЖКХ при благоустройстве детской игровой зоны (II этап благоустройства общественной территории парка «Дворцовый») не способствуют повышению качества и комфорта городской среды на территории Златоустовского городского округа.

Результаты контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру г. Златоуст для дачи соответствующей оценки выявленным нарушениям и в случае необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

По результатам рассмотрения результатов проверки прокурором города в адрес Управления ЖКХ внесено представление с требованием  устранения выявленных нарушений.

Председатель					О. С. Кальчук