ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 06.03.2024 г. | № | 578-р/АДМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Златоуст |  |  |  |  |  |
| О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Златоустовского городского округа в 2024 году |  |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», подпунктом 7 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях координации деятельности, связанной с проведением предупредительных паводковых мероприятий в пределах территории Златоустовского городского округа в 2024 году, организации и оперативного проведения мероприятий 
по защите населения и территорий от затопления и подтопления паводковыми водами, осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод 
и ликвидации последствий, пополнения водных ресурсов в период весеннего половодья и паводков, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба, обеспечения защиты населения и объектов экономики на территории Златоустовского городского округа:

1. Для принятия оперативных решений по вопросу подготовки и пропуска паводковых вод на территории Златоустовского городского округа 
(далее - ЗГО) создать противопаводковую комиссию (приложение 1).

2. Утвердить «План мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод  на территории ЗГО в 2024 году» (приложение 2).

3. Уточнить Состав сил и средств муниципального звена Златоустовского городского округа Челябинской областной подсистемы единойГосударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций(далее -РСЧС) (приложение 3).

4. Заместителю Главы ЗГО по инфраструктуре (Бобылев В.В.):

4.1. В срок до 01.03.2024 года организовать мероприятия 
по обследованию прибрежной территории реки Тесьма и реки Ай на предмет возможного подтопления территории ЗГО;

4.2. В срок до 01 марта 2024 года организовать очистку от донных отложений старицу реки «Ай» в месте впадения водоотводящего канала 
в основное русло реки;

4.3. В срок до 10 марта 2024 года организовать пополнение аварийного запаса скального грунта на гидротехническом сооружении (далее - ГТС) «Айское водохранилище», израсходованный во время устранения прорана 
при паводке 2023 года;

4.4. До 18.03.2024 года организовать комиссионную оценку готовности гидротехнических сооружений ЗГО к безаварийному пропуску паводковых вод с составлением актов;

4.5. В срок до 25 марта 2024 года организовать очистку территории населенных пунктов, мест и зон санитарной охраны водоисточников от мусора, снега и льда, провести комиссионное обследование мест складирования бытовых и промышленных отходов, навозохранилищ, иловых площадок, скотомогильников, нефтебаз и складов горюче-смазочных материалов 
(далее - ГСМ), станций перекачки и мест выпуска сточных вод с принятием мер по недопущению разрушений и минимизации угрозы загрязнения окружающей среды в период паводка;

4.6. В срок до 25 марта 2024 года организовать подготовку емкостей, соответствующих требованиям безопасности, для доставки населению 
питьевой воды на случай чрезвычайной ситуации(далее - ЧС), предусмотреть альтернативные варианты обеспечения питьевой водой населения – водой расфасованной в емкости;

4.7. Осуществлять комиссионный объезд территории ЗГО с целью контроля за обстановкой в период прохождения паводковых вод;

4.8. Организовать контроль за состоянием и эксплуатацией гидротехнических сооружений, их охраной. Особое внимание уделить гидротехническим сооружениям, находящимся в аварийном состоянии, состоянии реконструкции, и объектам, представляющим экологическую опасность;

4.9. Организовать проведение необходимых наблюдений за развитием паводковой обстановки;

4.10. Организовать мониторинг состояния распределительных сетей водоснабжения и водоотведения и своевременно проводить профилактические мероприятия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5. Рекомендовать организациям, задействованным в организованном пропуске паводковых вод: муниципальному унитарному предприятию Златоустовского городского округа «Златоустовское водоснабжение» 
(далее - МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение») (Выломов А.Г.), обществу с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал» 
(далее - ООО «Златоустовский «Водоканал») (Иванов А.А.), организациям, расположенным на территории производственной площадки акционерного общества «Златоустовский машиностроительный завод» 
(далее - АО «Златмаш») (Лобанов А.В.), обществу с ограниченной ответственностью «Златоустовский металлургическийзавод» 
(далее - ООО «ЗМЗ») (Марченко С.А.), обществу с ограниченной ответственностью «Златоустовский абразивный завод» 
(далее - ООО «Златоустовский абразивный завод») (Ртищев А.Д.), обществу 
с ограниченной ответственностью «Завод Златоустовских металлоконструкций» (далее – ООО «ЗЗМК») (Колемаскина Е.В.), межрайонному центру технической эксплуатации коммуникаций г. Златоуста Челябинского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» (МЦТЭТ г. Златоуста Челябинского филиала ПАО «Ростелеком») 
(Долинин О.А.), производственному объединению «Златоустовские электрические сети» филиала открытого акционерного общества  «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» - «Челябэнерго» (далее - ПО «ЗЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго») (Брильц А.Е.), муниципальному унитарному предприятию «Автохозяйство администрации ЗГО» (Лыков Г.В.), обществу с ограниченной ответственностью «Уралстар» (далее - ООО «Уралстар») (Перелыгин А.Е.) 
до 13.03.2024 года:

5.1. Создать комиссии по организации и оперативному проведению предупредительных мероприятий по защите от затопления и подтопления паводковыми водами территорий организаций и обслуживаемых объектов;

5.2. Разработать, утвердить, представить в противопаводковую комиссию ЗГО план мероприятий по пропуску паводковых вод территорий организации 
и обслуживаемых территорий, уделив особое внимание гидротехническим сооружениям, очистке от снега водоотводных каналов, организации проверок 
и постоянного дежурства на период весеннего паводка;

5.3. Обеспечить готовность резервов финансовых и материальных ресурсов, а также сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья 
и паводковых вод;

5.4. Информировать об обстановке единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Златоустовского городского округа» (далее – ЕДДС) по телефонам 112 
или 8 (3513) 62-16-61, доб. 21 ежедневно с наступлением паводка, в 7-00 
и в 17-00 часов, и немедленно в случае чрезвычайной ситуации;

5.5. В срок до 13.03.2024 г., предоставить в противопаводковую комиссию, через муниципальное казенное учреждение «Гражданская защита Златоустовского городского округа» (далее - МКУ «ГЗ ЗГО» (gzzlat@mail.ru), отчеты о готовности организаций к паводковому периоду.

6. Руководителям ООО «Златоустовский «Водоканал» (Иванов А.А.), МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение» (Выломов А.Г.) до 10.03.2024 года:

6.1. Разработать диспетчерские графики работы водохранилищ на реках Большая Тесьма, Малая Тесьма, Ай, согласовать и утвердить 
их в установленном порядке;

6.2. Разработать графики режимов работы водохранилищ на период весеннего половодья и дождевых паводков, согласовать их с отделом водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового водного управления;

6.3. Провести инженерно-технические мероприятия на сооружениях гидроузлов к пропуску паводка (подготовка рабочих затворов водосбросных сооружений гидроузлов; отработка механизмов подъема затворов; ревизия запорной арматуры на водозаборных сооружениях гидроузлов и так далее);

6.4. Принять меры по очистке и благоустройству зон строгого режима водоисточников;

6.5. Откорректировать и утвердить перечень резервных источников водоснабжения на случай чрезвычайной ситуации, подготовить ёмкости 
для доставки питьевой воды населению;

6.6. Предоставить в противопаводковую комиссию, через МКУ «ГЗ ЗГО» (gzzlat@mail.ru), отчёты о готовности организаций к паводковому периоду 
и графики до 10.03.2024 года.

6.7. Усилить контроль за соблюдением технологического режима водоочистки и обеззараживания питьевой воды с усилением производственного лабораторного контроля качества питьевой воды после водоподготовки 
и в распределительной сети.

6.8. Обеспечить достаточный запас реагентов и обеззараживающих средств с учетом расхода реагентов в сутки.

6.9. В период прохождения паводка:

6.9.1. Организовать проведение круглосуточных наблюдений 
за развитием ледовой обстановки на территории водохранилищ, возможными местами образования ледовых заторов, состоянием гидротехнических сооружений, повышением уровней воды и объёмами сбросов воды;

6.9.2. Обеспечить контроль за соблюдением технологического 
режима обработки и обеззараживания воды с проведением 
производственного лабораторного контроля качества воды водоисточников, 
в процессе водоподготовки и в разводящей сети, в соответствии 
с подпунктами 4.3, 4.4., 4.5 СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества». Данные производственного лабораторного контроля представлять ежедекадно в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Челябинской области в городе Златоусте 
и Кусинском районе (далее – ТО Роспотребнадзор);

6.9.3. Не допускать залповых сбросов и обеспечить наполнение водохранилищ до нормальных отметок к концу пропуска паводковых вод. 
Во избежание подтопления территории ЗГО и организаций, согласовывать 
с противопаводковой комиссией ЗГО (через ЕДДС ЗГО) время сброса и объём сбрасываемых вод;

6.9.4. При ухудшении паводковой обстановки организовать круглосуточное дежурство аварийных бригад и техники на гидротехнических сооружениях.

7. Начальнику МКУ «Гражданская защита ЗГО» (Лысуневский Д.В.):

7.1. Уточнить схемы оповещения составов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций 
и эвакуационной комиссии. Копии схем направить председателям комиссий 
и ЕДДС ЗГО;

7.2. Уточнить расчет сил и средств муниципального звена ЗГО Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), 
а также резерв материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением паводковых вод;

7.3. В установленные сроки, в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) от 15.03.2021 года, уточнить планирующие документы в области защиты населения и территорий (план действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, план первоочередного жизнеобеспечения населения в случае чрезвычайных ситуаций);

7.4. В срок до 20.03.2024 года, проинформировать Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Челябинской областио выполнении «Плана подготовительных мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья 
на территории Челябинской области в 2024 году»;

7.5. Организовать сбор информации о прохождении весеннего половодья, паводковых вод и обеспечение оперативной информацией об обстановке, ежедневно в установленные сроки, заинтересованных организаций. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно информировать 
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области, Управление Росприроднадзора по Челябинской области;

7.6. Организовать оповещение и информирование населения 
о прохождении весеннего половодья, паводковых вод и чрезвычайных ситуациях;

8. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница г. Златоуст» (Ершов В.Ю.) 
до 10.03.2024 года уточнить вопросы медицинского обеспечения 
при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных 
с пропуском паводковых вод, с представлением отчета в противопаводковую комиссию через МКУ «ГЗ ЗГО» (gzzlat@mail.ru).

9. Отделу промышленности, сельского хозяйства и потребительского рынка Экономического управления Администрации ЗГО (Утеева Н.С.) 
до 10.03.2024 года уточнить вопросы обеспечения продовольствием и вещевым имуществом пострадавшего населения и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, с представлением отчета 
в противопаводковую комиссию через МКУ «Гражданская защита ЗГО» (gzzlat@mail.ru).

10. Рекомендовать Территориальному отделуРоспотребнадзора
(Бекетова О.А.), Отделу экологии и природопользования Администрации ЗГО (Митякин С.Н.) принять меры по усилению надзора, в том числе лабораторного, за состоянием и эксплуатацией водопроводно-канализационных систем в паводковый период, сбросом хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод в водные объекты.

11. Муниципальному казенному учреждению ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (Самохвалов А.Ю.) в период прохождения весеннего половодья и паводковых вод:

11.1. В срок до 15.03.2024 года, при необходимости, на отдельных участках произвести укрепление берегов и провести мероприятия по очистке русла реки Тесьма от крупногабаритного мусора, растительности;

11.2. Осуществлять координацию деятельности по обеспечению надёжного и бесперебойного газо-, тепло-, водо- и электроснабжения населения и объектов коммунально-бытового назначения;

11.3. Обеспечить контроль за готовностью организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в паводкоопасный период;

11.4. Осуществлять контроль за своевременной очисткой придомовых территорий от наледи и снега, ливнёвок многоквартирных домов 
и ливнестоков, прилегающих территорий к многоквартирным домам, 
для исключения затопления водных и канализационных колодцев;

11.5. Принять меры по защите автомобильных дорог и пешеходных сооружений от разрушения;

11.6. При необходимости, организовать проведение работ 
по искусственному ослаблению льда в руслах рек;

11.7. Предусмотреть резерв грунтов и песка на территории ЗГО, на случай возможных аварийно-восстановительных работ по поднятию уровня дорог, укрепления береговой линии.

12. Управлению муниципальной милиции Администрации ЗГО 
(ЯзовцевВл.Н.) в период прохождения весеннего половодья и паводковых вод осуществлять контроль за организацией деятельности комитетов территориальных общественных самоуправлений и владельцев индивидуальных жилых домов по своевременной очистке городских территорий и береговой линии и принятием мер по защите строений, колодцев и водоотводных сооружений от разрушений.

13.  Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗГО Челябинской области (Тульский А.И.) обеспечить охрану общественного порядка при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
в период прохождения паводковых вод, оказать необходимую помощь населению при возникновении чрезвычайных ситуаций в данный период.

14.  Рекомендовать руководителям организаций:

14.1. ООО «ЗМЗ» (Марченко С.А.) обеспечить пропуск паводковых вод на участке реки Ай, проходящем по территории и вдоль территории предприятия;

14.2. ООО «Уралстар» (Перелыгин А.Е.) обеспечить пропуск паводковых вод на участке реки Тесьма, проходящей вдоль территории, прилегающей 
к предприятию;

14.3. ООО «ЗЗМК» (Колемаскина Е.В.) обеспечить пропуск паводковых вод на участке реки Каменка вдоль территории предприятия;

14.4. ООО «Златоустовский абразивный завод» (Ртищев А.Д.) обеспечить пропуск паводковых вод на участке рек Ай и Каменка вдоль территории, прилегающей к предприятию;

14.5. МЦТЭТ г. Златоуста Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» (Долинин О.А.) проверить готовность системы централизованного оповещения, обеспечить бесперебойное прохождение информации и техническую готовность средств и линий связи;

14.6. ПО «ЗЭС» филиала ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго» 
(Брильц А.Е.), МЦТЭТ г. Златоуста Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» (Долинин О.А.) в период пропуска паводковых вод принять меры 
по сохранности подземных кабельных коммуникаций.

15. Отделу экологии и природопользования Администрации ЗГО (Митякин С.Н.) провести инвентаризацию нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, а также источников с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием.

15.  Обратить особое внимание руководителей, должностных лиц организаций на персональную ответственность за выполнение мероприятий 
по организации и пропуску паводковых вод.

16. Пресс-службе Администрации Златоустовского городского округа (Валова И.А.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

17. Контроль завыполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

18. Настоящее  распоряжение вступает в силу с 01.03.2024 года.

Рассылка: прокуратура, Бобылев В.В., МКУ ЗГО «УЖКХ», ТО Роспотребнадзор, ООО «Златоустовский «Водоканал», ПУ, МБУ ЗГО «Благоустройство», ОЭиП, Отдел промышл., с/х и потребит.рынка ЭУ ЗГО, МКУ «ГЗ ЗГО», УММ, 1ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области,МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение», АО «Златмаш», ООО «ЗМЗ», ООО «ЗАЗ»,ООО «ЗЗМК», ПАО «Ростелеком»,ПО «ЗЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго», МУП «Автохозяйство администрации ЗГО», ООО «Уралстар»,ОМВД России по ЗГО, ОГУ ПСС ЧО ПСО г. Златоуст, ГБУЗ «ГБ г. Златоуст»,ГБУЗ «ССМП г.Златоуст», УАиГ ЗГО, пресс-служба, ООВ

| Исполняющий обязанности Главы Златоустовского городского округа |  | А.Ю. Сюзев |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

от 06.03.2024 г. № 578-р/АДМ

Состав

противопаводковой комиссии Златоустовского городского округа

| Бобылев В.В. | - | заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре, председатель противопаводковой комиссии |
| --- | --- | --- |
| Самохвалов А.Ю. | - | руководитель муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства», заместитель председателя противопаводковой комиссии |
| Абабков А.Е. | - | начальник 1 Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области |
| Бекетова О. А. | - | начальник территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе (по согласованию) |
| Брыкунов В.В. | - | главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал» (по согласованию) |
| Выломов А.Г. | - | директор муниципального унитарного предприятия Златоустовского городского округа «Златоустовское водоснабжение» |
| Галлямов Р.Г. | - | исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения Златоустовского городского округа «Благоустройство» |
| Митякин С.Н. | - | начальник Отдела экологии и природопользования Администрации Златоустовского городского округа |
| Утеева Н.С. | - | начальник Отдела промышленности, сельского хозяйства и потребительского рынка Экономического управления Администрации Златоустовского городского округа |
| Чувашова Е.Г. | - | заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Златоустовского городского округа» - начальник отдела оперативного планирования мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуации |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

от 06.03.2024 г. № 578-р/АДМ

ПЛАН

мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод на территории

Златоустовского городского округа в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Законодательная и нормотворческая деятельность |  |  |  |  |
| 1. | На территории Златоустовского городского округа принять нормативные правовые акты «О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Златоустовского городского округа в 2024 году» | до 10.03.2024 г. | МКУ «Гражданская защита ЗГО», руководители организаций, имеющих в эксплуатации гидроузлы, задействованные в пропуске паводковых вод |  |
| II. Разработка и уточнение нормативных документов |  |  |  |  |
| 2. | Уточнить планирующие документы в области защиты населения и территорий: - План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Златоустовского городского округа; - План организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения на территории Златоустовского городского округа | в установленные сроки, в соответствии с Методическими рекомендациями МЧС России от 15.03.2021 г. | МКУ ГЗ ЗГО |  |
| 3. | Уточнить состав группировки сил и средств, предназначенной для ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных прохождением весеннего паводка Златоустовского звена Челябинской территориальной подсистемы РСЧС | до 15.02.2024 г. | Глава ЗГО,Спасательные службы ГО ЗГО, МКУ «ГЗ ЗГО», 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ЧО ОМВД Российской Федерации по ЗГО, ПСО г.Златоуст ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г.Златоуст», ГБУЗ «Городская больница г.Златоуст» ЕДДС МКУ ГЗ ЗГО, МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» ООО «Златоустовский абразивный завод» ПАО «Ростелеком», МБУ ЗГО «Благоустройство» |  |
| 4. | Уточнить резерв материальных и финансовых ресурсов органов Златоустовского городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка | до 15.02.2024 г. | Спасательные службы ГО ЗГО, МКУ «Гражданская защита ЗГО», ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение» |  |
| III. Организационныемероприятия |  |  |  |  |
| 5. | Организовать мероприятия по обследованию прибрежной территории р.Тесьма и р. Ай на предмет возможного подтопления ЗГО в паводковый период или при чрезвычайной ситуации. При необходимости провести мероприятия по очистке русла реки Тесьма от крупногабаритного мусора, растительности; на отдельных участках произвести укрепление берегов | до 10.03.2024 г. | Заместитель Главы ЗГО по инфраструктуре, Отдел экологии и природопользования Администрации ЗГО, Управление муниципальной милиции Администрации ЗГО, МКУ ЗГО «Управление жилищно-коммунального хозяйства», МКУ «Гражданская защита ЗГО», Управление архитектуры и градостроительства Администрации ЗГО |  |
| 6. | Провести заседание КЧС и ОПБ на котором рассмотреть вопрос готовности к безопасному пропуску весеннего половодья | до 15.03.2024 г. | Секретариат КЧС и ОПБ ЗГО |  |
| 7. | Разработать и согласовать с отделом водных ресурсов по Челябинской области НОВБУ графики режимов работы водохранилищ на период половодья и дождевых паводков | до 15.03.2024 г. | МКУ «Гражданская защита ЗГО», ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение» |  |
| 8. | Организовать проведение работ по искусственному ослаблению льда (в том числе взрывных работ) | по мере необходимости | КЧС и ОПБ ЗГО, ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение» |  |
| 9. | Назначить ответственных лиц на период весеннего половодья за гидротехническими сооружениями, у которых не определен собственник и (или) балансодержатель | до 15.03.2024 г. | Заместитель Главы ЗГО по инфраструктуре |  |
| 10. | Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попавшего в зоны затопления, острыми кишечными инфекциями | апрель-май 2024 года | ТО Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе |  |
| 11. | Организовать мониторинг за ледовой обстановкой и развитием паводковой обстановки. | март-май 2024 года | Отдел экологии и природопользования Администрации ЗГО, ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение» |  |
| 12. | Уточнить места возможного затора льда и подтоплений на территории ЗГО | до 10.03.2024 г. | Отдел экологии и природопользования Администрации ЗГО,МКУ ГЗ ЗГО |  |
| 13. | Провести оценку готовности организаций, эксплуатирующих ГТС по вопросам готовности к безопасному пропуску весеннего половодья | до 18.03.2024 г. | МКУ ГЗ ЗГО, ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение» |  |
| 14. | Организовать разработку диспетчерских графиков работы водохранилищ на реках Большая Тесьма, Малая Тесьма, Ай, их согласование и утверждение в установленном порядке | до 15.03.2024 г. | ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение», МКУ ГЗ ЗГО |  |
| 15. | Провести инженерно-технические мероприятия на сооружениях гидроузлов для подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод: - подготовка рабочих затворов водосбросных сооружений гидроузлов к пропуску паводка; - отработка механизмов затворов; - ревизия запорной арматуры на водозаборных сооружениях гидроузлов и другие мероприятия | до 15.03.2024 г. | ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение» МКУ ГЗ ЗГО |  |
| 16. | Обеспечить готовность грузовой, откачивающей, землеройной техники для ликвидации возможных аварийных ситуаций | март 2024 года | Спасательная коммунально-техническая служба ГО ЗГО, ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение» |  |
| 17. | Организовать мероприятия по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения, организаций жилищно-коммунального хозяйства к пропуску паводковых вод и обеспечению безаварийной работы объектов в период прохождения паводковых вод: - подготовка ливневых канализаций и очистка дренажных труб; - оборудование водоотводных канав; - расчистка существующих дорожных водоотводных сооружений и увеличение их пропускной способности; - очистка от снега крыш зданий; - проверка состояния водопропускных сооружений на особо сложных участках автомобильных дорог, подвергающихся повреждению в период пропуска паводковых вод; - откачка воды из низменных участков местности | до 18.03.2024 г. | Спасательная коммунально-техническая служба ГО ЗГО, ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение», МКУ ЗГО «УЖКХ», МБУ «Благоустройство», руководители организаций, имеющие в эксплуатации объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 18. | Осуществить проверку водоохранных зон водных объектов для определения очагов возможного загрязнения водных объектов и принять меры по их устранению до наступления половодья | до 15.04.2024 г. | Отдел экологии и природопользования Администрации ЗГО |  |
| 19. | Контролировать техническое состояние и обеспечение бесперебойной радио- и телефонной связи на гидроузлах | в период пропуска паводковых вод | МКУ ГЗ ЗГО, ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение» |  |
| 20. | Контролировать выполнение мероприятий по очистке ливнестоков, канализационных люков и колодцев | в период пропуска паводковых вод | Заместитель Главы ЗГОпо инфраструктуре |  |
| 21. | Обеспечить контроль за качеством питьевой воды, с целью предупреждения заболевания населения острыми кишечными заболеваниями | в сроки, определённые территориальным отделом Роспотребнадзор в городе Златоусте и Кусинском районе | ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение», АО «Златмаш», Территориальный отдел управления Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе |  |
| 22. | Уточнить и утвердить перечень резервных источников водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций | до 18.03.2024 г. | Спасательная коммунально-техническая служба ГО ЗГО |  |
| 24. | Составление графиков дежурства на время прохождения паводковых вод, установление круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах, уточнение схем оповещения сотрудников о возникновении аварийных ситуаций | до 18.03.2024 г. | Председатель КЧС и ОПБ ЗГО, ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение», руководители организаций, задействованных в пропуске паводковых вод |  |
| IV. Мероприятия по повышению готовности |  |  |  |  |
| 25. | Провести годовую проверку РАСЦО и КСЭОН с запуском всех элементов систем оповещения | 01.03.2024 г. | ЕДДС МКУ ГЗ ЗГО |  |
| 26. | Провести проверки гидроузлов на реках Большая Тесьма, Малая Тесьма, Ай (Городской пруд), Ай (Айское) с составлением актов | до 15.03.2024 г. | ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП ЗГО «Златоустовское водоснабжение»МКУ ГЗ ЗГО |  |

Примечание: Мероприятия могут быть дополнены в период непосредственной подготовки к пропуску паводковых вод.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

от 06.03.2024 г. № 578-р/АДМ

Состав сил и средств муниципального звена Златоустовского городского округа

Челябинской областной подсистемы РСЧС

| № п/п | Наименование подразделения | Место дислокации (адрес, телефон) | Количество л/с, чел. всего/дежур. | Количество автотранспорта | Количество инженерной техники | Экскаваторы Бульдозеры | Радиостанции | Количество и назначение специальной техники | Другая техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ЧО | г. Златоуст, ул. Северная, 27, тел. 8(3513)66-78-03 | 29/5 | 2 пожарные а/м - 1 на дежурстве |  |  | 9 радиостанций 2 мобильные, 7 переносных | 1 гребная лодка и 1 лодка с мотором |  |
| 2 | 8 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ЧО | г. Златоуст, ул. Северная, 27, тел. 8(3513)66-78-03 | 54/10 | 10 пожарныха/м - 3 автоцистерны, 2 автолестницы , 3 а/м УАЗ |  |  | 14 радиостанций - 2 стационарных, 6 мобильных, 6 переносных |  |  |
| 3 | ОП 8 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ЧО | г. Златоуст, ул. Горького, 13 тел. 8(3513) 66-40-01 | 29/4 | 2 пожарных автоцистерны |  |  | 4 радиостанции – 2 обильных, 2 переносных |  |  |
| 4 | 45 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ЧО | г. Златоуст, ул. Лапшина, 4, тел. 8(3513) 67-87-17 | 61/10 | 9 а/м - 3 автоцистерны, 2 автолестницы, 2 а/м УАЗ |  |  | 13 радиостанций - 1 стационарных, 6 мобильных, 6 переносных | 1 гребная лодка |  |
| 5 | ОП 45 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ЧО | г. Златоуст, ул. Лапшина, 4, тел. 8(3513)67-87-17 | 26/4 | 2 пожарных автоцистерны - 1 на дежурстве |  |  | 5 радиостанций - 1 стационарных, 2 мобильных, 2 переносных |  |  |
| 6 | Отдел МВД Российской Федерации по Златоустовскому городскому округу | г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 1 линия, 23 тел. 8(3513)79-90-50 | 83 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ПСО г. Златоуст | г. Златоуст, ул. Спортивная, 1а, тел. 8 (3513) 62-06-13 | 20/4 | 3а/м УАЗ |  |  | 12 радиостанций - 1 стационарная, 3 мобильных, 8 переносных | 4 моторных лодки, 3 снегохода, 2 квадроцикла |  |
| 8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Златоуст» | г. Златоуст, пл.III-го Интернационала, тел. 62-13-30,65-70-99 | 215/42 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница г. Златоуст» | г. Златоуст, ул. 40-летия Победы,7, тел.диспетчера: 66-42-40, главный врач: тел. 66-32-00 | 60 | 10 легковых а/м (нива, УАЗ) |  |  |  | 4 реанимобиля, 6 санитарных а/м |  |
| 10 | КЧС и ОПБ Златоустовского городского округа | г. Златоуст ул. Таганайская, д.1 председатель: тел. 8(3513) 62-17-07 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ЕДДС МКУ «Гражданская защита Златоустовского городского округа» | г. Златоуст, пл. III-го Интернационала тел. начальника; 8(3513) 62-14-28; 62-16-61 | 17/3 |  |  |  | 6 радиостанций, - 2 стационарные, 3 переносные |  |  |
| 12 | МУП «Автохозяйство администрации ЗГО» | г. Златоуст, пр.Мира, Трамвайное депо, тел.: 67-32-92 - диспетчер (трамвай), 66-64-62- диспетчер (автобус), директор 66-61-55 | 57 | 3 легковыха/м, 22 пассажирских автобуса | 3 автокрана, 1 снегоуборочныйа/м, 1 грейдер |  | 31 радиостанция | 1 аварийно-спасательныйа/м 1 катер | 1 сварочный аппарат |
| 13 | ООО «Златоустовский абразивный завод» | г. Златоуст, ул. Береговая Татарка, 1, генеральный директор:тел. 67-86-75 | 30 | 1 легковойа/м |  | 1 колесный экскаватор |  | 1 вакуумныйа/м, 1 самосвал |  |
| 14 | Межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций г. Златоуста (ПАО «Ростелеком») | г. Златоуст, ул. Ленина, 3, руководитель тел.: (83513) 62-20-80 | 11 | 2 легковыха/М |  |  |  |  |  |
| 15 | МБУ ЗГО «Благоустройство» | г.Златоуст, ул. 2-я Закаменская, 1А. директор тел. 67-44-88 | 12 | 1 легковойа/м, 1 грузовой |  |  | 1 | 1 самосвал, 6 снегоуборочных а/м, 1 комбинированной дорожн а/м, 2 тягача с тралами, 1 автогрейдер, 1 автовышка |  |