КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«_27_» мая 2013 года                            							№__4__

Утверждаю:

Председатель Контрольно-счетной палаты

Златоустовского городского округа

______________Л.В.Болховская

«_27_»_____мая______2013г.

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных на исполнение долгосрочной целевой программы реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

на территории Златоустовского городского округа Челябинской области

на 2011-2015 годы»

Контрольное мероприятие проведено инспектором-ревизором Базановой О.Н. на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа (далее – КСП ЗГО, Контрольно-счетная палата ЗГО)  от 06.03.2013г. №7-КМ, в соответствии с пунктом 10 раздела 1 Плана работы Контрольно-счетной палаты ЗГО на 2013 год, утвержденного распоряжением председателя КСП ЗГО от 29.12.2012г. №39.

Предмет контрольного мероприятия: документы, информация и материалы, подтверждающие целевое использование бюджетных средств.

Объект контрольного мероприятия: Администрация Златоустовского городского округа.

Срок проверки: с «21» марта 2013 года по «29» апреля 2013 года.

Цель контрольного мероприятия: Проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных в 2011-2012г.г. на исполнение долгосрочной целевой программы реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Златоустовского городского округа Челябинской области на 2011-2015 годы» по подпрограммам: «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий», «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья».

Проверяемый период: 2011, 2012г.г.

Контрольное мероприятие проведено согласно программе проведения контрольного мероприятия № 6 от 06.03.2013г. Проверено использование бюджетных средств в сумме

21 019,9 тыс. рублей, что составляет 100% от общего объема выделенных средств по проверяемым подпрограммам.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт № 7 от 29.04.2013г., который направлен руководителю Администрации ЗГО для ознакомления и подписания (исх. № 02-2/0202 от 29.04.2013г.). Акт возвращен 20.05.2013г. (вх.№196) без подписания с протоколом пояснений и замечаний (разногласий). В связи с нарушением срока, установленного Законом Челябинской области от 29.09.2011г. № 196-ЗО, протокол пояснений и замечаний (разногласий) не приобщается к материалам проверки и не является приложением к Акту. Однако отдельные замечания учтены при составлении отчета.

1. Общие положения. Перечень ответственных лиц за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде.

Администрация Златоустовского городского округа (далее - Администрация ЗГО, Администрация) является исполнительно-распорядительным органом городского округа, действует на основании Устава Златоустовского городского округа, принятого Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 23.06.2005г. № 10-ЗГО.

Юридический адрес и местонахождение: 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, 1.

Ответственные лица за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде:

- Глава Златоустовского городского округа Караваев Александр Николаевич,  работающий в данной должности с 22.10.2009г. по 22.02.2012г.;

- Глава Златоустовского городского округа – Жилин Вячеслав Анатольевич, работающий в данной должности с 25.05.2012 г. по настоящее время;

- главный бухгалтер – Дакалова Ольга Николаевна, работающая в данной должности с 04.08.2010г. по настоящее время.

2. Полнота и своевременность финансирования программных мероприятий, направленных на реализацию национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Златоустовского городского округа Челябинской области на 2011-2015 годы по подпрограммам: «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» (далее – Подпрограмма 1), «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья» (далее – Подпрограмма 2).

Постановлением Администрации ЗГО от 10.02.2011г. № 54-п была утверждена долгосрочная целевая программа реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на 2011-2015 годы (далее – Программа, ДЦП, Долгосрочная целевая программа). Ассигнования на реализацию Программы в 2011 году утверждены Решением Собрания депутатов ЗГО от 14.12.2010г. №  87-ЗГО. Таким образом, Программа утверждена с нарушением сроков, установленных п.2 ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ).

Заказчиком и исполнителем Программы является  Администрация ЗГО. Общий объем финансирования,  первоначально предусмотренный на весь период реализации ДЦП  (2011-2015 годы) по Подпрограмме 1 снижен на 24 676,8 тыс.рублей (или  на 24,7%) и  утвержден в размере 75 323,2 тыс.рублей. По Подпрограмме 2 объем финансирования снижен  на 57 251,9 тыс.рублей (или на 38,2%) и утвержден в размере  92 748,1 тыс.рублей.

На момент проверки действует Программа, утвержденная Постановлением Администрации ЗГО от 20.12.2012г. № 498-п. Информация о финансировании Подпрограммы 1 и Подпрограммы 2 за 2011-2012г.г. представлена в таблице № 1:

Таблица № 1,  тыс.рублей

| Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 2011- 2015 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2011 год |  |  | 2012 год |  |
|  | Утверждено первоначально Постановлением от 10.02.2011г. № 54-п | Уточнено на 2011 год Постановлением от 01.12.2011г. № 442-п |  | Утверждено первоначально Постановлением от 10.02.2011г. № 54-п | Уточнено на 2012 год Постановлением от 20.12.2012г. № 498-п |
| Федеральный бюджет | 3 000,0 | 2 120,6 |  | 3 000,0 | 696,1 |
| Областной бюджет | 3 000,0 | 4 077,2 |  | 3 000,0 | 1 259,2 |
| Местный бюджет | 2 000,0 | 2 761,3 |  | 2 000,0 | 845,3 |
| Итого: | 8 000,0 | 8 959,1 |  | 8 000,0 | 2 800,6 |
| Собственные и заемные средства | 12 000,0 | 16 553,4 |  | 12 000,0 | 5 083,65 |
| Всего: | 20 000,0 | 25 512,5 |  | 20 000,0 | 7 884,2 |
| Количество семей | 25 | 17 |  | 25 | 6 |
| Подпрограмма «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья» на 2011 - 2015 годы |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования | 2011 год |  | 2012 год |  |  |
|  | Утверждено первоначально Постановлением от 10.02.2011г. № 54-п | Уточненные показатели на 2011 год, утвер. Постановлением от 01.12.2011г. № 442-п | Утверждено первоначально Постановлением от 10.02.2011г. № 54-п |  | Уточненные показатели на 2012 год, утвер. Постановление от 23.10.2012г. № 401-п |
| Областной бюджет | 6 000,0 | 5 149,6 | 6 000,0 |  | -- |
| Местный бюджет | 3 000,0 | 2 574,8 | 3 000,0 |  | 1 535,8 |
| Итого: | 9 000,0 | 7 724,4 | 9 000,0 |  | 1 535,8 |
| Собственные и заемные средства | 21 000,0 | 18 023,7 | 21 000,0 |  | 3 583,4 |
| Всего: | 30 000,0 | 25 748,1 | 30 000,0 |  | 5 119,2 |
| Количество семей | 22 | 15 | 22 |  | 3 |

Источниками финансирования Подпрограмм являются:

-  средства бюджетов всех уровней;

- средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;

- средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося индивидуального жилья.

Основной целью  реализации Подпрограмм является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий.

2.1. Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» на 2011-2015 годы

Подпрограмма 1  разработана на основании подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010г. № 1050 и подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Челябинской области, утвержденной Правительством Челябинской области от 16.11.2010г. № 250-п.

В 2011, 2012 годах Подпрограмма 1 действует на условиях софинансирования из средств федерального и областного (в размере 25%), а также местного (в размере не менее 10%) бюджетов. Пунктом 8 Подпрограммы 1 установлено, что в случае выделения средств федерального бюджета в размере менее заявки Челябинской области на текущий финансовый год, данные затраты компенсируются из областного и местного бюджетов в пределах средств, предусмотренных на реализацию программ.

В соответствии с постановлениями  Правительства Челябинской области от 17.08.2011г. № 285-п и от 20.06.2012г. № 308-п местному бюджету Златоустовского городского округа в 2011 году на реализацию Подпрограммы 1 выделены субсидии из федерального и областного бюджетов в размере 6 197,8 тыс.рублей, в 2012 году  – 1 955,3 тыс.рублей. Информация об объемах финансирования Подпрограммы 1 в 2011, 2012 годах представлена в таблице № 2:

Таблица № 2, тыс.рублей

| Источник финансирования | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V финансир-ния | Уд. вес |  | V финансир-ния | Уд. вес |  |
| Федеральный бюджет | 2 120,6 | 8,3% | 24,3% | 696,1 | 8,8% | 24,8% |
| Областной бюджет | 4 077,2 | 16,0% |  | 1 259,2 | 16,0% |  |
| Местный бюджет | 2 761,3 | 10,8% |  | 845,3 | 10,7% |  |
| в т.ч. доп. соц. выплаты | 95,0 | 0,4% |  | 63,2 | 0,8% |  |
| Всего: | 8 959,1 | 35,1% |  | 2 800,6 | 35,5% |  |
| Собственные и заемные средства | 16 553,4 | 64,9% |  | 5 083,6 | 64,5% |  |
| Итого: | 25 512,5 | 100% |  | 7 884,2 | 100% |  |

Решением Собрания депутатов ЗГО от 14.12.2010г. № 87-ЗГО (в ред. от 22.12.2011г. № 74-ЗГО) бюджетные ассигнования по коду целевой статьи расходов (далее – КЦСР) 795 10 50 на 2011 год утверждены в размере 2 336,1 тыс.рублей, лимитов бюджетных обязательств доведено в сумме 2 761,3 тыс.рублей.

Таким образом, объем бюджетных ассигнований, утвержденный решением Собрания депутатов ЗГО от 14.12.2010г. № 87-ЗГО (в ред. от 22.12.2011г. № 74-ЗГО) не соответствует  программным назначениям по Подпрограмме 1, утвержденным Постановлением Администрации ЗГО от 10.02.2011г. № 54-п (в ред. от 01.12.2011г. № 442-п) с разницей в (-) 425,2 тыс.рублей, что является нарушением п.2 ст.179 БК РФ.

- В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2011 году на территории Златоустовского городского округа улучшили свои жилищные условия 17 молодых семей, в 2012 году – 6 молодых семей. Кроме того, в проверяемом периоде дополнительную социальную выплату в связи с рождением ребенка по Подпрограмме 1 получили три молодые семьи.

2.2. Подпрограмма «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья» на 2011-2015 годы.

В целях реализации ДЦП в округе действует  Подпрограмма 2, утвержденная постановлением Администрации ЗГО от 10.02.2011г. № 54-п, разработанная на основании подпрограммы областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Челябинской области, утвержденной Правительством Челябинской области от 16.11.2010г. № 250-п.

Объем финансирования, с учетом возможностей областного и местного бюджетов на 2011, 2012 годы составил 9 260,2 тыс.рублей. Данные о финансировании Подпрограммы 2 в проверяемом периоде представлены в таблице №3:

Таблица № 3, тыс.рублей

| Источник финансирования | 2011 год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования | Уд. вес | Объем финансирования | Уд. вес |
| Областной бюджет | 5 149,6 | 20 % | -- | -- |
| Местный бюджет | 2 574,8 | 10% | 1 535,8 | 30% |
| Всего: | 7 724,4 | 30% | 1 535,8 | 30% |
| Собственные и заемные ср-ва | 18 023,7 | 70% | 3 583,4 | 70% |
| Итого: | 25 748,1 | 100% | 5 119,2 | 100% |

Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 14.12.2010 г. № 87-ЗГО (в ред. от 22.12.2011г. № 74-ЗГО) «О бюджете Златоустовского городского округа на 2011 год» объем расходов по КЦСР 795 10 60 утвержден в размере 3 000,0 тыс.рублей, доведено лимитов бюджетных обязательств 2 574,8 тыс.рублей.

Таким образом, решение о бюджете на 2011 год по Подпрограмме 2 не соответствует  программным назначениям, утвержденным Постановлением Администрации ЗГО от 10.02.2011г. № 54-п (в ред. от 01.12.2011г. № 442-п) с разницей в (+) 425,2 тыс.рублей, что является нарушением п.2 ст.179 БК РФ.

Важнейшим целевым индикатором Подпрограммы 2 является количество семей, улучшивших жилищные условия. В 2011, 2012 годах количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Подпрограммы 2, составило 15 и 3 соответственно.

3. Соблюдение установленного порядка предоставления социальных выплат, правомерное и целевое использование бюджетных средств, выделенных по подпрограммам: «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий», «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья» на 2011-2015 годы.

За период действия Программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в 2011, 2012 годах было утверждено по Подпрограмме 1 и Подпрограмме 2 - 21 019,9 тыс. рублей, доведено лимитов бюджетных обязательств - 21 019,9 тыс.рублей.

В качестве механизма предоставления социальной выплаты в рамках реализации Подпрограммы 1 и Подпрограммы 2 используется Свидетельство. Средства бюджетов всех уровней перечислены Администрацией ЗГО на блокированные банковские счета владельцев Свидетельств.

- Исполнение от выделенных средств по Подпрограмме 1 и Подпрограмме 2 составляет 100%. Фактов нецелевого использования бюджетных средств  не установлено.

- Однако следует отметить низкий процент использования собственных и заемных средств владельцев Свидетельств при  приобретении жилья (участники Подпрограммы 1 использовали 38,4% собственных и заемных средств от предусмотренных Программой, участники Подпрограммы 2 – только 21,2%).

Информация о финансовом обеспечении и исполнении Подпрограммы 1 и Подпрограммы 2 в 2011, 2012 г.г. представлена в таблице № 4:

Таблица № 4, тыс.рублей

|  | Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий |  | Предоставление работникам бюджет. сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2012 год |
| Выдано Свидетельств | 17 | 6 | 15 | 3 |
| Приобретено жилья | 17 | 6 | 15 | 3 |
| Общая площадь приобретенного жилья, м2 | 1 024,5 | 254,9 | 816,15 | 132,3 |
| Утверждено бюджетных средств, тыс.руб | 11 759,7 |  | 9 260,2 |  |
| Доведено ЛБО, тыс.руб. | 11 759,7 |  | 9 260,2 |  |
| Исполнено бюджетных средств, тыс.руб. | 11 759,7 |  | 9 260,2 |  |
| Утверждено собственных и заемных средств, тыс.руб. | 21 637,0 |  | 21 607,1 |  |
| Исполнено собственных и заемных средств, тыс.руб. | 8 313,8 |  | 4 585,3 |  |

- В ходе проверки были изучены учетные дела получателей социальных выплат с приложением документов, предусмотренных Программой. Проверка учетных дел за 2011, 2012 годы была проведена сплошным методом.

- При проверке учетных дел участников Подпрограммы 1 был выявлен ряд нарушений:

1. Копии документов, содержащиеся в личных делах участников Подпрограммы 1,  не заверяются или заверяются ненадлежащим образом.

Так, например, в личном деле Писаревой И.Р. не заверены стр.6-19 копии паспорта заявителя, копия паспорта мужа заявителя; копия свидетельства о заключении брака между Писаревым А.В. (муж) и Халиковой И.Р.(заявитель), копия договора купли-продажи Писаревой Т.А. (мать мужа заявителя) дома от 27.04.1979г., копия договора дарения Халикова Р.Ф. (отец заявителя) Халиковой А.А. (мать заявителя) ¼ дома от 29.08.1997г.

Подобные нарушения имеются в личных делах Горяйновой (Никоновой) Н.В., Шарий И.В., Петрова В.Е.

2. В ряде случаев копии документов заверены работником отдела жилищной политики датой, которая не соответствует дате предоставления документов для подачи заявления.

Например, в личном деле Абильевой М.А. (заявитель) к заявлению от 07.04.2008г. приложены копии документов удостоверяющих личность мужа заявителя (изменение регистрации 23.08.2011г.) и самого заявителя (изменение регистрации 28.11.2008г.), которые заверены датой 07.04.2008г.

В январе 2009 года у заявителя меняется место регистрации жительства, однако к заявлению  от 04.03.2011г. прикладывается  копия паспорта без изменений, заверенная датой 04.03.2011г., копия паспорта Абильева А.С. (муж заявителя) с изменением регистрации 23.08.2011г., которая заверена датой 04.03.2011г.

Вышеуказанные нарушения позволяют сделать вывод о том, что документы в личных делах на определенную дату отсутствовали  и были предоставлены гораздо в более поздние сроки. Подобные нарушения имеются также в личных делах молодых семей Коробейникова Д.А., Чекризова А.А., Чубриковой А.А., Скобелькина М.К., Шарий И.В.

3. При расчете суммарной величины прожиточного минимума за последние 6 месяцев (с января по июнь 2011г.)  к заявлению  Писаревой И.Р. от 25.08.2011г. неверно была применена величина прожиточного минимума за IV квартал 2010г. и I квартал 2011г., тогда как следовало произвести расчет на основании величины прожиточного минимума за I и II кварталы 2011г., т.к. текст Постановления Губернатора Челябинской области от 20.07.2011г. № 262 о величине прожиточного минимума во II квартале 2011 года был официально опубликован в средствах массовой информации 11 августа 2011 года (Ежедневная общественно-политическая газета Челябинской области «Южноуральская панорама» от 11.08.2011г.), а расчет произведен 25.08.2011г. Неверное исчисление величины прожиточного минимума за последние 6 месяцев в 2011 году допущено у Сидоровой А.С., Хижневой А.П., Горбачева Д.В., Абдрафиковой Ю.Р.

Необходимо отметить, что данное нарушение является повторным (Акт от 21.12.2010г. при проведении КСП ЗГО в 2010 году контрольного мероприятия «Проверка использования средств, направленных на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»). Однако допущенные нарушения не повлияли на расчет и размер социальной выплаты за период 2011 – 2012 годов.

4. В ходе контрольного мероприятия  выявлено отсутствие единообразного подхода при расчете среднего совокупного дохода у участников Подпрограммы 1. Согласно письменному пояснению работника отдела жилищной политики (Светлова О.Д.) среднемесячный совокупный доход каждого члена семьи до 2012 года рассчитывался по основаниям, установленным Законом Челябинской области от 25.08.2005г. № 400-ЗО «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, и признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» (далее – Закон № 400-ЗО). Однако не во всех случаях соблюдены положения  вышеназванного Закона № 400-ЗО. Информация о допущенных нарушениях при расчете среднемесячного дохода каждого члена семьи, в качестве примера по нескольким участникам Подпрограммы 1 представлена в таблице № 5:

Таблица № 5

| Нарушения Закона № 400-ЗО, допущенные при расчете среднемесячного дохода семьи | - ФИО заявителя | Дата расчета |
| --- | --- | --- |
| 1. В расчет необоснованно принято ежемесячное пособие на ребенка | 1. Скобелькина Т.С. | 01.03.2011г. |
| 2. В расчет необоснованно принято пособие по уходу за ребенком | 1. Скобелькина Т.С. | 01.03.2011г. |
| 3. В расчет необоснованно принят подоходный налог | 1. Скобелькина Т.С. 2. Чубрикова А.А. 3. Нигаматуллин Р.Р. 4. Хижнева А.А. | 01.03.2011г. 04.03.2011г. 04.03.2011г. 08.12.2012г. |
| 4. В расчет необоснованно принято пособие по временной нетрудоспособности | 1. Чубрикова А.А. 2. Хижнева А.А. 3. Хижнева А.А. | 04.03.2011г. 02.08.2011г. 08.12.2011г. |

- 5. Пунктом 22 Подпрограммы 1 определен перечень документов, необходимых для признания молодой семьи участником Подпрограммы, в том числе:

- справки органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности на всех совместно проживающих с молодой семьей членов семьи - в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (далее –Росреестр);

- справка предприятия технической инвентаризации о наличии (отсутствии) в настоящее время и ранее жилья на праве собственности на всех совместно проживающих с молодой семьей членов семьи (далее – БТИ).

Основанием для отказа в признании участником Подпрограммы согласно ст. 54 ЖК РФ и п. 24 Подпрограммы 1 является непредставление или представление документов не в полном объеме.

- Однако в нарушение ЖК РФ и условий Подпрограммы 1 молодые семьи признаются участниками Подпрограммы без предоставления документов в полном объеме. Информация представлена в таблице № 6:

- Таблица № 6

| - Нарушения, допущенные при приеме документов, предусмотренных пунктом 22 Подпрограммы 1 | - ФИО заявителя | - Дата заявления |
| --- | --- | --- |
| - 1. Отсутствуют справки Россреестр на всех совместно проживающих с молодой семьей членов семьи (мать, отец, сестра, брат, племянники) – на этапе «Признание участником Подпрограммы» | 1. Скобелькин М.К. | 01.03.2011г. |
|  | 2.Горяйнова (Никонова) Н.В. | 04.03.2011г |
|  | 3. Крючкова Н.П. | 04.03.2011г. |
|  | 4. Абильева М.А. | 04.03.2011г. |
|  | 5. Петров В.Е. | 23.08.2011г. |

6. Не соблюдаются сроки  рассмотрения вынесения решения об участии в Подпрограмме 1 и сроки уведомления молодой семьи о принятом решении.

Согласно пункту 23 Подпрограммы 1 Администрация ЗГО осуществляет рассмотрение заявления и выносит решение о признании (отказе в признании) молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях не позднее чем через 30 рабочих дней со дня представления указанных документов. О принятом решении молодая семья уведомляется письменно не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения, выдает или направляет молодой семье документ, подтверждающий принятие такого решения.

Согласно пункту 33 Подпрограммы 1 Администрация ЗГО проводит проверку сведений, содержащихся в документах и в 10-дневный срок с момента представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Подпрограммы 1. О принятом решении молодая семья уведомляется в 5-дневный срок.

В нарушение указанных пунктов, сроки признания молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий  и сроки по признанию участниками Подпрограммы 1 не соблюдаются. Информация о нарушениях представлена в таблице № 7:

Таблица № 7

| ФИО | Дата заявления | Срок вынесения решения по условиям Подпрограммы 1 | Дата и номер распоряжения Администрации ЗГО о принятии решения |
| --- | --- | --- | --- |
| О признании нуждающимися по условиям Подпрограммы |  |  |  |
| Попкова С.А. | 20.03.2008г. | 04.05.2008г. | 09.06.2008г. № 965-р |
| Коробейникова Л.Ф. | 20.03.2008г. | 04.05.2008г. | 09.06.2008г. № 965-р |
| Чекризов А.А. | 29.04.2008г. | 11.06.2008г. | 26.06.2008г. № 1088-р |
| Хижнева А.П. | 21.04.2008г. | 04.06.2008г. | 26.06.2008г. № 1088-р |
| Писарева И.Р. | 08.05.2008г. | 23.06.2008г. | 10.07.2008г. № 1211-р |
| О признании участниками Подпрограммы |  |  |  |
| Абдрафикова Ю.Р. | 26.07.2011г. | 09.08.2011г. | 31.08.2011г. № 1262-р |
| Нигаматуллин Р.Р. | 03.07.2011г. | 15.08.2011г. | 31.08.2011г. № 1262-р |
| Шарий И.В. | 04.07.2011г. | 16.08.2011г. | 31.08.2011г. № 1262-р |
| Голикова А.Г. | 05.07.2011г. | 17.08.2011г. | 31.08.2011г. № 1262-р |

7. В личных делах участников Подпрограммы 1 представлены документы, которые по условиям Подпрограммы 1 не требуются.

Например, в личном деле  Абильевой М.А. к заявлению от 07.04.2008г. приложена справка от 12.01.2009г. о месте регистрации Абильевой М.А. (регистрация изменена 28.11.2008г.)  и ее мужа,  также договоры найма на указанные жилые помещения.

Кроме того, к справке прилагаются документы, не предусмотренные Подпрограммой 1 - свидетельства о государственной регистрации права на данные жилые помещения лиц, предоставивших жилые помещения по договорам найма и не  являющихся членами молодой семьи.

При проверке учетных дел участников Подпрограммы 2 так же был выявлен ряд нарушений, допущенных в ходе реализации Подпрограммы 2:

1. Копии документов, содержащиеся в личных делах участников Подпрограммы 2, не заверяются или заверяются ненадлежащим образом.

Так, например, в личном деле Мутигулиной Р.С. копии документов, удостоверяющих личность у заявителя и дочери заявителя, копия свидетельства о рождении сына заявителя заверены штампом отдела жилищной политики без подписи работника.

2. В ряде случаев копии документов заверены датой, которая не соответствует дате предоставления документов для подачи заявления.

Например, в личном деле Шерер Н.В. к заявлению  от 10.08.2011г. о выдаче Свидетельства приложены копии паспортов заявителя и ее мужа, в которых имеется запись о детях с датой рождения 21.08.2011г.,  заверенные на дату 10.08.2011г., свидетельство о рождении Шерер И.В. (дочь заявителя)

заверено на дату 10.08.2012г., дата  выдачи свидетельства - 29.08.2012г.

3. Пунктом 21 Подпрограммы 2 регламентирован порядок признания работников бюджетной сферы нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в Подпрограмме и определен перечень необходимых документов.

Приложением № 4 Подпрограммы 2 определен порядок признания работников бюджетных учреждений участниками Подпрограммы. Основанием для отказа в признании работника бюджетного учреждения участником Подпрограммы  является непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 21.

- Однако в нарушение условий Подпрограммы 2 семьи работников бюджетной сферы признаются  участниками Подпрограммы 2 без предоставления документов в полном объеме.

- Так, например, в личном деле  Сайфуллиной Р.З. в наборе документов к заявлению от 10.05.2011г. отсутствует заявление о неполучении ранее государственной поддержки в виде субсидий на приобретение жилья, в заявлении о включении в состав участников подпрограммы нет даты подачи заявления.

- 4. Согласно пункту 21 Подпрограммы 2 для проверки в Администрацию необходимо представить документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, а также

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи.

- В учетных делах  участников Подпрограммы 2 к заявлениям приложены документы, удостоверяющий личность заявителя и его семьи; договор найма жилого помещения, в котором проживали или проживают заявитель и члены семьи, подтверждающий право пользования жилым помещением и определяет порядок, условия и сроки проживания заявителя и членов его семьи в указанном помещении; выписки из домовой книги (поквартирной карточки), в которой указана степень родства заявителя (либо членов его семьи) со всеми совместно зарегистрированными лицами. 	Кроме того, в учетных делах представлены документы, которые не требуются по условиям Подпрограммы 2. Данные о документах, которые не предусмотрены условиями Подпрограммы 2, представлены в таблице № 8:

Таблица № 8

| - Перечень документов, которые не предусмотрены пунктом 21 Подпрограммы 1 | - ФИО заявителя | - Дата заявления |
| --- | --- | --- |
| 1. Договор купли-продажи жилого дома лица (дальнего родственника), предоставившего семье жилое помещение по договору найма, свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом | 1. Сайфуллина Р.З. 2. Галиева О.О. 3. Галиева О.О. 4. Мутигулина Р.С. | 19.04.2010г. 30.03.2010г. 19.02.2011г. 06.05.2010г. |
| 2. Свидетельство о праве на наследство на жилой дом лица (дальнего родственника), предоставившего семье жилое помещение по договору найма | 1. Сайфуллина Р.З. | 19.04.2010г. |
| 3. Копии паспортов на родственников, проживающих совместно с семьей работника бюджетной сферы, не являющихся членами семьи | 1. Цуканова Е.А. 2. Галиева О.О. 3. Воржева С.В. 4. Шерер Н.В. | 09.02.2010г. 19.02.2011г. 13.05.2010г. 05.08.2011г. |
| 4. Договор безвозмездной передачи квартиры в собственность родственников, не являющихся членами семьи, проживающих совместно с семьей работника бюджетной сферы, свидетельство о государственной регистрации права на квартиру | 1. Цуканова Е.А. 2. Галиева О.О. 3. Галиева О.О. | 09.02.2010г. 30.03.2010г. 19.02.2011г. |
| 5. Договор купли-продажи на жилое помещение близкого родственника, не являющегося членом семьи, свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение | 1. Шерер Н.В. | 10.08.2012г. |
| 6. Справки БТИ на родственников, проживающих совместно с семьей работника бюджетной сферы, не являющихся членами семьи | 1. Цуканова Е.А. 2. Галиева О.О. 3.Воржева С.В. 4. Шерер Н.В. | 21.06.2011г. 19.02.2011г. 10.08.2012г. 05.08.2011г. |
| 7. Справки Россреестр на родственников, проживающих совместно с семьей работника бюджетной сферы, не являющихся членами семьи | 1. Цуканова Е.А. 2. Галиева О.О. 3. Воржева С.В. 4. Воржева С.В. 5. Шерер Н.В. 6. Шерер Н.В. | 21.06.2011г. 19.02.2011г. 08.08.2011г. 10.08.2011г. 05.08.2011г. 10.08.2012г. |

5.  В  учетных делах обнаружены неточности, помарки, исправления. Подобные недостатки были отмечены в Акте от 21.12.2010г. по результатам проверки Контрольно-счетной палаты ЗГО.

Выводы.

В проверяемом периоде субсидия муниципальному образованию – Златоустовский городской округ за счет средств федерального и областного бюджетов в размере 13 302,7 тыс.рублей для  реализации Подпрограммы 1 и Подпрограммы 2 выделялась в соответствии с  условиями долгосрочной целевой программы реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на 2011-2015 годы. Согласно договорам, заключенным между Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области  и Администрацией ЗГО средства федерального и областного бюджетов перечислены в 2011, 2012 годах на лицевой счет Администрации в полном объеме и в срок, установленный договорами.

На исполнение программных мероприятий  в 2011, 2012 годах также были привлечены средства местного бюджета в размере 7 717,2 тыс.рублей, в т.ч. для дополнительной социальной выплаты в связи с рождением ребенка - 158,2 тыс.рублей.  	Средства бюджетов всех уровней в размере 21 019,9 тыс.рублей за период 2011, 2012 годов перечислены Администрацией ЗГО на блокированные банковские счета владельцев Свидетельств.

- В 2011 году на территории Златоустовского городского округа в рамках реализации Подпрограммы 1 улучшили свои жилищные условия 17 молодых семей, в 2012 году – 6 молодых семей.  В 2011, 2012 годах количество семей работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Подпрограммы 2, составило 15 и 3 соответственно

Вместе с тем, в результате проверки в рамках контрольного мероприятия установлено:

1. Программа утверждена с нарушением сроков, установленных п.2 ст.179 БК РФ.

2. Ассигнования по Подпрограммам на 2011 год, утвержденные решением Собрания депутатов от  14.12.2010г. № 87-ЗГО (в ред. от 22.12.2011г. № 74-ЗГО) по кодам целевых статей расходов (7951050, 7951060) в нарушение п.2 ст.179 БК РФ не соответствуют  программным назначениям, утвержденным Постановлением Администрации ЗГО от 10.02.2011г. № 54-п (с изменениями).

3. Выявлены недостатки и нарушения при ведении учетных дел получателей социальных выплат, а именно:

3.1. В нарушение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.1983 № 9779-x (ред. от 08.12.2003) о порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан, в учетных делах ненадлежащим образом заверены копии документов;

3.2. В нарушение Приложения № 2 к Подпрограмме 1, Постановления Губернатора Челябинской области от 20.07.2011г. № 262 неверно исчислена суммарная величина прожиточного минимума за 6 месяцев расчетного периода;

3.3. Отсутствует единообразный подход при расчете среднего совокупного дохода семей - получателей социальных выплат;

3.4. В нарушение положений Подпрограммы 1 и Подпрограммы 2 в учетных делах получателей социальных выплат отсутствуют необходимые документы, а также находятся документы, не предусмотренные Подпрограммами;

3.5. В  учетных делах имеются  неточности, помарки, исправления.

3.6. Подобные ошибки были отмечены в Акте от 21.12.2010г. по результатам проверки Контрольно-счетной палаты ЗГО, однако меры к их устранению не приняты.

Предложения.

1. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия в адрес Собрания депутатов Златоустовского городского округа и Главе округа.

2. Направить представление в адрес Администрации ЗГО с предложениями:

- принять меры к исполнению требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации при утверждении Долгосрочных целевых программ;

- определить в Подпрограммах порядок расчета среднего совокупного дохода  молодой семьи и семьи работника бюджетной сферы;

- усилить контроль за ведением учетных дел – участников Подпрограмм с целью формирования дел в соответствии с требованиями, изложенными в Подпрограммах;

- привлечь к дисциплинарной должностное лицо, ответственное за ведение учетных дел – участников Подпрограммы 1 и Подпрограммы 2;

- принять меры по недопущению впредь выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений.

Инспектор-ревизор Контрольно-счетной палаты

Златоустовского городского округа					            О.Н. Базанова