| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, предусмотренных на ремонт асфальтового покрытия улицы Аносова, благоустройство квартала Матросова и района Демидовка»

Контрольно-счетной палатой Златоустовского городского округа (далее – КСП ЗГО) в связи с обращениями граждан, поступившими  во время приема председателя КСП Челябинской области А.А. Лошкина, в соответствии с пунктом 24 раздела I Плана работы КСП ЗГО на 2019 год, проведено контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств, предусмотренных на ремонт асфальтового покрытия улицы Аносова, благоустройство квартала Матросова и района Демидовка» в Муниципальном казенном учреждении Златоустовского городского округа  «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  (далее – МКУ ЗГО «УЖКХ», Управление). По его результатам составлен акт от 30.04.2019 №12, , который подписан руководителем МКУ ЗГО «УЖКХ» с разногласиями.

В соответствии с пунктом 76 Положения о Контрольно-счетной палате Златоустовского городского округа, утвержденного Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 10.10.2011 №60-ЗГО, указанные Разногласия являются приложением к Акту. Доводы, отраженные Учреждением в Разногласиях, КСП ЗГО не приняты, по существу разногласий дан мотивированный ответ.

В соответствии с программой контрольного мероприятия проверено использование бюджетных средств в сумме 6 910,7 тыс. рублей (в том числе: средства областного бюджета – 4 793,8 тыс. рублей, местного бюджета – 1 116,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 1 000,9 тыс. рублей).

В 2018 году за счет бюджетных средств на ремонт асфальтового покрытия ул. Аносова направлено 4 559,2 тыс. рублей (площадь 4 665,9 м2), на благоустройство дворовых территорий района Демидовка – 1 248,0 тыс. рублей, на квартал Матросова – 1 103,6 тыс. рублей.

Кроме того, в муниципальных заданиях МБУ «Благоустройство» и МБУ «Скверы и парки» закреплены территории по зимнему содержанию дорог района Демидовка, в рамках которых проведены следующие работы: очистка лестниц от снега и льда, очистка пешеходных дорожек от снега и работа трактора по сгребанию снега. В проверяемом периоде заключено 5 муниципальных контрактов на текущее содержание автодорог ЗГО на общую сумму 34 066,3 тыс. рублей, предметом которых, в том числе является текущее содержание автодороги по Табунному переулку и на участке ул. 4-я Демидовская, д.29 – ул. 2-я Демидовская, д.20. Проведены работы по обработке проезжей части дорог противогололедными материалами и удаление снега с дорожного покрытия.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки, допущенные МКУ «УЖКХ»:

Нарушения бюджетного законодательства:

1. В нарушение требований статьи 34 Бюджетного кодекса РФ допущено неэффективное использование бюджетных средств в общей сумме 109,0 тыс. рублей, в результате оплаты фактически невыполненных работ по асфальтированию придомовой территории МКД.

Нарушения законодательства о контрактной системе:

1. В нарушение требований части 1 статьи 34, части 2 статьи 94 Федерального Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), в ходе исполнения двух муниципальных контрактов изменены их существенные условия в нарушении объемов выполненных работ на сумму 330,5 тыс. рублей;

2. В нарушение части 13.1 статьи 34 Закона №44-ФЗ Управлением не соблюдены сроки оплаты выполненных работ;

3. В нарушение требований статьи 22 Закона №44-ФЗ, пунктов 3.7 и 3.19 Методических рекомендаций Минэкономразвития РФ, Управлением для расчета НМЦК приняты предложения поставщиков не имеющих опыта проведения необходимых работ, что привело к завышению НМЦК на сумму 59,6 тыс. рублей;

4. В нарушение требований части 1 статьи 22 Закона №44-ФЗ Управлением не обоснован расчет НМЦК по выполнению работ по спиливанию деревьев на сумму 1 000,0 тыс. рублей.

Иные нарушения и недостатки:

1. В нарушение пунктов 5, 6 Постановления Администрации ЗГО от 05.12.2014 №457-П «Порядок оформления сноса и определения компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории Златоустовского городского округа»  произведен снос 13 деревьев в отсутствие разрешения Администрации Златоустовского городского округа;

2. В нарушение требований пункта 5.1.15 Свода привил СП 59.13330.2016 « Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»обустроенный пандус имеет поручень только с одной стороны;

3. Дефектная ведомость не соответствует требованиям, предъявляемым к документу: отсутствуют реквизиты (номер, дата составления документа, наименование экономического субъекта, составившего документ, наименование должности лица);

4. Для выполнения работ по благоустройству дворовой территории отсутствует обязательный дизайн-проект территории, разработанный собственниками помещений в МКД, предусмотренный требованиями Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Златоустовского округа на 2018-2022 годы».

МКУ ЗГО «УЖКХ» в ходе контрольного мероприятия устранено нарушение на сумму 109,0 тыс. рублей (подрядчиком работы выполнены в полном объеме).

Отчет по результатам контрольного мероприятия рассмотрен на заседании коллегии КСП ЗГО 30.05.2019 г. с участием руководителя объекта контроля, заместителей Главы округа.

По результатам контрольного мероприятия и утверждения отчета Коллегией КСП ЗГО в адрес  руководителя МКУ ЗГО «УЖКХ» направлено представление о принятии мер по недопущению впредь нарушений законодательства. В ответ на представление от руководителя объекта контроля поступила информация о рассмотрении представления и принятии мер по недопущению впредь выявленных нарушений.

Материалы о нарушении законодательства о контрактной системе направлены в Прокуратуру г. Златоуста, по ним Прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении руководителя МКУ ЗГО « УЖКХ».

Председатель                                                                               Л.В.Болховская

31.07.2019