ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено

постановлением Администрации

Златоустовского городского округа

от 29.12.2025 г. № 497-П/АДМ

# Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятий, | Источник финансирования | Объём финансирования на реализацию мероприятий программы,тыс. рублей |  |  |  | # Ожидаемые результаты | # Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего на период реализации | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |  |
| Подпрограмма 1: «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели: |  | 1) развитие местной системы градостроительного регулирования в целях устойчивого развития территории Златоустовского городского округа, увеличения объемов жилищного строительства и привлечения инвестиций в строительную отрасль; 2) опережающее обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для увеличения объемов жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: |  | 1) подготовка градостроительной документации Златоустовского городского округа (генерального плана, правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий); 2) создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства; 3) привлечение внебюджетных источников в сферу жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансирование подпрограммы в целом | ВСЕГО: | 13434,80 | 11234,80 | 0,00 | 2200,00 | увеличение объема жилищного строительства на 87,4 тыс. кв. метров | Администрация Златоустовского городского округа; Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство»; Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 13434,80 | 11234,80 | 0,00 | 2200,00 |  |  |
| 1.1 | Подготовка градостроительной документации Златоустовского городского округа (разработка проекта и внесение изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки ЗГО (в соответствии с изменениями в Градостроительном и Земельном кодексах Российской Федерации), разработка проектов планировки и межевания территории) | ВСЕГО: | 13434,80 | 11234,80 | 0,00 | 2200,00 | увеличение объема жилищного строительства на 87,4 тыс. кв. метров | Администрация Златоустовского городского округа |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 13434,80 | 11234,80 | 0,00 | 2200,00 |  |  |
| 1.1.1 | Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа | местный бюджет | 7940,03 | 6940,03 | 0,00 | 1000,00 |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа Администрация Златоустовского городского округа Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| 1.1.2 | Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка проекта местных нормативов градостроительного проектирования Златоустовского городского округа (внесение изменений)» | местный бюджет | 97,45 | 97,45 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Выполнение инженерно-геодезических изысканий в отношении земельного участка, расположенного на участке гостиничногокомплекса «Никольский» до ул. им.П.П.Аносова участок длиной 2,1 км, проектируемая улица идет вдоль городского пруда | местный бюджет | 598,00 | 598,00 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Разработка проекта планировки и межевания территории в г.Златоусте Челябинской области «Внесение изменений в проект планировки и межевания территории в районе торгово-развлекательного комплекса «Тарелка» | местный бюджет | 310,00 | 310,00 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Разработка проекта планировки и межевания территории улиц в г. Златоусте: Таганайская, д. 1 - 194, Береговая Демидовская, 1-я Демидовская, 2-я Демидовская, 3-я Демидовская, 4-я Демидовская, 5-я Демидовская, 6-я Демидовская, 7-я Демидовская, 8-я Демидовская, 9-я Демидовская, Георгия Дмитрова, Фабричная, Машиностроителей, Профсоюзная, Северная, Южная, им. А.П. Гайдара, им. Л.М. Доватора, Новобереговая, Чугуновская, Малая Чугуновская, им. Ф.Ф. Сыромолотова, Уреньгинская, Братьев Кадомцевых. | местный бюджет | 1152,00 | 1152,00 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Разработка проекта планировки и межевания территории улиц в г. Златоусте: 1-я Посадская, 2-я Посадская, 3-я Посадская, 4-я Посадская, Янтарная, Малахитовая, Весенняя, Спецдревесины, им. С.А. Леваневского, им. Г.Я. Седова, Веселовская, им. В.А. Серова, им. П.Д. Осипенко, Большая Балашиха, Малая Балашиха, Береговая Балашиха | местный бюджет | 608,00 | 608,00 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Разработка проекта планировки и межевания территории в г.Златоусте Челябинской области «Внесение изменений в проект планировки и межевания территории линейных объектов «Газоснабжение жилых домов» в границах: ул. им. Н.Л. Полетаева, ул. им. А.М. Матросова, ул. им. И.В. Мичурина, ул. им. В.П. Чкалова, ул. Береговая Уржумка, ул. им. С.Н. Халтурина, переулок им. ИЛ. Павлова, переулок Деrтярский, ул. Деrтярская, ул. им. Г.К. Жукова, ул. Карьерная, ул. Новоуржумская, ул. Привокзальная, ул. им. Олега Кошевого, ул. им. Лизы Чайкиной, ул. им. Клары Цеткин | местный бюджет | 246,75 | 246,75 |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Разработка проекта планировки и межевания территории г.Златоусте Челябинской области в районе улиц: Октябрьская, им.Г.В.Плеханова, им.М.А.Аникеева, им.В.И.Ленина, им.И.Н.Бушуева | местный бюджет | 320,00 | 320,00 |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Разработка проекта планировки и межевания территории в г.Златоусте Челябинской области в районе улиц: 2-я Тесьминская, 3-я Тесьминская, им.П.П.Аносова | местный бюджет | 296,25 | 296,25 |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Разработка проекта планировки и межевания территории в районе квартала Южноуральский к Тесьминской насосно-фильтровальной станции, между улицей Солнечной и Гаражно-строительным потребительским кооперативом «Локомотив» | местный бюджет | 400,32 | 400,32 |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Разработка проекта планировки и межевания территории в г.Златоусте Челябинской области в районе улиц: им.С.М.Кирова, ул.Техническая, ул.Генераторная | местный бюджет | 266,00 | 266,00 |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Разработка проектов планировки и межевания территории населенных пунктов Златоустовского городского округа: п. Центральный, п. Тундуш | местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.13 | Разработка проектов планировки и межевания территории населенных пунктов Златоустовского городского округа: с. Куваши, п. Тайнак | местный бюджет | 1200,00 |  |  | 1200,00 |  |  |
| # Подпрограмма 2: # «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели: |  | 1) создание на территории Златоустовского городского округа условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов; 2) уменьшение аварийного жилищного фонда в Златоустовском городском округе, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: |  | 1) формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 2) снос жилых домов, признанных аварийными, и жилых домов с высоким (более 70 процентов) уровнем износа. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Финансирование подпрограммы в целом | ВСЕГО: | 764 540,19325 | 329803, 62209 | 338999, 41896 | 95 737,15220 | переселение граждан (семей) из жилых помещений, признанных непригодными для проживания – 196 семей переселение граждан (семей) из жилых помещений, признанных непригодными для проживания – 196 семей переселение граждан (семей) из жилых помещений, признанных непригодными для проживания – 196 семей | Администрация Златоустовского городского округа, Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа, МКУ Златоустовского городского округа «УЖКХ» Администрация Златоустовского городского округа, Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 139 801,18587 | 139 801,18587 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 623 761,27935 | 189 459,44599 | 338 660,41896 | 95 641,41440 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 977,72803 | 542,99023 | 339,00000 | 95,73780 |  |  |
| 2.1 | Переселение граждан из жилищного фонда признанного непригодным для проживания, снос ветхоаварийного жилого фонда | ВСЕГО: | 395152,17336 | 213,40 | 338999, 41896 | 55939,3544 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 394543,83336 | 0,00 | 338660, 41896 | 55883,4144 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 608,34 | 213,40 | 339,00 | 55,94 |  |  |
| 2.1.1. 2.1.1.1 2.1.1.2 | Строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в том числе: | ВСЕГО: | 394938,77336 | 0,00 | 338999, 41896 | 55939,3544 |  | Администрация Златоустовского городского округа МБУ «Капитальное строительство» МБУ «Капитальное строительство» |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 394543,83336 | 0,00 | 338660, 41896 | 55883,4144 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 394,94 | 0,00 | 339,00 | 55,94 |  |  |
|  | - приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) на вторичном рынке жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | ВСЕГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | - приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, путем инвестирования в строительство многоквартирных жилых домов, в рамках Государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» | ВСЕГО: | 394938,77336 | 0,00 | 338999, 41896 | 55939,3544 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 394543,83336 | 0,00 | 338660, 41896 | 55883,4144 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 394,94 | 0,00 | 339,00 | 55,94 |  |  |
| 2.1.2 | Снос ветхоаварийного жилого фонда | местный бюджет | 213,40 | 213,40 | 0,00 | 0,00 |  | МБУ «Капитальное строительство» |
| 2.2 | Региональный проект «Жилье» | ВСЕГО: | 369 388,01989 | 329590, 22209 | 0,00 | 39 797,79780 |  | Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа (2025 год), Администрация Златоустовского городского округа - МБУ "Капитальное строительство" (2027 год) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 139 801,18587 | 139 801,18587 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 229 217,44599 | 189 459,44599 | 0,00 | 39 758,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 369,38803 | 329,59023 | 0,00 | 39,79780 |  |  |
| 2.2.1 | Финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств: публично-правовой компании «Фонд развития территорий», областного и местного бюджетов, в том числе: | ВСЕГО: | 369 388,01989 | 329 590,22209 | 0,00 | 39 797,79780 |  | Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа (2025 год), Администрация Златоустовского городского округа - МБУ «Капитальное строительство» (2027 год) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 139 801,18587 | 139 801,18587 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 229 217,44599 | 189 459,44599 | 0,00 | 39 758,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 369,38803 | 329,59023 | 0,00 | 39,79780 |  |  |
| 2.2.1.1 | Приобретение жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года, в Челябинской области, утвержденной Постановлением Правительства Челябинской области от 27.06.2024 г. № 399-П на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | ВСЕГО: | 369 388,01989 | 329 590,22209 | 0,00 | 39 797,79780 |  | Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа (2025 год), Администрация Златоустовского городского округа - МБУ «Капитальное строительство» (2027 год) |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 139 801,18587 | 139 801,18587 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 229 217,44599 | 189 459,44599 | 0,00 | 39 758,00 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 369,38803 | 329,59023 | 0,00 | 39,79780 |  |  |
| 2.1.3 | Формирование поквартирных списков граждан, планируемых к расселению из ветхоаварийного жилого фонда | Без финансирования |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа |
| 2.1.4 | Ведение реестра жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | Без финансирования |  |  |  |  |  | МКУ Златоустовского городского округа«УЖКХ» |
| # Подпрограмма 3: # «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: |  | улучшение жилищных условий молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях |  |  |  |  |  |  |
| Задача: |  | предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Осуществление государственной и муниципальной поддержки для решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в том числе: | ВСЕГО: | 17682,36195 | 5317,37096 | 6180,73278 | 6184,25821 | уменьшение количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 12 семей | Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2329,88716 | 720,41773 | 813,56929 | 795,90014 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 8275,10383 | 2 519,58227 | 2 867,16349 | 2 888,35807 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7077,37096 | 2077,37096 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |
| 3.1 | Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | ВСЕГО: | 17682,36195 | 5317,37096 | 6180,73278 | 6184,25821 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2329,88716 | 720,41773 | 813,56929 | 795,90014 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 8275,10383 | 2 519,58227 | 2 867,16349 | 2 888,35807 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7077,37096 | 2077,37096 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 795657,35520 | 346355, 79305 | 345180, 15174 | 104121, 41041 |  |  |
|  | в том числе: | федеральный бюджет | 142131,07303 | 140521, 60360 | 813,56929 | 795,90014 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 632036,38318 | 191979, 02826 | 341527, 58245 | 98529, 77247 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 21489,89899 | 13855, 16119 | 2839,00 | 4795,73780 |  |  |