ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено

постановлением администрации

Златоустовского городского округа

от 11.03.2025 г. № 89-П/АДМ

О предоставлении бюджетных ассигнований из бюджета Златоустовского городского округа в форме субсидии 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Златоустовского городского округа

| Наименование объекта капитального строительства | Направление инвестирования | Наименование главного распорядителя средств бюджета Златоустовского городского округа | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта капитального строительства (в ценах соответствующих лет), тыс. рублей | Распределение (по годам реализации) сметной стоимости объекта капитального строительства, рассчитанной в ценах соответствующих лет, тыс. рублей | Общий (предельный) объем субсидий тыс. рублей | Распределение (по годам реализации) общего (предельного) объема субсидий, тыс. рублей | Сроки заключения соглашения о предоставлении субсидии | Решение о предоставлении права на заключение соглашения о предоставлении субсидии на срок превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Реконструкция сети газоснабжения жилых домов МЖК № 1 в г. Златоусте, Челябинской области» | Реконструкция, в том числе проектно-изыскательские работы, гос.экспертиза | Администрация Златоустовского городского округа | Протяженность - 30 м | Декабрь 2026 г. | 10 900,00 в том числе проектно-изыскательские работы - 600,00 гос.экспертиза -300,00 | 2025 - 900,00 в том числе проектно-изыскательские работы - 600,00 гос. экспертиза - 300,00 | 600,00 в том числе проектно-изыскательские работы - 600,00 | 2025 -600,00 в том числе проектно-изыскательские работы - 600,00 | 2025 год | Предоставить право на заключение соглашения о предоставлении субсидии на срок и в объёмах указанных в графе 9 настоящего приложения |
|  |  |  |  |  |  | 2026- 10 000,00 |  |  |  |  |
| «Реконструкция межцехового газопровода на площади 3 Интернационала в г. Златоусте, Челябинской области» | Реконструкция, в том числе проектно-изыскательские работы, гос.экспертиза | Администрация Златоустовского городского округа | Протяженность - 3 178 м | Декабрь 2026 г. | 73 666,67 в том числе проектно-изыскательские работы - 2 266,67 гос.экспертиза - 1 400,00 | 2025 - 3 666,67 в том числе проектно-изыскательские работы -2 266,67 гос. экспертиза - 1 400,00 | 2 266,67 в том числе проектно-изыскательские работы - 2 266,67 | 2025 - 2 266,67 в том числе проектно-изыскательские работы - 2 266,67 | 2025 год | Предоставить право на заключение соглашения о предоставлении субсидии на срок и в объёмах указанных в графе 9 настоящего приложения |
|  |  |  |  |  |  | 2026 - 70 000,00 |  |  |  |  |
| «Реконструкция газораспределительного пункта высокого давления в пос. Красная горка, г. Златоусте, Челябинская область» | Реконструкция, в том числе проектно-изыскательские работы, гос.экспертиза | Администрация Златоустовского городского округа | Площадь - 36,4 кв. м | Декабрь 2026 г. | 12 106,67 в том числе проектно-изыскательские работы - 1 406,67 гос.экспертиза -700,00 | 2025 - 2 106,67 в том числе проектно-изыскательские работы - 1 406,67 гос.экспертиза- 700,00 | 1 406,67 в том числе проектно-изыскательские работы - 1 406,67 | 2025 - 1 406,67 в том числе проектно-изыскательские работы - 1 406,67 | 2025 год | Предоставить право на заключение соглашения о предоставлении субсидии на срок и в объёмах указанных в графе 9 настоящего приложения |
|  |  |  |  |  |  | 2026- 10 000,00 |  |  |  |  |
| «Реконструкция газопровода среднего давления по ул. Машиностроителей в пос. 40 лет Октября в г. Златоусте, Челябинской области» | Реконструкция, в том числе проектно-изыскательские работы, гос.экспертиза | Администрация Златоустовского городского округа | Протяженность - 730 м | Декабрь 2026 г. | 32 200,00 в том числе проектно-изыскательские работы - 1 500,00 гос.экспертиза -700,00 | 2025 - 2 200,00 в том числе проектно-изыскательские работы - 1 500,00 гос.экспертиза- 700,00 | 1 500,00 в том числе проектно-изыскательские работы - 1 500,00 | 2025 - 1 500,00 в том числе проектно-изыскательские работы - 1 500,00 | 2025 год | Предоставить право на заключение соглашения о предоставлении субсидии на срок и в объёмах указанных в графе 9 настоящего приложения |
|  |  |  |  |  |  | 2026- 30 000,00 |  |  |  |  |
| «Реконструкция газопровода закольцовка, среднего давления от ул. Береговая Ветлужская до ул. Миасская в г. Златоусте, Челябинской области» | Реконструкция, в том числе проектно-изыскательские работы, гос.экспертиза | Администрация Златоустовского городского округа | Протяженность - 5 474 м | Декабрь 2026 г. | 155 050,00 в том числе проектно-изыскательские работы - 3 250,00 гос.экспертиза - 1 800,00 | 2025 - 5 050,00 в том числе проектно-изыскательские работы - 3 250,00 гос.экспертиза- 1 800,00 | 3 250,00 в том числе проектно-изыскательские работы - 3 250,00 | 2025 - 3 250,00 в том числе проектно-изыскательские работы - 3 250,00 | 2025 год | Предоставить право на заключение соглашения о предоставлении субсидии на срок и в объёмах указанных в графе 9 настоящего приложения |
|  |  |  |  |  |  | 2026- 150 000,00 |  |  |  |  |

2. Эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объектов капитального строительства внесенныхв решение, 
с момента окончания строительства и до ввода их в эксплуатацию не требуются.