ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено

постановлением Администрации

Златоустовского городского округа

от 17.06.2024 г. № 194-П/АДМ

Муниципальная программа

«Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов собственности Златоустовского городского округа»

Паспорт муниципальной программы «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов собственности Златоустовского городского округа»

| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Златоустовского городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство» |
| Структурные элементы муниципальной программы | Не предусмотрена реализация подпрограмм в рамках муниципальной программы |
| Цель муниципальной программы | ## Создание комфортных условий для проживания жителей Златоустовского городского округа, постоянное повышение уровня и качества жизни населения городского округа посредством капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов инфраструктуры и социально-культурного назначения |
| Задачи муниципальной программы | 1) Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции объектов инфраструктуры и социально-культурного назначения и капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения; 2) Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры и социально-культурного назначения (далее - объекты капитального строительства) |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Количество объектов капитального строительства, реконструкции муниципальной собственности, в том числе: 1.1. Находящиеся на стадии разработки проектно-сметной документации, государственной экспертизы проекта: - 2021 год - 4 ед.; - 2022 год - 6 ед.; - 2023 год - 4 ед.; - 2024 год - 0 ед.; - 2025 год - 0 ед.; - 2026 год - 0 ед. 1.2. Находящиеся на стадии строительства, реконструкции: - 2021 год - 0 объектов; - 2022 год - 1объект; - 2023 год - 1 объект; - 2024 год - 0 объектов; - 2025 год - 0 объектов; - 2026 год - 0 объектов. 2. Количество объектов капитального строительства, реконструкции муниципальной собственности, планируемых к вводу в эксплуатацию: - 2021 год - 1 объект; - 2022 год - 1объект; - 2023 год - 1 объект; - 2024 год - 0 объектов; - 2025 год - 0 объектов; - 2026 год - 0 объектов. 3. Количество объектов капитального ремонта муниципальной собственности, в том числе: 3.1. На стадии разработки проектно-изыскательской, сметной документации: - 2021 год - 0 шт.; - 2022 год - 0 шт.; - 2023 год - 2 шт.; - 2024 год - 0 шт.; - 2025 год - 0 шт.; - 2026 год - 0 шт. 3.2. В стадии производства ремонтных работ: - 2021 год - 0 объектов; - 2022 год - 0 объектов; - 2023 год - 2 объекта; - 2024 год - 0 объектов; - 2025 год - 0 объектов; - 2026 год - 0 объектов. 3.2.1. Количество выполненных мероприятий или работ: - 2023 год - 1 ед.; - 2024 год - 0 ед.; - 2025 год - 0 ед.; - 2026 год - 0 ед. 4. Исполнение функций заказчика-застройщика Администрации Златоустовского городского округа: - 2021 год - 109 заключений, 6 объектов; - 2022 год - 6 объектов; - 2023 год - 6 объектов; - 2024 год - 0 объектов; - 2025 год - 0 объектов; - 2026 год - 0 объектов. 4.1. Количество приобретенных основных средств: - 2023 год - 3 ед.; - 2024 год - 0 ед.; - 2025 год - 0 ед.; - 2026 год - 0 ед. 4.2. Количество обследованных и подготовленных к строительству земельных участков: - 2023 год - 1 ед.; - 2024 год - 0 ед.; - 2025 год - 0 ед.; - 2026 год - 0 ед. |
| Показатели муниципального проекта | Отсутствуют |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации 2021 - 2026 годы Этапы реализации: I этап - 2021 год; II этап - 2022 год; Ш этап - 2023 год; IV этап - 2024 год; V этап - 2025 год; VI этап - 2026 год |
| Объёмы финансовых ресурсов муниципальной программы | Объем финансирования программы в 2021-2026 годах 134 365,45 тыс. рублей, в том числе за счёт: - средств бюджета Златоустовского городского округа - 99 146,84 тыс. рублей; - средств областного бюджета - 35 218,61 тыс. рублей. Объём финансирования программы в 2021 году - 13 872,54 тыс. рублей, в том числе за счёт: - средств бюджета Златоустовского городского округа -13 872,54 тыс. рублей. - средства областного бюджета - 0,00 тыс. рублей. Объём финансирования программы в 2022 году - 39 940,50 тыс. рублей, в том числе за счёт: - средств бюджета Златоустовского городского округа - 24 215,90 тыс. рублей. - средства областного бюджета - 15 724,60 тыс. рублей. Объём финансирования программы в 2023 году - 80 552,41 тыс. рублей. - средств бюджета Златоустовского городского округа - 61 058,40 тыс. рублей - средств областного бюджета - 19 494,01 тыс. рублей; Объём финансирования программы в 2024 году - 0,00 тыс. рублей. - средств бюджета Златоустовского городского округа - 0,00 тыс. рублей; - средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей. Объём финансирования программы в 2025 году - 0,00 тыс. рублей. - средств бюджета Златоустовского городского округа - 0,00 тыс. рублей; - средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей. Объём финансирования программы в 2026 году - 0,00 тыс. рублей. - средств бюджета Златоустовского городского округа - 0,00 тыс. рублей; - средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. В период 2021-2026 годов планируется ввести в эксплуатацию 3 объекта инфраструктуры, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, и других сфер. 2. Организация строительства и проведение контроля, в период 2021-2026 годов, за работами по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, и других сфер по 18 объектам, в том числе по этапам реализации: - 2021 год - по 6 объектам инфраструктуры и социальной сферы; - 2022 год - по 6 объектам инфраструктуры и социальной сферы; - 2023 год - по 6 объектам инфраструктуры и социальной сферы; - 2024 год - по 0 объектам инфраструктуры и социальной сферы; - 2025 год - по 0 объектам инфраструктуры и социальной сферы; - 2026 год - по 0 объектам инфраструктуры и социальной сферы |

Раздел 1. Характеристики текущего состояния в области строительства 
и реконструкции объектов собственности Златоустовского городского округа, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

1. Одним из основных показателей развития Златоустовского городского округа является создание комфортных условий для проживания жителей Златоустовского городского округа посредством капитального строительства, реконструкции объектов инфраструктуры и социально-культурного назначения, что позволит гражданам пользоваться различными социально-культурными услугами в современных и технологически оснащенных учреждениях, обеспечит жителей города комфортной средой для проведения досуга, устойчивым газоснабжением и водоснабжением население округа.

В природно-климатических условиях Златоустовского городского округа расходы на отопление жилых домов частного сектора составляют значительную часть в бюджете граждан. Перевод жилья на природный газ 
при существующем соотношении цен на энергоносители по сравнению 
с другими видами топлива, позволяет сократить текущие расходы населения 
на энергоресурсы, по меньшей мере, на одну треть и представляется наиболее эффективным способом устранения дефицита энергоресурсов.

В районах частной застройки округа, как правило, проживают граждане, относящиеся к социально незащищенным слоям населения, в том числе преклонного возраста, для которых решение бытовых проблем имеет определенную сложность. Кроме того, в районах частной застройки сохраняется высокая степень риска возникновения пожаров, так как обогрев жилых помещений осуществляется либо за счет печного отопления, 
либо за счет сжиженного газа в баллонах.

Уровень газификации населения Златоустовского городского округа 
по состоянию на 31.12.2023 года составляет 72,1 процента. В последние годы наблюдается снижение роста строительства газовых сетей и подключения 
к газу частных домовладений. Это видно из статистики построенных газовых сетей в частном секторе на территории Златоустовского городского округа. Если в период с 2001 по 2008 годы было построено более 
200 километров газовых сетей и подключено к газу более 5,3 тысяч частных домовладений, то уже с 2008 по 2023 годы всего введено 118,4357 километров газовых сетей, подключено к газу всего 1,195 тысяч частных домовладений.

В условиях снижения уровня газификации частного сектора Златоустовского городского округа, одной из основных угроз социально-экономическому развитию Златоустовского городского округа становится снижение уровня жизни населения, вызванное использованием неэффективного энергоносителя.

С введением в сентябре 2021 году в действие Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования 
и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.09.2021 г. № 1547, подключение жилых домов частного сектора 
к газораспорядительным сетям производится в рамках догазификации частных жилых домов и обеспечивает подключение (технологическое присоединение) от магистрального газопровода до границы земельного участка.

В связи с тем, что договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации 
или региональным оператором газификации, в рамках данной муниципальной программы остается только вопрос строительства магистральных газопроводов, для обеспечения удовлетворенности населения в природном газе.

В период с 2021 по 2023 год, построено 25,41 километров магистральных газопроводов, снабжающих частный сектор Златоустовского городского округа природным газом.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается 
в том, что при существующем уровне газификации частного сектора Златоустовского городского округа ситуация может привести к следующим негативным последствиям:

- падению уровня жизни населения Златоустовского городского округа;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванного ростом доли затрат на поддержку не защищённых слоёв населения в общих затратах 
на муниципальное управление.

2. Для обеспечения комфортных условий жителям Златоустовского городского округа посредством строительства объектов социальной сферы, 
в период с 2010 года по 2017 год были введены в эксплуатацию семь объектов:

1) детский парк «Крылатко» на проспекте Гагарина;

2) пристрой к детскому саду № 85 по ул. Насосная, 28;

3) канализационный коллектор длинной 500 мм, по ул. Ленина 
от площади III интернационала до ул. Бушуева;

4) двухцепная линия электропередачи 6 кВ. в 5-м микрорайоне;

5) инженерные сети к двум жилым домам (7 - блок секций) 
в микрорайоне «Березовая роща» и один объект после реконструкции - 
«Архив Златоустовского городского округа»;

6) гидротехническое сооружение городского пруда на реке Ай 
в г. Златоусте, после реконструкции земляной плотины;

7) здание Инженерного корпуса на пл. III Интернационала после его реконструкции под архив.

Ввод данных объектов в эксплуатацию позволил решить частично проблему досуга населения Златоустовского городского округа, решил проблему сохранности архивного фонда, а также улучшил показатель потребности жителей Златоустовского городского округа в объектах инженерной инфраструктуры, улучшил показатель обеспечения безопасности проживания.

В период с 2021 по 2026 год планируется строительство объекта досуга - объекта инфраструктуры «Строительство вело-пешеходного моста 
в г. Златоусте, расположенный по адресу: г. Златоуст, по ул. Олимпийская между домами 21 и 15, в сторону водоема «Тарелка».

Несмотря на принимаемые меры по обеспечению населения городского округа объектами социальной сферы, проблема заключается в том, что низкий уровень строительства объектов образования, физической культуры, может привести к следующим негативным последствиям:

- снижению эффективности предоставляемых муниципальных услуг 
в области образования, физической культуры, ввиду отсутствия достаточного количества специализированных помещений для предоставления данных услуг и, как следствие, снижению экономического развития Златоустовского городского округа, в результате не получения в достаточном объёме муниципальных услуг в области образования, физической культуры.

3. Программно-целевой метод, исходя из целей и задач решения данной проблемы, позволит выделить направления финансирования, определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках муниципальной программы, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации муниципальной программы.

4. Важнейшим критерием экономического развития Златоустовского городского округа является увеличение объемов и качество строительства объектов общественного и производственного назначения. Наряду 
с увеличением объемов строительства растут требования к качеству 
и эксплуатационной эффективности возводимых объектов. Все это, 
а также изменения нормативной базы, внедрение новых технологий и методов строительства повышают значение технического надзора и контроля, который осуществляется за строительством.

5. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции объектов инфраструктуры и социально-культурного назначения и капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения обеспечивает соблюдение законного, экономного, эффективного и целесообразного использования финансовых и материальных ресурсов и своевременного ввода объектов строительства в эксплуатацию.

С учетом вышесказанного, проблема заключается в том, что отсутствие организации и контроля проведения работ по капитальному строительству, реконструкции объектов инфраструктуры и социально-культурного назначения и капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения может привести к следующим негативным последствиям:

1) снижение качества и эксплуатационной эффективности возводимых объектов;

2) ввод в эксплуатацию объектов строительства позже установленных сроков;

3) снижение эффективности бюджетных расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов собственности Златоустовского городского округа.

Раздел 2. Приоритеты и цели муниципальной политики в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов собственности Златоустовского городского округа, описание основных целей и задач муниципальной программы

6. Основным приоритетом и целью муниципальной программы является создание комфортных условий для проживания жителей Златоустовского городского округа, постоянное повышение уровня и качества жизни населения городского округа посредством капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов инфраструктуры и социально-культурного назначения.

7. Задачи муниципальной программы:

1) Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции объектов инфраструктуры и социально-культурного назначения и капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения;

2) Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры и социально-культурного назначения (далее - объекты капитального строительства).

Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей 
в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов собственности Златоустовского городского округа

8. Реализация муниципальной программы позволит достигнуть следующих конечных результатов:

В период 2021-2026 год планируется ввести в эксплуатацию 3 объекта инфраструктуры, здравоохранения, образования, физической культуры 
и спорта, и других сфер.

Организация строительства и проведение контроля, в период 
с 2021-2026 год, за работами по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, и других сфер по 18 объектам, в том числе по этапам реализации:

- 2021 год - по 6 объектам инфраструктуры и социальной сферы;

- 2022 год - по 6 объектам инфраструктуры и социальной сферы;

- 2023 год - по 6 объектам инфраструктуры и социальной сферы;

- 2024 год - по 0 объектам инфраструктуры и социальной сферы;

- 2025 год - по 0 объектам инфраструктуры и социальной сферы;

- 2026 год - по 0 объектам инфраструктуры и социальной сферы.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в организации и контроле проведения работ по капитальному строительству, реконструкции объектов собственности Златоустовского городского округа в целях обеспечения гражданам комфортных условий проживания и постоянное повышение уровня и качества жизни населения Златоустовского городского округа.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в увеличении объемов и качества строительства объектов собственности Златоустовского городского округа, реконструкции объектов инфраструктуры и социально-культурного назначения, а также своевременного ввода объектов строительства в эксплуатацию.

Связь количественных значений ожидаемых конечных результатов муниципальной программы с основными показателями прогноза Златоустовского городского округа отсутствует.

Раздел 4. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных индикативных показателей.

9. Муниципальная программа реализуется в 2021-2026 годы, 
в соответствии с установленными сроками реализации отдельных контрольных этапов:

| Целевые индикаторы | Этапы реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I этап - 2021 год | II этап - 2022 год | III этап - 2023 год | IV этап - 2024 год | V этап - 2025 год | VI этап - 2026 год |
| 1. Количество объектов капитального строительства, реконструкции, в том числе: | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Находящиеся на стадии разработки проектно-сметной документации, государственной экспертизы проекта, ед. | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Находящиеся на стадии строительства, реконструкции, объект | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Количество объектов капитального строительства, реконструкции муниципальной собственности планируемых к вводу в эксплуатацию, объект | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Количество объектов капитального ремонта, объекты, в том числе: | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. На стадии разработки проектно-изыскательской, сметной док. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. В стадии производства ремонтных работ, объект | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. Количество выполненных мероприятий или работ, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Исполнение функций заказчика-застройщика Администрации Златоустовского городского округа, заключений | 109 | - | - | - | - | - |
| объектов | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Количество приобретенных основных средств, ед. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Количество обследованных и подготовленных к строительству земельных участков, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы, 
в том числе муниципальной составляющей Национальных проектов, 
с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя, 
а также ожидаемых результатов

10. Перечень основных мероприятий муниципальной программы отражен в приложении1 к муниципальной программе.

11. Реализация муниципальной составляющей Национальных проектов 
в рамках муниципальной программы не предусмотрена.

Раздел 6. Основные меры правового регулирования 
в области строительства объектов собственности Златоустовского городского округа, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия нормативно правовых актов

12. Основные меры правового регулирования в области строительства объектов собственности Златоустовского городского округа, направленные 
на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия нормативно правовых актов отражены в таблице.

| Меры правового регулирования | Наименование нормативного правового акта | Номер, дата, нормативного правового акта (при наличии) |
| --- | --- | --- |
| 1. Регулирование вопросов местного значения | «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) |
| 2. Регулирование вопросов газоснабжения в Златоустовском городском округе | «О газоснабжении в Российской Федерации» | Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ (с изменениями и дополнениями) |
|  | «О региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Челябинской области на 2017-2026 годы» | Постановление Правительства Челябинской области от 20.09.2017 г. № 474-П (с изменениями и дополнениями) |
|  | Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов | Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1547 |
| 3. Регулирование вопросов в области энергетики Златоустовского городского округа | «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (с изменениями и дополнениями) |
| 4. Обоснование градостроительной деятельности - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений | # Градостроительный кодекс Российской Федерации | Федеральный закон от 29.12. 2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями) |
| 5. Регулирование вопросов в области энергетики Златоустовского городского округа | «О государственной программе Челябинской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Постановление Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 г. № 346-П (с изменениями и дополнениями) |

Раздел 7. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

13. Подпрограммы в данной муниципальной программе отсутствуют.

Раздел 8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов 
и показателей муниципальной программы по этапам её реализации, 
а также сведения о взаимодействии мероприятий и результатов их выполнения и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

14. Для достижения основной цели муниципальной программы - создание комфортных условий для проживания жителей Златоустовского городского округа, постоянное повышение уровня и качества жизни населения городского округа посредством капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов инфраструктуры и социально-культурного назначения, применены целевые индикаторы:

1) Количество объектов капитального строительства - 16 объектов, реконструкции, в том числе:

- находящиеся на стадии разработки проектно-сметной документации, государственной экспертизы проекта, 14 единиц;

- находящиеся на стадии строительства, реконструкции, 2 объекта.

2) Количество объектов капитального строительства, реконструкции муниципальной собственности, планируемых к вводу в эксплуатацию, 
3 объекта.

3) Количество объектов капитального ремонта - 3 объекта, в том числе:

- на стадии разработки проектно-изыскательской, сметной документации, 2 объекта;

- в стадии производства ремонтных работ, 2 объекта.

4) Исполнение функций заказчика-застройщика Администрации Златоустовского городского округа, в состав которых входит выдача 
109 заключений по результатам проведенной проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства 
или реконструкции, которые финансируются полностью или частично за счет средств соответствующего бюджета и организация строительства и проведение контроля, в период 2021-2026 год, за работами по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры, здравоохранения, образования, физической культуры 
и спорта, и других сфер 18 объектов.

15. Анализ рисков влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы и описание мер управления рисками:

| Определение фактора риска с источниками возникновения | Меры регулирования рисками | Характер влияния рисков на ход реализации муниципальной программы | Качественная (по возможности количественная) оценка факторов риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Правовые риски (общие) |  |  |  |
| Правовые пробелы и коллизии | План нормотворческой деятельности | Отсутствие нормативных актов, позволяющих реализовывать муниципальную программу в срок, может привести к не достижению цели муниципальной программы | Ухудшение качественных и количественных показателей реализации муниципальной программы |
| Финансово-экономические риски |  |  |  |
| Риск снижения качества проведения строительного контроля (технического надзора) | - Методология оценки работы бюджетного учреждения в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, в состав которой войдут критерии оценки качества проведения строительного контроля (технического надзора); - Разработка ключевых показателей эффективности проведения строительного контроля (технического надзора), которые войдут в систему планирования, контроля и анализа за работой бюджетного учреждения; - разработка форм управленческой отчетности по оценке проведения строительного контроля (технического надзора) - разработка регламента по проведению строительного контроля (технического надзора) | Отсутствие качественного строительного контроля (технического надзора) за мероприятиями муниципальной программы может привести к не достижению цели муниципальной программы | Ухудшение качества работы по строительному контролю (техническому надзору) |
| Риск снижения квалификации персонала | Внедрение системы оценки качества проведения строительного контроля (технического надзора) позволит бюджетному учреждению сформировать ключевые показатели эффективности для основных специалистов учреждения и поможет объективно оценивать уровень квалификации кадрового потенциала бюджетного учреждения, что, в конечном счете, позволить предотвратить (минимизировать) риск снижения квалификации персонала бюджетного учреждения и строительства в целом | Неквалифицированное кадровое обеспечение может привести к некачественному исполнению поставленных задач | Ухудшение качества организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов муниципальной собственности и контроля за проведением работ |
| Риск резкого роста бюджетных расходов на строительство | Разработка методологии определения затрат на строительство на основе государственных строительных стандартов. Разработка комплекса мероприятий и соответствующих методик, направленных на минимизацию затрат | Завышение сметной стоимости объектов строительства приведёт к неэффективному расходованию средств бюджета и увеличению сроков исполнения мероприятий муниципальной программы | Увеличится период реализации муниципальной программы |
| Риск потери платежеспособности бюджетного учреждения | Разработка: - методики формирования бюджета движения денежных средств на среднесрочный период (год в разбивке по кварталам) и краткосрочный периода (месяц); - регламента по формированию, контролю и анализу бюджета движения денежных средств; - формы бюджета движения денежных средств и альбома вспомогательных форм, необходимых для формирования бюджета движения денежных средств; - предложений по изменению организационно-функциональной структуры бюджетного учреждения в части формирования структуры, отвечающей за выполнение платежной дисциплины учреждения. Разработка типовых положений соответствующих структурных подразделений, должностных инструкций специалистов; - методологии по управлению кредиторской и дебиторской задолженностью (планирование задолженности, ранжирование по срокам возникновения, определение просроченной и безнадежной задолженности и другого) | Не выполнение мероприятий муниципальной программы, а как следствие не достижение цели муниципальной программы | Увеличится период реализации муниципальной программы |
| Риск сокращения доходов бюджетного учреждения |  |  |  |
| Риск сокращения финансирования со стороны Администрации Златоустовского городского округа | Разработка: - типовых договоров между Администрацией Златоустовского городского округа и бюджетным учреждением, предусматривающим ответственность Администрации Златоустовского городского округа за несвоевременное финансирование бюджетного учреждения в рамках задания; - регламентов финансирования задания бюджетному учреждению; - типового приложения; - графика финансирования бюджетного учреждения в рамках обеспечения муниципального задания | Приведет к не качественному выполнению основной цели муниципальной программы | Ухудшение комфортных условий для проживания жителей Златоустовского городского округа |

Контроль за ходом реализации муниципальной программы, а также анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы, осуществляет по итогам каждого года, ответственный 
исполнитель - Администрация Златоустовского городского округа в лице муниципального бюджетного учреждения «Капитальное строительство» 
в соответствии с установленными полномочиями.

Раздел 9. Информация по ресурсному обеспечению

16. Объем финансирования программы в 2021-2026 годах 
134 365,45 тыс. рублей, в том числе за счёт:

- средств бюджета Златоустовского городского округа - 
99 146,84 тыс. рублей;

- средств областного бюджета - 35 218,61 тыс. рублей.

Объём финансирования программы в 2021 году - 13 872,54 тыс. рублей, 
в том числе за счёт:

- средств бюджета Златоустовского городского округа - 
13 872,54 тыс. рублей;

- средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей.

Объём финансирования программы в 2022 году - 39 940,50 тыс. рублей, 
в том числе за счёт:

- средств бюджета Златоустовского городского округа - 
24 215,90 тыс. рублей;

- средств областного бюджета - 15 724,60 тыс. рублей.

Объём финансирования программы в 2023 году - 80 552,41 тыс. рублей, 
в том числе за счёт:

- средств бюджета Златоустовского городского округа - 
61 058,40 тыс. рублей;

- средств областного бюджета - 19 494,01 тыс. рублей.

Объём финансирования программы в 2024 году - 0,00 тыс. рублей, 
в том числе за счёт:

- средств бюджета Златоустовского городского округа - 0,00 тыс. рублей;

- средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей.

Объём финансирования программы в 2025 году - 0,00 тыс. рублей, 
в том числе за счёт:

- средств бюджета Златоустовского городского округа - 0,00 тыс. рублей;

- средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей.

Объём финансирования программы в 2026 году - 0,00 тыс. рублей, 
в том числе за счёт:

- средств бюджета Златоустовского городского округа - 0,00 тыс. рублей;

- средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей.

17. Свод объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности в разрезе этапов исполнения и источников финансирования отражен в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел 10. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
и установление ее критериев

18. Оценка эффективности муниципальной программы должна осуществляться в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией муниципальной программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, открытости, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются целевые показатели.

19. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

а) повышение эффективности бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ;

б) достижение установленных значений целевых показателей.

20. Оценка эффективности осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности производится путем сопоставления фактических достигнутых показателей с плановыми.

21. Оценка эффективности использования бюджетных средств 
при реализации муниципальной программы рассчитывается по следующим показателям:

| Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | = | Фактические индикативные показатели ---------------------------------------------------- плановые индикативные показатели |
| --- | --- | --- |
| Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | = | Фактическое использование бюджетных средств ---------------------------------------------------- Плановое использование бюджетных средств |
| Показатель эффективности использования бюджетных средств (О) | = | ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей) ---------------------------------------------------- ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) |

22. Эффективность реализации программы в рассматриваемом периоде определяется по полученным результатам оценки следующим образом:

| Значение | Эффективное использование бюджетных средств |
| --- | --- |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования бюджетных средств (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение целевого значения) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |