- Доклад о реализации муниципальной составляющей Национальных проектов Российской Федерации на территории Златоустовского городского округа за I полугодие 2025 года

В 2025 г. открыто ассигнований в бюджете ЗГО на реализацию муниципальной составляющей Национальных проектов РФ на территории Златоустовского городского округа за счет всех источников финансирования в объеме 325 868 852,79 руб., в том числе:

- средства федерального бюджета 224 827 202,41руб.;

- средства областного бюджета 59 989 311,66 руб.;

- средства местного бюджета 41 052 338,72 руб.

Исполнение в 2025 г. по состоянию на 01.07.2025 г. за счет всех источников финансирования составило 89 768 451,88 руб., что составляет 27,55% от суммы ассигнований,

в том числе:

- средства федерального бюджета 75 076 034,13 руб. (33,39%);

- средства областного бюджета 13 898 951,67 руб. (23,17%);

- средства местного бюджета 793 466,08 руб. (1,93%)

1. Национальный проект «Семья»

Сумма ассигнований в 2025 г. 24 564 440,00 руб., в том числе:

1.1. На региональный проект  «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

Направлено  8 421 100,00 руб. (в т.ч. федеральный бюджет – 7 680 000,00 руб., областной бюджет – 320 000,00 руб., местный бюджет – 421 100,00 руб.)

Средства выделены на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту (Библиотека № 22, расположенная по адресу: г. Златоуст, ул. К. Маркса, 33).  Заключен 41 договор на приобретение оборудования, мебели, книжной продукции.

Исполнение по состоянию на 01.07.2025 г.  составило 4 978 790,00 руб., что составляет 59,13 %

1.2. На региональный проект «Старшее поколение»

Направлено в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии  16 143 340,00 руб. (в т.ч. федеральный бюджет 15 497 606,40 руб., областной бюджет – 645 733,60 руб.).

Средства направлены на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Осуществляются ежемесячные выплаты персоналу, оказывающему уход.

По состоянию на 01.07.2025 г. исполнение составило 8 700 000,00 руб., что составляет 53,89%

Общее исполнение по национальному проекту «Семья» по состоянию на 01.07.2025 г. составило 13 678 790,00 руб. (55,69% от суммы ассигнований).

Продолжаются работы по ремонту фасада, входной группы и большого зала.

2. Национальный проект «Молодежь и дети»

В 2025 г. направлено 83 766 289,40 руб., в том числе:

2.1. Региональный проект  «Все лучшее детям»

На реализацию регионального проекта направлено 2 257 090,30 руб., в том числе:

- на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания (приобретение оборудования)  - 1 229 490,30 руб.

В 2025 году в ходе реализации мероприятий регионального проекта «Всё лучшее детям» будут оснащены предметные кабинеты (МАОУ СОШ № 1; 2; 18; 37; 90).

- на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (замена оконных блоков МАОУ СОШ № 25) - 1 027 600,00 руб.

Срок исполнения работ по договору: 15 августа 2025 г.

2.2. Региональный  проект «Педагоги и наставники»

На реализацию регионального проекта направлено 79 088 199,10 руб. (78 794 560,57 руб. – федеральный бюджет, 284 638,53 руб. – областной бюджет), в том числе:

- на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций (заработная плата советникам) - 2 985 135,74 руб.

- на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (заработная плата советникам)  - 7 115 963,36 руб.

- на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (заработная плата классным руководителям)  - 68 987 100,00 руб.

Исполнение по состоянию на 01.07.2025 г. составляет 38 889 661,88 руб., что составляет 49,17 % от суммы ассигнований.

2.3. Региональный  проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»

Выделено 421 000,00 руб. на реализацию мероприятий с детьми и молодежью (в т.ч. областной бюджет – 411 000,00 руб., местный бюджет – 10 000,00 руб.).

Список мероприятий утвержден Распоряжением Администрации Златоустовского городского округа от 20.02.2025 г. № 526-р/АДМ "Об утверждении плана мероприятий в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования и молодёжной политики Златоустовского городского округа на 2025 год".

Утверждены следующие мероприятия по работе с молодежью             "Молодёжь и дети":

1) Мероприятия, направленные на организацию и проведение молодежных образовательных форумов;

2) Мероприятия по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму;

3) Мероприятия, направленные на поддержку работающей молодежи;

4) Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальное проектирование;

5) Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

6) Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание.

2.4. Региональный проект  «Россия  - страна возможностей»

На мероприятия по созданию и развитию молодежного пространства «Третий» из местного бюджета выделено 2 000 0000,00 рублей.

В рамках реализации мероприятия начаты ремонтные работы помещения в 3-м микрорайоне. Произведен демонтаж отделки внутренних помещений. Частично приобретены материальные ценности, такие как раздаточный материал, толстовки, бейсболки, кружки, блокноты.

Общее исполнение по национальному проекту «Молодёжь и дети» по состоянию на 01.07.2025 г. составило 38 889 661,88 руб. (49,17% от суммы ассигнований).

3. Национальный проект «Экологическое благополучие»

3.1. Региональный проект «Экономика замкнутого цикла»

В 2025 г. выделено 11 727 193,60 руб. (в т.ч. областной бюджет – 9 381 754,88 руб., местный бюджет – 2 345 438,72 руб.) на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда.

Заканчиваются работы по обустройству мест (площадок) накопления ТКО на территории ЗГО» в количестве 20 шт.

Закуплено контейнеров пластиковых передвижных для сбора ТКО в количестве 493 шт.

4. Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

Сумма ассигнований в 2025 г. 205 810 929,79 руб., в том числе:

4.1. на региональный  проект «Формирование комфортной городской среды»

В 2025 году на территории Златоустовского городского округа проводится благоустройство общественных территорий.

Сумма денежных средств составляет 81 810 929,79 рублей (в т. ч. 43 593 724,75 рублей – из средств федерального бюджета, 1 816 405,04 – из средств регионального бюджета, 36 400 800,00 – из средств бюджета Златоустовского городского округа).

По состоянию на 01.07.2025 г. ведутся работы по следующим объектам благоустройства:

1. Благоустройство общественной территории - Сквер имени скульптора Владимира Жарикова.

Исполнителем по контракту от 17.03.2025 г. № 21ЭА является ООО «Научно-производственное предприятие «Дельта». Цена контракта составляет 27 675 292,03 рублей. Срок исполнения контракта 01.09.2025 г.

На текущую дату выполнены земляные работы, демонтаж асфальтового покрытия, МАФ, проложен кабель электроосвещения, идёт установка бордюров, укладка тротуарной плитки.

2. Благоустройство общественной территории - Пешеходный тротуар вокруг сквера имени скульптора Владимира Жарикова.

Исполнителем по контракту от 17.03.2025 г. № 23ЭА является индивидуальный предприниматель Айрапетян Нарек Мехакович. Цена контракта составляет 4 482 153,15 рублей. Срок исполнения контракта 01.09.2025 г.

На текущую дату произведены работы по спилу и выкорчёвке аварийных деревьев, разборка асфальтобетонного и цементного покрытий, ведется отсыпка и бетонирование тротуаров, идет установка бордюров, частично выполнен ремонт лестниц.

3. Благоустройство общественной территории – Благоустройство пешеходной зоны проспекта им. Ю.А. Гагарина от д. 9А по 8-й линии до кинотеатра «Космос» д. 8 по 4-й линии.

Исполнителем по контракту от 21.04.2025 г. № 38ЭА является ООО «Гренада». Цена контракта составляет 27 560 854,83 рублей. Срок исполнения контракта 01.09.2025 г. На текущую дату произведены работы по спилу и выкорчёвке зелёных насаждений, демонтаж асфальтобетонного покрытия, устройство траншей и прокладка кабеля под парковое освещение, земляные работы по планировке территории.

4. Благоустройство общественной территории между домами № 45 и 47 по улице К. Маркса.

С целью выполнения работ по благоустройству вышеназванной общественной территории по результатам электронного аукциона был заключен муниципальный контракт от 14.03.2025 г. № 20 ЭА с ООО ПК «Реновация». Цена контракта составила 15 025 404,84 рублей. По условиям контракта срок начала работ 15.04.2025 г. Однако, подрядчик ООО ПК «Реновация» в нарушение условий контакта не приступил к работам в положенный срок. В связи с чем, заказчиком МКУ ЗГО «УЖКХ» было принято решение об одностороннем расторжении муниципального контракта в соответствии с частью 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г.     № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № 1705/УЖКХ вступило в силу 14.05.2025 г. Дата расторжения контракта 27.05.2025 г.

В соответствии с изложенным, и на основании решения Управления федеральной антимонопольной службы по Челябинской области, 24.06.2025 г.,  проведено повторное размещение закупочной процедуры для заключения муниципального контракта по выполнению работ на общественной территории между домами № 45 и 47 по улице К. Маркса. Срок заключения контракта в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 51 Федерального закона №44-ФЗ – не ранее 14.07.2025 г. Цена контракта по результатам закупочной процедуры  - 15 868 973,46 руб.

4.2. на региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Общий объем бюджетных ассигнований составляет:

- в 2025 году 124 000 000,00 руб.,

- в 2026 году 24 000 000,0 руб. (в т. ч. 78 120 000,00 руб. – федеральный бюджет, 44 065 000,00 – региональный бюджет, 1 815 000,00 – бюджет Златоустовского городского округа).

Заключен контракт от 31.03.2025 г. №46ЭА  на капитальный ремонт, замену коллектора канализации Д=1200мм (от КНС "Кварцит" до ул. Техническая, 13, Челябинская область, г. Златоуст).

Цена контракта - 145 096 716,00 руб. Срок окончания выполнения работ 31.12.2026 г.

На текущую дату разработан и размещен паспорт объекта. Произведены работы по вырубке аварийных деревьев, идёт демонтаж рельс.