|  | Схема теплоснабжения златоустовского городского округа (актуализация на 2025 год) Обосновывающие материалы Глава 12. Приложение 1 |
| --- | --- |

Златоуст, 2024

- Приложение 1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, в ценах на год реализации, без НДС (таблица П47.1 МУ)

| Показатели | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В целом по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 168254 | 348217 | 32799 | 23771 | 25313 | 26451 | 27494 | 5603 | 68210 | 129165 | 26525 | 145059 | 0 | 99412 | 204491 | 142569 | 255279 | 162929 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 168254 | 516471 | 549270 | 573041 | 598353 | 624805 | 652298 | 657901 | 726111 | 855276 | 881801 | 1026859 | 1026859 | 1126271 | 1330763 | 1473331 | 1728610 | 1891539 | 1891539 | 1891539 | 1891539 |
| Проекты ЕТО №1, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты ЕТО №2, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 002.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 002.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 002.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 002.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 002.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты ЕТО №3, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 003.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 10148 | 32799 | 23771 | 25313 | 26451 | 27244 | 0 | 22508 | 20143 | 23737 | 143981 | 0 | 99412 | 204491 | 142569 | 255279 | 162929 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 10148 | 42947 | 66718 | 92030 | 118481 | 145725 | 145725 | 168233 | 188376 | 212113 | 356093 | 356093 | 455505 | 659996 | 802565 | 1057844 | 1220772 | 1220772 | 1220772 | 1220772 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 10148 | 32799 | 23771 | 25313 | 26451 | 27244 | 0 | 22508 | 20143 | 23737 | 143981 | 0 | 99412 | 204491 | 142569 | 255279 | 162929 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 10148 | 42947 | 66718 | 92030 | 118481 | 145725 | 145725 | 168233 | 188376 | 212113 | 356093 | 356093 | 455505 | 659996 | 802565 | 1057844 | 1220772 | 1220772 | 1220772 | 1220772 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Электроэнергия (субсидирование за счет производства электроэнергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Тепловая энергия | 0 | 10148 | 32799 | 23771 | 25313 | 26451 | 27244 | 0 | 22508 | 20143 | 23737 | 143981 | 0 | 99412 | 204491 | 142569 | 255279 | 162929 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1) Собственные средства, в том числе | 0 | 10148 | 32799 | 23771 | 25313 | 26451 | 27244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1-1) Амортизация | 0 | 140 | 693 | 693 | 2526 | 2524 | 2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1-2) Средства из прибыли | 0 | 9733 | 30970 | 22804 | 22514 | 23655 | 24463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1-3) Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1-4) Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения | 0 | 275 | 1136 | 273 | 273 | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2) Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-3) Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22508 | 20143 | 23737 | 143981 | 0 | 99412 | 204491 | 142569 | 255279 | 162929 | 0 | 0 | 0 |
| 2-4) Средства Концедента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-5) Средства Концессионера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 003.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 10148 | 32799 | 23771 | 25313 | 26451 | 27244 | 0 | 22508 | 20143 | 23737 | 143981 | 0 | 99412 | 204491 | 142569 | 255279 | 162929 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 10148 | 42947 | 66718 | 92030 | 118481 | 145725 | 145725 | 168233 | 188376 | 212113 | 356093 | 356093 | 455505 | 659996 | 802565 | 1057844 | 1220772 | 1220772 | 1220772 | 1220772 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.001 «Реконструкция котельной №1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142569 | 142569 | 142569 | 142569 | 142569 | 142569 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.002 «Установка преобразователей частоты на дутьевый вентилятор N=75 кВт котла ТВГМ-30 на котельной №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.003 «Устройство ограждений котельной №2 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр.им. Ю.А.Гагарина, 5-ая линия, дом № 12а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.004 «Реконструкция котельной №2 с оптимизацией установленной мощности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255279 | 255279 | 255279 | 255279 | 255279 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.005 «Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива в котельной №3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 2395 | 32799 | 23771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 2395 | 35194 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 | 58964 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.006 «Устройство ограждений котельной №3 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 4-ая Демидовская, 29а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.007 «Реконструкция котельной №3 с оптимизацией установленной мощности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111385 | 111385 | 111385 | 111385 | 111385 | 111385 | 111385 | 111385 | 111385 | 111385 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.008 «Реконструкция котельной №4 с оптимизацией установленной мощности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162929 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162929 | 162929 | 162929 | 162929 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.009 «Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива в котельной №5» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 25313 | 26451 | 27244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 25313 | 51764 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 | 79008 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.010 «Устройство ограждений котельной № 5 по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П.П. Аносова, 198а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.011 «Реконструкция котельной №5 с оптимизацией установленной мощности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204491 | 204491 | 204491 | 204491 | 204491 | 204491 | 204491 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.012 «Реконструкция котельной №6 с оптимизацией установленной мощности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99412 | 99412 | 99412 | 99412 | 99412 | 99412 | 99412 | 99412 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.013 «Замещение мощности котельной пос. Центральный с оптимизацией установленной мощности и переводом части потребителей на индивидуальное теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20143 | 20143 | 20143 | 20143 | 20143 | 20143 | 20143 | 20143 | 20143 | 20143 | 20143 | 20143 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.014 «Реконструкция котельной пос. Дегтярка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23737 | 23737 | 23737 | 23737 | 23737 | 23737 | 23737 | 23737 | 23737 | 23737 | 23737 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.015 «Реконструкция котельной пос. Веселовка с оптимизацией установленной мощности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20169 | 20169 | 20169 | 20169 | 20169 | 20169 | 20169 | 20169 | 20169 | 20169 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.016 «Реконструкция котельной №8 с оптимизацией установленной мощности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427 | 12427 | 12427 | 12427 | 12427 | 12427 | 12427 | 12427 | 12427 | 12427 |
| Подгруппа проектов 003.01.02.017 «Реконструкция котельной №9 с оптимизацией установленной мощности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22508 | 22508 | 22508 | 22508 | 22508 | 22508 | 22508 | 22508 | 22508 | 22508 | 22508 | 22508 | 22508 |
| Подгруппа проектов 003.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 003.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты ЕТО №4, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 004.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 004.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 004.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 004.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 004.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты ЕТО №5, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 005.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 005.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 005.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 005.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 005.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты ЕТО №6, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 006.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 006.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 006.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 006.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 006.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты ЕТО №7, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 007.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 007.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 007.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 007.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 007.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты ЕТО №8, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 008.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 41330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2610 | 3910 | 3021 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 173676 | 176286 | 180196 | 183217 | 184375 | 184375 | 184375 | 184375 | 184375 | 184375 | 184375 | 184375 | 184375 | 184375 | 184375 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 41330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2610 | 3910 | 3021 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 173676 | 176286 | 180196 | 183217 | 184375 | 184375 | 184375 | 184375 | 184375 | 184375 | 184375 | 184375 | 184375 | 184375 | 184375 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Электроэнергия (субсидирование за счет производства электроэнергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Тепловая энергия | 173526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2610 | 3910 | 3021 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1) Собственные средства, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1-1) Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1-2) Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1-3) Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2) Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-3) Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2610 | 3910 | 3021 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-4) Средства Концедента | 145938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-5) Средства Концессионера | 27588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 008.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 41330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 |
| Подгруппа проектов 008.01.01.001 «Строительство и ввод в эксплуатацию новой котельной 70 МВт для замещения нагрузки источника ООО «ЗЭМЗ-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 41330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 | 41330 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2610 | 3910 | 3021 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2760 | 6670 | 9691 | 10849 | 10849 | 10849 | 10849 | 10849 | 10849 | 10849 | 10849 | 10849 | 10849 | 10849 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.003 «Техническое перевооружение системы КИП и А котельной 7 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.004 «Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, 2-х циркуляционных насосов, 2-х циркуляционных насосов котлового контура, подпиточного насоса котельной 7 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.005 «Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, 2-х циркуляционных насосов, циркуляционного насоса котлового контура, подпиточного насоса, системы КИП и А, теплообменного оборудования котельной 7 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.006 «Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса и теплообменного оборудования котельной 7 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.007 «Техническое перевооружение системы КИП и А и 3-х дутьевых вентиляторов в котельной 7 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.008 «Техническое перевооружение системы КИП и А котельной 17 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.009 «Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, 3-х насосов котлового контура, подпиточного насоса котельной 17 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.010 «Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, подпиточного насоса, системы КИП и А, теплообменного оборудования котельной 17 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.011 «Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, подпиточного насоса, теплообменного оборудования котельной 17 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.012 «Техническое перевооружение системы КИП и А и 3-х дутьевых вентиляторов и сетевого насоса в котельной 17 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.013 «Техническое перевооружение системы КИП и А котельной 70 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.014 «Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, 3-х насосов котлового контура, подпиточного насоса котельной 70 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.015 «Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, подпиточного насоса, системы КИП и А котельной 70 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.016 «Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса, подпиточного насоса котельной 70 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.017 «Техническое перевооружение системы КИП и А с заменой 3-х дутьевых вентиляторов и сетевого насоса в котельной 70 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Подгруппа проектов 008.01.02.018 «Техническое перевооружение котельной с заменой сетевого насоса котельной 70 МВт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 |
| Подгруппа проектов 008.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 008.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты ЕТО №XXX, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов XXX.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41792 | 106001 | 1630 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438218 | 544219 | 545849 | 546927 | 546927 | 546927 | 546927 | 546927 | 546927 | 546927 | 546927 | 546927 | 546927 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41792 | 106001 | 1630 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438218 | 544219 | 545849 | 546927 | 546927 | 546927 | 546927 | 546927 | 546927 | 546927 | 546927 | 546927 | 546927 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Электроэнергия (субсидирование за счет производства электроэнергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Тепловая энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41792 | 106001 | 1630 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1) Собственные средства, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40374 | 104826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1-1) Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1-2) Средства из прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1-3) Средства за присоединение потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2) Бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-3) Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 1175 | 1630 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-4) Средства Концедента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-5) Средства Концессионера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов XXX.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40374 | 104826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433707 | 538533 | 538533 | 538533 | 538533 | 538533 | 538533 | 538533 | 538533 | 538533 | 538533 | 538533 | 538533 |
| Подгруппа проектов XXX.01.01.002 «Строительство и ввод в эксплуатацию новой котельной для теплоснабжения мкр. Южный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57996 | 57996 | 57996 | 57996 | 57996 | 57996 | 57996 | 57996 | 57996 | 57996 | 57996 | 57996 |
| Подгруппа проектов XXX.01.01.003 «Строительство и ввод в эксплуатацию новой котельной для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46830 | 46830 | 46830 | 46830 | 46830 | 46830 | 46830 | 46830 | 46830 | 46830 | 46830 | 46830 |
| Подгруппа проектов XXX.01.01.004 «Строительство и ввод в эксплуатацию новой котельной для теплоснабжения школы №17» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21920 | 21920 | 21920 | 21920 | 21920 | 21920 | 21920 | 21920 | 21920 | 21920 | 21920 | 21920 | 21920 |
| Подгруппа проектов XXX.01.01.005 «Строительство и ввод в эксплуатацию новой котельной для теплоснабжения жилого дома по ул. Аносова, 175о» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18454 | 18454 | 18454 | 18454 | 18454 | 18454 | 18454 | 18454 | 18454 | 18454 | 18454 | 18454 | 18454 |
| Подгруппа проектов XXX.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов XXX.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов XXX.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, в ценах на год реализации, без НДС (таблица П47.1 МУ)

| Стоимость проектов | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 | 2029 |  |  | 2030 |  | 2031 | 2032 |  | 2033 |  | 2034 | 2035 |  |  | 2036 |  | 2037 | 2038 |  |  | 2039 | 2040 |  | 2041 | 2042 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгруппа проектов 02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 21759,1 |  | 226731,6 |  |  | 513786,5 | 312374,6 |  | 186697,8 |  |  | 179848,1 |  | 162837,8 | 208506,4 |  |  | 270514,9 |  | 215405,3 | 153139,0 |  | 149799,4 |  | 51721,6 | 46083,4 |  |  | 47171,1 |  | 67209,7 | 63769,5 |  |  | 8405,1 | 26,8 |  | 85,7 | 22,3 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 21759,1 |  | 248490,6 |  |  | 762277,1 | 1074651,7 |  | 1261349,6 |  |  | 1441197,7 |  | 1604035,5 | 1812541,8 |  |  | 2083056,7 |  | 2298462,0 | 2451601,1 |  | 2601400,4 |  | 2653122,0 | 2699205,4 |  |  | 2746376,5 |  | 2813586,2 | 2877355,7 |  |  | 2885760,9 | 2885787,7 |  | 2885873,3 | 2885895,6 |  |
| Источники инвестиций, в том числе: | 21759,1 |  | 226731,6 |  |  | 513786,5 | 312374,6 |  | 186697,8 |  |  | 179848,1 |  | 162837,8 | 208506,4 |  |  | 270514,9 |  | 215405,3 | 153139,0 |  | 149799,4 |  | 51721,6 | 46083,4 |  |  | 47171,1 |  | 67209,7 | 63769,5 |  |  | 8405,1 | 26,8 |  | 85,7 | 22,3 |  |
| Собственные средства, в том числе: | 21759,1 |  | 226731,6 |  |  | 513786,5 | 292299,5 |  | 171644,3 |  |  | 139446,7 |  | 161375,7 | 176542,6 |  |  | 188051,6 |  | 144519,3 | 104579,2 |  | 99171,3 |  | 0,0 | 30,8 |  |  | 25,8 |  | 19,6 | 27,2 |  |  | 5,2 | 26,8 |  | 85,7 | 22,3 |  |
| Амортизация | 15947,6 |  | 215075,1 |  |  | 501259,4 | 277119,9 |  | 158383,7 |  |  | 122862,3 |  | 145560,5 | 161549,5 |  |  | 172456,4 |  | 121752,2 | 102698,2 |  | 97897,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства из прибыли | 5811,5 |  | 9634,2 |  |  | 10125,5 | 10641,9 |  | 11184,6 |  |  | 11755,1 |  | 12354,6 | 12984,7 |  |  | 13646,9 |  | 2443,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 |  | 2022,4 |  |  | 2401,5 | 4537,7 |  | 2076,0 |  |  | 4829,3 |  | 3460,6 | 2008,4 |  |  | 1948,3 |  | 20324,0 | 1881,0 |  | 1273,4 |  | 0,0 | 30,8 |  |  | 25,8 |  | 19,6 | 27,2 |  |  | 5,2 | 26,8 |  | 85,7 | 22,3 |  |
| кредиты | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 20075,1 |  | 15053,5 |  |  | 40401,4 |  | 1462,1 | 31963,7 |  |  | 82463,3 |  | 70886,0 | 48559,8 |  | 50628,0 |  | 51721,6 | 46052,6 |  |  | 47145,3 |  | 67190,1 | 63742,2 |  |  | 8399,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Проекты ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 2022,4 |  |  | 2369,9 | 24590,8 |  | 17063,8 |  |  | 45191,1 |  | 4738,4 | 33711,1 |  |  | 84319,4 |  | 73015,8 | 50434,7 |  | 51873,6 |  | 51721,6 | 46083,4 |  |  | 47145,3 |  | 67209,7 | 63769,5 |  |  | 8399,9 | 26,8 |  | 85,7 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 2022,4 |  |  | 4392,3 | 28983,1 |  | 46047,0 |  |  | 91238,1 |  | 95976,5 | 129687,6 |  |  | 214007,0 |  | 287022,8 | 337457,5 |  | 389331,1 |  | 441052,7 | 487136,1 |  |  | 534281,4 |  | 601491,1 | 665260,6 |  |  | 673660,5 | 673687,3 |  | 673773,0 | 673773,0 |  |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0,0 |  | 2022,4 |  |  | 2369,9 | 24590,8 |  | 17063,8 |  |  | 45191,1 |  | 4738,4 | 33711,1 |  |  | 84319,4 |  | 73015,8 | 50434,7 |  | 51873,6 |  | 51721,6 | 46083,4 |  |  | 47145,3 |  | 67209,7 | 63769,5 |  |  | 8399,9 | 26,8 |  | 85,7 | 0,0 |  |
| Собственные средства, в том числе: | 0,0 |  | 2022,4 |  |  | 2369,9 | 4515,7 |  | 2010,3 |  |  | 4789,7 |  | 3276,3 | 1747,4 |  |  | 1856,1 |  | 2129,8 | 1874,9 |  | 1245,6 |  | 0,0 | 30,8 |  |  | 0,0 |  | 19,6 | 27,2 |  |  | 0,0 | 26,8 |  | 85,7 | 0,0 |  |
| Амортизация | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0 |  |  | 0,0 |  | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0,0 |  | 0 | 0,0 |  |
| Средства из прибыли | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 |  | 2022,4 |  |  | 2369,9 | 4515,7 |  | 2010,3 |  |  | 4789,7 |  | 3276,3 | 1747,4 |  |  | 1856,1 |  | 2129,8 | 1874,9 |  | 1245,6 |  | 0,0 | 30,8 |  |  | 0,0 |  | 19,6 | 27,2 |  |  | 0,0 | 26,8 |  | 85,7 | 0,0 |  |
| кредиты | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 20075,1 |  | 15053,5 |  |  | 40401,4 |  | 1462,1 | 31963,7 |  |  | 82463,3 |  | 70886,0 | 48559,8 |  | 50628,0 |  | 51721,6 | 46052,6 |  |  | 47145,3 |  | 67190,1 | 63742,2 |  |  | 8399,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.000 - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 2022,4 |  |  | 2495,5 | 4984,8 |  | 2321,7 |  |  | 5760,0 |  | 4098,8 | 2274,2 |  |  | 2513,0 |  | 2999,8 | 2747,2 |  | 1898,7 |  | 0,0 | 50,9 |  |  | 0,0 |  | 35,1 | 50,6 |  |  | 0,0 | 53,9 |  | 179,1 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 2022,4 |  |  | 4517,8 | 9502,7 |  | 11824,4 |  |  | 17584,4 |  | 21683,2 | 23957,4 |  |  | 26470,5 |  | 29470,2 | 32217,4 |  | 34116,1 |  | 34116,1 | 34166,95584 |  |  | 34167,0 |  | 34202,01755 | 34252,6 |  |  | 34252,61913 | 34306,5 |  | 34485,63025 | 34485,6 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.001 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,788 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 1745,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 1745,5 |  |  | 1745,5 | 1745,5 |  | 1745,5 |  |  | 1745,5 |  | 1745,5 | 1745,5 |  |  | 1745,5 |  | 1745,5 | 1745,5 |  | 1745,5 |  | 1745,5 | 1745,5 |  |  | 1745,5 |  | 1745,5 | 1745,5 |  |  | 1745,5 | 1745,5 |  | 1745,5 | 1745,5 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.002 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,788 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1838,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1838,0 | 1838,0 |  | 1838,0 |  |  | 1838,0 |  | 1838,0 | 1838,0 |  |  | 1838,0 |  | 1838,0 | 1838,0 |  | 1838,0 |  | 1838,0 | 1838,0 |  |  | 1838,0 |  | 1838,0 | 1838,0 |  |  | 1838,0 | 1838,0 |  | 1838,0 | 1838,0 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.003 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,788 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 1926,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 1926,9 |  | 1926,9 |  |  | 1926,9 |  | 1926,9 | 1926,9 |  |  | 1926,9 |  | 1926,9 | 1926,9 |  | 1926,9 |  | 1926,9 | 1926,9 |  |  | 1926,9 |  | 1926,9 | 1926,9 |  |  | 1926,9 | 1926,9 |  | 1926,9 | 1926,9 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.004 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,788 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 2015,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 2015,9 |  |  | 2015,9 |  | 2015,9 | 2015,9 |  |  | 2015,9 |  | 2015,9 | 2015,9 |  | 2015,9 |  | 2015,9 | 2015,9 |  |  | 2015,9 |  | 2015,9 | 2015,9 |  |  | 2015,9 | 2015,9 |  | 2015,9 | 2015,9 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.005 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,788 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2099,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2099,2 |  | 2099,2 | 2099,2 |  |  | 2099,2 |  | 2099,2 | 2099,2 |  | 2099,2 |  | 2099,2 | 2099,2 |  |  | 2099,2 |  | 2099,2 | 2099,2 |  |  | 2099,2 | 2099,2 |  | 2099,2 | 2099,2 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.006 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №1 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,723 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2001,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2001,8 | 2001,8 |  |  | 2001,8 |  | 2001,8 | 2001,8 |  | 2001,8 |  | 2001,8 | 2001,8 |  |  | 2001,8 |  | 2001,8 | 2001,8 |  |  | 2001,8 | 2001,8 |  | 2001,8 | 2001,8 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.007 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,765 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2038,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2038,0 |  | 2038,0 | 2038,0 |  |  | 2038,0 |  | 2038,0 | 2038,0 |  | 2038,0 |  | 2038,0 | 2038,0 |  |  | 2038,0 |  | 2038,0 | 2038,0 |  |  | 2038,0 | 2038,0 |  | 2038,0 | 2038,0 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.008 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,702 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1943,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1943,5 | 1943,5 |  |  | 1943,5 |  | 1943,5 | 1943,5 |  | 1943,5 |  | 1943,5 | 1943,5 |  |  | 1943,5 |  | 1943,5 | 1943,5 |  |  | 1943,5 | 1943,5 |  | 1943,5 | 1943,5 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,702 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2021,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2021,8 |  |  | 2021,8 |  | 2021,8 | 2021,8 |  | 2021,8 |  | 2021,8 | 2021,8 |  |  | 2021,8 |  | 2021,8 | 2021,8 |  |  | 2021,8 | 2021,8 |  | 2021,8 | 2021,8 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.010 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,702 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 2103,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 2103,3 |  | 2103,3 | 2103,3 |  | 2103,3 |  | 2103,3 | 2103,3 |  |  | 2103,3 |  | 2103,3 | 2103,3 |  |  | 2103,3 | 2103,3 |  | 2103,3 | 2103,3 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.011 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье с максимальной тепловой нагрузкой - 0,702 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2188,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2188,0 | 2188,0 |  | 2188,0 |  | 2188,0 | 2188,0 |  |  | 2188,0 |  | 2188,0 | 2188,0 |  |  | 2188,0 | 2188,0 |  | 2188,0 | 2188,0 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.012 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: мкрн. №2 Речное устье, заявитель - с максимальной тепловой нагрузкой - 0,702 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2276,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2276,2 |  | 2276,2 |  | 2276,2 | 2276,2 |  |  | 2276,2 |  | 2276,2 | 2276,2 |  |  | 2276,2 | 2276,2 |  | 2276,2 | 2276,2 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.013 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство производственного комплекса здание «АБК» I этаж, адрес: западнее основной площадки ОАО «Златмаш», заявитель - Тырин Александр Владимирович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,013 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 29,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 29,4 |  |  | 29,4 | 29,4 |  | 29,4 |  |  | 29,4 |  | 29,4 | 29,4 |  |  | 29,4 |  | 29,4 | 29,4 |  | 29,4 |  | 29,4 | 29,4 |  |  | 29,4 |  | 29,4 | 29,4 |  |  | 29,4 | 29,4 |  | 29,4 | 29,4 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.014 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гараж на 9 боксов, адрес: восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0307405:13, заявитель - Андреев Александр Иванович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,026 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 57,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 57,6 |  |  | 57,6 | 57,6 |  | 57,6 |  |  | 57,6 |  | 57,6 | 57,6 |  |  | 57,6 |  | 57,6 | 57,6 |  | 57,6 |  | 57,6 | 57,6 |  |  | 57,6 |  | 57,6 | 57,6 |  |  | 57,6 | 57,6 |  | 57,6 | 57,6 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.015 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Коммунально-складской объект (торговая база), адрес: справа от кольцевой развязки по ходу движения в п. Балашиха, заявитель - Денисов Денис Александрович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 75,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 75,8 | 75,8 |  | 75,8 |  |  | 75,8 |  | 75,8 | 75,8 |  |  | 75,8 |  | 75,8 | 75,8 |  | 75,8 |  | 75,8 | 75,8 |  |  | 75,8 |  | 75,8 | 75,8 |  |  | 75,8 | 75,8 |  | 75,8 | 75,8 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.016 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Промбаза. Производственный корпус №1, адрес: пос. Балашиха, заявитель - ООО «Стройконструкция» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 119,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 119,2 |  | 119,2 |  |  | 119,2 |  | 119,2 | 119,2 |  |  | 119,2 |  | 119,2 | 119,2 |  | 119,2 |  | 119,2 | 119,2 |  |  | 119,2 |  | 119,2 | 119,2 |  |  | 119,2 | 119,2 |  | 119,2 | 119,2 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.017 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Коммунально-складской объект (торговая база). Офис, адрес: справа от кольцевой развязки по ходу движения в п. Балашиха, заявитель - Денисов Денис Александрович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 39,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 39,9 |  |  | 39,9 |  | 39,9 | 39,9 |  |  | 39,9 |  | 39,9 | 39,9 |  | 39,9 |  | 39,9 | 39,9 |  |  | 39,9 |  | 39,9 | 39,9 |  |  | 39,9 | 39,9 |  | 39,9 | 39,9 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.018 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Промбаза. Производственный корпус № 2, адрес: пос. Балашиха, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Стройконструкция» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,049 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 129,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 129,8 |  | 129,8 | 129,8 |  |  | 129,8 |  | 129,8 | 129,8 |  | 129,8 |  | 129,8 | 129,8 |  |  | 129,8 |  | 129,8 | 129,8 |  |  | 129,8 | 129,8 |  | 129,8 | 129,8 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.019 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство коммунально-складских объектов. Здание АБК, адрес: ул. им. Максима Горького, с южной стороны проходной открытого акционерного общества «Златмаш», заявитель - Сгоян Миасник Айрапетович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 38,9 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 38,9 | 38,9 |  |  | 38,9 |  | 38,9 | 38,9 |  | 38,9 |  | 38,9 | 38,9 |  |  | 38,9 |  | 38,9 | 38,9 |  |  | 38,9 | 38,9 |  | 38,9 | 38,9 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.020 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Производственный корпус по механической обработке металла, адрес: Челябинская область, г. Златоуст,пр-д Парковый, заявитель - Раковский Эдуард Константинович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,0003 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1,1 | 1,1 |  |  | 1,1 | 1,1 |  | 1,1 | 1,1 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.021 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Промбаза. Производственный корпус № 3, адрес: пос. Балашиха, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Стройконструкция» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,041 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 124,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 124,1 |  | 124,1 | 124,1 |  | 124,1 |  | 124,1 | 124,1 |  |  | 124,1 |  | 124,1 | 124,1 |  |  | 124,1 | 124,1 |  | 124,1 | 124,1 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.022 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Склад сыпучих материалов, адрес: западнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310113:70, заявитель - Шитлин Антон Евгеньевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 86,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 86,0 | 86,0 |  | 86,0 |  | 86,0 | 86,0 |  |  | 86,0 |  | 86,0 | 86,0 |  |  | 86,0 | 86,0 |  | 86,0 | 86,0 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.023 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание культурно-оздоровительного комплекса, адрес: пр-д Профсоюзов, № 7а, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Апекс» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 91,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 91,1 |  | 91,1 |  | 91,1 | 91,1 |  |  | 91,1 |  | 91,1 | 91,1 |  |  | 91,1 | 91,1 |  | 91,1 | 91,1 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.024 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – склад, адрес: ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее участка с кадастровым номером 74:25:0311411:29, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 46,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 46,6 |  | 46,6 | 46,6 |  |  | 46,6 |  | 46,6 | 46,6 |  |  | 46,6 | 46,6 |  | 46,6 | 46,6 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.025 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Промбаза. Офисный корпус, адрес: пос. Балашиха, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Стройконструкция» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,047 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 103,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 103,5 |  |  | 103,5 | 103,5 |  | 103,5 |  |  | 103,5 |  | 103,5 | 103,5 |  |  | 103,5 |  | 103,5 | 103,5 |  | 103,5 |  | 103,5 | 103,5 |  |  | 103,5 |  | 103,5 | 103,5 |  |  | 103,5 | 103,5 |  | 103,5 | 103,5 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.026 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство склада строительных изделий ШБЦ, адрес: ул. им. И.В. Панфилова, № 16, прилегающего к занимаемой территории ООО «Завод Стройтехника», заявитель - Кузьмин Дмитрий Евгеньевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,065 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 151,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 151,6 | 151,6 |  | 151,6 |  |  | 151,6 |  | 151,6 | 151,6 |  |  | 151,6 |  | 151,6 | 151,6 |  | 151,6 |  | 151,6 | 151,6 |  |  | 151,6 |  | 151,6 | 151,6 |  |  | 151,6 | 151,6 |  | 151,6 | 151,6 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.027 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Пристрой к нежилому зданию – цех приготовления солода, адрес: пр-д Парковый, дом №3б, заявитель - Черепанцева Елена Александровна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,065 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 158,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 158,9 |  | 158,9 |  |  | 158,9 |  | 158,9 | 158,9 |  |  | 158,9 |  | 158,9 | 158,9 |  | 158,9 |  | 158,9 | 158,9 |  |  | 158,9 |  | 158,9 | 158,9 |  |  | 158,9 | 158,9 |  | 158,9 | 158,9 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.028 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство нежилого здания – склад сыпучих материалов, адрес: ул. им. А.В. Суворова, д. №89, территория бывшего Аргазинского ПМК, примерно в 150 метрах юго-западнее жилого дома №89, заявитель - Николаев Дмитрий Витальевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,065 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 166,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 166,2 |  |  | 166,2 |  | 166,2 | 166,2 |  |  | 166,2 |  | 166,2 | 166,2 |  | 166,2 |  | 166,2 | 166,2 |  |  | 166,2 |  | 166,2 | 166,2 |  |  | 166,2 | 166,2 |  | 166,2 | 166,2 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.029 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилые здания – мастерская № 1, мастерская № 2 клуба поселка Красная горка, адрес: пос. Красная горка, заявитель - ООО «Завод Стройтехника» ООО «Уралтехстрой» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,013 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 34,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 34,6 |  | 34,6 | 34,6 |  |  | 34,6 |  | 34,6 | 34,6 |  | 34,6 |  | 34,6 | 34,6 |  |  | 34,6 |  | 34,6 | 34,6 |  |  | 34,6 | 34,6 |  | 34,6 | 34,6 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.030 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Промбаза. Авторемонтная мастерская, адрес: пос. Балашиха, заявитель - ООО «Стройконструкция» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 38,2 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 38,2 | 38,2 |  |  | 38,2 |  | 38,2 | 38,2 |  | 38,2 |  | 38,2 | 38,2 |  |  | 38,2 |  | 38,2 | 38,2 |  |  | 38,2 | 38,2 |  | 38,2 | 38,2 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.031 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание коммунально-технического обеспечения, адрес: ул. им. А.В. Суворова, д. 1А, заявитель - Мрожек Игорь Анатольевич; Сергиенко Егор Игоревич; Сергиенко Екатерина Игоревна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,008 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 23,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 23,9 |  |  | 23,9 |  | 23,9 | 23,9 |  | 23,9 |  | 23,9 | 23,9 |  |  | 23,9 |  | 23,9 | 23,9 |  |  | 23,9 | 23,9 |  | 23,9 | 23,9 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.032 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – склад негорючих материалов, адрес: южнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310106:140, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,055 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 165,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 165,4 |  | 165,4 | 165,4 |  | 165,4 |  | 165,4 | 165,4 |  |  | 165,4 |  | 165,4 | 165,4 |  |  | 165,4 | 165,4 |  | 165,4 | 165,4 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.033 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – пристрой к производственному корпусу и АБК, адрес: ул. им. И.В. Панфилова, № 16а, заявитель - ООО «Рифей-Союз» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,127 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 396,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 396,8 | 396,8 |  | 396,8 |  | 396,8 | 396,8 |  |  | 396,8 |  | 396,8 | 396,8 |  |  | 396,8 | 396,8 |  | 396,8 | 396,8 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.034 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Склад для хранения инертных материалов, адрес: ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310204:29, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетономесительного оборудования» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,024 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 78,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 78,0 |  | 78,0 |  | 78,0 | 78,0 |  |  | 78,0 |  | 78,0 | 78,0 |  |  | 78,0 | 78,0 |  | 78,0 | 78,0 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.035 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Склад негорючих материалов, адрес: ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0311411:29, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетономесительного оборудования» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 814,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 814,8 |  | 814,8 | 814,8 |  |  | 814,8 |  | 814,8 | 814,8 |  |  | 814,8 | 814,8 |  | 814,8 | 814,8 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.036 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Власова Л.В., адрес: пр-д Профсоюзов, между домами № 4и № 2, заявитель - Власова Л.В. с максимальной тепловой нагрузкой - 0,001 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2,3 | 2,3 |  | 2,3 |  |  | 2,3 |  | 2,3 | 2,3 |  |  | 2,3 |  | 2,3 | 2,3 |  | 2,3 |  | 2,3 | 2,3 |  |  | 2,3 |  | 2,3 | 2,3 |  |  | 2,3 | 2,3 |  | 2,3 | 2,3 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.037 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание торгово-бытового назначения, адрес: ул. Новобереговая, южнее автомойки и техпоста, заявитель - Ефременко Александр Владимирович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,017 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 38,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 38,7 | 38,7 |  | 38,7 |  |  | 38,7 |  | 38,7 | 38,7 |  |  | 38,7 |  | 38,7 | 38,7 |  | 38,7 |  | 38,7 | 38,7 |  |  | 38,7 |  | 38,7 | 38,7 |  |  | 38,7 | 38,7 |  | 38,7 | 38,7 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.038 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Промбаза. Нежилое здание – склад негорючих материалов, адрес: п. Балашиха, заявитель - Бочаров Дмитрий Владимирович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,065 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 158,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 158,9 |  | 158,9 |  |  | 158,9 |  | 158,9 | 158,9 |  |  | 158,9 |  | 158,9 | 158,9 |  | 158,9 |  | 158,9 | 158,9 |  |  | 158,9 |  | 158,9 | 158,9 |  |  | 158,9 | 158,9 |  | 158,9 | 158,9 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.039 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Производственная база (производство негорючих строительных материалов). Производственное здание. Нежилое здание – пост охраны, адрес: в юго-западной части территории бывшей Аргазинской ПМК, южнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310113:18, заявитель - Кочетов Александр Геннадьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,065 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 173,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 173,1 |  | 173,1 | 173,1 |  |  | 173,1 |  | 173,1 | 173,1 |  | 173,1 |  | 173,1 | 173,1 |  |  | 173,1 |  | 173,1 | 173,1 |  |  | 173,1 | 173,1 |  | 173,1 | 173,1 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.040 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание «Склад № 2», адрес: район территории ФГУП «ПО ЗМЗ» западнее бывшей столовой «Черемушки», заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «ПромГрад» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 76,4 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 76,4 | 76,4 |  |  | 76,4 |  | 76,4 | 76,4 |  | 76,4 |  | 76,4 | 76,4 |  |  | 76,4 |  | 76,4 | 76,4 |  |  | 76,4 | 76,4 |  | 76,4 | 76,4 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.041 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Единый недвижимый комплекс с картодромом, спортивными площадками, кафе и автопарковкой, адрес: в районе Айского поселка, северо-западнее водоема «Тарелка», заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «ЮжУралСтрой» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,026 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 79,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 79,4 |  | 79,4 | 79,4 |  | 79,4 |  | 79,4 | 79,4 |  |  | 79,4 |  | 79,4 | 79,4 |  |  | 79,4 | 79,4 |  | 79,4 | 79,4 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.042 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Складское здание, адрес: ул. Шоссейная, 4, заявитель - Сажин Александр Юрьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 44,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 44,8 |  | 44,8 |  | 44,8 | 44,8 |  |  | 44,8 |  | 44,8 | 44,8 |  |  | 44,8 | 44,8 |  | 44,8 | 44,8 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.043 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство производственной базы, адрес: район Аргазинской ПМК, заявитель - Рафиков Муса Сагитович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 93,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 93,1 |  | 93,1 | 93,1 |  |  | 93,1 |  | 93,1 | 93,1 |  |  | 93,1 | 93,1 |  | 93,1 | 93,1 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.044 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – склад материальный, адрес: проезд Парковый, д. 1, заявитель - Сучилина Людмила Викторовна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 72,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 72,0 |  |  | 72,0 | 72,0 |  | 72,0 |  |  | 72,0 |  | 72,0 | 72,0 |  |  | 72,0 |  | 72,0 | 72,0 |  | 72,0 |  | 72,0 | 72,0 |  |  | 72,0 |  | 72,0 | 72,0 |  |  | 72,0 | 72,0 |  | 72,0 | 72,0 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.045 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – цех по розливу бутилированной воды, адрес: автодорога Балашиха-Веселовка, АЗС № 134, заявитель - Жильцов Роберт Закарьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,065 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 151,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 151,6 | 151,6 |  | 151,6 |  |  | 151,6 |  | 151,6 | 151,6 |  |  | 151,6 |  | 151,6 | 151,6 |  | 151,6 |  | 151,6 | 151,6 |  |  | 151,6 |  | 151,6 | 151,6 |  |  | 151,6 | 151,6 |  | 151,6 | 151,6 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.046 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – здание общественного питания – кафе, адрес: ул. 40-летия Победы, западнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0301904:5, заявитель - Волков Виктор Владимирович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 24,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 24,3 |  | 24,3 |  |  | 24,3 |  | 24,3 | 24,3 |  |  | 24,3 |  | 24,3 | 24,3 |  | 24,3 |  | 24,3 | 24,3 |  |  | 24,3 |  | 24,3 | 24,3 |  |  | 24,3 | 24,3 |  | 24,3 | 24,3 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.047 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – склад негорючих материалов, адрес: ул. Уржумская, северо-восточнее бывшей территории базы СУ-2, заявитель - Никитин Евгений Борисович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,032 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 83,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 83,1 |  |  | 83,1 |  | 83,1 | 83,1 |  |  | 83,1 |  | 83,1 | 83,1 |  | 83,1 |  | 83,1 | 83,1 |  |  | 83,1 |  | 83,1 | 83,1 |  |  | 83,1 | 83,1 |  | 83,1 | 83,1 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.048 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Производственная база. Здание вспомогательного производства, адрес: с левой стороны автодороги пр. Мира-пос.Балашиха, примыкая с западной стороны к земельному участку с кадастровым номером74:25:0310001:50, заявитель - ООО «Уралпромдеталь» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,478 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1272,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1272,2 |  | 1272,2 | 1272,2 |  |  | 1272,2 |  | 1272,2 | 1272,2 |  | 1272,2 |  | 1272,2 | 1272,2 |  |  | 1272,2 |  | 1272,2 | 1272,2 |  |  | 1272,2 | 1272,2 |  | 1272,2 | 1272,2 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.049 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Производственно-заготовительный корпус (I этап строительства – машзал; II этап строительства – заготовительный участок), адрес: ул. им. А.В. Суворова, д. 66-а, заявитель - ООО «Термопресс» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 79,5 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 79,5 |  |  | 79,5 |  | 79,5 | 79,5 |  | 79,5 |  | 79,5 | 79,5 |  |  | 79,5 |  | 79,5 | 79,5 |  |  | 79,5 | 79,5 |  | 79,5 | 79,5 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.050 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административно-бытовой корпус, адрес: севернее земельного участка № 20-А по ул. им. И.Ф.Панфилова, заявитель - Шитлин Антон Евгеньевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 40,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 40,9 |  | 40,9 | 40,9 |  | 40,9 |  | 40,9 | 40,9 |  |  | 40,9 |  | 40,9 | 40,9 |  |  | 40,9 | 40,9 |  | 40,9 | 40,9 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.051 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Производственно-складское здание с гаражными боксами под грузовые автомобили, адрес: юго-восточнее гаражного потребительского кооператива «Машиностроитель», заявитель - Козлов Сергей Михайлович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,067 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 208,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 208,2 | 208,2 |  | 208,2 |  | 208,2 | 208,2 |  |  | 208,2 |  | 208,2 | 208,2 |  |  | 208,2 | 208,2 |  | 208,2 | 208,2 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.052 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство производственного комплекса «Мастерская», адрес: западнее основной площадки ОАО «Златмаш», заявитель - Козлов Сергей Михайлович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,079 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 257,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 257,0 |  | 257,0 |  | 257,0 | 257,0 |  |  | 257,0 |  | 257,0 | 257,0 |  |  | 257,0 | 257,0 |  | 257,0 | 257,0 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.053 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Склад негорючих материалов с демонстрационной линией, адрес: ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0311411:29, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,241 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 814,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 814,8 |  | 814,8 | 814,8 |  |  | 814,8 |  | 814,8 | 814,8 |  |  | 814,8 | 814,8 |  | 814,8 | 814,8 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.054 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Реконструкция нежилого здания (торговый павильон) лит. А2, А3, адрес: Челябинская область, г. Златоуст,пр. Мира, д. 20В, заявитель - ООО «Ситистрой» 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 92А, офис 6, ИНН: 7451378060, Директор: Цибарт Лилия Борисовна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,041 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 117,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 117,0 |  |  | 117,0 |  | 117,0 | 117,0 |  | 117,0 |  | 117,0 | 117,0 |  |  | 117,0 |  | 117,0 | 117,0 |  |  | 117,0 | 117,0 |  | 117,0 | 117,0 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.055 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – склад негорючих материалов, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, с правой стороны объездной дороги пр. Мира – пос. Балашиха, севернее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0307005:19, заявитель - ООО «Металлсервис-Термо» 454021, Челябинская обл., г.Челябинск, ул. Звенигородская, д. 68, кв. 124, ИНН: 7452126178 Директор: Ничепурнова Юлия Максимовна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,039 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 120,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 120,6 | 120,6 |  | 120,6 |  | 120,6 | 120,6 |  |  | 120,6 |  | 120,6 | 120,6 |  |  | 120,6 | 120,6 |  | 120,6 | 120,6 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.056 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – производственный корпус, адрес: Челябинская область, г. Златоуст,ул. Уржумская, д. 85, заявитель - Фефелов Евгений Валентинович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,038 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 129,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 129,3 |  | 129,3 | 129,3 |  |  | 129,3 |  | 129,3 | 129,3 |  |  | 129,3 | 129,3 |  | 129,3 | 129,3 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.057 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Реконструкция нежилого здания «Магазин» в жилой дом, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, пос. Айский, д. 9А, заявитель - Даноян Сусанна Вачагановна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 50,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 50,9 |  |  | 50,9 |  | 50,9 | 50,9 |  |  | 50,9 | 50,9 |  | 50,9 | 50,9 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.058 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Реконструкция нежилого здания (магазин) под размещение медицинского центра, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Зеленая, д. 16А, заявитель - ООО «Управляющая компания ПРОСТОР» 456209, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Шоссейная, д. 1, офис 303, ИНН: 7404071955, Управляющий - индивидуальный предприниматель: Дубровский Максим Геннадьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,009 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 34,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 34,0 | 34,0 |  |  | 34,0 | 34,0 |  | 34,0 | 34,0 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.059 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – складское здание промышленного назначения «хранение него-рючих материалов», адрес: Челябинская область, г. Злато-уст, ул. Садовая, 11, заявитель - Ашихмин Алексей Игоревич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 50,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 50,6 |  |  | 50,6 | 50,6 |  | 50,6 | 50,6 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.060 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – магазин, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, кв. Березовая Роща, заявитель - Серюков Сергей Юрьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 53,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 53,9 |  | 53,9 | 53,9 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.061 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – склад для хранения негорючих материалов № 2, адрес: Челябинская область, г.Златоуст,пос. Балашиха, заявитель - ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» 456216,Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. А.В. Суворова, д. 57 ИНН: 7404036069 с максимальной тепловой нагрузкой - 0,039 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 179,1 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 179,1 | 179,1 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.062 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя пр. Профсоюзов, 3а, адрес: пр. Профсоюзов, 3а, заявитель - Клемчук Е.В. с максимальной тепловой нагрузкой - 0,004 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 8,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 8,6 |  | 8,6 |  |  | 8,6 |  | 8,6 | 8,6 |  |  | 8,6 |  | 8,6 | 8,6 |  | 8,6 |  | 8,6 | 8,6 |  |  | 8,6 |  | 8,6 | 8,6 |  |  | 8,6 | 8,6 |  | 8,6 | 8,6 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.063 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ул. Горького, южнее бывшей проходной Златмаш, адрес: ул. Горького, южнее бывшей проходной Златмаш, заявитель - Клюквин Б.С. с максимальной тепловой нагрузкой - 0,087 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 202,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 202,9 | 202,9 |  | 202,9 |  |  | 202,9 |  | 202,9 | 202,9 |  |  | 202,9 |  | 202,9 | 202,9 |  | 202,9 |  | 202,9 | 202,9 |  |  | 202,9 |  | 202,9 | 202,9 |  |  | 202,9 | 202,9 |  | 202,9 | 202,9 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.064 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя склад, ул. Горького, южнее бывшей проходной Златмаш, адрес: склад, ул. Горького, южнее бывшей проходной Златмаш, заявитель - Клюквин Б.С. с максимальной тепловой нагрузкой - 0,015 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 34,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 34,7 | 34,7 |  | 34,7 |  |  | 34,7 |  | 34,7 | 34,7 |  |  | 34,7 |  | 34,7 | 34,7 |  | 34,7 |  | 34,7 | 34,7 |  |  | 34,7 |  | 34,7 | 34,7 |  |  | 34,7 | 34,7 |  | 34,7 | 34,7 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.065 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя ФОК с залом единоборств, адрес: ФОК с залом единоборств, заявитель - МБУ "Капитальное строительство" с максимальной тепловой нагрузкой - 1,039 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 2539,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 2539,7 |  | 2539,7 |  |  | 2539,7 |  | 2539,7 | 2539,7 |  |  | 2539,7 |  | 2539,7 | 2539,7 |  | 2539,7 |  | 2539,7 | 2539,7 |  |  | 2539,7 |  | 2539,7 | 2539,7 |  |  | 2539,7 | 2539,7 |  | 2539,7 | 2539,7 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.066 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя пр. Мира, 20 В, адрес: пр. Мира, 20 В, заявитель - Мамедов С.П. с максимальной тепловой нагрузкой - 0,018 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 42,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 42,8 |  | 42,8 |  |  | 42,8 |  | 42,8 | 42,8 |  |  | 42,8 |  | 42,8 | 42,8 |  | 42,8 |  | 42,8 | 42,8 |  |  | 42,8 |  | 42,8 | 42,8 |  |  | 42,8 | 42,8 |  | 42,8 | 42,8 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.067 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Гаражный бокс № 32 ГСПК Чайка, адрес: Гаражный бокс № 32 ГСПК Чайка, заявитель - Коротких Л.М. с максимальной тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 5,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 5,6 |  | 5,6 |  |  | 5,6 |  | 5,6 | 5,6 |  |  | 5,6 |  | 5,6 | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 | 5,6 |  |  | 5,6 |  | 5,6 | 5,6 |  |  | 5,6 | 5,6 |  | 5,6 | 5,6 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.068 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Завершение строительства объекта незавершенного строительством под размещение объекта коммунально-складского назначения, адрес: Челябинская область, г. Златоуст,ул. им. Максима Горького, с южной стороны проходной открытого акционерного общества «Златмаш», заявитель - Клюквин Борис Сергеевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,005 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 13,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 13,1 |  | 13,1 | 13,1 |  |  | 13,1 |  | 13,1 | 13,1 |  | 13,1 |  | 13,1 | 13,1 |  |  | 13,1 |  | 13,1 | 13,1 |  |  | 13,1 | 13,1 |  | 13,1 | 13,1 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.069 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание склада, адрес: ул. им. А.В. Суворова, восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310101:34, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 15,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 15,9 |  |  | 15,9 |  | 15,9 | 15,9 |  | 15,9 |  | 15,9 | 15,9 |  |  | 15,9 |  | 15,9 | 15,9 |  |  | 15,9 | 15,9 |  | 15,9 | 15,9 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.070 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание «Столовая для сотрудников подсобного хозяйства по разведению рыбы», адрес: в пойме реки Ай, с северной стороны Айского водохранилища, заявитель - Бурдина Ирина Викторовна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 16,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 16,2 |  |  | 16,2 |  | 16,2 | 16,2 |  | 16,2 |  | 16,2 | 16,2 |  |  | 16,2 |  | 16,2 | 16,2 |  |  | 16,2 | 16,2 |  | 16,2 | 16,2 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.071 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание инженерно-технического обеспечения, адрес: ул. 50-летия Октября, д. 7, заявитель - ООО «Термопресс» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 14,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 14,4 |  |  | 14,4 | 14,4 |  | 14,4 |  |  | 14,4 |  | 14,4 | 14,4 |  |  | 14,4 |  | 14,4 | 14,4 |  | 14,4 |  | 14,4 | 14,4 |  |  | 14,4 |  | 14,4 | 14,4 |  |  | 14,4 | 14,4 |  | 14,4 | 14,4 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.072 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание инженерно-технического обеспечения – пристрой к офису, адрес: проезд Парковый, д. 1, заявитель - Сучилина Людмила Викторовна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч в зоне действия ТЭЦ АО «Златмаш» (ООО «Златсеть») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 16,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 16,6 |  |  | 16,6 |  | 16,6 | 16,6 |  |  | 16,6 |  | 16,6 | 16,6 |  | 16,6 |  | 16,6 | 16,6 |  |  | 16,6 |  | 16,6 | 16,6 |  |  | 16,6 | 16,6 |  | 16,6 | 16,6 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 22160,76 |  | 17385,23 |  |  | 48586,45 |  | 1829,17 | 41599,95 |  |  | 111648,95 |  | 99841,97 | 71152,23 |  | 77172,21 |  | 82016,30 | 75969,76 |  |  | 80906,63 |  | 119952,53 | 118383,22 |  |  | 16229,19 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 22160,8 |  | 39546,0 |  |  | 88132,4 |  | 89961,6 | 131561,6 |  |  | 243210,5 |  | 343052,5 | 414204,7 |  | 491376,9 |  | 573393,2 | 649363,0 |  |  | 730269,6 |  | 850222,2 | 968605,4 |  |  | 984834,6 | 984834,6 |  | 984834,6 | 984834,6 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.116 - т.4-ТК203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 268,3 | 3708,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 268,3 | 3977,2 |  |  | 3977,2 |  | 3977,2 | 3977,2 |  | 3977,2 |  | 3977,2 | 3977,2 |  |  | 3977,2 |  | 3977,2 | 3977,2 |  |  | 3977,2 | 3977,2 |  | 3977,2 | 3977,2 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.117 - ТК263-ТК257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 909,8 |  | 12574,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 909,8 |  | 13484,7 | 13484,7 |  | 13484,7 |  | 13484,7 | 13484,7 |  |  | 13484,7 |  | 13484,7 | 13484,7 |  |  | 13484,7 | 13484,7 |  | 13484,7 | 13484,7 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.118 - ТК295-ТК268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 886,9 |  |  | 12257,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 886,9 |  |  | 13144,3 |  | 13144,3 | 13144,3 |  | 13144,3 |  | 13144,3 | 13144,3 |  |  | 13144,3 |  | 13144,3 | 13144,3 |  |  | 13144,3 | 13144,3 |  | 13144,3 | 13144,3 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.119 - т.9-т.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1075,9 |  |  | 14870,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1075,9 |  |  | 15946,6 |  | 15946,6 | 15946,6 |  |  | 15946,6 | 15946,6 |  | 15946,6 | 15946,6 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.120 - т.10-т.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 709,4 |  | 9804,8 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 709,4 |  | 10514,2 | 10514,2 |  |  | 10514,2 | 10514,2 |  | 10514,2 | 10514,2 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.121 - ТК199-т.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1382,4 | 19106,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1382,4 | 20489,2 |  |  | 20489,2 | 20489,2 |  | 20489,2 | 20489,2 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.122 - ТК249-ТК251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 983,7 |  |  | 13595,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 983,7 |  |  | 14579,0 |  | 14579,0 | 14579,0 |  | 14579,0 |  | 14579,0 | 14579,0 |  |  | 14579,0 |  | 14579,0 | 14579,0 |  |  | 14579,0 | 14579,0 |  | 14579,0 | 14579,0 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.123 - т.3-ТК197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 301,0 |  | 4160,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 301,0 |  | 4461,8 | 4461,8 |  | 4461,8 |  | 4461,8 | 4461,8 |  |  | 4461,8 |  | 4461,8 | 4461,8 |  |  | 4461,8 | 4461,8 |  | 4461,8 | 4461,8 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.124 - т.5-ТК252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 140,9 |  |  | 1947,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 140,9 |  |  | 2087,9 |  | 2087,9 | 2087,9 |  | 2087,9 |  | 2087,9 | 2087,9 |  |  | 2087,9 |  | 2087,9 | 2087,9 |  |  | 2087,9 | 2087,9 |  | 2087,9 | 2087,9 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.125 - т.6-ТК255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 839,5 |  | 11602,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 839,5 |  | 12442,3 | 12442,3 |  | 12442,3 |  | 12442,3 | 12442,3 |  |  | 12442,3 |  | 12442,3 | 12442,3 |  |  | 12442,3 | 12442,3 |  | 12442,3 | 12442,3 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.126 - ТК231-т.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2613,3 |  | 36118,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2613,3 |  | 38732,0 |  | 38732,0 | 38732,0 |  |  | 38732,0 |  | 38732,0 | 38732,0 |  |  | 38732,0 | 38732,0 |  | 38732,0 | 38732,0 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.127 - ТК243-ТК245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 925,9 | 12796,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 925,9 | 13722,7 |  |  | 13722,7 |  | 13722,7 | 13722,7 |  |  | 13722,7 | 13722,7 |  | 13722,7 | 13722,7 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.128 - ТК233-ТК234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 462,3 |  | 6389,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 462,3 |  | 6851,3 | 6851,3 |  |  | 6851,3 | 6851,3 |  | 6851,3 | 6851,3 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.129 - ТК231-ТК209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2324,4 | 32125,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2324,4 | 34449,7 |  |  | 34449,7 | 34449,7 |  | 34449,7 | 34449,7 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.130 - ТК217а-т.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 139,7 |  |  | 1930,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 139,7 |  |  | 2069,9 |  | 2069,9 | 2069,9 |  | 2069,9 |  | 2069,9 | 2069,9 |  |  | 2069,9 |  | 2069,9 | 2069,9 |  |  | 2069,9 | 2069,9 |  | 2069,9 | 2069,9 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.131 - ТК212-ТК211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 547,2 |  | 7562,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 547,2 |  | 8109,5 | 8109,5 |  | 8109,5 |  | 8109,5 | 8109,5 |  |  | 8109,5 |  | 8109,5 | 8109,5 |  |  | 8109,5 | 8109,5 |  | 8109,5 | 8109,5 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.132 - ТК209-ТК211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 214,6 | 2966,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 214,6 | 3180,8 |  |  | 3180,8 |  | 3180,8 | 3180,8 |  | 3180,8 |  | 3180,8 | 3180,8 |  |  | 3180,8 |  | 3180,8 | 3180,8 |  |  | 3180,8 | 3180,8 |  | 3180,8 | 3180,8 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.133 - ТК210-ТК210а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 183,5 |  |  | 2536,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 183,5 |  |  | 2719,6 |  | 2719,6 | 2719,6 |  | 2719,6 |  | 2719,6 | 2719,6 |  |  | 2719,6 |  | 2719,6 | 2719,6 |  |  | 2719,6 | 2719,6 |  | 2719,6 | 2719,6 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.134 - ТК210а-ТК213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 176,1 |  | 2433,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 176,1 |  | 2609,5 | 2609,5 |  | 2609,5 |  | 2609,5 | 2609,5 |  |  | 2609,5 |  | 2609,5 | 2609,5 |  |  | 2609,5 | 2609,5 |  | 2609,5 | 2609,5 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.135 - ТК192-т.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 974,3 | 13466,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 974,3 | 14440,7 |  | 14440,7 |  | 14440,7 | 14440,7 |  |  | 14440,7 |  | 14440,7 | 14440,7 |  |  | 14440,7 | 14440,7 |  | 14440,7 | 14440,7 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.136 - ТК81-т.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 843,6 |  | 11658,9 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 843,6 |  | 12502,5 | 12502,5 |  |  | 12502,5 |  | 12502,5 | 12502,5 |  |  | 12502,5 | 12502,5 |  | 12502,5 | 12502,5 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.137 - ТК79-т.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 1815,1 |  | 25087,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 1815,1 |  | 26902,1 | 26902,1 |  |  | 26902,1 | 26902,1 |  | 26902,1 | 26902,1 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.138 - т.3-т.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 256,9 | 3550,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 256,9 | 3806,9 |  |  | 3806,9 | 3806,9 |  | 3806,9 | 3806,9 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.139 - ТК101-ТК107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 686,8 |  |  | 9491,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 686,8 |  |  | 10178,4 |  | 10178,4 | 10178,4 |  | 10178,4 |  | 10178,4 | 10178,4 |  |  | 10178,4 |  | 10178,4 | 10178,4 |  |  | 10178,4 | 10178,4 |  | 10178,4 | 10178,4 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.140 - ТК105-ТК102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 1431,6 |  | 19786,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 1431,6 |  | 21218,5 | 21218,5 |  | 21218,5 |  | 21218,5 | 21218,5 |  |  | 21218,5 |  | 21218,5 | 21218,5 |  |  | 21218,5 | 21218,5 |  | 21218,5 | 21218,5 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.141 - ТК102-ТК100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1346,2 | 18606,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1346,2 | 19952,3 |  |  | 19952,3 |  | 19952,3 | 19952,3 |  | 19952,3 |  | 19952,3 | 19952,3 |  |  | 19952,3 |  | 19952,3 | 19952,3 |  |  | 19952,3 | 19952,3 |  | 19952,3 | 19952,3 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.142 - ТК100-ТК93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 3009,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 3009,0 |  | 3009,0 | 3009,0 |  | 3009,0 |  | 3009,0 | 3009,0 |  |  | 3009,0 |  | 3009,0 | 3009,0 |  |  | 3009,0 | 3009,0 |  | 3009,0 | 3009,0 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.143 - ТК93-ТК92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 17895,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 17895,9 | 17895,9 |  | 17895,9 |  | 17895,9 | 17895,9 |  |  | 17895,9 |  | 17895,9 | 17895,9 |  |  | 17895,9 | 17895,9 |  | 17895,9 | 17895,9 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.144 - ТК92-т.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 15774,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 15774,6 |  | 15774,6 |  | 15774,6 | 15774,6 |  |  | 15774,6 |  | 15774,6 | 15774,6 |  |  | 15774,6 | 15774,6 |  | 15774,6 | 15774,6 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.145 - ТК107-т.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 10460,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 10460,3 |  | 10460,3 | 10460,3 |  |  | 10460,3 |  | 10460,3 | 10460,3 |  |  | 10460,3 | 10460,3 |  | 10460,3 | 10460,3 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.146 - ТК120-ТК126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 573,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 573,4 |  | 573,4 | 573,4 |  | 573,4 |  | 573,4 | 573,4 |  |  | 573,4 |  | 573,4 | 573,4 |  |  | 573,4 | 573,4 |  | 573,4 | 573,4 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.147 - ТК188-т.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2294,3 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2294,3 |  |  | 2294,3 |  | 2294,3 | 2294,3 |  | 2294,3 |  | 2294,3 | 2294,3 |  |  | 2294,3 |  | 2294,3 | 2294,3 |  |  | 2294,3 | 2294,3 |  | 2294,3 | 2294,3 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.148 - т.15-ТК134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 27028,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 27028,9 |  | 27028,9 |  | 27028,9 | 27028,9 |  |  | 27028,9 |  | 27028,9 | 27028,9 |  |  | 27028,9 | 27028,9 |  | 27028,9 | 27028,9 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.149 - ТК2-т.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 13577,9 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 13577,9 | 13577,9 |  |  | 13577,9 |  | 13577,9 | 13577,9 |  |  | 13577,9 | 13577,9 |  | 13577,9 | 13577,9 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.150 - ТК60-т.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 23198,2 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 23198,2 | 23198,2 |  |  | 23198,2 | 23198,2 |  | 23198,2 | 23198,2 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.151 - т.4-ТК99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 18370,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 18370,2 |  |  | 18370,2 | 18370,2 |  | 18370,2 | 18370,2 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.152 - т.8-т.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 2398,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 2398,6 |  | 2398,6 | 2398,6 |  | 2398,6 |  | 2398,6 | 2398,6 |  |  | 2398,6 |  | 2398,6 | 2398,6 |  |  | 2398,6 | 2398,6 |  | 2398,6 | 2398,6 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.153 - т.9-т.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 5709,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 5709,4 | 5709,4 |  | 5709,4 |  | 5709,4 | 5709,4 |  |  | 5709,4 |  | 5709,4 | 5709,4 |  |  | 5709,4 | 5709,4 |  | 5709,4 | 5709,4 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.154 - ТК96-ТК93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 9885,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 9885,0 |  |  | 9885,0 |  | 9885,0 | 9885,0 |  | 9885,0 |  | 9885,0 | 9885,0 |  |  | 9885,0 |  | 9885,0 | 9885,0 |  |  | 9885,0 | 9885,0 |  | 9885,0 | 9885,0 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.155 - ТК53-ТК52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 25638,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 25638,7 |  |  | 25638,7 |  | 25638,7 | 25638,7 |  |  | 25638,7 | 25638,7 |  | 25638,7 | 25638,7 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.156 - ТК53-ТК113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 29072,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 29072,7 |  | 29072,7 | 29072,7 |  |  | 29072,7 | 29072,7 |  | 29072,7 | 29072,7 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.157 - т.17-т.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 9385,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 9385,0 |  | 9385,0 | 9385,0 |  | 9385,0 |  | 9385,0 | 9385,0 |  |  | 9385,0 |  | 9385,0 | 9385,0 |  |  | 9385,0 | 9385,0 |  | 9385,0 | 9385,0 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.158 - ТК31-т.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 12269,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 12269,1 |  | 12269,1 |  | 12269,1 | 12269,1 |  |  | 12269,1 |  | 12269,1 | 12269,1 |  |  | 12269,1 | 12269,1 |  | 12269,1 | 12269,1 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.159 - т.21-т.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 14575,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 14575,8 | 14575,8 |  |  | 14575,8 |  | 14575,8 | 14575,8 |  |  | 14575,8 | 14575,8 |  | 14575,8 | 14575,8 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.160 - ТК24-ТК26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 10207,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 10207,1 |  | 10207,1 | 10207,1 |  |  | 10207,1 | 10207,1 |  | 10207,1 | 10207,1 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.161 - т.19-т.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 41654,5 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 41654,5 | 41654,5 |  |  | 41654,5 | 41654,5 |  | 41654,5 | 41654,5 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.162 - ТК48-ТК46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 658,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 658,0 |  |  | 658,0 | 658,0 |  | 658,0 | 658,0 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.163 - ТК46-ТК45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 11197,3 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 11197,3 |  |  | 11197,3 |  | 11197,3 | 11197,3 |  |  | 11197,3 |  | 11197,3 | 11197,3 |  | 11197,3 |  | 11197,3 | 11197,3 |  |  | 11197,3 |  | 11197,3 | 11197,3 |  |  | 11197,3 | 11197,3 |  | 11197,3 | 11197,3 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.164 - ТК42-ТК43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 1841,4 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 1841,4 |  |  | 1841,4 |  | 1841,4 | 1841,4 |  |  | 1841,4 |  | 1841,4 | 1841,4 |  | 1841,4 |  | 1841,4 | 1841,4 |  |  | 1841,4 |  | 1841,4 | 1841,4 |  |  | 1841,4 | 1841,4 |  | 1841,4 | 1841,4 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.165 - ТК38-ТК39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 4574,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 4574,6 | 4574,6 |  | 4574,6 |  | 4574,6 | 4574,6 |  |  | 4574,6 |  | 4574,6 | 4574,6 |  |  | 4574,6 | 4574,6 |  | 4574,6 | 4574,6 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.166 - ТК15-т.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 23769,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 23769,4 |  | 23769,4 | 23769,4 |  |  | 23769,4 | 23769,4 |  | 23769,4 | 23769,4 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.167 - ТК20-ТК21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 9855,4 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 9855,4 | 9855,4 |  |  | 9855,4 | 9855,4 |  | 9855,4 | 9855,4 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.168 - ТК21-т.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 44572,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 44572,8 |  |  | 44572,8 | 44572,8 |  | 44572,8 | 44572,8 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.169 - ТК21-ТК22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 16229,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 16229,2 | 16229,2 |  | 16229,2 | 16229,2 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.170 - т.9-ТК29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 30401,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 30401,8 |  | 30401,8 | 30401,8 |  | 30401,8 |  | 30401,8 | 30401,8 |  |  | 30401,8 |  | 30401,8 | 30401,8 |  |  | 30401,8 | 30401,8 |  | 30401,8 | 30401,8 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.171 - ТК164-ТК163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 3897,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 3897,1 |  | 3897,1 | 3897,1 |  |  | 3897,1 |  | 3897,1 | 3897,1 |  | 3897,1 |  | 3897,1 | 3897,1 |  |  | 3897,1 |  | 3897,1 | 3897,1 |  |  | 3897,1 | 3897,1 |  | 3897,1 | 3897,1 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.172 - ТК180-ТК191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 13857,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 13857,7 |  | 13857,7 | 13857,7 |  | 13857,7 |  | 13857,7 | 13857,7 |  |  | 13857,7 |  | 13857,7 | 13857,7 |  |  | 13857,7 | 13857,7 |  | 13857,7 | 13857,7 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.173 - ТК175-т.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 29749,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 29749,6 |  | 29749,6 | 29749,6 |  |  | 29749,6 |  | 29749,6 | 29749,6 |  |  | 29749,6 | 29749,6 |  | 29749,6 | 29749,6 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.174 - ТК176-ТК176а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 41277,8 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 41277,8 | 41277,8 |  |  | 41277,8 |  | 41277,8 | 41277,8 |  |  | 41277,8 | 41277,8 |  | 41277,8 | 41277,8 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.175 - ТК158-т.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 36458,3 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 36458,3 |  |  | 36458,3 |  | 36458,3 | 36458,3 |  |  | 36458,3 | 36458,3 |  | 36458,3 | 36458,3 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.176 - ТК144-т.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 22160,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 22160,8 |  | 22160,8 |  |  | 22160,8 |  | 22160,8 | 22160,8 |  |  | 22160,8 |  | 22160,8 | 22160,8 |  | 22160,8 |  | 22160,8 | 22160,8 |  |  | 22160,8 |  | 22160,8 | 22160,8 |  |  | 22160,8 | 22160,8 |  | 22160,8 | 22160,8 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.177 - ТК144-т.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 4346,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 4346,6 |  |  | 4346,6 |  | 4346,6 | 4346,6 |  |  | 4346,6 |  | 4346,6 | 4346,6 |  | 4346,6 |  | 4346,6 | 4346,6 |  |  | 4346,6 |  | 4346,6 | 4346,6 |  |  | 4346,6 | 4346,6 |  | 4346,6 | 4346,6 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.178 - т.18-ТК128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 44689,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 44689,3 |  | 44689,3 | 44689,3 |  |  | 44689,3 |  | 44689,3 | 44689,3 |  | 44689,3 |  | 44689,3 | 44689,3 |  |  | 44689,3 |  | 44689,3 | 44689,3 |  |  | 44689,3 | 44689,3 |  | 44689,3 | 44689,3 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.179 - т.2-т.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1118,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1118,2 |  |  | 1118,2 |  | 1118,2 | 1118,2 |  | 1118,2 |  | 1118,2 | 1118,2 |  |  | 1118,2 |  | 1118,2 | 1118,2 |  |  | 1118,2 | 1118,2 |  | 1118,2 | 1118,2 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.180 - т.4-т.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 6060,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 6060,4 |  | 6060,4 | 6060,4 |  | 6060,4 |  | 6060,4 | 6060,4 |  |  | 6060,4 |  | 6060,4 | 6060,4 |  |  | 6060,4 | 6060,4 |  | 6060,4 | 6060,4 |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.181 - т.4-т.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 12566,7 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 12566,7 | 12566,7 |  | 12566,7 |  | 12566,7 | 12566,7 |  |  | 12566,7 |  | 12566,7 | 12566,7 |  |  | 12566,7 | 12566,7 |  | 12566,7 | 12566,7 |  |
| Проекты ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 21759,1 |  | 224709,2 |  |  | 461014,5 | 266329,8 |  | 123796,0 |  |  | 119986,0 |  | 152572,4 | 174795,2 |  |  | 186186,2 |  | 124207,7 | 102704,3 |  | 97925,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 25,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 5,2 | 0,0 |  | 0,0 | 22,3 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 21759,1 |  | 246468,3 |  |  | 707482,8 | 973812,6 |  | 1097608,6 |  |  | 1217594,6 |  | 1370167,0 | 1544962,2 |  |  | 1731148,3 |  | 1855356,1 | 1958060,4 |  | 2055986,1 |  | 2055986,1 | 2055986,1 |  |  | 2056011,9 |  | 2056011,9 | 2056011,9 |  |  | 2056017,2 | 2056017,2 |  | 2056017,2 | 2056039,4 |  |
| Источники инвестиций, в том числе: | 21759,1 |  | 224709,2 |  |  | 461014,5 | 266329,8 |  | 123796,0 |  |  | 119986,0 |  | 152572,4 | 174795,2 |  |  | 186186,2 |  | 124207,7 | 102704,3 |  | 97925,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 25,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 5,2 | 0,0 |  | 0,0 | 22,3 |  |
| Собственные средства, в том числе: | 21759,1 |  | 224709,2 |  |  | 461014,5 | 266329,8 |  | 123796,0 |  |  | 119986,0 |  | 152572,4 | 174795,2 |  |  | 186186,2 |  | 124207,7 | 102704,3 |  | 97925,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 25,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 5,2 | 0,0 |  | 0,0 | 22,3 |  |
| Амортизация | 15947,6 |  | 215075,1 |  |  | 450857,4 | 255687,9 |  | 112545,7 |  |  | 108227,3 |  | 140033,5 | 161549,5 |  |  | 172456,4 |  | 121752,2 | 102698,2 |  | 97897,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства из прибыли | 5811,5 |  | 9634,2 |  |  | 10125,5 | 10641,9 |  | 11184,6 |  |  | 11755,1 |  | 12354,6 | 12984,7 |  |  | 13646,9 |  | 2443,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства за присоединение потребителей | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 31,6 | 0,0 |  | 65,7 |  |  | 3,6 |  | 184,3 | 261,0 |  |  | 82,9 |  | 12,4 | 6,1 |  | 27,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 25,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 5,2 | 0,0 |  | 0,0 | 22,3 |  |
| кредиты | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.01.000 - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 33,24 | 0,00 |  | 75,83 |  |  | 4,33 |  | 230,57 | 339,73 |  |  | 112,26 |  | 17,52 | 8,95 |  | 42,41 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 44,29 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 10,10 | 0,00 |  | 0,00 | 48,41 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 33,2 | 33,2 |  | 109,1 |  |  | 113,4 |  | 344,0 | 683,7 |  |  | 796,0 |  | 813,5 | 822,4 |  | 864,8 |  | 864,8 | 864,8 |  |  | 909,1 |  | 909,1 | 909,1 |  |  | 919,2 | 919,2 |  | 919,2 | 967,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.01.001 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство гаражного бокса, адрес: ул. 4-я Демидовская, № 61, заявитель - Гаражный потребительский кооператив «Теплотехник» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 4,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 4,3 |  | 4,3 | 4,3 |  |  | 4,3 |  | 4,3 | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 | 4,3 |  |  | 4,3 |  | 4,3 | 4,3 |  |  | 4,3 | 4,3 |  | 4,3 | 4,3 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.01.002 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – мастерская (кустарная), адрес: ул. им. М.И. Калинина, во дворе дома № 6, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Дары природы» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,003 Гкал/ч в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 9,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 9,0 |  | 9,0 |  | 9,0 | 9,0 |  |  | 9,0 |  | 9,0 | 9,0 |  |  | 9,0 | 9,0 |  | 9,0 | 9,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.01.003 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание - автомойка, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, д. 37Б, заявитель - Староверова Ольга Сергеевна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,003 Гкал/ч в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 15,6 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 15,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.01.004 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – мастерская клуба поселка Красная горка, адрес: пос. Красная горка, заявитель - ООО «Завод Стройтехника» ООО «Уралтехстрой» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,004 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 14,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 14,0 |  | 14,0 | 14,0 |  |  | 14,0 |  | 14,0 | 14,0 |  |  | 14,0 | 14,0 |  | 14,0 | 14,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.01.005 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административное здание – абонентский участок ООО «НОВАТЭК-Челябинск», адрес: ул. им. Н.Б.Скворцова, д. 28-а, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Челябинск» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,028 Гкал/ч в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 84,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 84,2 |  | 84,2 | 84,2 |  | 84,2 |  | 84,2 | 84,2 |  |  | 84,2 |  | 84,2 | 84,2 |  |  | 84,2 | 84,2 |  | 84,2 | 84,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.01.006 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Торгово-офисное здание, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, северо-восточнее дома № 12, заявитель - Сурков Евгений Юрьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,014 Гкал/ч в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 33,2 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 33,2 | 33,2 |  | 33,2 |  |  | 33,2 |  | 33,2 | 33,2 |  |  | 33,2 |  | 33,2 | 33,2 |  | 33,2 |  | 33,2 | 33,2 |  |  | 33,2 |  | 33,2 | 33,2 |  |  | 33,2 | 33,2 |  | 33,2 | 33,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.01.007 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Мастерские торгово-бытового назначения, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 8 линия, севернее дома № 2 .9западнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:03050004:17, заявитель - Курлыков Евгений Викторович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 24,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 24,9 |  |  | 24,9 |  | 24,9 | 24,9 |  |  | 24,9 |  | 24,9 | 24,9 |  | 24,9 |  | 24,9 | 24,9 |  |  | 24,9 |  | 24,9 | 24,9 |  |  | 24,9 | 24,9 |  | 24,9 | 24,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.01.008 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание спортзала с залом рекреации, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 6 линия, восточнее дома № 8, заявитель - Столбова Евгения Юрьевна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,074 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 204,9 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 204,9 | 204,9 |  |  | 204,9 |  | 204,9 | 204,9 |  | 204,9 |  | 204,9 | 204,9 |  |  | 204,9 |  | 204,9 | 204,9 |  |  | 204,9 | 204,9 |  | 204,9 | 204,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.01.009 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Офисное здание, адрес: между домом № 26 по ул. им. Н.Б. Скворцова и домом № 25 по ул. им. Виталия Ковшова, заявитель - ИП Рогозин Артём Валерьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,112 Гкал/ч в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 323,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 323,8 |  |  | 323,8 |  | 323,8 | 323,8 |  | 323,8 |  | 323,8 | 323,8 |  |  | 323,8 |  | 323,8 | 323,8 |  |  | 323,8 | 323,8 |  | 323,8 | 323,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.01.010 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Пристрой к корпусу цеха готовой продукции, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, д. 32Б, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «ПромНефтеМаш» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 15,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 15,9 |  |  | 15,9 |  | 15,9 | 15,9 |  | 15,9 |  | 15,9 | 15,9 |  |  | 15,9 |  | 15,9 | 15,9 |  |  | 15,9 | 15,9 |  | 15,9 | 15,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.01.011 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание выставочного зала, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 1 линия, между домами № 9 и № 10, заявитель - Шляхтин Олег Игоревич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,009 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 25,7 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 25,7 | 25,7 |  |  | 25,7 |  | 25,7 | 25,7 |  | 25,7 |  | 25,7 | 25,7 |  |  | 25,7 |  | 25,7 | 25,7 |  |  | 25,7 | 25,7 |  | 25,7 | 25,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.01.012 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – здание аптеки, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, ул. 2-я Нижне-Заводская, восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0302114:27, заявитель - ООО «Техноком» 456227, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Олимпийская, д. 9,кв. 76, ИНН: 7404034914, Директор: Добровольский Эдуард Владимирович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,009 Гкал/ч в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 28,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 28,0 |  | 28,0 | 28,0 |  | 28,0 |  | 28,0 | 28,0 |  |  | 28,0 |  | 28,0 | 28,0 |  |  | 28,0 | 28,0 |  | 28,0 | 28,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.01.013 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Реконструкция здания выставочного зала, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 1 линия, между домами № 9 и № 10, заявитель - Шляхтин Олег Игоревич Баласанян Лусина Эдуардовна с максимальной тепловой нагрузкой - 0,012 Гкал/ч в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 44,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 44,3 |  | 44,3 | 44,3 |  |  | 44,3 | 44,3 |  | 44,3 | 44,3 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.01.014 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство нежилого здания, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Б.А. Ручьева, д. 2А, заявитель - Чертов Игорь Юрьевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,007 Гкал/ч в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 32,8 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 32,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.01.015 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Реконструкция нежилого здания, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, д. 11Б, заявитель - Пономарев Иван Евгеньевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,002 Гкал/ч в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 10,1 | 10,1 |  | 10,1 | 10,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.01.016 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – пристрой к нежилому зданию – торгово-офисное здание, адрес: пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, № 11-в, заявитель - Сурков Евгений Юрьевич; с максимальной тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 17,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 17,5 | 17,5 |  | 17,5 |  | 17,5 | 17,5 |  |  | 17,5 |  | 17,5 | 17,5 |  |  | 17,5 | 17,5 |  | 17,5 | 17,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.01.017 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание торгово-бытового назначения, адрес: ул. им. Братьев Пудовкиных, д. 5 , заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Динамика» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,02 Гкал/ч в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 50,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 50,9 |  |  | 50,9 |  | 50,9 | 50,9 |  |  | 50,9 |  | 50,9 | 50,9 |  | 50,9 |  | 50,9 | 50,9 |  |  | 50,9 |  | 50,9 | 50,9 |  |  | 50,9 | 50,9 |  | 50,9 | 50,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.01.018 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Строительство нежилого здания – пристроя к двум существующим зданиям, адрес: ул. им. Карла Маркса, д. 6, заявитель - ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,008 Гкал/ч в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 28,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 28,4 |  | 28,4 | 28,4 |  |  | 28,4 |  | 28,4 | 28,4 |  |  | 28,4 | 28,4 |  | 28,4 | 28,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.02.000 - Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 5811,46 |  | 9634,17 |  |  | 10661,76 | 11747,52 |  | 12917,09 |  |  | 14136,55 |  | 15456,27 | 16899,19 |  |  | 18476,82 |  | 3441,08 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 5811,5 |  | 15445,6 |  |  | 26107,4 | 37854,9 |  | 50772,0 |  |  | 64908,5 |  | 80364,8 | 97264,0 |  |  | 115740,8 |  | 119181,9 | 119181,9 |  | 119181,9 |  | 119181,9 | 119181,9 |  |  | 119181,9 |  | 119181,9 | 119181,9 |  |  | 119181,9 | 119181,9 |  | 119181,9 | 119181,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.02.017 - Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2023) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 9634,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 9634,2 |  |  | 9634,2 | 9634,2 |  | 9634,2 |  |  | 9634,2 |  | 9634,2 | 9634,2 |  |  | 9634,2 |  | 9634,2 | 9634,2 |  | 9634,2 |  | 9634,2 | 9634,2 |  |  | 9634,2 |  | 9634,2 | 9634,2 |  |  | 9634,2 | 9634,2 |  | 9634,2 | 9634,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.02.018 - Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2024) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 10661,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 10661,8 | 10661,8 |  | 10661,8 |  |  | 10661,8 |  | 10661,8 | 10661,8 |  |  | 10661,8 |  | 10661,8 | 10661,8 |  | 10661,8 |  | 10661,8 | 10661,8 |  |  | 10661,8 |  | 10661,8 | 10661,8 |  |  | 10661,8 | 10661,8 |  | 10661,8 | 10661,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.02.019 - Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2025) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 11747,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 11747,5 |  | 11747,5 |  |  | 11747,5 |  | 11747,5 | 11747,5 |  |  | 11747,5 |  | 11747,5 | 11747,5 |  | 11747,5 |  | 11747,5 | 11747,5 |  |  | 11747,5 |  | 11747,5 | 11747,5 |  |  | 11747,5 | 11747,5 |  | 11747,5 | 11747,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.02.020 - Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2026) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 12917,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 12917,1 |  |  | 12917,1 |  | 12917,1 | 12917,1 |  |  | 12917,1 |  | 12917,1 | 12917,1 |  | 12917,1 |  | 12917,1 | 12917,1 |  |  | 12917,1 |  | 12917,1 | 12917,1 |  |  | 12917,1 | 12917,1 |  | 12917,1 | 12917,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.02.021 - Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2027) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 14136,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 14136,5 |  | 14136,5 | 14136,5 |  |  | 14136,5 |  | 14136,5 | 14136,5 |  | 14136,5 |  | 14136,5 | 14136,5 |  |  | 14136,5 |  | 14136,5 | 14136,5 |  |  | 14136,5 | 14136,5 |  | 14136,5 | 14136,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.02.022 - Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направления х для резервирования систем теплоснабжения (2028) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 15456,3 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 15456,3 | 15456,3 |  |  | 15456,3 |  | 15456,3 | 15456,3 |  | 15456,3 |  | 15456,3 | 15456,3 |  |  | 15456,3 |  | 15456,3 | 15456,3 |  |  | 15456,3 | 15456,3 |  | 15456,3 | 15456,3 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.02.023 - Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2029) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 16899,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 16899,2 |  |  | 16899,2 |  | 16899,2 | 16899,2 |  | 16899,2 |  | 16899,2 | 16899,2 |  |  | 16899,2 |  | 16899,2 | 16899,2 |  |  | 16899,2 | 16899,2 |  | 16899,2 | 16899,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.02.024 - Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2030) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 18476,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 18476,8 |  | 18476,8 | 18476,8 |  | 18476,8 |  | 18476,8 | 18476,8 |  |  | 18476,8 |  | 18476,8 | 18476,8 |  |  | 18476,8 | 18476,8 |  | 18476,8 | 18476,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.02.025 - Устройство перемычки между теплосетями котельных №3 и №4 (от ЦТП до ул. Чугуновской) с устройством повысительной насосной станции (ПНС) с возможностью работы в обоих направлениях для резервирования систем теплоснабжения (2031) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 3441,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 3441,1 | 3441,1 |  | 3441,1 |  | 3441,1 | 3441,1 |  |  | 3441,1 |  | 3441,1 | 3441,1 |  |  | 3441,1 | 3441,1 |  | 3441,1 | 3441,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.02.026 - Устройство перемычки между теплосетями котельных №9 и №4 для резервирования систем теплоснабжения (ул. Ленина, д. №22 - ул. Ленина, д. №28) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 5004,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 5004,9 |  | 5004,9 |  |  | 5004,9 | 5004,9 |  | 5004,9 |  |  | 5004,9 |  | 5004,9 | 5004,9 |  |  | 5004,9 |  | 5004,9 | 5004,9 |  | 5004,9 |  | 5004,9 | 5004,9 |  |  | 5004,9 |  | 5004,9 | 5004,9 |  |  | 5004,9 | 5004,9 |  | 5004,9 | 5004,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.02.027 - Строительство теплотрассы к жилому дому №7 по ул. Октябрьская с врезкой в теплотрассу около жилого дома №22 по ул. Ленина в зоне действия Котельная №9 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 806,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 806,5 |  | 806,5 |  |  | 806,5 | 806,5 |  | 806,5 |  |  | 806,5 |  | 806,5 | 806,5 |  |  | 806,5 |  | 806,5 | 806,5 |  | 806,5 |  | 806,5 | 806,5 |  |  | 806,5 |  | 806,5 | 806,5 |  |  | 806,5 | 806,5 |  | 806,5 | 806,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.000 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 15947,59 |  | 215075,06 |  |  | 474734,87 | 282251,91 |  | 129978,41 |  |  | 130153,33 |  | 175189,83 | 210252,50 |  |  | 233492,72 |  | 171486,32 | 150478,38 |  | 149225,59 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 15947,6 |  | 231022,7 |  |  | 705757,5 | 988009,4 |  | 1117987,8 |  |  | 1248141,2 |  | 1423331,0 | 1633583,5 |  |  | 1867076,2 |  | 2038562,5 | 2189040,9 |  | 2338266,5 |  | 2338266,5 | 2338266,5 |  |  | 2338266,5 |  | 2338266,5 | 2338266,5 |  |  | 2338266,5 | 2338266,5 |  | 2338266,5 | 2338266,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.028 - Реконструкция тепловой сети от котельной №6 до ТК-3 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 10616,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 10616,6 | 10616,6 |  | 10616,6 |  | 10616,6 | 10616,6 |  |  | 10616,6 |  | 10616,6 | 10616,6 |  |  | 10616,6 | 10616,6 |  | 10616,6 | 10616,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.029 - Теплоизоляции теплотрассы по ул. 30 лет Победы от д. 12 до д. 9 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью Ду 200 мм L = 563 п.м. в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 2261,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 2261,9 |  |  | 2261,9 | 2261,9 |  | 2261,9 |  |  | 2261,9 |  | 2261,9 | 2261,9 |  |  | 2261,9 |  | 2261,9 | 2261,9 |  | 2261,9 |  | 2261,9 | 2261,9 |  |  | 2261,9 |  | 2261,9 | 2261,9 |  |  | 2261,9 | 2261,9 |  | 2261,9 | 2261,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.030 - Теплоизоляции теплотрассы по ул. Таганайская вдоль д. 8 и д. 10 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью Ду 250 мм L = 204 п.м. в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 981,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 981,1 |  |  | 981,1 | 981,1 |  | 981,1 |  |  | 981,1 |  | 981,1 | 981,1 |  |  | 981,1 |  | 981,1 | 981,1 |  | 981,1 |  | 981,1 | 981,1 |  |  | 981,1 |  | 981,1 | 981,1 |  |  | 981,1 | 981,1 |  | 981,1 | 981,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.031 - Теплоизоляции теплотрассы от ТП-2 котельной №5 до ЖД поликлиники пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью Ду 400 мм L = 170 п.м.; Ду 300 мм L = 692 п.м. в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 7218,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 7218,1 |  |  | 7218,1 |  | 7218,1 | 7218,1 |  |  | 7218,1 |  | 7218,1 | 7218,1 |  | 7218,1 |  | 7218,1 | 7218,1 |  |  | 7218,1 |  | 7218,1 | 7218,1 |  |  | 7218,1 | 7218,1 |  | 7218,1 | 7218,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.032 - Теплоизоляции теплотрассы по ул. Степана Разина от д. 9 до д. 10 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью Ду 300 мм L = 380 п.м.; Ду 250 мм L = 84 п.м. в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 3387,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 3387,4 |  | 3387,4 |  |  | 3387,4 |  | 3387,4 | 3387,4 |  |  | 3387,4 |  | 3387,4 | 3387,4 |  | 3387,4 |  | 3387,4 | 3387,4 |  |  | 3387,4 |  | 3387,4 | 3387,4 |  |  | 3387,4 | 3387,4 |  | 3387,4 | 3387,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.033 - Теплоизоляции теплотрассы по ул. Румянцева от д. 14 до д. 235 по ул. Аносова пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью Ду 500 мм L = 200 п.м.; Ду 400 мм L = 729 п.м.; Ду 350 мм L = 55 п.м. (2024 год) в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 5815,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 5815,5 | 5815,5 |  | 5815,5 |  |  | 5815,5 |  | 5815,5 | 5815,5 |  |  | 5815,5 |  | 5815,5 | 5815,5 |  | 5815,5 |  | 5815,5 | 5815,5 |  |  | 5815,5 |  | 5815,5 | 5815,5 |  |  | 5815,5 | 5815,5 |  | 5815,5 | 5815,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.034 - Теплоизоляции теплотрассы по ул. Румянцева от д. 14 до д. 235 по ул. Аносова пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью Ду 500 мм L = 200 п.м.; Ду 400 мм L = 729 п.м.; Ду 350 мм L = 55 п.м. (2025 год) в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 3310,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 3310,4 |  | 3310,4 |  |  | 3310,4 |  | 3310,4 | 3310,4 |  |  | 3310,4 |  | 3310,4 | 3310,4 |  | 3310,4 |  | 3310,4 | 3310,4 |  |  | 3310,4 |  | 3310,4 | 3310,4 |  |  | 3310,4 | 3310,4 |  | 3310,4 | 3310,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.035 - Теплоизоляции теплотрассы вдоль ПУ-35 ул. Аносова, д. 202 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью Ду 400 мм L = 62 п.м. в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 531,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 531,5 |  |  | 531,5 | 531,5 |  | 531,5 |  |  | 531,5 |  | 531,5 | 531,5 |  |  | 531,5 |  | 531,5 | 531,5 |  | 531,5 |  | 531,5 | 531,5 |  |  | 531,5 |  | 531,5 | 531,5 |  |  | 531,5 | 531,5 |  | 531,5 | 531,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.036 - Теплоизоляции теплотрассы производства №1 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью (2027 год) в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 7878,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 7878,6 |  | 7878,6 | 7878,6 |  |  | 7878,6 |  | 7878,6 | 7878,6 |  | 7878,6 |  | 7878,6 | 7878,6 |  |  | 7878,6 |  | 7878,6 | 7878,6 |  |  | 7878,6 | 7878,6 |  | 7878,6 | 7878,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.037 - Теплоизоляции теплотрассы производства №1 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью (2028 год) в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 8571,2 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 8571,2 | 8571,2 |  |  | 8571,2 |  | 8571,2 | 8571,2 |  | 8571,2 |  | 8571,2 | 8571,2 |  |  | 8571,2 |  | 8571,2 | 8571,2 |  |  | 8571,2 | 8571,2 |  | 8571,2 | 8571,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.038 - Теплоизоляции теплотрассы ул. 6-я Демидовская, д. 53, вдоль корпусов ГБ №1 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 10222,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 10222,4 | 10222,4 |  | 10222,4 |  | 10222,4 | 10222,4 |  |  | 10222,4 |  | 10222,4 | 10222,4 |  |  | 10222,4 | 10222,4 |  | 10222,4 | 10222,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.039 - Теплоизоляции теплотрассы производства №4 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 3646,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 3646,9 |  | 3646,9 |  |  | 3646,9 | 3646,9 |  | 3646,9 |  |  | 3646,9 |  | 3646,9 | 3646,9 |  |  | 3646,9 |  | 3646,9 | 3646,9 |  | 3646,9 |  | 3646,9 | 3646,9 |  |  | 3646,9 |  | 3646,9 | 3646,9 |  |  | 3646,9 | 3646,9 |  | 3646,9 | 3646,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.040 - Теплоизоляции теплотрассы производства №5 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью (2029 год) в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 10326,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 10326,6 |  |  | 10326,6 |  | 10326,6 | 10326,6 |  | 10326,6 |  | 10326,6 | 10326,6 |  |  | 10326,6 |  | 10326,6 | 10326,6 |  |  | 10326,6 | 10326,6 |  | 10326,6 | 10326,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.041 - Теплоизоляции теплотрассы производства №5 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью (2030 год) в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 11506,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 11506,0 |  | 11506,0 | 11506,0 |  | 11506,0 |  | 11506,0 | 11506,0 |  |  | 11506,0 |  | 11506,0 | 11506,0 |  |  | 11506,0 | 11506,0 |  | 11506,0 | 11506,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.042 - Теплоизоляции теплотрассы производства №5 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью (2031 год) в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 6336,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 6336,0 | 6336,0 |  | 6336,0 |  | 6336,0 | 6336,0 |  |  | 6336,0 |  | 6336,0 | 6336,0 |  |  | 6336,0 | 6336,0 |  | 6336,0 | 6336,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.043 - Теплоизоляции теплотрассы производства №6 пенополиуретановыми скорлупами с покрытием оцинкованной сталью в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 1425,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 1425,0 |  |  | 1425,0 | 1425,0 |  | 1425,0 |  |  | 1425,0 |  | 1425,0 | 1425,0 |  |  | 1425,0 |  | 1425,0 | 1425,0 |  | 1425,0 |  | 1425,0 | 1425,0 |  |  | 1425,0 |  | 1425,0 | 1425,0 |  |  | 1425,0 | 1425,0 |  | 1425,0 | 1425,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.044 - От ТК-4 до ТК д.34 в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 88,1 |  |  | 1233,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 88,1 |  |  | 1321,2 | 1321,2 |  | 1321,2 |  |  | 1321,2 |  | 1321,2 | 1321,2 |  |  | 1321,2 |  | 1321,2 | 1321,2 |  | 1321,2 |  | 1321,2 | 1321,2 |  |  | 1321,2 |  | 1321,2 | 1321,2 |  |  | 1321,2 | 1321,2 |  | 1321,2 | 1321,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.045 - От ТК-4 до ТК д.34 в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 185,6 | 2585,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 185,6 | 2771,0 |  | 2771,0 |  |  | 2771,0 |  | 2771,0 | 2771,0 |  |  | 2771,0 |  | 2771,0 | 2771,0 |  | 2771,0 |  | 2771,0 | 2771,0 |  |  | 2771,0 |  | 2771,0 | 2771,0 |  |  | 2771,0 | 2771,0 |  | 2771,0 | 2771,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.046 - От ТК-38 до ДРСУ в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 130,7 |  | 1736,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 130,7 |  | 1867,1 |  |  | 1867,1 | 1867,1 |  | 1867,1 |  |  | 1867,1 |  | 1867,1 | 1867,1 |  |  | 1867,1 |  | 1867,1 | 1867,1 |  | 1867,1 |  | 1867,1 | 1867,1 |  |  | 1867,1 |  | 1867,1 | 1867,1 |  |  | 1867,1 | 1867,1 |  | 1867,1 | 1867,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.047 - От ТК-6т до ТК-7т в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 296,5 |  |  | 4147,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 296,5 |  |  | 4443,9 | 4443,9 |  | 4443,9 |  |  | 4443,9 |  | 4443,9 | 4443,9 |  |  | 4443,9 |  | 4443,9 | 4443,9 |  | 4443,9 |  | 4443,9 | 4443,9 |  |  | 4443,9 |  | 4443,9 | 4443,9 |  |  | 4443,9 | 4443,9 |  | 4443,9 | 4443,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.048 - От ТК-4 до ТК д.34 в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 598,3 | 8333,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 598,3 | 8932,0 |  | 8932,0 |  |  | 8932,0 |  | 8932,0 | 8932,0 |  |  | 8932,0 |  | 8932,0 | 8932,0 |  | 8932,0 |  | 8932,0 | 8932,0 |  |  | 8932,0 |  | 8932,0 | 8932,0 |  |  | 8932,0 | 8932,0 |  | 8932,0 | 8932,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.049 - От ТК-10т до ТК-12т в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 643,6 |  | 8946,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 643,6 |  | 9589,8 |  |  | 9589,8 |  | 9589,8 | 9589,8 |  |  | 9589,8 |  | 9589,8 | 9589,8 |  | 9589,8 |  | 9589,8 | 9589,8 |  |  | 9589,8 |  | 9589,8 | 9589,8 |  |  | 9589,8 | 9589,8 |  | 9589,8 | 9589,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.050 - От ТК-4 до ТК д.34 в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 310,3 |  |  | 4292,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 310,3 |  |  | 4603,2 |  | 4603,2 | 4603,2 |  |  | 4603,2 |  | 4603,2 | 4603,2 |  | 4603,2 |  | 4603,2 | 4603,2 |  |  | 4603,2 |  | 4603,2 | 4603,2 |  |  | 4603,2 | 4603,2 |  | 4603,2 | 4603,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.051 - От ТК-40 (д.32а) до д.33а в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1129,0 |  | 15604,2 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1129,0 |  | 16733,2 | 16733,2 |  |  | 16733,2 |  | 16733,2 | 16733,2 |  | 16733,2 |  | 16733,2 | 16733,2 |  |  | 16733,2 |  | 16733,2 | 16733,2 |  |  | 16733,2 | 16733,2 |  | 16733,2 | 16733,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.052 - От ТК-4 до ТК д.1 в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1434,1 | 19821,4 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1434,1 | 21255,6 |  |  | 21255,6 |  | 21255,6 | 21255,6 |  | 21255,6 |  | 21255,6 | 21255,6 |  |  | 21255,6 |  | 21255,6 | 21255,6 |  |  | 21255,6 | 21255,6 |  | 21255,6 | 21255,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.053 - От ТК-15 до ТК-15а в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 224,4 |  |  | 3101,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 224,4 |  |  | 3325,6 |  | 3325,6 | 3325,6 |  | 3325,6 |  | 3325,6 | 3325,6 |  |  | 3325,6 |  | 3325,6 | 3325,6 |  |  | 3325,6 | 3325,6 |  | 3325,6 | 3325,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.054 - От ТК-1т до ТК кот. №7 в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 146,5 |  | 2025,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 146,5 |  | 2172,0 | 2172,0 |  | 2172,0 |  | 2172,0 | 2172,0 |  |  | 2172,0 |  | 2172,0 | 2172,0 |  |  | 2172,0 | 2172,0 |  | 2172,0 | 2172,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.055 - От ТК-4 до ТК д.1 в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 753,6 | 10415,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 753,6 | 11169,5 |  | 11169,5 |  | 11169,5 | 11169,5 |  |  | 11169,5 |  | 11169,5 | 11169,5 |  |  | 11169,5 | 11169,5 |  | 11169,5 | 11169,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.056 - От ТК-15а до ТК д.30а в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 523,4 |  | 7233,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 523,4 |  | 7757,0 |  | 7757,0 | 7757,0 |  |  | 7757,0 |  | 7757,0 | 7757,0 |  |  | 7757,0 | 7757,0 |  | 7757,0 | 7757,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.057 - От ТК-1т до ТП Швейной фабрики в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 891,8 |  | 11847,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 891,8 |  | 12739,4 |  |  | 12739,4 | 12739,4 |  | 12739,4 |  |  | 12739,4 |  | 12739,4 | 12739,4 |  |  | 12739,4 |  | 12739,4 | 12739,4 |  | 12739,4 |  | 12739,4 | 12739,4 |  |  | 12739,4 |  | 12739,4 | 12739,4 |  |  | 12739,4 | 12739,4 |  | 12739,4 | 12739,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.058 - От ТК-4 до ТК д.34 в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 897,7 |  |  | 12558,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 897,7 |  |  | 13456,0 | 13456,0 |  | 13456,0 |  |  | 13456,0 |  | 13456,0 | 13456,0 |  |  | 13456,0 |  | 13456,0 | 13456,0 |  | 13456,0 |  | 13456,0 | 13456,0 |  |  | 13456,0 |  | 13456,0 | 13456,0 |  |  | 13456,0 | 13456,0 |  | 13456,0 | 13456,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.059 - От ТК-15а до ТК д.30а в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1489,9 | 20751,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1489,9 | 22241,1 |  | 22241,1 |  |  | 22241,1 |  | 22241,1 | 22241,1 |  |  | 22241,1 |  | 22241,1 | 22241,1 |  | 22241,1 |  | 22241,1 | 22241,1 |  |  | 22241,1 |  | 22241,1 | 22241,1 |  |  | 22241,1 | 22241,1 |  | 22241,1 | 22241,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.060 - От ТК-7э до ТК д.24 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 84,5 |  |  | 1182,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 84,5 |  |  | 1267,0 | 1267,0 |  | 1267,0 |  |  | 1267,0 |  | 1267,0 | 1267,0 |  |  | 1267,0 |  | 1267,0 | 1267,0 |  | 1267,0 |  | 1267,0 | 1267,0 |  |  | 1267,0 |  | 1267,0 | 1267,0 |  |  | 1267,0 | 1267,0 |  | 1267,0 | 1267,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.061 - От ТК-5э до ТК д.22 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 360,6 | 5022,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 360,6 | 5383,4 |  | 5383,4 |  |  | 5383,4 |  | 5383,4 | 5383,4 |  |  | 5383,4 |  | 5383,4 | 5383,4 |  | 5383,4 |  | 5383,4 | 5383,4 |  |  | 5383,4 |  | 5383,4 | 5383,4 |  |  | 5383,4 | 5383,4 |  | 5383,4 | 5383,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.062 - От ТК д.10 до ТК д.11 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 59,0 |  | 784,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 59,0 |  | 843,4 |  |  | 843,4 | 843,4 |  | 843,4 |  |  | 843,4 |  | 843,4 | 843,4 |  |  | 843,4 |  | 843,4 | 843,4 |  | 843,4 |  | 843,4 | 843,4 |  |  | 843,4 |  | 843,4 | 843,4 |  |  | 843,4 | 843,4 |  | 843,4 | 843,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.063 - От ТК-6э до ТК д.10 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 88,6 |  |  | 1238,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 88,6 |  |  | 1327,4 | 1327,4 |  | 1327,4 |  |  | 1327,4 |  | 1327,4 | 1327,4 |  |  | 1327,4 |  | 1327,4 | 1327,4 |  | 1327,4 |  | 1327,4 | 1327,4 |  |  | 1327,4 |  | 1327,4 | 1327,4 |  |  | 1327,4 | 1327,4 |  | 1327,4 | 1327,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.064 - От ТК-5э доТК д.13 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 307,4 | 4281,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 307,4 | 4589,1 |  | 4589,1 |  |  | 4589,1 |  | 4589,1 | 4589,1 |  |  | 4589,1 |  | 4589,1 | 4589,1 |  | 4589,1 |  | 4589,1 | 4589,1 |  |  | 4589,1 |  | 4589,1 | 4589,1 |  |  | 4589,1 | 4589,1 |  | 4589,1 | 4589,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.065 - От ТК-78 до д.4-3 (Жилсервис) в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 117,7 |  | 1635,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 117,7 |  | 1753,6 |  |  | 1753,6 |  | 1753,6 | 1753,6 |  |  | 1753,6 |  | 1753,6 | 1753,6 |  | 1753,6 |  | 1753,6 | 1753,6 |  |  | 1753,6 |  | 1753,6 | 1753,6 |  |  | 1753,6 | 1753,6 |  | 1753,6 | 1753,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.066 - От ТК-6 до ТК д.7 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 366,5 |  |  | 5069,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 366,5 |  |  | 5436,2 |  | 5436,2 | 5436,2 |  |  | 5436,2 |  | 5436,2 | 5436,2 |  | 5436,2 |  | 5436,2 | 5436,2 |  |  | 5436,2 |  | 5436,2 | 5436,2 |  |  | 5436,2 | 5436,2 |  | 5436,2 | 5436,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.067 - От ТК-1 до м-н "Гагаринский" в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 540,6 |  | 7471,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 540,6 |  | 8012,1 | 8012,1 |  |  | 8012,1 |  | 8012,1 | 8012,1 |  | 8012,1 |  | 8012,1 | 8012,1 |  |  | 8012,1 |  | 8012,1 | 8012,1 |  |  | 8012,1 | 8012,1 |  | 8012,1 | 8012,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.068 - От ТК-2э до ТК-6э в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 601,0 | 8306,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 601,0 | 8907,0 |  |  | 8907,0 |  | 8907,0 | 8907,0 |  | 8907,0 |  | 8907,0 | 8907,0 |  |  | 8907,0 |  | 8907,0 | 8907,0 |  |  | 8907,0 | 8907,0 |  | 8907,0 | 8907,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.069 - От ТК-38 до ТК д.2-10 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 648,1 |  |  | 8957,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 648,1 |  |  | 9606,0 |  | 9606,0 | 9606,0 |  | 9606,0 |  | 9606,0 | 9606,0 |  |  | 9606,0 |  | 9606,0 | 9606,0 |  |  | 9606,0 | 9606,0 |  | 9606,0 | 9606,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.070 - От ТК-14 до ТК д.8-4 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 70,0 |  | 966,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 70,0 |  | 1036,9 | 1036,9 |  | 1036,9 |  | 1036,9 | 1036,9 |  |  | 1036,9 |  | 1036,9 | 1036,9 |  |  | 1036,9 | 1036,9 |  | 1036,9 | 1036,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.071 - От ТК-12 до ТК д.8-9 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 208,8 | 2885,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 208,8 | 3094,4 |  | 3094,4 |  | 3094,4 | 3094,4 |  |  | 3094,4 |  | 3094,4 | 3094,4 |  |  | 3094,4 | 3094,4 |  | 3094,4 | 3094,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.072 - От ТК-12 до ТК-59 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 145,4 |  | 2009,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 145,4 |  | 2154,5 |  | 2154,5 | 2154,5 |  |  | 2154,5 |  | 2154,5 | 2154,5 |  |  | 2154,5 | 2154,5 |  | 2154,5 | 2154,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.073 - От ТК-3 до ТК-39 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 175,7 |  |  | 2457,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 175,7 |  |  | 2633,3 | 2633,3 |  | 2633,3 |  |  | 2633,3 |  | 2633,3 | 2633,3 |  |  | 2633,3 |  | 2633,3 | 2633,3 |  | 2633,3 |  | 2633,3 | 2633,3 |  |  | 2633,3 |  | 2633,3 | 2633,3 |  |  | 2633,3 | 2633,3 |  | 2633,3 | 2633,3 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.074 - От ТК-12 до ТК-59 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 434,8 |  |  | 6082,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 434,8 |  |  | 6517,7 | 6517,7 |  | 6517,7 |  |  | 6517,7 |  | 6517,7 | 6517,7 |  |  | 6517,7 |  | 6517,7 | 6517,7 |  | 6517,7 |  | 6517,7 | 6517,7 |  |  | 6517,7 |  | 6517,7 | 6517,7 |  |  | 6517,7 | 6517,7 |  | 6517,7 | 6517,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.075 - От ТК-12 до ТК д.9-9а в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 468,3 | 6522,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 468,3 | 6990,2 |  | 6990,2 |  |  | 6990,2 |  | 6990,2 | 6990,2 |  |  | 6990,2 |  | 6990,2 | 6990,2 |  | 6990,2 |  | 6990,2 | 6990,2 |  |  | 6990,2 |  | 6990,2 | 6990,2 |  |  | 6990,2 | 6990,2 |  | 6990,2 | 6990,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.076 - От ТК-31 до ТК-33 (гост. Таганай) в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 494,1 |  | 6564,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 494,1 |  | 7058,8 |  |  | 7058,8 | 7058,8 |  | 7058,8 |  |  | 7058,8 |  | 7058,8 | 7058,8 |  |  | 7058,8 |  | 7058,8 | 7058,8 |  | 7058,8 |  | 7058,8 | 7058,8 |  |  | 7058,8 |  | 7058,8 | 7058,8 |  |  | 7058,8 | 7058,8 |  | 7058,8 | 7058,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.077 - От ТК-10 до ТК-51 (д.8-10,11) в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 652,2 |  |  | 9124,2 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 652,2 |  |  | 9776,5 | 9776,5 |  | 9776,5 |  |  | 9776,5 |  | 9776,5 | 9776,5 |  |  | 9776,5 |  | 9776,5 | 9776,5 |  | 9776,5 |  | 9776,5 | 9776,5 |  |  | 9776,5 |  | 9776,5 | 9776,5 |  |  | 9776,5 | 9776,5 |  | 9776,5 | 9776,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.078 - От ТК-2э до ТК-3э в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 712,8 | 9927,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 712,8 | 10640,7 |  | 10640,7 |  |  | 10640,7 |  | 10640,7 | 10640,7 |  |  | 10640,7 |  | 10640,7 | 10640,7 |  | 10640,7 |  | 10640,7 | 10640,7 |  |  | 10640,7 |  | 10640,7 | 10640,7 |  |  | 10640,7 | 10640,7 |  | 10640,7 | 10640,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.079 - От ТК-3 до ТК-39 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 780,0 |  | 10841,5 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 780,0 |  | 11621,5 |  |  | 11621,5 |  | 11621,5 | 11621,5 |  |  | 11621,5 |  | 11621,5 | 11621,5 |  | 11621,5 |  | 11621,5 | 11621,5 |  |  | 11621,5 |  | 11621,5 | 11621,5 |  |  | 11621,5 | 11621,5 |  | 11621,5 | 11621,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.080 - От ТК-1э до ТК-2э в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 844,6 |  |  | 11684,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 844,6 |  |  | 12528,6 |  | 12528,6 | 12528,6 |  |  | 12528,6 |  | 12528,6 | 12528,6 |  | 12528,6 |  | 12528,6 | 12528,6 |  |  | 12528,6 |  | 12528,6 | 12528,6 |  |  | 12528,6 | 12528,6 |  | 12528,6 | 12528,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.081 - От ТК-13 до ТК д.5-3 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 885,4 |  | 12237,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 885,4 |  | 13122,4 | 13122,4 |  |  | 13122,4 |  | 13122,4 | 13122,4 |  | 13122,4 |  | 13122,4 | 13122,4 |  |  | 13122,4 |  | 13122,4 | 13122,4 |  |  | 13122,4 | 13122,4 |  | 13122,4 | 13122,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.082 - От ТК-3э до ТК-4э в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 400,8 | 5539,3 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 400,8 | 5940,1 |  |  | 5940,1 |  | 5940,1 | 5940,1 |  | 5940,1 |  | 5940,1 | 5940,1 |  |  | 5940,1 |  | 5940,1 | 5940,1 |  |  | 5940,1 | 5940,1 |  | 5940,1 | 5940,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.083 - От ТК-2 до ТК-34 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1016,1 |  |  | 14043,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1016,1 |  |  | 15059,1 |  | 15059,1 | 15059,1 |  | 15059,1 |  | 15059,1 | 15059,1 |  |  | 15059,1 |  | 15059,1 | 15059,1 |  |  | 15059,1 | 15059,1 |  | 15059,1 | 15059,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.084 - От ТК-66 до ТК-73 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 1070,4 |  | 14793,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 1070,4 |  | 15864,3 | 15864,3 |  | 15864,3 |  | 15864,3 | 15864,3 |  |  | 15864,3 |  | 15864,3 | 15864,3 |  |  | 15864,3 | 15864,3 |  | 15864,3 | 15864,3 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.085 - От кот. 2 до УВД в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 474,5 | 6558,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 474,5 | 7032,8 |  | 7032,8 |  | 7032,8 | 7032,8 |  |  | 7032,8 |  | 7032,8 | 7032,8 |  |  | 7032,8 | 7032,8 |  | 7032,8 | 7032,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.086 - От ТК-17 до ул. Тага-найская, 184 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1216,3 |  | 16810,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1216,3 |  | 18027,2 |  | 18027,2 | 18027,2 |  |  | 18027,2 |  | 18027,2 | 18027,2 |  |  | 18027,2 | 18027,2 |  | 18027,2 | 18027,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.087 - От ТК-65 до ТК-91 д.4-10 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 859,8 |  |  | 12027,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 859,8 |  |  | 12887,2 | 12887,2 |  | 12887,2 |  |  | 12887,2 |  | 12887,2 | 12887,2 |  |  | 12887,2 |  | 12887,2 | 12887,2 |  | 12887,2 |  | 12887,2 | 12887,2 |  |  | 12887,2 |  | 12887,2 | 12887,2 |  |  | 12887,2 | 12887,2 |  | 12887,2 | 12887,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.088 - От ТК-10 до ТК-1э п. Энергетиков в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2757,5 | 38407,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2757,5 | 41164,8 |  | 41164,8 |  |  | 41164,8 |  | 41164,8 | 41164,8 |  |  | 41164,8 |  | 41164,8 | 41164,8 |  | 41164,8 |  | 41164,8 | 41164,8 |  |  | 41164,8 |  | 41164,8 | 41164,8 |  |  | 41164,8 | 41164,8 |  | 41164,8 | 41164,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.089 - От ТК-4 до ТК-46 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 43,3 |  | 575,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 43,3 |  | 618,5 |  |  | 618,5 | 618,5 |  | 618,5 |  |  | 618,5 |  | 618,5 | 618,5 |  |  | 618,5 |  | 618,5 | 618,5 |  | 618,5 |  | 618,5 | 618,5 |  |  | 618,5 |  | 618,5 | 618,5 |  |  | 618,5 | 618,5 |  | 618,5 | 618,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.090 - От ТК-68 до ТК-78 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 259,8 |  |  | 3634,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 259,8 |  |  | 3893,9 | 3893,9 |  | 3893,9 |  |  | 3893,9 |  | 3893,9 | 3893,9 |  |  | 3893,9 |  | 3893,9 | 3893,9 |  | 3893,9 |  | 3893,9 | 3893,9 |  |  | 3893,9 |  | 3893,9 | 3893,9 |  |  | 3893,9 | 3893,9 |  | 3893,9 | 3893,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.091 - От ТК-17 до ТК-21 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 613,5 | 8544,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 613,5 | 9158,1 |  | 9158,1 |  |  | 9158,1 |  | 9158,1 | 9158,1 |  |  | 9158,1 |  | 9158,1 | 9158,1 |  | 9158,1 |  | 9158,1 | 9158,1 |  |  | 9158,1 |  | 9158,1 | 9158,1 |  |  | 9158,1 | 9158,1 |  | 9158,1 | 9158,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.092 - От ТК-1 до ТК-31 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 1650,6 |  | 22942,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 1650,6 |  | 24593,4 |  |  | 24593,4 |  | 24593,4 | 24593,4 |  |  | 24593,4 |  | 24593,4 | 24593,4 |  | 24593,4 |  | 24593,4 | 24593,4 |  |  | 24593,4 |  | 24593,4 | 24593,4 |  |  | 24593,4 | 24593,4 |  | 24593,4 | 24593,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.093 - От ТК-10 до ТК-1э п. Энергетиков в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 1098,5 |  |  | 15197,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 1098,5 |  |  | 16295,9 |  | 16295,9 | 16295,9 |  |  | 16295,9 |  | 16295,9 | 16295,9 |  | 16295,9 |  | 16295,9 | 16295,9 |  |  | 16295,9 |  | 16295,9 | 16295,9 |  |  | 16295,9 | 16295,9 |  | 16295,9 | 16295,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.094 - От ТК-1 до ТК-31 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1348,2 |  | 18633,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1348,2 |  | 19981,1 | 19981,1 |  |  | 19981,1 |  | 19981,1 | 19981,1 |  | 19981,1 |  | 19981,1 | 19981,1 |  |  | 19981,1 |  | 19981,1 | 19981,1 |  |  | 19981,1 | 19981,1 |  | 19981,1 | 19981,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.095 - От ТК-65 до ТК-68 (м-н "Спутник") в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1982,7 | 27403,5 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1982,7 | 29386,2 |  |  | 29386,2 |  | 29386,2 | 29386,2 |  | 29386,2 |  | 29386,2 | 29386,2 |  |  | 29386,2 |  | 29386,2 | 29386,2 |  |  | 29386,2 | 29386,2 |  | 29386,2 | 29386,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.096 - От ТК-10 до ТК-1э п. Энергетиков в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2251,8 |  |  | 31122,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 2251,8 |  |  | 33374,1 |  | 33374,1 | 33374,1 |  | 33374,1 |  | 33374,1 | 33374,1 |  |  | 33374,1 |  | 33374,1 | 33374,1 |  |  | 33374,1 | 33374,1 |  | 33374,1 | 33374,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.097 - От ТК-11 до ТК-65 (ст. подмеса) в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 640,1 |  | 8846,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 640,1 |  | 9486,5 | 9486,5 |  | 9486,5 |  | 9486,5 | 9486,5 |  |  | 9486,5 |  | 9486,5 | 9486,5 |  |  | 9486,5 | 9486,5 |  | 9486,5 | 9486,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.098 - От ТК-1 до ТК-8 (перемычка) в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1811,1 | 25032,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1811,1 | 26843,3 |  | 26843,3 |  | 26843,3 | 26843,3 |  |  | 26843,3 |  | 26843,3 | 26843,3 |  |  | 26843,3 | 26843,3 |  | 26843,3 | 26843,3 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.099 - От ТК-1 до ТК-8 (перемычка) в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1355,5 |  | 18735,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1355,5 |  | 20090,6 |  | 20090,6 | 20090,6 |  |  | 20090,6 |  | 20090,6 | 20090,6 |  |  | 20090,6 | 20090,6 |  | 20090,6 | 20090,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.100 - От ТК-1 до ТК-17 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 9846,3 |  |  | 137743,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 9846,3 |  |  | 147590,1 | 147590,1 |  | 147590,1 |  |  | 147590,1 |  | 147590,1 | 147590,1 |  |  | 147590,1 |  | 147590,1 | 147590,1 |  | 147590,1 |  | 147590,1 | 147590,1 |  |  | 147590,1 |  | 147590,1 | 147590,1 |  |  | 147590,1 | 147590,1 |  | 147590,1 | 147590,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.101 - От ТК-1 до ТК-17 в зоне действия Котельная №2 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 7469,6 |  |  | 104494,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 7469,6 |  |  | 111964,0 | 111964,0 |  | 111964,0 |  |  | 111964,0 |  | 111964,0 | 111964,0 |  |  | 111964,0 |  | 111964,0 | 111964,0 |  | 111964,0 |  | 111964,0 | 111964,0 |  |  | 111964,0 |  | 111964,0 | 111964,0 |  |  | 111964,0 | 111964,0 |  | 111964,0 | 111964,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.102 - От ТК Машин, 3 до ТК Машин, 1 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 74,2 | 1033,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 74,2 | 1107,2 |  | 1107,2 |  |  | 1107,2 |  | 1107,2 | 1107,2 |  |  | 1107,2 |  | 1107,2 | 1107,2 |  | 1107,2 |  | 1107,2 | 1107,2 |  |  | 1107,2 |  | 1107,2 | 1107,2 |  |  | 1107,2 | 1107,2 |  | 1107,2 | 1107,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.103 - От ТК-14 до ТК Машиностр., 3 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 92,2 |  | 1225,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 92,2 |  | 1317,8 |  |  | 1317,8 | 1317,8 |  | 1317,8 |  |  | 1317,8 |  | 1317,8 | 1317,8 |  |  | 1317,8 |  | 1317,8 | 1317,8 |  | 1317,8 |  | 1317,8 | 1317,8 |  |  | 1317,8 |  | 1317,8 | 1317,8 |  |  | 1317,8 | 1317,8 |  | 1317,8 | 1317,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.104 - От ТК-38 до ТК Северная, 2 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 166,0 |  |  | 2322,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 166,0 |  |  | 2489,0 | 2489,0 |  | 2489,0 |  |  | 2489,0 |  | 2489,0 | 2489,0 |  |  | 2489,0 |  | 2489,0 | 2489,0 |  | 2489,0 |  | 2489,0 | 2489,0 |  |  | 2489,0 |  | 2489,0 | 2489,0 |  |  | 2489,0 | 2489,0 |  | 2489,0 | 2489,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.105 - От ТК-42 до РП-51 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 87,2 | 1214,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 87,2 | 1302,0 |  | 1302,0 |  |  | 1302,0 |  | 1302,0 | 1302,0 |  |  | 1302,0 |  | 1302,0 | 1302,0 |  | 1302,0 |  | 1302,0 | 1302,0 |  |  | 1302,0 |  | 1302,0 | 1302,0 |  |  | 1302,0 | 1302,0 |  | 1302,0 | 1302,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.106 - От ТК-24 до ТК-25 (Космонавтов, 7) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 58,8 |  | 818,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 58,8 |  | 876,8 |  |  | 876,8 |  | 876,8 | 876,8 |  |  | 876,8 |  | 876,8 | 876,8 |  | 876,8 |  | 876,8 | 876,8 |  |  | 876,8 |  | 876,8 | 876,8 |  |  | 876,8 | 876,8 |  | 876,8 | 876,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.107 - От ТК Машин., 27 до ТК Машин., 31 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 69,5 |  |  | 961,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 69,5 |  |  | 1031,2 |  | 1031,2 | 1031,2 |  |  | 1031,2 |  | 1031,2 | 1031,2 |  | 1031,2 |  | 1031,2 | 1031,2 |  |  | 1031,2 |  | 1031,2 | 1031,2 |  |  | 1031,2 | 1031,2 |  | 1031,2 | 1031,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.108 - От ТК-13 до ТК-14 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 82,7 |  | 1143,3 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 82,7 |  | 1226,0 | 1226,0 |  |  | 1226,0 |  | 1226,0 | 1226,0 |  | 1226,0 |  | 1226,0 | 1226,0 |  |  | 1226,0 |  | 1226,0 | 1226,0 |  |  | 1226,0 | 1226,0 |  | 1226,0 | 1226,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.109 - От кот. 3 до промбазы теплотреста в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 193,6 | 2676,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 193,6 | 2869,8 |  |  | 2869,8 |  | 2869,8 | 2869,8 |  | 2869,8 |  | 2869,8 | 2869,8 |  |  | 2869,8 |  | 2869,8 | 2869,8 |  |  | 2869,8 | 2869,8 |  | 2869,8 | 2869,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.110 - От ТК 8-я Дем., 3а до ТК 8-я Дем., 7 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 246,2 |  |  | 3402,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 246,2 |  |  | 3648,9 |  | 3648,9 | 3648,9 |  | 3648,9 |  | 3648,9 | 3648,9 |  |  | 3648,9 |  | 3648,9 | 3648,9 |  |  | 3648,9 | 3648,9 |  | 3648,9 | 3648,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.111 - От ТК Машин., 23 до ТК Машин., 21 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 37,2 |  | 514,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 37,2 |  | 551,7 | 551,7 |  | 551,7 |  | 551,7 | 551,7 |  |  | 551,7 |  | 551,7 | 551,7 |  |  | 551,7 | 551,7 |  | 551,7 | 551,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.112 - От ТК-17 до Паталогоанат. отд. в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1572,0 | 21726,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1572,0 | 23298,7 |  | 23298,7 |  | 23298,7 | 23298,7 |  |  | 23298,7 |  | 23298,7 | 23298,7 |  |  | 23298,7 | 23298,7 |  | 23298,7 | 23298,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.113 - От ТК-45 до ТК-36 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 217,2 |  | 3001,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 217,2 |  | 3219,1 |  | 3219,1 | 3219,1 |  |  | 3219,1 |  | 3219,1 | 3219,1 |  |  | 3219,1 | 3219,1 |  | 3219,1 | 3219,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.114 - От ТК-34 до ТК ЖЭК-4 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 148,2 |  |  | 2073,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 148,2 |  |  | 2221,9 | 2221,9 |  | 2221,9 |  |  | 2221,9 |  | 2221,9 | 2221,9 |  |  | 2221,9 |  | 2221,9 | 2221,9 |  | 2221,9 |  | 2221,9 | 2221,9 |  |  | 2221,9 |  | 2221,9 | 2221,9 |  |  | 2221,9 | 2221,9 |  | 2221,9 | 2221,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.115 - От ТК-47 до ТК 8-я Демид., 3а в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 182,1 | 2536,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 182,1 | 2718,4 |  | 2718,4 |  |  | 2718,4 |  | 2718,4 | 2718,4 |  |  | 2718,4 |  | 2718,4 | 2718,4 |  | 2718,4 |  | 2718,4 | 2718,4 |  |  | 2718,4 |  | 2718,4 | 2718,4 |  |  | 2718,4 | 2718,4 |  | 2718,4 | 2718,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.116 - От ТК-38 до ТК-39 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 247,1 |  | 3282,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 247,1 |  | 3529,4 |  |  | 3529,4 | 3529,4 |  | 3529,4 |  |  | 3529,4 |  | 3529,4 | 3529,4 |  |  | 3529,4 |  | 3529,4 | 3529,4 |  | 3529,4 |  | 3529,4 | 3529,4 |  |  | 3529,4 |  | 3529,4 | 3529,4 |  |  | 3529,4 | 3529,4 |  | 3529,4 | 3529,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.117 - От ТК-31 до ТК-32 (Медик, 6) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 296,5 |  |  | 4147,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 296,5 |  |  | 4443,9 | 4443,9 |  | 4443,9 |  |  | 4443,9 |  | 4443,9 | 4443,9 |  |  | 4443,9 |  | 4443,9 | 4443,9 |  | 4443,9 |  | 4443,9 | 4443,9 |  |  | 4443,9 |  | 4443,9 | 4443,9 |  |  | 4443,9 | 4443,9 |  | 4443,9 | 4443,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.118 - От ТК-8 до ТК-56 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 312,2 | 4348,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 312,2 | 4660,2 |  | 4660,2 |  |  | 4660,2 |  | 4660,2 | 4660,2 |  |  | 4660,2 |  | 4660,2 | 4660,2 |  | 4660,2 |  | 4660,2 | 4660,2 |  |  | 4660,2 |  | 4660,2 | 4660,2 |  |  | 4660,2 | 4660,2 |  | 4660,2 | 4660,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.119 - От ТК-56 до ТК-11 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 327,3 |  | 4548,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 327,3 |  | 4876,2 |  |  | 4876,2 |  | 4876,2 | 4876,2 |  |  | 4876,2 |  | 4876,2 | 4876,2 |  | 4876,2 |  | 4876,2 | 4876,2 |  |  | 4876,2 |  | 4876,2 | 4876,2 |  |  | 4876,2 | 4876,2 |  | 4876,2 | 4876,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.120 - От ТК-46а до ТК-5 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 370,9 |  |  | 5131,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 370,9 |  |  | 5502,4 |  | 5502,4 | 5502,4 |  |  | 5502,4 |  | 5502,4 | 5502,4 |  | 5502,4 |  | 5502,4 | 5502,4 |  |  | 5502,4 |  | 5502,4 | 5502,4 |  |  | 5502,4 | 5502,4 |  | 5502,4 | 5502,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.121 - От ТК-27 до ТК-28 (Таган., 196) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 416,0 |  | 5748,9 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 416,0 |  | 6164,9 | 6164,9 |  |  | 6164,9 |  | 6164,9 | 6164,9 |  | 6164,9 |  | 6164,9 | 6164,9 |  |  | 6164,9 |  | 6164,9 | 6164,9 |  |  | 6164,9 | 6164,9 |  | 6164,9 | 6164,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.122 - От ТК-1 до ТК-38 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 463,6 | 6407,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 463,6 | 6871,4 |  |  | 6871,4 |  | 6871,4 | 6871,4 |  | 6871,4 |  | 6871,4 | 6871,4 |  |  | 6871,4 |  | 6871,4 | 6871,4 |  |  | 6871,4 | 6871,4 |  | 6871,4 | 6871,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.123 - От ТК-19 до ТК-55 (Северная, 31) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 514,5 |  |  | 7110,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 514,5 |  |  | 7624,9 |  | 7624,9 | 7624,9 |  | 7624,9 |  | 7624,9 | 7624,9 |  |  | 7624,9 |  | 7624,9 | 7624,9 |  |  | 7624,9 | 7624,9 |  | 7624,9 | 7624,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.124 - От ТК-39 до ТК-40 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 535,2 |  | 7397,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 535,2 |  | 7932,2 | 7932,2 |  | 7932,2 |  | 7932,2 | 7932,2 |  |  | 7932,2 |  | 7932,2 | 7932,2 |  |  | 7932,2 | 7932,2 |  | 7932,2 | 7932,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.125 - От ТК-26 до ТК-27 (типография в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 228,7 | 3160,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 228,7 | 3389,3 |  | 3389,3 |  | 3389,3 | 3389,3 |  |  | 3389,3 |  | 3389,3 | 3389,3 |  |  | 3389,3 | 3389,3 |  | 3389,3 | 3389,3 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.126 - От ТК-7 до ТК-8 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 277,5 |  | 3836,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 277,5 |  | 4113,6 |  | 4113,6 | 4113,6 |  |  | 4113,6 |  | 4113,6 | 4113,6 |  |  | 4113,6 | 4113,6 |  | 4113,6 | 4113,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.127 - От ТК-46 до ТК-46а в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 101,9 |  | 1354,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 101,9 |  | 1455,9 |  |  | 1455,9 | 1455,9 |  | 1455,9 |  |  | 1455,9 |  | 1455,9 | 1455,9 |  |  | 1455,9 |  | 1455,9 | 1455,9 |  | 1455,9 |  | 1455,9 | 1455,9 |  |  | 1455,9 |  | 1455,9 | 1455,9 |  |  | 1455,9 | 1455,9 |  | 1455,9 | 1455,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.128 - От ТК-3 до ТК-46 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 115,5 |  |  | 1615,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 115,5 |  |  | 1731,3 | 1731,3 |  | 1731,3 |  |  | 1731,3 |  | 1731,3 | 1731,3 |  |  | 1731,3 |  | 1731,3 | 1731,3 |  | 1731,3 |  | 1731,3 | 1731,3 |  |  | 1731,3 |  | 1731,3 | 1731,3 |  |  | 1731,3 | 1731,3 |  | 1731,3 | 1731,3 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.129 - От ТК-42 до ТК-41 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 214,6 | 2989,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 214,6 | 3203,9 |  | 3203,9 |  |  | 3203,9 |  | 3203,9 | 3203,9 |  |  | 3203,9 |  | 3203,9 | 3203,9 |  | 3203,9 |  | 3203,9 | 3203,9 |  |  | 3203,9 |  | 3203,9 | 3203,9 |  |  | 3203,9 | 3203,9 |  | 3203,9 | 3203,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.130 - От ТК-3 до ТК-45 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 220,8 |  | 2933,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 220,8 |  | 3154,4 |  |  | 3154,4 | 3154,4 |  | 3154,4 |  |  | 3154,4 |  | 3154,4 | 3154,4 |  |  | 3154,4 |  | 3154,4 | 3154,4 |  | 3154,4 |  | 3154,4 | 3154,4 |  |  | 3154,4 |  | 3154,4 | 3154,4 |  |  | 3154,4 | 3154,4 |  | 3154,4 | 3154,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.131 - От ТК-4 до ТК-7 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 339,7 |  |  | 4752,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 339,7 |  |  | 5092,0 | 5092,0 |  | 5092,0 |  |  | 5092,0 |  | 5092,0 | 5092,0 |  |  | 5092,0 |  | 5092,0 | 5092,0 |  | 5092,0 |  | 5092,0 | 5092,0 |  |  | 5092,0 |  | 5092,0 | 5092,0 |  |  | 5092,0 | 5092,0 |  | 5092,0 | 5092,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.132 - От ТК-22 до ТК-22а в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 159,2 | 2217,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 159,2 | 2376,1 |  | 2376,1 |  |  | 2376,1 |  | 2376,1 | 2376,1 |  |  | 2376,1 |  | 2376,1 | 2376,1 |  | 2376,1 |  | 2376,1 | 2376,1 |  |  | 2376,1 |  | 2376,1 | 2376,1 |  |  | 2376,1 | 2376,1 |  | 2376,1 | 2376,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.133 - От ТК-21 до ТК-22 (Медик, 2) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 320,8 |  | 4459,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 320,8 |  | 4779,9 |  |  | 4779,9 |  | 4779,9 | 4779,9 |  |  | 4779,9 |  | 4779,9 | 4779,9 |  | 4779,9 |  | 4779,9 | 4779,9 |  |  | 4779,9 |  | 4779,9 | 4779,9 |  |  | 4779,9 | 4779,9 |  | 4779,9 | 4779,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.134 - От ТК-22а до ТК-23 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 335,6 |  |  | 4643,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 335,6 |  |  | 4978,9 |  | 4978,9 | 4978,9 |  |  | 4978,9 |  | 4978,9 | 4978,9 |  | 4978,9 |  | 4978,9 | 4978,9 |  |  | 4978,9 |  | 4978,9 | 4978,9 |  |  | 4978,9 | 4978,9 |  | 4978,9 | 4978,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.135 - От ТК-20 до ТК-21 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 640,7 |  | 8855,7 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 640,7 |  | 9496,4 | 9496,4 |  |  | 9496,4 |  | 9496,4 | 9496,4 |  | 9496,4 |  | 9496,4 | 9496,4 |  |  | 9496,4 |  | 9496,4 | 9496,4 |  |  | 9496,4 | 9496,4 |  | 9496,4 | 9496,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.136 - От ТК-1 до ТК-2 (Пож. депо) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 666,6 | 9212,5 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 666,6 | 9879,1 |  |  | 9879,1 |  | 9879,1 | 9879,1 |  | 9879,1 |  | 9879,1 | 9879,1 |  |  | 9879,1 |  | 9879,1 | 9879,1 |  |  | 9879,1 | 9879,1 |  | 9879,1 | 9879,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.137 - От ТК-3 до ТК-18 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1790,3 |  |  | 24743,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1790,3 |  |  | 26533,9 |  | 26533,9 | 26533,9 |  | 26533,9 |  | 26533,9 | 26533,9 |  |  | 26533,9 |  | 26533,9 | 26533,9 |  |  | 26533,9 | 26533,9 |  | 26533,9 | 26533,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.138 - От ТК-21 до ТК-22 (Медик, 2) в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 256,0 |  | 3538,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 256,0 |  | 3794,6 | 3794,6 |  | 3794,6 |  | 3794,6 | 3794,6 |  |  | 3794,6 |  | 3794,6 | 3794,6 |  |  | 3794,6 | 3794,6 |  | 3794,6 | 3794,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.139 - От кот. 3 до ТК-1 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,6 | 6918,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 500,6 | 7419,4 |  | 7419,4 |  | 7419,4 | 7419,4 |  |  | 7419,4 |  | 7419,4 | 7419,4 |  |  | 7419,4 | 7419,4 |  | 7419,4 | 7419,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.140 - От ТК-3 до ТК-18 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 164,5 |  | 2273,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 164,5 |  | 2438,2 |  | 2438,2 | 2438,2 |  |  | 2438,2 |  | 2438,2 | 2438,2 |  |  | 2438,2 | 2438,2 |  | 2438,2 | 2438,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.141 - От ТК-39 до ТК д/с №16 в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 12,1 |  |  | 168,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 12,1 |  |  | 180,6 | 180,6 |  | 180,6 |  |  | 180,6 |  | 180,6 | 180,6 |  |  | 180,6 |  | 180,6 | 180,6 |  | 180,6 |  | 180,6 | 180,6 |  |  | 180,6 |  | 180,6 | 180,6 |  |  | 180,6 | 180,6 |  | 180,6 | 180,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.142 - От ТК-39 до ТК д/с №16 в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 62,2 | 865,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 62,2 | 928,0 |  | 928,0 |  |  | 928,0 |  | 928,0 | 928,0 |  |  | 928,0 |  | 928,0 | 928,0 |  | 928,0 |  | 928,0 | 928,0 |  |  | 928,0 |  | 928,0 | 928,0 |  |  | 928,0 | 928,0 |  | 928,0 | 928,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.143 - От ТК-24 до ТК ул. Ленина, 28 в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 111,0 |  | 1474,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 111,0 |  | 1585,6 |  |  | 1585,6 | 1585,6 |  | 1585,6 |  |  | 1585,6 |  | 1585,6 | 1585,6 |  |  | 1585,6 |  | 1585,6 | 1585,6 |  | 1585,6 |  | 1585,6 | 1585,6 |  |  | 1585,6 |  | 1585,6 | 1585,6 |  |  | 1585,6 | 1585,6 |  | 1585,6 | 1585,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.144 - От ТК-25 до ТК-26 (гор-здравотд.) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 149,1 |  |  | 2085,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 149,1 |  |  | 2234,8 | 2234,8 |  | 2234,8 |  |  | 2234,8 |  | 2234,8 | 2234,8 |  |  | 2234,8 |  | 2234,8 | 2234,8 |  | 2234,8 |  | 2234,8 | 2234,8 |  |  | 2234,8 |  | 2234,8 | 2234,8 |  |  | 2234,8 | 2234,8 |  | 2234,8 | 2234,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.145 - От ТК-19 до ТК-19а (ул. Ленина, 17) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 116,0 | 1615,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 116,0 | 1731,9 |  | 1731,9 |  |  | 1731,9 |  | 1731,9 | 1731,9 |  |  | 1731,9 |  | 1731,9 | 1731,9 |  | 1731,9 |  | 1731,9 | 1731,9 |  |  | 1731,9 |  | 1731,9 | 1731,9 |  |  | 1731,9 | 1731,9 |  | 1731,9 | 1731,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.146 - От ТК-13 до ТК-14 (д/с №8) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 75,9 |  | 1055,4 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 75,9 |  | 1131,4 |  |  | 1131,4 |  | 1131,4 | 1131,4 |  |  | 1131,4 |  | 1131,4 | 1131,4 |  | 1131,4 |  | 1131,4 | 1131,4 |  |  | 1131,4 |  | 1131,4 | 1131,4 |  |  | 1131,4 | 1131,4 |  | 1131,4 | 1131,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.147 - От ТК-17 до ТК-17а (связьинформ) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 99,3 |  |  | 1373,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 99,3 |  |  | 1473,1 |  | 1473,1 | 1473,1 |  |  | 1473,1 |  | 1473,1 | 1473,1 |  | 1473,1 |  | 1473,1 | 1473,1 |  |  | 1473,1 |  | 1473,1 | 1473,1 |  |  | 1473,1 | 1473,1 |  | 1473,1 | 1473,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.148 - От ТК-41 до ТК-46 (ул. К. Маркса, 9 в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 134,4 |  | 1857,9 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 134,4 |  | 1992,3 | 1992,3 |  |  | 1992,3 |  | 1992,3 | 1992,3 |  | 1992,3 |  | 1992,3 | 1992,3 |  |  | 1992,3 |  | 1992,3 | 1992,3 |  |  | 1992,3 | 1992,3 |  | 1992,3 | 1992,3 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.149 - От ТК-21 до ТК-22 (ул. В. Геппа, 8) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 279,7 | 3865,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 279,7 | 4145,2 |  |  | 4145,2 |  | 4145,2 | 4145,2 |  | 4145,2 |  | 4145,2 | 4145,2 |  |  | 4145,2 |  | 4145,2 | 4145,2 |  |  | 4145,2 | 4145,2 |  | 4145,2 | 4145,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.150 - От ТК-12 до ТК-13 (Чу-гуновская, 6) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 96,5 |  |  | 1333,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 96,5 |  |  | 1429,7 |  | 1429,7 | 1429,7 |  | 1429,7 |  | 1429,7 | 1429,7 |  |  | 1429,7 |  | 1429,7 | 1429,7 |  |  | 1429,7 | 1429,7 |  | 1429,7 | 1429,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.151 - От ТК-13 до ТК-14 (д/с №8) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 56,0 |  | 773,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 56,0 |  | 829,5 | 829,5 |  | 829,5 |  | 829,5 | 829,5 |  |  | 829,5 |  | 829,5 | 829,5 |  |  | 829,5 | 829,5 |  | 829,5 | 829,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.152 - От ТК-12 до ТК-13 (Чу-гуновская, 6) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 72,8 | 1005,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 72,8 | 1078,6 |  | 1078,6 |  | 1078,6 | 1078,6 |  |  | 1078,6 |  | 1078,6 | 1078,6 |  |  | 1078,6 | 1078,6 |  | 1078,6 | 1078,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.153 - От ТК-38 до ТК-39 (д/с №16) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 78,7 |  | 1088,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 78,7 |  | 1167,0 |  | 1167,0 | 1167,0 |  |  | 1167,0 |  | 1167,0 | 1167,0 |  |  | 1167,0 | 1167,0 |  | 1167,0 | 1167,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.154 - От ТК-6 до ТК-11 (Чугу-новская, 10) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 148,2 |  | 1969,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 148,2 |  | 2117,6 |  |  | 2117,6 | 2117,6 |  | 2117,6 |  |  | 2117,6 |  | 2117,6 | 2117,6 |  |  | 2117,6 |  | 2117,6 | 2117,6 |  | 2117,6 |  | 2117,6 | 2117,6 |  |  | 2117,6 |  | 2117,6 | 2117,6 |  |  | 2117,6 | 2117,6 |  | 2117,6 | 2117,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.155 - От ТК-42 до ТК-43 (ул. Ковшова, 49) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 336,0 |  |  | 4700,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 336,0 |  |  | 5036,4 | 5036,4 |  | 5036,4 |  |  | 5036,4 |  | 5036,4 | 5036,4 |  |  | 5036,4 |  | 5036,4 | 5036,4 |  | 5036,4 |  | 5036,4 | 5036,4 |  |  | 5036,4 |  | 5036,4 | 5036,4 |  |  | 5036,4 | 5036,4 |  | 5036,4 | 5036,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.156 - От ТК-32 до ТК-48 ("Озе-ленение") в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 187,2 | 2606,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 187,2 | 2794,0 |  | 2794,0 |  |  | 2794,0 |  | 2794,0 | 2794,0 |  |  | 2794,0 |  | 2794,0 | 2794,0 |  | 2794,0 |  | 2794,0 | 2794,0 |  |  | 2794,0 |  | 2794,0 | 2794,0 |  |  | 2794,0 | 2794,0 |  | 2794,0 | 2794,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.157 - От ТК-25 до ТК-27 (Гор-больница №6) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 494,1 |  | 6564,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 494,1 |  | 7058,8 |  |  | 7058,8 | 7058,8 |  | 7058,8 |  |  | 7058,8 |  | 7058,8 | 7058,8 |  |  | 7058,8 |  | 7058,8 | 7058,8 |  | 7058,8 |  | 7058,8 | 7058,8 |  |  | 7058,8 |  | 7058,8 | 7058,8 |  |  | 7058,8 | 7058,8 |  | 7058,8 | 7058,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.158 - От ТК-35 до ТК-36 (бол. проходная) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 206,7 |  |  | 2891,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 206,7 |  |  | 3098,0 | 3098,0 |  | 3098,0 |  |  | 3098,0 |  | 3098,0 | 3098,0 |  |  | 3098,0 |  | 3098,0 | 3098,0 |  | 3098,0 |  | 3098,0 | 3098,0 |  |  | 3098,0 |  | 3098,0 | 3098,0 |  |  | 3098,0 | 3098,0 |  | 3098,0 | 3098,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.159 - От ТК-37 до ТК-38 (д/с №91) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 520,3 | 7246,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 520,3 | 7766,9 |  | 7766,9 |  |  | 7766,9 |  | 7766,9 | 7766,9 |  |  | 7766,9 |  | 7766,9 | 7766,9 |  | 7766,9 |  | 7766,9 | 7766,9 |  |  | 7766,9 |  | 7766,9 | 7766,9 |  |  | 7766,9 | 7766,9 |  | 7766,9 | 7766,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.160 - От ТК-37 до ТК-38 (д/с №91) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 239,6 |  | 3329,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 239,6 |  | 3569,4 |  |  | 3569,4 |  | 3569,4 | 3569,4 |  |  | 3569,4 |  | 3569,4 | 3569,4 |  | 3569,4 |  | 3569,4 | 3569,4 |  |  | 3569,4 |  | 3569,4 | 3569,4 |  |  | 3569,4 | 3569,4 |  | 3569,4 | 3569,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.161 - От ТК-44 до ТК-45 (ул. К. Маркса, 4) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 140,6 |  |  | 1945,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 140,6 |  |  | 2086,2 |  | 2086,2 | 2086,2 |  |  | 2086,2 |  | 2086,2 | 2086,2 |  | 2086,2 |  | 2086,2 | 2086,2 |  |  | 2086,2 |  | 2086,2 | 2086,2 |  |  | 2086,2 | 2086,2 |  | 2086,2 | 2086,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.162 - От ТК-6 до ТК-7 (бассейн) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 195,3 |  | 2698,6 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 195,3 |  | 2893,9 | 2893,9 |  |  | 2893,9 |  | 2893,9 | 2893,9 |  | 2893,9 |  | 2893,9 | 2893,9 |  |  | 2893,9 |  | 2893,9 | 2893,9 |  |  | 2893,9 | 2893,9 |  | 2893,9 | 2893,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.163 - От ТК-43 до ТК-44 (ул. К. Маркса, 4а) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 203,1 | 2807,4 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 203,1 | 3010,5 |  |  | 3010,5 |  | 3010,5 | 3010,5 |  | 3010,5 |  | 3010,5 | 3010,5 |  |  | 3010,5 |  | 3010,5 | 3010,5 |  |  | 3010,5 | 3010,5 |  | 3010,5 | 3010,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.164 - От ТК-41 до ТК-42 (ул. Ковшова, 56) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 246,5 |  |  | 3407,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 246,5 |  |  | 3653,8 |  | 3653,8 | 3653,8 |  | 3653,8 |  | 3653,8 | 3653,8 |  |  | 3653,8 |  | 3653,8 | 3653,8 |  |  | 3653,8 | 3653,8 |  | 3653,8 | 3653,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.165 - От ТК-19 до ПНС (ул В. Геппа) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 476,3 |  | 6582,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 476,3 |  | 7059,1 | 7059,1 |  | 7059,1 |  | 7059,1 | 7059,1 |  |  | 7059,1 |  | 7059,1 | 7059,1 |  |  | 7059,1 | 7059,1 |  | 7059,1 | 7059,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.166 - От ТК-29 до ТК-37 (цех 31) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 602,2 | 8323,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 602,2 | 8925,3 |  | 8925,3 |  | 8925,3 | 8925,3 |  |  | 8925,3 |  | 8925,3 | 8925,3 |  |  | 8925,3 | 8925,3 |  | 8925,3 | 8925,3 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.167 - От ТК-30 до ТК-41 (Златоустовская, 46) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 662,2 |  | 9151,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 662,2 |  | 9813,8 |  | 9813,8 | 9813,8 |  |  | 9813,8 |  | 9813,8 | 9813,8 |  |  | 9813,8 | 9813,8 |  | 9813,8 | 9813,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.168 - От ТК-13 до ТК-14 (д/с №8) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 1070,1 |  |  | 14970,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 1070,1 |  |  | 16040,2 | 16040,2 |  | 16040,2 |  |  | 16040,2 |  | 16040,2 | 16040,2 |  |  | 16040,2 |  | 16040,2 | 16040,2 |  | 16040,2 |  | 16040,2 | 16040,2 |  |  | 16040,2 |  | 16040,2 | 16040,2 |  |  | 16040,2 | 16040,2 |  | 16040,2 | 16040,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.169 - От ТК-4 до ТК-5 в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 232,4 | 3237,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 232,4 | 3469,6 |  | 3469,6 |  |  | 3469,6 |  | 3469,6 | 3469,6 |  |  | 3469,6 |  | 3469,6 | 3469,6 |  | 3469,6 |  | 3469,6 | 3469,6 |  |  | 3469,6 |  | 3469,6 | 3469,6 |  |  | 3469,6 | 3469,6 |  | 3469,6 | 3469,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.170 - От ТК-29 до ТК-37 (цех 31) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 135,9 |  | 1805,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 135,9 |  | 1941,2 |  |  | 1941,2 | 1941,2 |  | 1941,2 |  |  | 1941,2 |  | 1941,2 | 1941,2 |  |  | 1941,2 |  | 1941,2 | 1941,2 |  | 1941,2 |  | 1941,2 | 1941,2 |  |  | 1941,2 |  | 1941,2 | 1941,2 |  |  | 1941,2 | 1941,2 |  | 1941,2 | 1941,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.171 - От ТК-3 до ТК-4 (общежитие) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 348,9 |  |  | 4880,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 348,9 |  |  | 5229,7 | 5229,7 |  | 5229,7 |  |  | 5229,7 |  | 5229,7 | 5229,7 |  |  | 5229,7 |  | 5229,7 | 5229,7 |  | 5229,7 |  | 5229,7 | 5229,7 |  |  | 5229,7 |  | 5229,7 | 5229,7 |  |  | 5229,7 | 5229,7 |  | 5229,7 | 5229,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.172 - От ТК-31 до ТК-47 (УМАСТ) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 214,6 | 2989,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 214,6 | 3203,9 |  | 3203,9 |  |  | 3203,9 |  | 3203,9 | 3203,9 |  |  | 3203,9 |  | 3203,9 | 3203,9 |  | 3203,9 |  | 3203,9 | 3203,9 |  |  | 3203,9 |  | 3203,9 | 3203,9 |  |  | 3203,9 | 3203,9 |  | 3203,9 | 3203,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.173 - От ТК-2 до ТК-15 (музей) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 360,0 |  | 5003,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 360,0 |  | 5363,9 |  |  | 5363,9 |  | 5363,9 | 5363,9 |  |  | 5363,9 |  | 5363,9 | 5363,9 |  | 5363,9 |  | 5363,9 | 5363,9 |  |  | 5363,9 |  | 5363,9 | 5363,9 |  |  | 5363,9 | 5363,9 |  | 5363,9 | 5363,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.174 - От ТК-18 до ТК-19 (ул. Ленина, 15) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 400,2 |  |  | 5536,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 400,2 |  |  | 5936,4 |  | 5936,4 | 5936,4 |  |  | 5936,4 |  | 5936,4 | 5936,4 |  | 5936,4 |  | 5936,4 | 5936,4 |  |  | 5936,4 |  | 5936,4 | 5936,4 |  |  | 5936,4 | 5936,4 |  | 5936,4 | 5936,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.175 - От ТК-3 до ТК-4 (общежитие) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 428,4 |  | 5920,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 428,4 |  | 6348,9 | 6348,9 |  |  | 6348,9 |  | 6348,9 | 6348,9 |  | 6348,9 |  | 6348,9 | 6348,9 |  |  | 6348,9 |  | 6348,9 | 6348,9 |  |  | 6348,9 | 6348,9 |  | 6348,9 | 6348,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.176 - От ТК-15 до ТК-17 (за музеем) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 129,7 | 1792,3 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 129,7 | 1922,0 |  |  | 1922,0 |  | 1922,0 | 1922,0 |  | 1922,0 |  | 1922,0 | 1922,0 |  |  | 1922,0 |  | 1922,0 | 1922,0 |  |  | 1922,0 | 1922,0 |  | 1922,0 | 1922,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.177 - От ТК-30 до ТК-31 (кон-тора цеха 28) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1260,8 |  |  | 17425,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1260,8 |  |  | 18685,9 |  | 18685,9 | 18685,9 |  | 18685,9 |  | 18685,9 | 18685,9 |  |  | 18685,9 |  | 18685,9 | 18685,9 |  |  | 18685,9 | 18685,9 |  | 18685,9 | 18685,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.178 - От котел. №4 до ТК-1 в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 64,2 |  | 886,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 64,2 |  | 950,9 | 950,9 |  | 950,9 |  | 950,9 | 950,9 |  |  | 950,9 |  | 950,9 | 950,9 |  |  | 950,9 | 950,9 |  | 950,9 | 950,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.179 - От ТК-1 до ТК-2 (за плотиной) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 474,4 | 6556,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 474,4 | 7031,2 |  | 7031,2 |  | 7031,2 | 7031,2 |  |  | 7031,2 |  | 7031,2 | 7031,2 |  |  | 7031,2 | 7031,2 |  | 7031,2 | 7031,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.180 - От ТК-1 до ТК-2 (за плотиной) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1822,7 |  | 25191,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1822,7 |  | 27014,2 |  | 27014,2 | 27014,2 |  |  | 27014,2 |  | 27014,2 | 27014,2 |  |  | 27014,2 | 27014,2 |  | 27014,2 | 27014,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.181 - От ТК-28 до ТК-29 (мал. проходная) в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 5828,6 |  | 77437,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 5828,6 |  | 83266,1 |  |  | 83266,1 | 83266,1 |  | 83266,1 |  |  | 83266,1 |  | 83266,1 | 83266,1 |  |  | 83266,1 |  | 83266,1 | 83266,1 |  | 83266,1 |  | 83266,1 | 83266,1 |  |  | 83266,1 |  | 83266,1 | 83266,1 |  |  | 83266,1 | 83266,1 |  | 83266,1 | 83266,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.182 - От ТК-64 до ТК Свердлова,81 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 33,6 |  |  | 469,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 33,6 |  |  | 503,2 | 503,2 |  | 503,2 |  |  | 503,2 |  | 503,2 | 503,2 |  |  | 503,2 |  | 503,2 | 503,2 |  | 503,2 |  | 503,2 | 503,2 |  |  | 503,2 |  | 503,2 | 503,2 |  |  | 503,2 | 503,2 |  | 503,2 | 503,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.183 - От ТК-38 до ТК 2-я Тесьминская,117 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 31,4 | 437,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 31,4 | 468,7 |  | 468,7 |  |  | 468,7 |  | 468,7 | 468,7 |  |  | 468,7 |  | 468,7 | 468,7 |  | 468,7 |  | 468,7 | 468,7 |  |  | 468,7 |  | 468,7 | 468,7 |  |  | 468,7 | 468,7 |  | 468,7 | 468,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.184 - От ТК-39 до ТК 2-я Те-сьминская,115 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 33,1 |  | 440,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 33,1 |  | 473,3 |  |  | 473,3 | 473,3 |  | 473,3 |  |  | 473,3 |  | 473,3 | 473,3 |  |  | 473,3 |  | 473,3 | 473,3 |  | 473,3 |  | 473,3 | 473,3 |  |  | 473,3 |  | 473,3 | 473,3 |  |  | 473,3 | 473,3 |  | 473,3 | 473,3 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.185 - От ТК Аносова,178 до ТК гараж в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 56,3 |  |  | 787,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 56,3 |  |  | 844,3 | 844,3 |  | 844,3 |  |  | 844,3 |  | 844,3 | 844,3 |  |  | 844,3 |  | 844,3 | 844,3 |  | 844,3 |  | 844,3 | 844,3 |  |  | 844,3 |  | 844,3 | 844,3 |  |  | 844,3 | 844,3 |  | 844,3 | 844,3 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.186 - От ТК-32 до ТК 2-я Те-сьминская,111 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 66,3 | 923,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 66,3 | 989,5 |  | 989,5 |  |  | 989,5 |  | 989,5 | 989,5 |  |  | 989,5 |  | 989,5 | 989,5 |  | 989,5 |  | 989,5 | 989,5 |  |  | 989,5 |  | 989,5 | 989,5 |  |  | 989,5 | 989,5 |  | 989,5 | 989,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.187 - От ТК-32 до ТК 2-я Те-сьминская,111 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 163,3 |  | 2269,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 163,3 |  | 2432,9 |  |  | 2432,9 |  | 2432,9 | 2432,9 |  |  | 2432,9 |  | 2432,9 | 2432,9 |  | 2432,9 |  | 2432,9 | 2432,9 |  |  | 2432,9 |  | 2432,9 | 2432,9 |  |  | 2432,9 | 2432,9 |  | 2432,9 | 2432,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.188 - От ТК-5 до ТК Румянцева,20 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 132,3 |  |  | 1830,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 132,3 |  |  | 1963,1 |  | 1963,1 | 1963,1 |  |  | 1963,1 |  | 1963,1 | 1963,1 |  | 1963,1 |  | 1963,1 | 1963,1 |  |  | 1963,1 |  | 1963,1 | 1963,1 |  |  | 1963,1 | 1963,1 |  | 1963,1 | 1963,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.189 - От ТК д.№3 до ТК д.№2 ул. 3-я Нижневокзальная в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 349,8 |  | 4834,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 349,8 |  | 5184,3 | 5184,3 |  |  | 5184,3 |  | 5184,3 | 5184,3 |  | 5184,3 |  | 5184,3 | 5184,3 |  |  | 5184,3 |  | 5184,3 | 5184,3 |  |  | 5184,3 | 5184,3 |  | 5184,3 | 5184,3 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.190 - От ТК-69 до ТК Свердлова,100 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 148,4 | 2051,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 148,4 | 2200,2 |  |  | 2200,2 |  | 2200,2 | 2200,2 |  | 2200,2 |  | 2200,2 | 2200,2 |  |  | 2200,2 |  | 2200,2 | 2200,2 |  |  | 2200,2 | 2200,2 |  | 2200,2 | 2200,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.191 - От ТК-45 до ТК (ВПЧ) в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 174,6 |  |  | 2412,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 174,6 |  |  | 2587,4 |  | 2587,4 | 2587,4 |  | 2587,4 |  | 2587,4 | 2587,4 |  |  | 2587,4 |  | 2587,4 | 2587,4 |  |  | 2587,4 | 2587,4 |  | 2587,4 | 2587,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.192 - От ТК-25 до ТК-26 Коль-цова, 9 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 477,3 |  | 6597,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 477,3 |  | 7074,8 | 7074,8 |  | 7074,8 |  | 7074,8 | 7074,8 |  |  | 7074,8 |  | 7074,8 | 7074,8 |  |  | 7074,8 | 7074,8 |  | 7074,8 | 7074,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.193 - От ТК-23 до ТК кафе "Дорожное" в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 193,8 | 2678,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 193,8 | 2871,9 |  | 2871,9 |  | 2871,9 | 2871,9 |  |  | 2871,9 |  | 2871,9 | 2871,9 |  |  | 2871,9 | 2871,9 |  | 2871,9 | 2871,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.194 - От ТК-37 до ТК 3-я Тесьм.,114 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 99,7 |  | 1378,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 99,7 |  | 1477,9 |  | 1477,9 | 1477,9 |  |  | 1477,9 |  | 1477,9 | 1477,9 |  |  | 1477,9 | 1477,9 |  | 1477,9 | 1477,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.195 - От ТК-9 до ТК-11 отд. дорог. в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 124,0 |  |  | 1734,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 124,0 |  |  | 1858,8 | 1858,8 |  | 1858,8 |  |  | 1858,8 |  | 1858,8 | 1858,8 |  |  | 1858,8 |  | 1858,8 | 1858,8 |  | 1858,8 |  | 1858,8 | 1858,8 |  |  | 1858,8 |  | 1858,8 | 1858,8 |  |  | 1858,8 | 1858,8 |  | 1858,8 | 1858,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.196 - От ТК-4 до ТК Аносова,271 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 143,6 | 2000,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 143,6 | 2144,2 |  | 2144,2 |  |  | 2144,2 |  | 2144,2 | 2144,2 |  |  | 2144,2 |  | 2144,2 | 2144,2 |  | 2144,2 |  | 2144,2 | 2144,2 |  |  | 2144,2 |  | 2144,2 | 2144,2 |  |  | 2144,2 | 2144,2 |  | 2144,2 | 2144,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.197 - От ТК-8 до ТК Аносова,261 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 355,8 |  | 4726,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 355,8 |  | 5082,3 |  |  | 5082,3 | 5082,3 |  | 5082,3 |  |  | 5082,3 |  | 5082,3 | 5082,3 |  |  | 5082,3 |  | 5082,3 | 5082,3 |  | 5082,3 |  | 5082,3 | 5082,3 |  |  | 5082,3 |  | 5082,3 | 5082,3 |  |  | 5082,3 | 5082,3 |  | 5082,3 | 5082,3 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.198 - От ТК-8 до ТК Аносова,261 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 395,3 |  |  | 5529,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 395,3 |  |  | 5925,1 | 5925,1 |  | 5925,1 |  |  | 5925,1 |  | 5925,1 | 5925,1 |  |  | 5925,1 |  | 5925,1 | 5925,1 |  | 5925,1 |  | 5925,1 | 5925,1 |  |  | 5925,1 |  | 5925,1 | 5925,1 |  |  | 5925,1 | 5925,1 |  | 5925,1 | 5925,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.199 - От ТК-5 до ТК Румянцева,18 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 416,2 | 5797,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 416,2 | 6213,6 |  | 6213,6 |  |  | 6213,6 |  | 6213,6 | 6213,6 |  |  | 6213,6 |  | 6213,6 | 6213,6 |  | 6213,6 |  | 6213,6 | 6213,6 |  |  | 6213,6 |  | 6213,6 | 6213,6 |  |  | 6213,6 | 6213,6 |  | 6213,6 | 6213,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.200 - От ТК-55 до ТК-56 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 447,3 |  | 6216,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 447,3 |  | 6664,1 |  |  | 6664,1 |  | 6664,1 | 6664,1 |  |  | 6664,1 |  | 6664,1 | 6664,1 |  | 6664,1 |  | 6664,1 | 6664,1 |  |  | 6664,1 |  | 6664,1 | 6664,1 |  |  | 6664,1 | 6664,1 |  | 6664,1 | 6664,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.201 - От ТК-56 до ТК-57 Свердлова, 51а в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 467,9 |  |  | 6473,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 467,9 |  |  | 6941,5 |  | 6941,5 | 6941,5 |  |  | 6941,5 |  | 6941,5 | 6941,5 |  | 6941,5 |  | 6941,5 | 6941,5 |  |  | 6941,5 |  | 6941,5 | 6941,5 |  |  | 6941,5 | 6941,5 |  | 6941,5 | 6941,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.202 - От ТК-3 до ТК-5 (2-я Шоссейная,2) в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 397,7 |  | 5496,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 397,7 |  | 5894,2 | 5894,2 |  |  | 5894,2 |  | 5894,2 | 5894,2 |  | 5894,2 |  | 5894,2 | 5894,2 |  |  | 5894,2 |  | 5894,2 | 5894,2 |  |  | 5894,2 | 5894,2 |  | 5894,2 | 5894,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.203 - От ТК д.№4 до ТК д.№3 ул. 4-я Нижневокзальная в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1013,8 | 14011,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1013,8 | 15025,5 |  |  | 15025,5 |  | 15025,5 | 15025,5 |  | 15025,5 |  | 15025,5 | 15025,5 |  |  | 15025,5 |  | 15025,5 | 15025,5 |  |  | 15025,5 | 15025,5 |  | 15025,5 | 15025,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.204 - От ТК-80 до ТК МЖК в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 591,8 |  |  | 8179,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 591,8 |  |  | 8770,9 |  | 8770,9 | 8770,9 |  | 8770,9 |  | 8770,9 | 8770,9 |  |  | 8770,9 |  | 8770,9 | 8770,9 |  |  | 8770,9 | 8770,9 |  | 8770,9 | 8770,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.205 - От ТК-81 до ТК Насосная, 28 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 1833,0 |  | 25334,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 1833,0 |  | 27167,7 | 27167,7 |  | 27167,7 |  | 27167,7 | 27167,7 |  |  | 27167,7 |  | 27167,7 | 27167,7 |  |  | 27167,7 | 27167,7 |  | 27167,7 | 27167,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.206 - От ТК-42 до ТК 3-я Тесьминская,127 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 95,3 | 1316,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 95,3 | 1412,2 |  | 1412,2 |  | 1412,2 | 1412,2 |  |  | 1412,2 |  | 1412,2 | 1412,2 |  |  | 1412,2 | 1412,2 |  | 1412,2 | 1412,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.207 - От ТК-49 до ТК Румянцева,23 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 853,7 |  | 11798,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 853,7 |  | 12652,5 |  | 12652,5 | 12652,5 |  |  | 12652,5 |  | 12652,5 | 12652,5 |  |  | 12652,5 | 12652,5 |  | 12652,5 | 12652,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.208 - От ТК-15 до ТК-16 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 594,5 |  | 7898,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 594,5 |  | 8492,9 |  |  | 8492,9 | 8492,9 |  | 8492,9 |  |  | 8492,9 |  | 8492,9 | 8492,9 |  |  | 8492,9 |  | 8492,9 | 8492,9 |  | 8492,9 |  | 8492,9 | 8492,9 |  |  | 8492,9 |  | 8492,9 | 8492,9 |  |  | 8492,9 | 8492,9 |  | 8492,9 | 8492,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.209 - От ТК-55 до ТК-56 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 725,3 |  |  | 10146,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 725,3 |  |  | 10871,7 | 10871,7 |  | 10871,7 |  |  | 10871,7 |  | 10871,7 | 10871,7 |  |  | 10871,7 |  | 10871,7 | 10871,7 |  | 10871,7 |  | 10871,7 | 10871,7 |  |  | 10871,7 |  | 10871,7 | 10871,7 |  |  | 10871,7 | 10871,7 |  | 10871,7 | 10871,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.210 - От ТК-77 до ТК-81 (АСУ) в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 359,0 | 5000,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 359,0 | 5359,5 |  | 5359,5 |  |  | 5359,5 |  | 5359,5 | 5359,5 |  |  | 5359,5 |  | 5359,5 | 5359,5 |  | 5359,5 |  | 5359,5 | 5359,5 |  |  | 5359,5 |  | 5359,5 | 5359,5 |  |  | 5359,5 | 5359,5 |  | 5359,5 | 5359,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.211 - От ТК-42 до ТК-46 д/с №137 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 433,0 |  | 5752,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 433,0 |  | 6185,2 |  |  | 6185,2 | 6185,2 |  | 6185,2 |  |  | 6185,2 |  | 6185,2 | 6185,2 |  |  | 6185,2 |  | 6185,2 | 6185,2 |  | 6185,2 |  | 6185,2 | 6185,2 |  |  | 6185,2 |  | 6185,2 | 6185,2 |  |  | 6185,2 | 6185,2 |  | 6185,2 | 6185,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.212 - От ТК-74 до ТК-75 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 443,8 |  |  | 6208,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 443,8 |  |  | 6652,1 | 6652,1 |  | 6652,1 |  |  | 6652,1 |  | 6652,1 | 6652,1 |  |  | 6652,1 |  | 6652,1 | 6652,1 |  | 6652,1 |  | 6652,1 | 6652,1 |  |  | 6652,1 |  | 6652,1 | 6652,1 |  |  | 6652,1 | 6652,1 |  | 6652,1 | 6652,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.213 - От ТК-18 до ТК-19 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 584,8 | 8145,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 584,8 | 8730,1 |  | 8730,1 |  |  | 8730,1 |  | 8730,1 | 8730,1 |  |  | 8730,1 |  | 8730,1 | 8730,1 |  | 8730,1 |  | 8730,1 | 8730,1 |  |  | 8730,1 |  | 8730,1 | 8730,1 |  |  | 8730,1 | 8730,1 |  | 8730,1 | 8730,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.214 - От ТК-50 до ТК-53 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 160,6 |  | 2232,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 160,6 |  | 2392,6 |  |  | 2392,6 |  | 2392,6 | 2392,6 |  |  | 2392,6 |  | 2392,6 | 2392,6 |  | 2392,6 |  | 2392,6 | 2392,6 |  |  | 2392,6 |  | 2392,6 | 2392,6 |  |  | 2392,6 | 2392,6 |  | 2392,6 | 2392,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.215 - От ТК-50 до ТК-58 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 406,7 |  |  | 5627,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 406,7 |  |  | 6033,7 |  | 6033,7 | 6033,7 |  |  | 6033,7 |  | 6033,7 | 6033,7 |  | 6033,7 |  | 6033,7 | 6033,7 |  |  | 6033,7 |  | 6033,7 | 6033,7 |  |  | 6033,7 | 6033,7 |  | 6033,7 | 6033,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.216 - От ТК-24 до ТП-4 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 552,4 |  | 7635,3 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 552,4 |  | 8187,8 | 8187,8 |  |  | 8187,8 |  | 8187,8 | 8187,8 |  | 8187,8 |  | 8187,8 | 8187,8 |  |  | 8187,8 |  | 8187,8 | 8187,8 |  |  | 8187,8 | 8187,8 |  | 8187,8 | 8187,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.217 - От ТК-23 до ТК-24 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1317,5 | 18209,5 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1317,5 | 19527,0 |  |  | 19527,0 |  | 19527,0 | 19527,0 |  | 19527,0 |  | 19527,0 | 19527,0 |  |  | 19527,0 |  | 19527,0 | 19527,0 |  |  | 19527,0 | 19527,0 |  | 19527,0 | 19527,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.218 - От ТК-22 до ТК-23 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 418,4 |  |  | 5782,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 418,4 |  |  | 6201,0 |  | 6201,0 | 6201,0 |  | 6201,0 |  | 6201,0 | 6201,0 |  |  | 6201,0 |  | 6201,0 | 6201,0 |  |  | 6201,0 | 6201,0 |  | 6201,0 | 6201,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.219 - От ТП-1 до ТК-50 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 205,0 |  | 2833,7 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 205,0 |  | 3038,7 | 3038,7 |  | 3038,7 |  | 3038,7 | 3038,7 |  |  | 3038,7 |  | 3038,7 | 3038,7 |  |  | 3038,7 | 3038,7 |  | 3038,7 | 3038,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.220 - От ТК-9 до ТК-14 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 363,8 | 5028,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 363,8 | 5392,6 |  | 5392,6 |  | 5392,6 | 5392,6 |  |  | 5392,6 |  | 5392,6 | 5392,6 |  |  | 5392,6 | 5392,6 |  | 5392,6 | 5392,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.221 - От ТК-61 до ТК-62 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 443,8 |  | 6133,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 443,8 |  | 6577,2 |  | 6577,2 | 6577,2 |  |  | 6577,2 |  | 6577,2 | 6577,2 |  |  | 6577,2 | 6577,2 |  | 6577,2 | 6577,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.222 - От ТК-7 до ТП-1 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 1495,4 |  |  | 20919,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 1495,4 |  |  | 22415,3 | 22415,3 |  | 22415,3 |  |  | 22415,3 |  | 22415,3 | 22415,3 |  |  | 22415,3 |  | 22415,3 | 22415,3 |  | 22415,3 |  | 22415,3 | 22415,3 |  |  | 22415,3 |  | 22415,3 | 22415,3 |  |  | 22415,3 | 22415,3 |  | 22415,3 | 22415,3 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.223 - От ТК-1 до ТК-7 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 3913,5 | 54508,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 3913,5 | 58421,5 |  | 58421,5 |  |  | 58421,5 |  | 58421,5 | 58421,5 |  |  | 58421,5 |  | 58421,5 | 58421,5 |  | 58421,5 |  | 58421,5 | 58421,5 |  |  | 58421,5 |  | 58421,5 | 58421,5 |  |  | 58421,5 | 58421,5 |  | 58421,5 | 58421,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.224 - От т.14 до ТК-24 (ул. 9-го Января, 8) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 46,3 |  | 615,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 46,3 |  | 661,6 |  |  | 661,6 | 661,6 |  | 661,6 |  |  | 661,6 |  | 661,6 | 661,6 |  |  | 661,6 |  | 661,6 | 661,6 |  | 661,6 |  | 661,6 | 661,6 |  |  | 661,6 |  | 661,6 | 661,6 |  |  | 661,6 | 661,6 |  | 661,6 | 661,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.225 - От т.21 до ТК-32 (ул. Советская, 1) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 14,9 |  |  | 209,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 14,9 |  |  | 224,1 | 224,1 |  | 224,1 |  |  | 224,1 |  | 224,1 | 224,1 |  |  | 224,1 |  | 224,1 | 224,1 |  | 224,1 |  | 224,1 | 224,1 |  |  | 224,1 |  | 224,1 | 224,1 |  |  | 224,1 | 224,1 |  | 224,1 | 224,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.226 - От т.21 до ТК-32 (ул. Советская, 1) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 65,0 | 905,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 65,0 | 970,6 |  | 970,6 |  |  | 970,6 |  | 970,6 | 970,6 |  |  | 970,6 |  | 970,6 | 970,6 |  | 970,6 |  | 970,6 | 970,6 |  |  | 970,6 |  | 970,6 | 970,6 |  |  | 970,6 | 970,6 |  | 970,6 | 970,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.227 - От т.14 до ТК-24 (ул. 9-го Января, 8) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 38,5 |  | 535,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 38,5 |  | 573,6 |  |  | 573,6 |  | 573,6 | 573,6 |  |  | 573,6 |  | 573,6 | 573,6 |  | 573,6 |  | 573,6 | 573,6 |  |  | 573,6 |  | 573,6 | 573,6 |  |  | 573,6 | 573,6 |  | 573,6 | 573,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.228 - От ТК-22 до т.13 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 178,3 |  |  | 2466,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 178,3 |  |  | 2644,8 |  | 2644,8 | 2644,8 |  |  | 2644,8 |  | 2644,8 | 2644,8 |  | 2644,8 |  | 2644,8 | 2644,8 |  |  | 2644,8 |  | 2644,8 | 2644,8 |  |  | 2644,8 | 2644,8 |  | 2644,8 | 2644,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.229 - От т.6 до ул. Свободы, 24 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 231,8 | 3203,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 231,8 | 3434,9 |  |  | 3434,9 |  | 3434,9 | 3434,9 |  | 3434,9 |  | 3434,9 | 3434,9 |  |  | 3434,9 |  | 3434,9 | 3434,9 |  |  | 3434,9 | 3434,9 |  | 3434,9 | 3434,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.230 - От ТК-22 до т.13 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 90,8 |  |  | 1254,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 90,8 |  |  | 1345,5 |  | 1345,5 | 1345,5 |  | 1345,5 |  | 1345,5 | 1345,5 |  |  | 1345,5 |  | 1345,5 | 1345,5 |  |  | 1345,5 | 1345,5 |  | 1345,5 | 1345,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.231 - От ТК-19 до ТК-21 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 107,9 |  | 1491,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 107,9 |  | 1599,7 | 1599,7 |  | 1599,7 |  | 1599,7 | 1599,7 |  |  | 1599,7 |  | 1599,7 | 1599,7 |  |  | 1599,7 | 1599,7 |  | 1599,7 | 1599,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.232 - От ТК-19 до ТК-21 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 434,9 | 6010,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 434,9 | 6445,2 |  | 6445,2 |  | 6445,2 | 6445,2 |  |  | 6445,2 |  | 6445,2 | 6445,2 |  |  | 6445,2 | 6445,2 |  | 6445,2 | 6445,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.233 - От ТК-19 до ТК-20 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 588,1 |  | 8128,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 588,1 |  | 8716,4 |  | 8716,4 | 8716,4 |  |  | 8716,4 |  | 8716,4 | 8716,4 |  |  | 8716,4 | 8716,4 |  | 8716,4 | 8716,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.234 - От т.3 до т.4 (ул. Пар. Ком., 18) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 137,1 |  |  | 1917,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 137,1 |  |  | 2055,0 | 2055,0 |  | 2055,0 |  |  | 2055,0 |  | 2055,0 | 2055,0 |  |  | 2055,0 |  | 2055,0 | 2055,0 |  | 2055,0 |  | 2055,0 | 2055,0 |  |  | 2055,0 |  | 2055,0 | 2055,0 |  |  | 2055,0 | 2055,0 |  | 2055,0 | 2055,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.235 - От т.16 до т.17 (ул. Чернышевского, 2) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 198,0 |  |  | 2770,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 198,0 |  |  | 2968,4 | 2968,4 |  | 2968,4 |  |  | 2968,4 |  | 2968,4 | 2968,4 |  |  | 2968,4 |  | 2968,4 | 2968,4 |  | 2968,4 |  | 2968,4 | 2968,4 |  |  | 2968,4 |  | 2968,4 | 2968,4 |  |  | 2968,4 | 2968,4 |  | 2968,4 | 2968,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.236 - От т.5 до т.6 (ул. Свободы, 22) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 565,3 | 7874,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 565,3 | 8439,7 |  | 8439,7 |  |  | 8439,7 |  | 8439,7 | 8439,7 |  |  | 8439,7 |  | 8439,7 | 8439,7 |  | 8439,7 |  | 8439,7 | 8439,7 |  |  | 8439,7 |  | 8439,7 | 8439,7 |  |  | 8439,7 | 8439,7 |  | 8439,7 | 8439,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.237 - От т.12 до ТК-19 (ул. Металлистов в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 319,9 |  | 4250,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 319,9 |  | 4570,0 |  |  | 4570,0 | 4570,0 |  | 4570,0 |  |  | 4570,0 |  | 4570,0 | 4570,0 |  |  | 4570,0 |  | 4570,0 | 4570,0 |  | 4570,0 |  | 4570,0 | 4570,0 |  |  | 4570,0 |  | 4570,0 | 4570,0 |  |  | 4570,0 | 4570,0 |  | 4570,0 | 4570,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.238 - От ТК-25 до т.15 (ул. Чернышевского, 21) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 283,7 |  |  | 3968,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 283,7 |  |  | 4252,1 | 4252,1 |  | 4252,1 |  |  | 4252,1 |  | 4252,1 | 4252,1 |  |  | 4252,1 |  | 4252,1 | 4252,1 |  | 4252,1 |  | 4252,1 | 4252,1 |  |  | 4252,1 |  | 4252,1 | 4252,1 |  |  | 4252,1 | 4252,1 |  | 4252,1 | 4252,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.239 - От ТК-31 до т.20 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 116,6 | 1623,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 116,6 | 1740,0 |  | 1740,0 |  |  | 1740,0 |  | 1740,0 | 1740,0 |  |  | 1740,0 |  | 1740,0 | 1740,0 |  | 1740,0 |  | 1740,0 | 1740,0 |  |  | 1740,0 |  | 1740,0 | 1740,0 |  |  | 1740,0 | 1740,0 |  | 1740,0 | 1740,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.240 - От ТК-31 до ул. Мельнова, в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 157,1 |  | 2183,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 157,1 |  | 2340,8 |  |  | 2340,8 |  | 2340,8 | 2340,8 |  |  | 2340,8 |  | 2340,8 | 2340,8 |  | 2340,8 |  | 2340,8 | 2340,8 |  |  | 2340,8 |  | 2340,8 | 2340,8 |  |  | 2340,8 | 2340,8 |  | 2340,8 | 2340,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.241 - От т.15 до т.16 (ул. Чернышевского, 8) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 219,2 |  |  | 3031,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 219,2 |  |  | 3251,0 |  | 3251,0 | 3251,0 |  |  | 3251,0 |  | 3251,0 | 3251,0 |  | 3251,0 |  | 3251,0 | 3251,0 |  |  | 3251,0 |  | 3251,0 | 3251,0 |  |  | 3251,0 | 3251,0 |  | 3251,0 | 3251,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.242 - От т.2 до т.3 (ул. Пар. Ком., 17) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 266,2 |  | 3679,7 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 266,2 |  | 3945,9 | 3945,9 |  |  | 3945,9 |  | 3945,9 | 3945,9 |  | 3945,9 |  | 3945,9 | 3945,9 |  |  | 3945,9 |  | 3945,9 | 3945,9 |  |  | 3945,9 | 3945,9 |  | 3945,9 | 3945,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.243 - От ТК-35 до т.5 (ул. Свободы, 16) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1014,0 | 14014,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1014,0 | 15028,2 |  |  | 15028,2 |  | 15028,2 | 15028,2 |  | 15028,2 |  | 15028,2 | 15028,2 |  |  | 15028,2 |  | 15028,2 | 15028,2 |  |  | 15028,2 | 15028,2 |  | 15028,2 | 15028,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.244 - От ТК-25 до т.15 (ул. Чернышевского, 21) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 411,6 |  |  | 5688,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 411,6 |  |  | 6100,5 |  | 6100,5 | 6100,5 |  | 6100,5 |  | 6100,5 | 6100,5 |  |  | 6100,5 |  | 6100,5 | 6100,5 |  |  | 6100,5 | 6100,5 |  | 6100,5 | 6100,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.245 - От т.18 до ТК-31 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 738,2 |  | 10202,7 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 738,2 |  | 10940,9 | 10940,9 |  | 10940,9 |  | 10940,9 | 10940,9 |  |  | 10940,9 |  | 10940,9 | 10940,9 |  |  | 10940,9 | 10940,9 |  | 10940,9 | 10940,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.246 - От ТК-25 до т.15 (ул. Чернышевского, 21) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 582,2 | 8046,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 582,2 | 8629,2 |  | 8629,2 |  | 8629,2 | 8629,2 |  |  | 8629,2 |  | 8629,2 | 8629,2 |  |  | 8629,2 | 8629,2 |  | 8629,2 | 8629,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.247 - От коллектора кот. до ТК-2 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 261,3 |  | 3611,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 261,3 |  | 3873,2 |  | 3873,2 | 3873,2 |  |  | 3873,2 |  | 3873,2 | 3873,2 |  |  | 3873,2 | 3873,2 |  | 3873,2 | 3873,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.248 - От ТК-2 до т.18 (МДОУ №4) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 237,8 |  |  | 3326,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 237,8 |  |  | 3564,5 | 3564,5 |  | 3564,5 |  |  | 3564,5 |  | 3564,5 | 3564,5 |  |  | 3564,5 |  | 3564,5 | 3564,5 |  | 3564,5 |  | 3564,5 | 3564,5 |  |  | 3564,5 |  | 3564,5 | 3564,5 |  |  | 3564,5 | 3564,5 |  | 3564,5 | 3564,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.249 - От ТК-2 до т.18 (МДОУ №4) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 142,5 | 1984,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 142,5 | 2126,8 |  | 2126,8 |  |  | 2126,8 |  | 2126,8 | 2126,8 |  |  | 2126,8 |  | 2126,8 | 2126,8 |  | 2126,8 |  | 2126,8 | 2126,8 |  |  | 2126,8 |  | 2126,8 | 2126,8 |  |  | 2126,8 | 2126,8 |  | 2126,8 | 2126,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.250 - От ТК-2 до ТК-3 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 387,2 |  | 5143,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 387,2 |  | 5531,1 |  |  | 5531,1 | 5531,1 |  | 5531,1 |  |  | 5531,1 |  | 5531,1 | 5531,1 |  |  | 5531,1 |  | 5531,1 | 5531,1 |  | 5531,1 |  | 5531,1 | 5531,1 |  |  | 5531,1 |  | 5531,1 | 5531,1 |  |  | 5531,1 | 5531,1 |  | 5531,1 | 5531,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.251 - От ТК-45 до здания кот. (перемычка) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 191,4 |  |  | 2677,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 191,4 |  |  | 2869,0 | 2869,0 |  | 2869,0 |  |  | 2869,0 |  | 2869,0 | 2869,0 |  |  | 2869,0 |  | 2869,0 | 2869,0 |  | 2869,0 |  | 2869,0 | 2869,0 |  |  | 2869,0 |  | 2869,0 | 2869,0 |  |  | 2869,0 | 2869,0 |  | 2869,0 | 2869,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.252 - От ТК-7 до ТК-11 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 652,3 | 9085,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 652,3 | 9737,6 |  | 9737,6 |  |  | 9737,6 |  | 9737,6 | 9737,6 |  |  | 9737,6 |  | 9737,6 | 9737,6 |  | 9737,6 |  | 9737,6 | 9737,6 |  |  | 9737,6 |  | 9737,6 | 9737,6 |  |  | 9737,6 | 9737,6 |  | 9737,6 | 9737,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.253 - От ТК-45 до здания кот. (перемычка) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 683,8 |  | 9505,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 683,8 |  | 10188,9 |  |  | 10188,9 |  | 10188,9 | 10188,9 |  |  | 10188,9 |  | 10188,9 | 10188,9 |  | 10188,9 |  | 10188,9 | 10188,9 |  |  | 10188,9 |  | 10188,9 | 10188,9 |  |  | 10188,9 | 10188,9 |  | 10188,9 | 10188,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.254 - От ТК-3 до ТК-5 (с/к ЗМС) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 1073,2 |  |  | 14846,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 1073,2 |  |  | 15919,6 |  | 15919,6 | 15919,6 |  |  | 15919,6 |  | 15919,6 | 15919,6 |  | 15919,6 |  | 15919,6 | 15919,6 |  |  | 15919,6 |  | 15919,6 | 15919,6 |  |  | 15919,6 | 15919,6 |  | 15919,6 | 15919,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.255 - От ТК-11 до т.8 (ул. Строительная, 10а) в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1303,7 |  | 18018,9 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1303,7 |  | 19322,7 | 19322,7 |  |  | 19322,7 |  | 19322,7 | 19322,7 |  | 19322,7 |  | 19322,7 | 19322,7 |  |  | 19322,7 |  | 19322,7 | 19322,7 |  |  | 19322,7 | 19322,7 |  | 19322,7 | 19322,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.256 - От ТК-2 до ТК-3 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 702,3 | 9706,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 702,3 | 10408,9 |  |  | 10408,9 |  | 10408,9 | 10408,9 |  | 10408,9 |  | 10408,9 | 10408,9 |  |  | 10408,9 |  | 10408,9 | 10408,9 |  |  | 10408,9 | 10408,9 |  | 10408,9 | 10408,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.257 - От ТК-3 до ТК-7 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1315,1 |  |  | 18175,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1315,1 |  |  | 19491,0 |  | 19491,0 | 19491,0 |  | 19491,0 |  | 19491,0 | 19491,0 |  |  | 19491,0 |  | 19491,0 | 19491,0 |  |  | 19491,0 | 19491,0 |  | 19491,0 | 19491,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.258 - От ТК-2 до ТК-2а (ул. Спорт., 101) в зоне действия Котельная №8 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 24,5 |  | 338,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 24,5 |  | 362,7 | 362,7 |  | 362,7 |  | 362,7 | 362,7 |  |  | 362,7 |  | 362,7 | 362,7 |  |  | 362,7 | 362,7 |  | 362,7 | 362,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.259 - От ТК-2 до ТК-2а (ул. Спорт., 101) в зоне действия Котельная №8 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 11,7 | 161,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 11,7 | 172,9 |  | 172,9 |  | 172,9 | 172,9 |  |  | 172,9 |  | 172,9 | 172,9 |  |  | 172,9 | 172,9 |  | 172,9 | 172,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.260 - От ТК-3 до ТК-4 (ул. Трудовая, 105) в зоне действия Котельная №8 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 147,7 |  | 2041,6 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 147,7 |  | 2189,3 |  | 2189,3 | 2189,3 |  |  | 2189,3 |  | 2189,3 | 2189,3 |  |  | 2189,3 | 2189,3 |  | 2189,3 | 2189,3 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.261 - От кот. №8 до ТК-1 (столовая) в зоне действия Котельная №8 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 103,3 |  |  | 1445,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 103,3 |  |  | 1549,0 | 1549,0 |  | 1549,0 |  |  | 1549,0 |  | 1549,0 | 1549,0 |  |  | 1549,0 |  | 1549,0 | 1549,0 |  | 1549,0 |  | 1549,0 | 1549,0 |  |  | 1549,0 |  | 1549,0 | 1549,0 |  |  | 1549,0 | 1549,0 |  | 1549,0 | 1549,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.262 - От кот. №8 до ТК-1 (столовая) в зоне действия Котельная №8 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 297,7 |  |  | 4164,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 297,7 |  |  | 4461,7 | 4461,7 |  | 4461,7 |  |  | 4461,7 |  | 4461,7 | 4461,7 |  |  | 4461,7 |  | 4461,7 | 4461,7 |  | 4461,7 |  | 4461,7 | 4461,7 |  |  | 4461,7 |  | 4461,7 | 4461,7 |  |  | 4461,7 | 4461,7 |  | 4461,7 | 4461,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.263 - От ТК-11а до ТК-15 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 70,7 | 984,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 70,7 | 1055,6 |  | 1055,6 |  |  | 1055,6 |  | 1055,6 | 1055,6 |  |  | 1055,6 |  | 1055,6 | 1055,6 |  | 1055,6 |  | 1055,6 | 1055,6 |  |  | 1055,6 |  | 1055,6 | 1055,6 |  |  | 1055,6 | 1055,6 |  | 1055,6 | 1055,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.264 - От ТК-25 до ТК-26 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 100,7 |  | 1338,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 100,7 |  | 1439,0 |  |  | 1439,0 | 1439,0 |  | 1439,0 |  |  | 1439,0 |  | 1439,0 | 1439,0 |  |  | 1439,0 |  | 1439,0 | 1439,0 |  | 1439,0 |  | 1439,0 | 1439,0 |  |  | 1439,0 |  | 1439,0 | 1439,0 |  |  | 1439,0 | 1439,0 |  | 1439,0 | 1439,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.265 - От ТК-5 до ТК-6 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 127,6 |  |  | 1784,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 127,6 |  |  | 1912,5 | 1912,5 |  | 1912,5 |  |  | 1912,5 |  | 1912,5 | 1912,5 |  |  | 1912,5 |  | 1912,5 | 1912,5 |  | 1912,5 |  | 1912,5 | 1912,5 |  |  | 1912,5 |  | 1912,5 | 1912,5 |  |  | 1912,5 | 1912,5 |  | 1912,5 | 1912,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.266 - От ТК-17 до ТК-18 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 265,2 | 3693,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 265,2 | 3958,4 |  | 3958,4 |  |  | 3958,4 |  | 3958,4 | 3958,4 |  |  | 3958,4 |  | 3958,4 | 3958,4 |  | 3958,4 |  | 3958,4 | 3958,4 |  |  | 3958,4 |  | 3958,4 | 3958,4 |  |  | 3958,4 | 3958,4 |  | 3958,4 | 3958,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.267 - От ТК-22а до ТК-23 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 305,5 |  | 4246,3 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 305,5 |  | 4551,8 |  |  | 4551,8 |  | 4551,8 | 4551,8 |  |  | 4551,8 |  | 4551,8 | 4551,8 |  | 4551,8 |  | 4551,8 | 4551,8 |  |  | 4551,8 |  | 4551,8 | 4551,8 |  |  | 4551,8 | 4551,8 |  | 4551,8 | 4551,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.268 - От ТК-12 до ТК-13 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 224,8 |  |  | 3109,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 224,8 |  |  | 3334,4 |  | 3334,4 | 3334,4 |  |  | 3334,4 |  | 3334,4 | 3334,4 |  | 3334,4 |  | 3334,4 | 3334,4 |  |  | 3334,4 |  | 3334,4 | 3334,4 |  |  | 3334,4 | 3334,4 |  | 3334,4 | 3334,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.269 - От ТК-3 до ТК-4 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 327,7 |  | 4529,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 327,7 |  | 4856,6 | 4856,6 |  |  | 4856,6 |  | 4856,6 | 4856,6 |  | 4856,6 |  | 4856,6 | 4856,6 |  |  | 4856,6 |  | 4856,6 | 4856,6 |  |  | 4856,6 | 4856,6 |  | 4856,6 | 4856,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.270 - От ТК-4 до ТК-5 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 340,9 | 4711,5 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 340,9 | 5052,4 |  |  | 5052,4 |  | 5052,4 | 5052,4 |  | 5052,4 |  | 5052,4 | 5052,4 |  |  | 5052,4 |  | 5052,4 | 5052,4 |  |  | 5052,4 | 5052,4 |  | 5052,4 | 5052,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.271 - От ТК-22 до ТК шк.№28 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 754,6 |  |  | 10429,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 754,6 |  |  | 11184,2 |  | 11184,2 | 11184,2 |  | 11184,2 |  | 11184,2 | 11184,2 |  |  | 11184,2 |  | 11184,2 | 11184,2 |  |  | 11184,2 | 11184,2 |  | 11184,2 | 11184,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.272 - От ТК-2 до ТК-3 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 298,3 |  | 4123,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 298,3 |  | 4421,7 | 4421,7 |  | 4421,7 |  | 4421,7 | 4421,7 |  |  | 4421,7 |  | 4421,7 | 4421,7 |  |  | 4421,7 | 4421,7 |  | 4421,7 | 4421,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.273 - От ТК-9 до ТК-10 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 310,4 | 4289,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 310,4 | 4599,9 |  | 4599,9 |  | 4599,9 | 4599,9 |  |  | 4599,9 |  | 4599,9 | 4599,9 |  |  | 4599,9 | 4599,9 |  | 4599,9 | 4599,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.274 - От ТК-22 до ТК-22а в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 322,9 |  | 4462,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 322,9 |  | 4785,3 |  | 4785,3 | 4785,3 |  |  | 4785,3 |  | 4785,3 | 4785,3 |  |  | 4785,3 | 4785,3 |  | 4785,3 | 4785,3 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.275 - От ТК-21 до ТК-24 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 264,4 |  |  | 3699,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 264,4 |  |  | 3963,5 | 3963,5 |  | 3963,5 |  |  | 3963,5 |  | 3963,5 | 3963,5 |  |  | 3963,5 |  | 3963,5 | 3963,5 |  | 3963,5 |  | 3963,5 | 3963,5 |  |  | 3963,5 |  | 3963,5 | 3963,5 |  |  | 3963,5 | 3963,5 |  | 3963,5 | 3963,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.276 - От ТК-7 до ТК-8 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 182,1 | 2536,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 182,1 | 2718,4 |  | 2718,4 |  |  | 2718,4 |  | 2718,4 | 2718,4 |  |  | 2718,4 |  | 2718,4 | 2718,4 |  | 2718,4 |  | 2718,4 | 2718,4 |  |  | 2718,4 |  | 2718,4 | 2718,4 |  |  | 2718,4 | 2718,4 |  | 2718,4 | 2718,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.277 - От ТК-8 до ТК-11 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 494,1 |  | 6564,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 494,1 |  | 7058,8 |  |  | 7058,8 | 7058,8 |  | 7058,8 |  |  | 7058,8 |  | 7058,8 | 7058,8 |  |  | 7058,8 |  | 7058,8 | 7058,8 |  | 7058,8 |  | 7058,8 | 7058,8 |  |  | 7058,8 |  | 7058,8 | 7058,8 |  |  | 7058,8 | 7058,8 |  | 7058,8 | 7058,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.278 - От ТК-11 до ТК-16 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 741,2 |  |  | 10368,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 741,2 |  |  | 11109,6 | 11109,6 |  | 11109,6 |  |  | 11109,6 |  | 11109,6 | 11109,6 |  |  | 11109,6 |  | 11109,6 | 11109,6 |  | 11109,6 |  | 11109,6 | 11109,6 |  |  | 11109,6 |  | 11109,6 | 11109,6 |  |  | 11109,6 | 11109,6 |  | 11109,6 | 11109,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.279 - От кот. п. Дегтярка до ТК-1 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 236,5 | 3294,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 236,5 | 3530,5 |  | 3530,5 |  |  | 3530,5 |  | 3530,5 | 3530,5 |  |  | 3530,5 |  | 3530,5 | 3530,5 |  | 3530,5 |  | 3530,5 | 3530,5 |  |  | 3530,5 |  | 3530,5 | 3530,5 |  |  | 3530,5 | 3530,5 |  | 3530,5 | 3530,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.280 - От кот. п. Дегтярка до ТК-1 в зоне действия Котельная пос. Дегтярка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 918,8 |  | 12770,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 918,8 |  | 13689,4 |  |  | 13689,4 |  | 13689,4 | 13689,4 |  |  | 13689,4 |  | 13689,4 | 13689,4 |  | 13689,4 |  | 13689,4 | 13689,4 |  |  | 13689,4 |  | 13689,4 | 13689,4 |  |  | 13689,4 | 13689,4 |  | 13689,4 | 13689,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.281 - От ТК-1 до Водоканала в зоне действия Котельная пос. Веселовка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 116,3 |  |  | 1609,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 116,3 |  |  | 1725,7 |  | 1725,7 | 1725,7 |  |  | 1725,7 |  | 1725,7 | 1725,7 |  | 1725,7 |  | 1725,7 | 1725,7 |  |  | 1725,7 |  | 1725,7 | 1725,7 |  |  | 1725,7 | 1725,7 |  | 1725,7 | 1725,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.282 - От ТК-6 до управления в зоне действия Котельная пос. Веселовка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 847,9 |  | 11719,6 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 847,9 |  | 12567,6 | 12567,6 |  |  | 12567,6 |  | 12567,6 | 12567,6 |  | 12567,6 |  | 12567,6 | 12567,6 |  |  | 12567,6 |  | 12567,6 | 12567,6 |  |  | 12567,6 | 12567,6 |  | 12567,6 | 12567,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.283 - От ТК-5 до ТК-7 в зоне действия Котельная пос. Веселовка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 204,5 | 2826,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 204,5 | 3031,4 |  |  | 3031,4 |  | 3031,4 | 3031,4 |  | 3031,4 |  | 3031,4 | 3031,4 |  |  | 3031,4 |  | 3031,4 | 3031,4 |  |  | 3031,4 | 3031,4 |  | 3031,4 | 3031,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.284 - От ТК-7 до ТК-8 в зоне действия Котельная пос. Веселовка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1519,8 |  |  | 21005,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1519,8 |  |  | 22525,6 |  | 22525,6 | 22525,6 |  | 22525,6 |  | 22525,6 | 22525,6 |  |  | 22525,6 |  | 22525,6 | 22525,6 |  |  | 22525,6 | 22525,6 |  | 22525,6 | 22525,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.285 - От ТК-3 до ТК-4 в зоне действия Котельная пос. Веселовка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 245,7 |  | 3395,9 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 245,7 |  | 3641,6 | 3641,6 |  | 3641,6 |  | 3641,6 | 3641,6 |  |  | 3641,6 |  | 3641,6 | 3641,6 |  |  | 3641,6 | 3641,6 |  | 3641,6 | 3641,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.286 - От ТК-2 до ТК-3 (школа) в зоне действия Котельная пос. Веселовка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 447,3 | 6182,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 447,3 | 6629,6 |  | 6629,6 |  | 6629,6 | 6629,6 |  |  | 6629,6 |  | 6629,6 | 6629,6 |  |  | 6629,6 | 6629,6 |  | 6629,6 | 6629,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.287 - От ТК-2 до ТК д. 106 в зоне действия Котельная пос. Веселовка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1037,0 |  | 14332,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1037,0 |  | 15369,9 |  | 15369,9 | 15369,9 |  |  | 15369,9 |  | 15369,9 | 15369,9 |  |  | 15369,9 | 15369,9 |  | 15369,9 | 15369,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.288 - От кот. до ТК-1 в зоне действия Котельная пос. Веселовка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 49,4 |  |  | 691,2 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 49,4 |  |  | 740,6 | 740,6 |  | 740,6 |  |  | 740,6 |  | 740,6 | 740,6 |  |  | 740,6 |  | 740,6 | 740,6 |  | 740,6 |  | 740,6 | 740,6 |  |  | 740,6 |  | 740,6 | 740,6 |  |  | 740,6 | 740,6 |  | 740,6 | 740,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.289 - От ТК-1 до ТК-2 в зоне действия Котельная пос. Веселовка (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 494,1 |  |  | 6912,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 494,1 |  |  | 7406,4 | 7406,4 |  | 7406,4 |  |  | 7406,4 |  | 7406,4 | 7406,4 |  |  | 7406,4 |  | 7406,4 | 7406,4 |  | 7406,4 |  | 7406,4 | 7406,4 |  |  | 7406,4 |  | 7406,4 | 7406,4 |  |  | 7406,4 | 7406,4 |  | 7406,4 | 7406,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.290 - От ТК-30 до ТК-31 (ул. Береговая, 10) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 148,5 | 2068,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 148,5 | 2216,7 |  | 2216,7 |  |  | 2216,7 |  | 2216,7 | 2216,7 |  |  | 2216,7 |  | 2216,7 | 2216,7 |  | 2216,7 |  | 2216,7 | 2216,7 |  |  | 2216,7 |  | 2216,7 | 2216,7 |  |  | 2216,7 | 2216,7 |  | 2216,7 | 2216,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.291 - От ТК-51 до ТК-52 (ул. Труда, 6) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 167,9 |  | 2230,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 167,9 |  | 2398,3 |  |  | 2398,3 | 2398,3 |  | 2398,3 |  |  | 2398,3 |  | 2398,3 | 2398,3 |  |  | 2398,3 |  | 2398,3 | 2398,3 |  | 2398,3 |  | 2398,3 | 2398,3 |  |  | 2398,3 |  | 2398,3 | 2398,3 |  |  | 2398,3 | 2398,3 |  | 2398,3 | 2398,3 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.292 - От ТК-64 до ТК-65 (ул. Труда, 8) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 201,5 |  |  | 2818,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 201,5 |  |  | 3019,7 | 3019,7 |  | 3019,7 |  |  | 3019,7 |  | 3019,7 | 3019,7 |  |  | 3019,7 |  | 3019,7 | 3019,7 |  | 3019,7 |  | 3019,7 | 3019,7 |  |  | 3019,7 |  | 3019,7 | 3019,7 |  |  | 3019,7 | 3019,7 |  | 3019,7 | 3019,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.293 - От ТК-19 до ТК-20 (ул. Механизаторов, 6) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 247,5 | 3447,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 247,5 | 3694,5 |  | 3694,5 |  |  | 3694,5 |  | 3694,5 | 3694,5 |  |  | 3694,5 |  | 3694,5 | 3694,5 |  | 3694,5 |  | 3694,5 | 3694,5 |  |  | 3694,5 |  | 3694,5 | 3694,5 |  |  | 3694,5 | 3694,5 |  | 3694,5 | 3694,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.294 - От ТК-28 до ТК-29 (ул. Береговая, 6/1) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 64,5 |  | 895,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 64,5 |  | 960,4 |  |  | 960,4 |  | 960,4 | 960,4 |  |  | 960,4 |  | 960,4 | 960,4 |  | 960,4 |  | 960,4 | 960,4 |  |  | 960,4 |  | 960,4 | 960,4 |  |  | 960,4 | 960,4 |  | 960,4 | 960,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.295 - От ТК-63 до ТК-64 (ул. Садовая, 25) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 251,7 |  |  | 3482,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 251,7 |  |  | 3734,6 |  | 3734,6 | 3734,6 |  |  | 3734,6 |  | 3734,6 | 3734,6 |  | 3734,6 |  | 3734,6 | 3734,6 |  |  | 3734,6 |  | 3734,6 | 3734,6 |  |  | 3734,6 | 3734,6 |  | 3734,6 | 3734,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.296 - От ТК-50 до ТК-51 (ул. Труда, 4) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 327,7 |  | 4529,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 327,7 |  | 4856,6 | 4856,6 |  |  | 4856,6 |  | 4856,6 | 4856,6 |  | 4856,6 |  | 4856,6 | 4856,6 |  |  | 4856,6 |  | 4856,6 | 4856,6 |  |  | 4856,6 | 4856,6 |  | 4856,6 | 4856,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.297 - От ТК-18 до ТК-50 (ул. Труда, 2) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 487,0 | 6730,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 487,0 | 7217,7 |  |  | 7217,7 |  | 7217,7 | 7217,7 |  | 7217,7 |  | 7217,7 | 7217,7 |  |  | 7217,7 |  | 7217,7 | 7217,7 |  |  | 7217,7 | 7217,7 |  | 7217,7 | 7217,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.298 - От кот. до ТК-49 (мастерские) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 557,3 |  |  | 7702,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 557,3 |  |  | 8259,4 |  | 8259,4 | 8259,4 |  | 8259,4 |  | 8259,4 | 8259,4 |  |  | 8259,4 |  | 8259,4 | 8259,4 |  |  | 8259,4 | 8259,4 |  | 8259,4 | 8259,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.299 - От ТК-47 до ТК-48 (ул. Береговая, 20) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 653,5 |  | 9032,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 653,5 |  | 9685,8 | 9685,8 |  | 9685,8 |  | 9685,8 | 9685,8 |  |  | 9685,8 |  | 9685,8 | 9685,8 |  |  | 9685,8 | 9685,8 |  | 9685,8 | 9685,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.300 - От ТК-18 до ТК-53 (ул. Лесная, 3) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 161,4 | 2230,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 161,4 | 2392,0 |  | 2392,0 |  | 2392,0 | 2392,0 |  |  | 2392,0 |  | 2392,0 | 2392,0 |  |  | 2392,0 | 2392,0 |  | 2392,0 | 2392,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.301 - От ТК-62 до ТК-63 (ул. Садовая, 23) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 193,7 |  | 2677,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 193,7 |  | 2871,2 |  | 2871,2 | 2871,2 |  |  | 2871,2 |  | 2871,2 | 2871,2 |  |  | 2871,2 | 2871,2 |  | 2871,2 | 2871,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.302 - От ТК-43 до ТК-44 (ул. Октябрьская, 5 в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 141,0 |  |  | 1972,9 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 141,0 |  |  | 2113,9 | 2113,9 |  | 2113,9 |  |  | 2113,9 |  | 2113,9 | 2113,9 |  |  | 2113,9 |  | 2113,9 | 2113,9 |  | 2113,9 |  | 2113,9 | 2113,9 |  |  | 2113,9 |  | 2113,9 | 2113,9 |  |  | 2113,9 | 2113,9 |  | 2113,9 | 2113,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.303 - От ТК-53 до ТК-54 (ул. Лесная, 5) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 176,3 | 2456,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 176,3 | 2632,4 |  | 2632,4 |  |  | 2632,4 |  | 2632,4 | 2632,4 |  |  | 2632,4 |  | 2632,4 | 2632,4 |  | 2632,4 |  | 2632,4 | 2632,4 |  |  | 2632,4 |  | 2632,4 | 2632,4 |  |  | 2632,4 | 2632,4 |  | 2632,4 | 2632,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.304 - От ТК-39 до ТК-40 (ул. Береговая, 8а) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 72,2 |  | 959,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 72,2 |  | 1031,8 |  |  | 1031,8 | 1031,8 |  | 1031,8 |  |  | 1031,8 |  | 1031,8 | 1031,8 |  |  | 1031,8 |  | 1031,8 | 1031,8 |  | 1031,8 |  | 1031,8 | 1031,8 |  |  | 1031,8 |  | 1031,8 | 1031,8 |  |  | 1031,8 | 1031,8 |  | 1031,8 | 1031,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.305 - От ТК-45 до ТК-46 (ул. Октябрьская, 1) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 193,9 |  |  | 2712,7 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 193,9 |  |  | 2906,6 | 2906,6 |  | 2906,6 |  |  | 2906,6 |  | 2906,6 | 2906,6 |  |  | 2906,6 |  | 2906,6 | 2906,6 |  | 2906,6 |  | 2906,6 | 2906,6 |  |  | 2906,6 |  | 2906,6 | 2906,6 |  |  | 2906,6 | 2906,6 |  | 2906,6 | 2906,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.306 - От ТК-35 до ТК-36 (ул. Молодежная, 4) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 232,0 | 3231,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 232,0 | 3463,7 |  | 3463,7 |  |  | 3463,7 |  | 3463,7 | 3463,7 |  |  | 3463,7 |  | 3463,7 | 3463,7 |  | 3463,7 |  | 3463,7 | 3463,7 |  |  | 3463,7 |  | 3463,7 | 3463,7 |  |  | 3463,7 | 3463,7 |  | 3463,7 | 3463,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.307 - От ТК-36 до ТК-37 (ул. Молодежная,6 в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 267,6 |  | 3719,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 267,6 |  | 3986,7 |  |  | 3986,7 |  | 3986,7 | 3986,7 |  |  | 3986,7 |  | 3986,7 | 3986,7 |  | 3986,7 |  | 3986,7 | 3986,7 |  |  | 3986,7 |  | 3986,7 | 3986,7 |  |  | 3986,7 | 3986,7 |  | 3986,7 | 3986,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.308 - От ТК-22 до ТК-23 (ул. Механизаторов, 9) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 285,0 |  |  | 3943,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 285,0 |  |  | 4228,1 |  | 4228,1 | 4228,1 |  |  | 4228,1 |  | 4228,1 | 4228,1 |  | 4228,1 |  | 4228,1 | 4228,1 |  |  | 4228,1 |  | 4228,1 | 4228,1 |  |  | 4228,1 | 4228,1 |  | 4228,1 | 4228,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.309 - От ТК-5 до ТК-26 (ул. Береговая, 2) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 186,1 |  | 2572,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 186,1 |  | 2758,6 | 2758,6 |  |  | 2758,6 |  | 2758,6 | 2758,6 |  | 2758,6 |  | 2758,6 | 2758,6 |  |  | 2758,6 |  | 2758,6 | 2758,6 |  |  | 2758,6 | 2758,6 |  | 2758,6 | 2758,6 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.310 - От ТК-19 до ТК-21 (ул. Садовая, 1) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 534,8 | 7391,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 534,8 | 7926,4 |  |  | 7926,4 |  | 7926,4 | 7926,4 |  | 7926,4 |  | 7926,4 | 7926,4 |  |  | 7926,4 |  | 7926,4 | 7926,4 |  |  | 7926,4 | 7926,4 |  | 7926,4 | 7926,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.311 - От ТК-4 до ТК-22 (ул. Механизаторов, 7) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 625,2 |  |  | 8640,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 625,2 |  |  | 9266,0 |  | 9266,0 | 9266,0 |  | 9266,0 |  | 9266,0 | 9266,0 |  |  | 9266,0 |  | 9266,0 | 9266,0 |  |  | 9266,0 | 9266,0 |  | 9266,0 | 9266,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.312 - От ТК-21 до ТК-25 (ул. Садовая, 8) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 757,8 |  | 10473,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 757,8 |  | 11231,2 | 11231,2 |  | 11231,2 |  | 11231,2 | 11231,2 |  |  | 11231,2 |  | 11231,2 | 11231,2 |  |  | 11231,2 | 11231,2 |  | 11231,2 | 11231,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.313 - От ТК-32 до ТК-34 (ул. Механизаторов, 19) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 806,9 | 11152,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 806,9 | 11959,8 |  | 11959,8 |  | 11959,8 | 11959,8 |  |  | 11959,8 |  | 11959,8 | 11959,8 |  |  | 11959,8 | 11959,8 |  | 11959,8 | 11959,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.314 - От ТК-18 до ТК-59 (ул. Механизаторов, 23) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 385,6 |  | 5328,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 385,6 |  | 5714,4 |  | 5714,4 | 5714,4 |  |  | 5714,4 |  | 5714,4 | 5714,4 |  |  | 5714,4 | 5714,4 |  | 5714,4 | 5714,4 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.315 - От ТК-61 до ТК-62 (ул. Садовая) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 272,2 |  |  | 3808,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 272,2 |  |  | 4080,2 | 4080,2 |  | 4080,2 |  |  | 4080,2 |  | 4080,2 | 4080,2 |  |  | 4080,2 |  | 4080,2 | 4080,2 |  | 4080,2 |  | 4080,2 | 4080,2 |  |  | 4080,2 |  | 4080,2 | 4080,2 |  |  | 4080,2 | 4080,2 |  | 4080,2 | 4080,2 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.316 - От ТК-9 до ТК-10 (ул. Ленина, 30) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 249,7 |  |  | 3493,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 249,7 |  |  | 3742,7 | 3742,7 |  | 3742,7 |  |  | 3742,7 |  | 3742,7 | 3742,7 |  |  | 3742,7 |  | 3742,7 | 3742,7 |  | 3742,7 |  | 3742,7 | 3742,7 |  |  | 3742,7 |  | 3742,7 | 3742,7 |  |  | 3742,7 | 3742,7 |  | 3742,7 | 3742,7 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.317 - От ТК-15 до ТК-16 (ул. Ленина, 40) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 281,7 | 3923,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 281,7 | 4205,3 |  | 4205,3 |  |  | 4205,3 |  | 4205,3 | 4205,3 |  |  | 4205,3 |  | 4205,3 | 4205,3 |  | 4205,3 |  | 4205,3 | 4205,3 |  |  | 4205,3 |  | 4205,3 | 4205,3 |  |  | 4205,3 | 4205,3 |  | 4205,3 | 4205,3 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.318 - От ТК-16 до ТК-17 (ул. Ленина, 42) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 297,3 |  | 3949,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 297,3 |  | 4246,5 |  |  | 4246,5 | 4246,5 |  | 4246,5 |  |  | 4246,5 |  | 4246,5 | 4246,5 |  |  | 4246,5 |  | 4246,5 | 4246,5 |  | 4246,5 |  | 4246,5 | 4246,5 |  |  | 4246,5 |  | 4246,5 | 4246,5 |  |  | 4246,5 | 4246,5 |  | 4246,5 | 4246,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.319 - От ТК-13 до ТК-14 (ул. Ленина, 34) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 332,9 |  |  | 4657,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 332,9 |  |  | 4990,3 | 4990,3 |  | 4990,3 |  |  | 4990,3 |  | 4990,3 | 4990,3 |  |  | 4990,3 |  | 4990,3 | 4990,3 |  | 4990,3 |  | 4990,3 | 4990,3 |  |  | 4990,3 |  | 4990,3 | 4990,3 |  |  | 4990,3 | 4990,3 |  | 4990,3 | 4990,3 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.320 - От ТК-10 до ТК-12 (ул. Механизаторов, 17) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 438,2 | 6103,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 438,2 | 6541,5 |  | 6541,5 |  |  | 6541,5 |  | 6541,5 | 6541,5 |  |  | 6541,5 |  | 6541,5 | 6541,5 |  | 6541,5 |  | 6541,5 | 6541,5 |  |  | 6541,5 |  | 6541,5 | 6541,5 |  |  | 6541,5 | 6541,5 |  | 6541,5 | 6541,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.321 - От ТК-12 до ТК-13 (ул. Ленина, 35) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 472,5 |  | 6567,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 472,5 |  | 7040,3 |  |  | 7040,3 |  | 7040,3 | 7040,3 |  |  | 7040,3 |  | 7040,3 | 7040,3 |  | 7040,3 |  | 7040,3 | 7040,3 |  |  | 7040,3 |  | 7040,3 | 7040,3 |  |  | 7040,3 | 7040,3 |  | 7040,3 | 7040,3 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.322 - От ТК-4 до ТК-5 (ул. Ленина, 22) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 645,4 |  |  | 8928,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 645,4 |  |  | 9574,1 |  | 9574,1 | 9574,1 |  |  | 9574,1 |  | 9574,1 | 9574,1 |  | 9574,1 |  | 9574,1 | 9574,1 |  |  | 9574,1 |  | 9574,1 | 9574,1 |  |  | 9574,1 | 9574,1 |  | 9574,1 | 9574,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.323 - От ТК-17 до ТК-18 (ул. Лесная) в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 729,2 |  | 10079,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 729,2 |  | 10808,3 | 10808,3 |  |  | 10808,3 |  | 10808,3 | 10808,3 |  | 10808,3 |  | 10808,3 | 10808,3 |  |  | 10808,3 |  | 10808,3 | 10808,3 |  |  | 10808,3 | 10808,3 |  | 10808,3 | 10808,3 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.324 - От ТК-14 до ТК-15 (ул. Молодежная в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1004,1 | 13877,5 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1004,1 | 14881,5 |  |  | 14881,5 |  | 14881,5 | 14881,5 |  | 14881,5 |  | 14881,5 | 14881,5 |  |  | 14881,5 |  | 14881,5 | 14881,5 |  |  | 14881,5 | 14881,5 |  | 14881,5 | 14881,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.325 - От ТК-0 до ТК-1 в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 604,7 |  |  | 8357,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 604,7 |  |  | 8962,1 |  | 8962,1 | 8962,1 |  | 8962,1 |  | 8962,1 | 8962,1 |  |  | 8962,1 |  | 8962,1 | 8962,1 |  |  | 8962,1 | 8962,1 |  | 8962,1 | 8962,1 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.326 - От ТК-2 до ТК-3 в зоне действия Котельная пос. Центральный (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 1017,0 |  | 14055,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 1017,0 |  | 15072,5 | 15072,5 |  | 15072,5 |  | 15072,5 | 15072,5 |  |  | 15072,5 |  | 15072,5 | 15072,5 |  |  | 15072,5 | 15072,5 |  | 15072,5 | 15072,5 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.327 - Установка приборов учета т/энергии от котельных № 1, № 2 в зоне действия Котельная №1 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 4800,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 4800,9 |  |  | 4800,9 | 4800,9 |  | 4800,9 |  |  | 4800,9 |  | 4800,9 | 4800,9 |  |  | 4800,9 |  | 4800,9 | 4800,9 |  | 4800,9 |  | 4800,9 | 4800,9 |  |  | 4800,9 |  | 4800,9 | 4800,9 |  |  | 4800,9 | 4800,9 |  | 4800,9 | 4800,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.328 - Установка приборов учета т/энергии от котельной № 3 в зоне действия Котельная №3 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 2290,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 2290,9 |  |  | 2290,9 | 2290,9 |  | 2290,9 |  |  | 2290,9 |  | 2290,9 | 2290,9 |  |  | 2290,9 |  | 2290,9 | 2290,9 |  | 2290,9 |  | 2290,9 | 2290,9 |  |  | 2290,9 |  | 2290,9 | 2290,9 |  |  | 2290,9 | 2290,9 |  | 2290,9 | 2290,9 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.329 - Установка приборов учета т/энергии от котельной № 4 в зоне действия Котельная №4 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 2510,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 2510,0 |  |  | 2510,0 | 2510,0 |  | 2510,0 |  |  | 2510,0 |  | 2510,0 | 2510,0 |  |  | 2510,0 |  | 2510,0 | 2510,0 |  | 2510,0 |  | 2510,0 | 2510,0 |  |  | 2510,0 |  | 2510,0 | 2510,0 |  |  | 2510,0 | 2510,0 |  | 2510,0 | 2510,0 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.330 - Установка приборов учета т/энергии от котельной № 5 в зоне действия Котельная №5 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 2790,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 2790,8 |  |  | 2790,8 | 2790,8 |  | 2790,8 |  |  | 2790,8 |  | 2790,8 | 2790,8 |  |  | 2790,8 |  | 2790,8 | 2790,8 |  | 2790,8 |  | 2790,8 | 2790,8 |  |  | 2790,8 |  | 2790,8 | 2790,8 |  |  | 2790,8 | 2790,8 |  | 2790,8 | 2790,8 |  |
| Подгруппа проектов 003.02.03.331 - Установка приборов учета т/энергии от котельной № 6 в зоне действия Котельная №6 (МУП «Коммунальные сети») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 |  | 1911,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 |  | 1911,0 |  |  | 1911,0 | 1911,0 |  | 1911,0 |  |  | 1911,0 |  | 1911,0 | 1911,0 |  |  | 1911,0 |  | 1911,0 | 1911,0 |  | 1911,0 |  | 1911,0 | 1911,0 |  |  | 1911,0 |  | 1911,0 | 1911,0 |  |  | 1911,0 | 1911,0 |  | 1911,0 | 1911,0 |  |
| Проекты ЕТО №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 50402 |  |  | 21454 |  | 45838 | 14671 |  | 5527 |  |  | 0 | 9,3 |  | 18181,8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 50402 |  |  | 71856 |  | 117694 | 132365 |  | 137892 |  |  | 137892 | 137901,4 |  | 156083,2 |  |  | 156083,2 | 156083,2 | 156083,2 |  |  | 156083,2 | 156083,2 |  | 156083,2 |  |  | 156083,2 | 156083,2 |  |  | 156083,2 | 156083,2 |  | 156083,2 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | 0 |  | 0 | 50402 |  |  | 21454 |  | 45838 | 14671 |  | 5527 |  |  | 0 | 9,3 |  | 18181,8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Собственные средства, в том числе: |  | 0 |  | 0 | 50402 |  |  | 21454 |  | 45838 | 14671 |  | 5527 |  |  | 0 | 9,3 |  | 18181,8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Амортизация |  | 0 |  | 0 | 50402 |  |  | 21432 |  | 45838 | 14635 |  | 5527 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Средства из прибыли |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Средства за присоединение потребителей |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 22 |  | 0 | 36 |  | 0 |  |  | 0 | 9,3 |  | 18181,8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| кредиты |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Бюджетные средства |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.000 - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 73,46 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 17,52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 73,5 | 73,5 |  |  | 73,5 |  | 73,5 | 73,5 |  | 73,5 |  |  | 73,5 | 73,5 |  | 91 |  |  | 91 | 91 | 91 |  |  | 91 | 91 |  | 91 |  |  | 91 | 91 |  |  | 91 | 91 |  | 91 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.001 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Здание храма, адрес: ул. им. Н.Г. Чернышевского, № 10, заявитель - Местная православная религиозная организация Приход храма в честь святителя Николая Чудотворца г. Златоуста Челябинской епархии Русской Православной церкви с максимальной тепловой нагрузкой - 0,006 Гкал/ч в зоне действия Котельная 17 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 17,5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 17,5 |  |  | 17,5 | 17,5 | 17,5 |  |  | 17,5 | 17,5 |  | 17,5 |  |  | 17,5 | 17,5 |  |  | 17,5 | 17,5 |  | 17,5 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Универсальный торговый комплекс, адрес: ул. Кусинское шоссе, между жилыми домами №5 и №7, заявитель - ООО «Ласточка» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,033 Гкал/ч в зоне действия Котельная 17 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 73,5 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 73,5 | 73,5 |  |  | 73,5 |  | 73,5 | 73,5 |  | 73,5 |  |  | 73,5 | 73,5 |  | 73,5 |  |  | 73,5 | 73,5 | 73,5 |  |  | 73,5 | 73,5 |  | 73,5 |  |  | 73,5 | 73,5 |  |  | 73,5 | 73,5 |  | 73,5 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.001 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – пост охраны малоэтажного гостиничного комплекса, адрес: западнее Борисовского кордона, примыкая к земельному участку, с кадастровым номером 74:25:0303302:48, заявитель - Сгоян Андроник Миасникович с максимальной тепловой нагрузкой - 0,003 Гкал/ч в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 8,8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 8,8 |  |  | 8,8 | 8,8 | 8,8 |  |  | 8,8 | 8,8 |  | 8,8 |  |  | 8,8 | 8,8 |  |  | 8,8 | 8,8 |  | 8,8 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Нежилое здание – здание аптеки, адрес: ул. 2-я Нижне-Заводская, восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0302114:27, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Техноком» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,004 Гкал/ч в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 12,6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 12,6 |  | 12,6 |  |  | 12,6 | 12,6 | 12,6 |  |  | 12,6 | 12,6 |  | 12,6 |  |  | 12,6 | 12,6 |  |  | 12,6 | 12,6 |  | 12,6 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.005 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Административно-бытовое здание для обслуживания зоны рекреации, адрес: с левой стороны объездной дороги ул. им. В.И. Ленина – Северо-Запад, заявитель - Автономной некоммерческой спортивно-досуговой организации «Златоуст Мотор Спорт» с максимальной тепловой нагрузкой - 0,01 Гкал/ч в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24,3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24,3 |  | 24,3 | 24,3 |  | 24,3 |  |  | 24,3 | 24,3 |  | 24,3 |  |  | 24,3 | 24,3 | 24,3 |  |  | 24,3 | 24,3 |  | 24,3 |  |  | 24,3 | 24,3 |  |  | 24,3 | 24,3 |  | 24,3 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.006 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Объект транспортного обслуживания, адрес: , заявитель - Никитинский Виктор Анатольевич с максимальной тепловой нагрузкой - 0,016 Гкал/ч в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 43,3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 43,3 |  | 43,3 |  |  | 43,3 | 43,3 |  | 43,3 |  |  | 43,3 | 43,3 | 43,3 |  |  | 43,3 | 43,3 |  | 43,3 |  |  | 43,3 | 43,3 |  |  | 43,3 | 43,3 |  | 43,3 |
| Подгруппа проектов 008.02.03.000 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 34770 | 39144 |  | 36444 |  |  | 33782 | 31156 |  | 29929 |  |  | 25411 | 22362 | 23561 |  |  | 22381 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 34770 | 73914 |  | 110358 |  |  | 144140 | 175296 |  | 205225 |  |  | 230636 | 252998 | 276559 |  |  | 298940 | 298940 |  | 298940 |  |  | 298940 | 298940 |  |  | 298940 | 298940 |  | 298940 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.001 - Реконструкция участка тепловой сети по ул. Дачная: - Ду100мм, протяженностью 165 метров; - Ду80мм, протяженностью 54 метра. в зоне действия Котельная 17 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5332 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5332 | 5332 |  | 5332 |  |  | 5332 | 5332 |  | 5332 |  |  | 5332 | 5332 | 5332 |  |  | 5332 | 5332 |  | 5332 |  |  | 5332 | 5332 |  |  | 5332 | 5332 |  | 5332 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Реконструкция участка тепловой сети от ул. Генераторная до ул. Шевченко: - Ду200мм, протяженностью 70 метров; - Ду150мм, протяженностью 20 метров. в зоне действия Котельная 17 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2899 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2899 | 2899 |  | 2899 |  |  | 2899 | 2899 |  | 2899 |  |  | 2899 | 2899 | 2899 |  |  | 2899 | 2899 |  | 2899 |  |  | 2899 | 2899 |  |  | 2899 | 2899 |  | 2899 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Реконструкция участка тепловой сети ул. Калибровая: - Ду200мм, протяженностью 25 метров; - Ду150мм, протяженностью 260 метров; - Ду100мм, протяженностью 150 метров; - Ду65мм, протяженностью 100 метров. в зоне действия Котельная 17 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15330 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15330 |  | 15330 |  |  | 15330 | 15330 |  | 15330 |  |  | 15330 | 15330 | 15330 |  |  | 15330 | 15330 |  | 15330 |  |  | 15330 | 15330 |  |  | 15330 | 15330 |  | 15330 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Реконструкция участка тепловой сети от ул. Калибровая до ул. Генераторная Ду200мм, протяженностью 80 метр.в зоне действия Котельная 17 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5317 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5317 | 5317 |  | 5317 |  |  | 5317 | 5317 | 5317 |  |  | 5317 | 5317 |  | 5317 |  |  | 5317 | 5317 |  |  | 5317 | 5317 |  | 5317 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Реконструкция участка тепловой сети ул. Матросова: - Ду200мм, протяженностью 120 метров; - Ду150мм, протяженностью 20 метров; - Ду100мм, протяженностью 20 метров. в зоне действия Котельная 17 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 13604,0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 13604,0 |  |  | 13604,0 | 13604,0 | 13604,0 |  |  | 13604,0 | 13604,0 |  | 13604,0 |  |  | 13604,0 | 13604,0 |  |  | 13604,0 | 13604,0 |  | 13604,0 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Реконструкция участка тепловой сети по ул. Технической Ду100мм, протяженностью 130 метров в зоне действия Котельная 7 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3218 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3218 | 3218 |  | 3218 |  |  | 3218 | 3218 |  | 3218 |  |  | 3218 | 3218 | 3218 |  |  | 3218 | 3218 |  | 3218 |  |  | 3218 | 3218 |  |  | 3218 | 3218 |  | 3218 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.001 - Реконструкция участка тепловой сети по ул. Механической Ду100мм, протяженностью 315 метров в зоне действия Котельная 7 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8516 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 8516 |  |  | 8516 | 8516 |  | 8516 |  |  | 8516 | 8516 | 8516 |  |  | 8516 | 8516 |  | 8516 |  |  | 8516 | 8516 |  |  | 8516 | 8516 |  | 8516 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Реконструкция участка тепловой сети по ул. К.Маркса Ду500мм, протяженностью 110 метров в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 13089 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 13089 | 13089 |  | 13089 |  |  | 13089 | 13089 |  | 13089 |  |  | 13089 | 13089 | 13089 |  |  | 13089 | 13089 |  | 13089 |  |  | 13089 | 13089 |  |  | 13089 | 13089 |  | 13089 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Реконструкция участка тепловой сети от Ду350мм, протяженностью 110 метров по ул. 1 квартал, Северо Западный район в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 10232 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 10232 | 10232 |  | 10232 |  |  | 10232 | 10232 |  | 10232 |  |  | 10232 | 10232 | 10232 |  |  | 10232 | 10232 |  | 10232 |  |  | 10232 | 10232 |  |  | 10232 | 10232 |  | 10232 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Реконструкция участка тепловой сети по ул. 1-я Нижне-заводская: - Ду150мм, протяженностью 180 метров; - Ду100мм, протяженностью 75 метров. в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 8851 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 8851 |  | 8851 |  |  | 8851 | 8851 |  | 8851 |  |  | 8851 | 8851 | 8851 |  |  | 8851 | 8851 |  | 8851 |  |  | 8851 | 8851 |  |  | 8851 | 8851 |  | 8851 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Реконструкция участка тепловой сети по ул. Металлургов: - Ду200мм, протяженностью 225 метров; - Ду250мм, протяженностью 105 метров в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 14963 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 14963 |  | 14963 |  |  | 14963 | 14963 |  | 14963 |  |  | 14963 | 14963 | 14963 |  |  | 14963 | 14963 |  | 14963 |  |  | 14963 | 14963 |  |  | 14963 | 14963 |  | 14963 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Реконструкция участка тепловой сети 1-го квартала Севе-ро-западного района, в районе Детского сада №4: - Ду200мм, протяженностью 170 метров; - Ду150мм, протяженностью 40 метров; - Ду100мм, протяженностью 130 метров; - Ду65мм, протяженностью 75 метров. в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 17533 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 17533 |  |  | 17533 | 17533 |  | 17533 |  |  | 17533 | 17533 | 17533 |  |  | 17533 | 17533 |  | 17533 |  |  | 17533 | 17533 |  |  | 17533 | 17533 |  | 17533 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.001 - Реконструкция участка тепловой сети по ул. К.Маркса Ду500мм, протяженностью 80 метров в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10395 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10395 |  |  | 10395 | 10395 |  | 10395 |  |  | 10395 | 10395 | 10395 |  |  | 10395 | 10395 |  | 10395 |  |  | 10395 | 10395 |  |  | 10395 | 10395 |  | 10395 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Реконструкция участка тепловой сети 1-го квартала Северо-западного района, в районе дома №17 Ду250мм, протяженностью 270 метров в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14757 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14757 | 14757 |  | 14757 |  |  | 14757 | 14757 | 14757 |  |  | 14757 | 14757 |  | 14757 |  |  | 14757 | 14757 |  |  | 14757 | 14757 |  | 14757 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Реконструкция участка тепловой сети 2-го квартала Северо-западного района, в районе Детского сада №95 Ду150мм, протяженностью 95 метров в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5254 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5254 | 5254 |  | 5254 |  |  | 5254 | 5254 | 5254 |  |  | 5254 | 5254 |  | 5254 |  |  | 5254 | 5254 |  |  | 5254 | 5254 |  | 5254 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Реконструкция участка тепловой сети 1-го квартала Северо-западного района, в сторону ул. Нижнезаводская: - Ду250мм, протяженностью 45 метров; - Ду200мм, протяженностью 70 метров; в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8454 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8454 | 8454 |  | 8454 |  |  | 8454 | 8454 | 8454 |  |  | 8454 | 8454 |  | 8454 |  |  | 8454 | 8454 |  |  | 8454 | 8454 |  | 8454 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Реконструкция участка тепловой сети 2-го квартала Северо-западного района Ду400мм, протяженностью 70 метров, Ду350мм, протяженностью 60 метров в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 15822 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 15822 |  | 15822 |  |  | 15822 | 15822 | 15822 |  |  | 15822 | 15822 |  | 15822 |  |  | 15822 | 15822 |  |  | 15822 | 15822 |  | 15822 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Реконструкция участка тепловой сети по ул. Макаренко Ду200мм, протяженностью 280 метров в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 15334 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 15334 |  | 15334 |  |  | 15334 | 15334 | 15334 |  |  | 15334 | 15334 |  | 15334 |  |  | 15334 | 15334 |  |  | 15334 | 15334 |  | 15334 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.001 - Реконструкция участка тепловой сети по ул. Мельнова Ду150мм, протяженностью 260 метров в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 18998 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 18998 |  |  | 18998 | 18998 | 18998 |  |  | 18998 | 18998 |  | 18998 |  |  | 18998 | 18998 |  |  | 18998 | 18998 |  | 18998 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Реконструкция участка тепловой сети по ул. Карла Маркса в районе дома №15: - Ду150мм, протяженностью 340м; - Ду100мм, протяженностью 90м; - Ду80мм, протяженностью 50м. в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13774 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13774 | 13774 | 13774 |  |  | 13774 | 13774 |  | 13774 |  |  | 13774 | 13774 |  |  | 13774 | 13774 |  | 13774 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Реконструкция участка тепловой сети по ул. Бориса Ручьева: - Ду150мм, протяженностью 100м, - Ду125мм, протяженностью 50м, - Ду100мм, протяженностью 110м. в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11637 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11637 | 11637 | 11637 |  |  | 11637 | 11637 |  | 11637 |  |  | 11637 | 11637 |  |  | 11637 | 11637 |  | 11637 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Реконструкция участка тепловой сети по ул. Карла Марк-са, в районе домов №45, 49, Ду150мм, протяженностью 190 метров в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 12530 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 12530 | 12530 |  |  | 12530 | 12530 |  | 12530 |  |  | 12530 | 12530 |  |  | 12530 | 12530 |  | 12530 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Реконструкция участка тепловой сети по 2-му кварталу Северо-Запад в районе домов №22, 23А, Ду150мм, протяженностью 240м в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 9832 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 9832 | 9832 |  |  | 9832 | 9832 |  | 9832 |  |  | 9832 | 9832 |  |  | 9832 | 9832 |  | 9832 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Реконструкция участка тепловой сети в районе дома по ул. кв. Металлист, №6А, Ду150мм, протяженностью 220 метров в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 13904 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 13904 |  |  | 13904 | 13904 |  | 13904 |  |  | 13904 | 13904 |  |  | 13904 | 13904 |  | 13904 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Реконструкция участка тепловой сети от ул. 1-ая Нижнезаводская до ул. 2-ая Нижнезаводская: - Ду200мм, протяженностью 30м; - Ду150мм, протяженностью 100м; - Ду125мм, протяженностью 100м. в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 9657 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 9657 |  |  | 9657 | 9657 |  | 9657 |  |  | 9657 | 9657 |  |  | 9657 | 9657 |  | 9657 |
| Подгруппа проектов 008.02.01.002 - Реконструкция участка тепловой сети по 2-му кварталу Северо-Запад в районе дома №57, Ду350, протяжен-ностью 200 метров в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 22381 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 22381 | 22381 |  | 22381 |  |  | 22381 | 22381 |  |  | 22381 | 22381 |  | 22381 |
| Подгруппа проектов 008.02.08.000 - Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24,33 |  | 0 | 43,27 |  | 0 |  |  | 0 | 12,63 |  | 25608,84 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 24,3 |  | 24,3 | 67,6 |  | 67,6 |  |  | 67,6 | 80,2 |  | 25689,1 |  |  | 25689,1 | 25689,1 | 25689,1 |  |  | 25689,1 | 25689,1 |  | 25689,1 |  |  | 25689,1 | 25689,1 |  |  | 25689,1 | 25689,1 |  | 25689,1 |
| Подгруппа проектов XXX.02.01.001 - Реконструкция теплообменного оборудования ЦТП №2, с увеличением установленной мощности на 30% в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 8,8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 8,8 |  |  | 8,8 | 8,8 | 8,8 |  |  | 8,8 | 8,8 |  | 8,8 |  |  | 8,8 | 8,8 |  |  | 8,8 | 8,8 |  | 8,8 |
| Подгруппа проектов XXX.02.01.002 - Реконструкция насосной группы ЦТП №1, с заменой циркуляционного насоса марки «WILO BL 125/370-45/4» в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 12,6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 12,6 |  | 12,6 |  |  | 12,6 | 12,6 | 12,6 |  |  | 12,6 | 12,6 |  | 12,6 |  |  | 12,6 | 12,6 |  |  | 12,6 | 12,6 |  | 12,6 |
| Подгруппа проектов XXX.02.01.003 - Реконструкция насосной группы ЦТП №2, с заменой циркуляционного насоса марки «WILO BL 125/370-45/4» в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 16847,9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 16847,9 |  |  | 16847,9 | 16847,9 | 16847,9 |  |  | 16847,9 | 16847,9 |  | 16847,9 |  |  | 16847,9 | 16847,9 |  |  | 16847,9 | 16847,9 |  | 16847,9 |
| Подгруппа проектов XXX.02.01.004 - Реконструкция насосной группы ЦТП №3, с заменой циркуляционного насоса марки «WILO BL 125/370-45/4» в зоне действия Котельная 70 МВт (АО «Челябоблкоммунэнерго») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 8752,2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 8752,2 |  |  | 8752,2 | 8752,2 | 8752,2 |  |  | 8752,2 | 8752,2 |  | 8752,2 |  |  | 8752,2 | 8752,2 |  |  | 8752,2 | 8752,2 |  | 8752,2 |
| Проекты ЕТО ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 25600,1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 25600,1 |  |  | 25600,1 | 25600,1 | 25600,1 |  |  | 25600,1 | 25600,1 |  | 25600,1 |  |  | 25600,1 | 25600,1 |  |  | 25600,1 | 25600,1 |  | 25600,1 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 25600,1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Собственные средства, в том числе: |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Амортизация |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Средства из прибыли |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Средства за присоединение потребителей |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 25600,1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| кредиты |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Бюджетные средства |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Подгруппа проектов XXX.02.01.000 - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 25600,1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 25600,1 |  |  | 25600,1 | 25600,1 | 25600,1 |  |  | 25600,1 | 25600,1 |  | 25600,1 |  |  | 25600,1 | 25600,1 |  |  | 25600,1 | 25600,1 |  | 25600,1 |
| Подгруппа проектов XXX.02.01.003 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, среднеэтажные МКД, адрес: мкрн. Южный с максимальной тепловой нагрузкой - 5,402 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 16847,9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 16847,9 |  |  | 16847,9 | 16847,9 | 16847,9 |  |  | 16847,9 | 16847,9 |  | 16847,9 |  |  | 16847,9 | 16847,9 |  |  | 16847,9 | 16847,9 |  | 16847,9 |
| Подгруппа проектов XXX.02.01.004 - Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя Многоквартирные дома, адрес: новый мкрн. Севернее существующего кв. Березовая роща с максимальной тепловой нагрузкой - 2,806 Гкал/ч в зоне действия Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща (ТСО не определена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 8752,2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 8752,2 |  |  | 8752,2 | 8752,2 | 8752,2 |  |  | 8752,2 | 8752,2 |  | 8752,2 |  |  | 8752,2 | 8752,2 |  |  | 8752,2 | 8752,2 |  | 8752,2 |