ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Утверждено

постановлением Администрации

Златоустовского городского округа

от 20.08.2025 г. № 306-П/АДМ

Переченьмероприятий муниципальной программы Златоустовского городского округа
«Сохранение, использование объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, и охрана объектов культурного наследия местного значения, расположенных на территории Златоустовского городского округа» 
на 2022-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Источники финансирования | Объем финансирования на реализацию мероприятий программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: | 2022 г. |  |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  |  | 2025 г. |  |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Сохранение и использование объектов культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС(ОКНМЗ), в том числе: |  | Всего: | 25403,4 |  | 15103,7 |  |  | 6832,7 |  |  | 1005,4 |  |  |  | 2461,6 |  |  |  | 0 |  |  | 9 |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа; Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа; Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 25403,4 |  | 15103,7 |  |  | 6832,7 |  |  | 1005,4 |  |  |  | 2461,6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения «Братская могила и памятник Златоустовским рабочим, расстрелянным в 1903 г.» (пл. III-го Интернационала, сквер у драмтеатра) |  | местный бюджет | 1587,86 |  | 1265,55 |  |  | 322,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |  |  |
| 1.2 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМЗ «Дом жилой с барельефами» (ул. им. Карла Маркса, д. 4) |  | местный бюджет | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |  |  |
| 1.3 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМЗ «Дом жилой с башенкой» (ул. им. Карла Маркса, д. 8) |  | местный бюджет | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |  |  |
| 1.4 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМЗ «Дом жилой с аркой» (ул. им. Карла Маркса, д. 11) |  | местный бюджет | 348,36 |  | 348,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |  |  |
| 1.5 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения «Бывшее здание арсенала» (пл. III-го Интернационала) |  | местный бюджет | 9296,3 |  | 9046,3 |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа |  |  |
| 1.6 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения «Женская гимназия» (ул. Петровская, д. 1) |  | местный бюджет | 2012,4 |  | 884,4 |  |  | 606,4 |  |  |  |  |  |  | 521,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа |  |  |
| 1.7 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМЗ «Дом жилой, архитектор П.А. Сибрин» (ул. им. Карла Маркса, д. 2) |  | местный бюджет | 324,64 |  | 324,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |  |  |
| 1.8 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН регионального значения «Дворец культуры машиностроителей» (пр. Мира, д. 2а) |  | местный бюджет | 644,45 |  | 434,45 |  |  | 210,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |  |  |
| 1.9 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН регионального значения «Особняк купеческий» (ул. им. М.А. Аникеева, д. 2) |  | местный бюджет | 420,0 |  | 420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |  |  |
| 1.10 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН регионального значения «Кинотеатр «Колизей» (ул. им. М.И. Калинина, д. 3 ) |  | местный бюджет | 420,0 |  | 420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |  |  |
| 1.11 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения «Здание Дворца культуры машиностроителей» (ул. им. В.И. Ленина, д. 1) |  | местный бюджет | 2360,0 |  | 420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1940,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа; Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа |  |  |
| 1.12 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения «Памятник юным борцам за власть Советов» (ул. им. В.И. Ленина, сквер) |  | местный бюджет | 2461,1 |  | 420,0 |  |  | 1095,7 |  |  | 945,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |  |  |
| 1.13 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКН регионального значения «Дом купца Андрианова» (ул. им. Н.Б. Скворцова, д. 7) |  | местный бюджет | 420,0 |  | 420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |  |  |
| 1.14 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения «Училище Уреньгинское» (ул. им. В.И. Ленина, д. 67) |  | местный бюджет | 2563,29 |  |  |  |  | 2563,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |  |  |
| 1.15 | Организация разработки научно-проектной документации и проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения «Училище церковно-приходское» (ул. им. В.И. Ленина, д. 25) |  | местный бюджет | 1679,70 |  |  |  |  | 1679,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа |  |  |
| 1.16 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС регионального значения «Братская могила и памятник красногвардейцам, убитым близ села Куваши» (с. Куваши, у здания школы) |  | местный бюджет | 105,3 |  |  |  |  | 105,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа |  |  |
| 1.17 | Организация разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению ОКНМС местного (муниципального) значения «Мемориал Славы; ск. Маганов Б.А., Суленев А.Б., арх. Казаков Ю.А.» (ул. Таганайская, 194Б) |  | местный бюджет | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа |  |  |
| 2. | Организация и (или) проведение ремонтно-реставрационных работ на ОКНМС, в том числе: | Всего: |  | 33102,099 |  |  | 24068,097 |  |  | 4378,802 |  |  | 1975,8 |  |  |  | 1339,4 |  |  |  | 670,0 |  |  | 670,0 |  |  | Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа; Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 5625,42841 |  |  |  | 5625,42841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 27476,67059 |  |  |  | 18442,66859 |  |  | 4378,802 |  |  | 1975,8 |  |  |  | 1339,4 |  |  | 670,0 |  |  | 670,0 |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение работ по реставрированию ОКНМС местного (муниципального) значения «Мемориал Славы; ск. Маганов Б.А., Суленев А.Б., арх. Казаков Ю.А.» (ул. Таганайская, 194Б) | местный бюджет |  | 19778,82867 |  |  |  | 14821,22667 |  |  | 4378,802 |  |  | 578,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа; |  |
| 2.2 | Организация и проведение работ по реставрированию ОКНМС федерального значения «Дом, в котором жил Аносов Павел Петрович в 1831-1847 гг.» пл. III-го Интернационала, д. 1) | Всего: |  | 9246,87033 |  |  |  | 9246,87033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 5625,42841 |  |  |  | 5625,42841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 3621,44192 |  |  |  | 3621,44192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Организация и проведение работ по реставрированию ОКНМС регионального значения «Здание Дворца культуры машиностроителей» (ул. им. В.И. Ленина, д. 1) | местный бюджет |  | 909,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Организация и проведение ремонтных работ ОКНМС местного (муниципального) значения «Памятник героям фронта и тыла завода имени Ленина («Булат») (пл. III Интернационала) | местный бюджет |  | 488,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |  |
| 2.5 | Организация и проведение ремонтных работ ОКНМС местного (муниципального) значения «Памятник И.Н. Бушуеву» (пл. Привокзальная) | местный бюджет |  | 670,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |  |
| 2,6 | Организация и проведение ремонтных работ ОКНМС местного (муниципального) значения «Мемориал Славы; ск. Маганов Б.А., Суленев А.Б., арх. Казаков Ю.А.» (ул. Таганайская, 194Б) | местный бюджет |  | 669,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Златоустовского городского округа |  |
| 2.7 | Организация и проведение ремонтных работ ОКНМС регионального значения «Братская могила и памятник Златоустовским рабочим, расстрелянным в 1903 г.» (пл. III-го Интернационала, сквер у драмтеатра) | местный бюджет |  | 670,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670,0 |  |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |  |
| 2.8 | Организация и проведение ремонтных работ ОКНМС регионального значения «Братская могила и памятник на месте боя с белочехами 27 мая 1918 г.» (в р-не вокзала) | местный бюджет |  | 670,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670,0 |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |  |
|  | Мероприятие «Охрана объектов культурного наследия местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мониторинг состояния ОКНМЗ | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Златоустовского городского округа |
| Итого: |  | областной бюджет |  | 5625,42841 |  |  |  | 5625,42841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 52880,07059 |  |  |  | 33546,36859 |  |  | 11211,502 |  |  |  | 2981,2 |  |  |  | 3801,0 |  |  | 670,0 |  |  | 670,0 |  |  |  |
|  |  | Всего: |  | 58505,499 |  |  |  | 39171,797 |  |  | 11211,502 |  |  |  | 2981,2 |  |  |  | 3801,0 |  |  | 670,0 |  |  | 670,0 |  |  |  |