Пояснительная записка

На реализацию инициативных проектов на территории Златоустовского городского округа в 2023 году в соответствии с Соглашением с Правительством Челябинской области была предусмотрена субсидия в сумме 70999,6 тыс. руб., совместно с местным бюджетом сумма составит 71070,67 тыс. руб.

 В 2023 году в Администрацию Златоустовского городского округа были внесены 8 (восемь) инициативных проектов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Инициатор проекта | Наименование проекта | Стоимость проекта, руб. |
| 11. | Индивидуальный предприниматель Дерябин А.А. | Благоустройство пешеходной территории и сквера (асфальтирование тротуаров, установка малых архитектурных форм, бордюрного камня, ограждения, уличного освещения) в районе дома по ул. П.П.Аносова от дома 235, исторического памятника «Электровоз ВЛ19-61» до памятника И.Н.Бушуеву | 23 000 000,00 |
| 22. | Инициативная группа граждан МАДОУ «Детский сад № 58 «Радужка» (представитель Киржакова Ирина Николаевна) | «Здоровые дети – сильная Россия»: благоустройство территории и установка спортивного оборудования на территории Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 58 «Радужка», расположенного по адресу: г.Златоуст, пр.им. Ю.А.Гагарина, 3-я линия, д.2А | 2 350 150,00 |
| 33. | ООО «Строительно-монтажное управление Ремстроймонтаж»Исполнительный директор Истомин А.С. | Благоустройство общественной территории (восстановление пешеходных дорожек, установка бордюрного камня, устройство ливневой канализации и пешеходных переходов через нее, установка уличного освещения, малых архитектурных форм), расположенной по адресу: г. Златоуст, пр. им. Ю.А.Гагарина, многоквартирные дома: 5 линия 5а и 5 линия 5, 7 линия 7а и 7 линия 7, 8 линия 9а и 8 линия 9, ниже парка «Крылатко» | 11 044 760,00 |
| 44. | Инициативная группа граждан (представитель Беденьгова Е. В.) | Благоустройство территории общего пользования (асфальтирование площадки перед теплосетью и дорожки вдоль гаражей, устройство ливневой канализации и пешеходных переходов через нее и теплосеть, устройство ограждения вдоль ливневой канализации), расположенной по адресу: г. Златоуст, пр. им. Ю.А.Гагарина, 3 м/р-н, выше домов № 6, № 5, граничащей с домом № 7, вдоль капитальных гаражей и здания «Котельная № 1» | 10 147 120,00 |
| 55. | ЧРОО «Агентство развития туризма» Председатель Шведкина Д.И. | «Карманный парк»: благоустройство территории (вырубка кустов, асфальтирование тротуара, устройство пешеходного перехода через теплосеть, малых архитектурных форм, освещения парка, организация газонов и клумб, озеленение), находящейся между домами по ул. им. В.П.Чкалова, д.2, ул.50-летия Октября, д.8 и Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 92» | 3 500 000,00 |
| 66. | ООО «НикВик»Директор МарущакС.А. | Благоустройство территории общего пользования, расположенной вдоль Муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений «Детский сад № 90» и «Детский сад № 25», а также между указанными учреждениями и Муниципальным автономным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 15» (устройство уличного освещения, автомобильной стоянки, асфальтирование проходов), ограниченных адресными ориентирами: г. Златоуст, ул. Зеленая, д. 21А; ул. 40-летия Победы, д. 13А; ул. Зеленая, д. 28А | 8 070 670,67 |
| 77. | ООО «Аквилон» Директор Першин К. Ю. | «Футбольное поле с трибунами, беговая дорожка. Реконструкция футбольного поля с укладкой искусственного покрытия стадиона «Металлург» (капитальный ремонт поля с укладкой искусственного покрытия, капитальный ремонт секторов за воротами), расположенного по адресу: г. Златоуст, ул. Карла Маркса, 28 | 40 000 000,00 |
| 88. | МАОУ «СООШ № 1 им. Ю.А.Гагарина»Директор Моторина Д.Ф. | Комплексное благоустройство территории (капитальный ремонт территории стадиона, установка хоккейно-футбольной коробки, баскетбольно-волейбольной площадки, ворк-аута, полоса препятствий, прыжковой ямы, освещения, асфальтирования беговых дорожек, отведение воды) Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ю.А.Гагарина (в части спортивных объектов), расположенного по адресу: г.Златоуст, ул. Профсоюзная, д.7 | 40 000 000,00 |

Общая сумма по внесенным инициативным проектам составила 138 112 700,67 руб.

По результатам заседания Муниципальной конкурсной комиссии победили следующие инициативные проекты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инициативного проекта | Стоимость проекта, руб. |
| 1 | Благоустройство пешеходной территории и сквера (асфальтирование тротуаров, установка малых архитектурных форм, бордюрного камня, ограждения, уличного освещения) в районе дома по ул. П.П.Аносова от дома 235, исторического памятника «Электровоз ВЛ19-61» до памятника И.Н.Бушуеву | 23 000 000,00 |
| 2 | Благоустройство территории общего пользования, расположенной вдоль Муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений «Детский сад № 90» и «Детский сад № 25», а также между указанными учреждениями и Муниципальным автономным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 15» (устройство уличного освещения, автомобильной стоянки, асфальтирование проходов), ограниченных адресными ориентирами: г. Златоуст, ул. Зеленая, д. 21А; ул. 40-летия Победы, д. 13А; ул. Зеленая, д. 28А | 8 070 670,67 |
| 3 | «Футбольное поле с трибунами, беговая дорожка. Реконструкция футбольного поля с укладкой искусственного покрытия стадиона «Металлург» (капитальный ремонт поля с укладкой искусственного покрытия, капитальный ремонт секторов за воротами), расположенного по адресу: г. Златоуст, ул. Карла Маркса, 28 | 40 000 000,00 |
| Итого | 71 070 670,67 |

За отчетный 2023 год реализовано 3 инициативных проектов:

1. Проект «Благоустройство пешеходной территории и сквера (асфальтирование тротуаров, установка малых архитектурных форм, бордюрного камня, ограждения, уличного освещения) в районе дома по ул. им. П.П.Аносова от дома 235, исторического памятника «Электровоз ВЛ19-61» до памятника И.Н.Бушуеву».

В ходе реализации инициативного проекта выполнены работы по благоустройству территории: асфальтирование, установка МАФов, установка бордюрного камня, установка уличного освещения, ремонт тротуара и ливневой канализации от дома № 235 по ул. им. П.П.Аносова до памятника И.П.Бушуеву (в том числе на дополнительном участке, не вошедшем в первоначальный проект), выполнены работы по отводу воды, выполнен снос старых аварийных деревьев, уложена тротуарная плитка, высажены зеленые насаждения. Выполнены в полном объеме работы по установке нового лестничного марша.

 Дополнительно в проекте приняли участие АО «Российские железные дороги» - полностью за счет предприятия отремонтирован памятник «Электровоз ВЛ19-61».

От инициатора проекта получено письмо, что проект выполнен в полном объеме. Дополнительно выполнены работы по улучшению качественных характеристик проекта. Данные изменения согласованы с инициатором проекта.

1. Проект «Благоустройство территории общего пользования, расположенной вдоль МАДОУ «Детский сад №90» и «Детский сад № 25», а также между указанными учреждениями и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» (устройство уличного освещения, автомобильной стоянки, асфальтирование проходов), ограниченных адресными ориентирами: г. Златоуст, ул. Зеленая, д. 21А; ул. 40-летия Победы, д. 13А; ул. Зеленая, д. 28А».

Актуальность инициативного проекта заключается в обеспечении должного уровня комфортности городской среды, а также обеспечении безопасности для детей школьного и дошкольного возраста, а также предупреждении травматизма среди учащихся и жителей района.

Работы по благоустройству данной территории выполнены в полном объеме. Произведены монтаж и установка уличного освещения, организована стоянка для транспортных средств, подъезжающих к дошкольным учреждениям (детский сад №90 и №25), произведено асфальтирование проходов вдоль детских садов № 25 и № 90, а также между этими учреждениями и школой № 15.

1. Проект «Футбольное поле с трибунами, беговая дорожка. Реконструкция футбольного поля с укладкой искусственного покрытия стадиона «Металлург» (капитальный ремонт поля с укладкой искусственного покрытия, капитальный ремонт секторов за воротами), расположенного по адресу: г. Златоуст, ул. Карла Маркса, 28».

В рамках инициативного проекта реализованы следующие работы: реконструкция футбольного поля (устройство дренажной системы), укладка искусственного покрытия; капитальный ремонт секторов за воротами; выполнена разметка поля и секторов; приобретено и установлено спортивное оборудование (футбольные ворота, сетки заградительные, стойки волейбольные, 2 скамьи для запасных игроков по 14 мест каждая).

От инициатора проекта получено письмо, что проект выполнен в полном объеме. Дополнительно выполнены работы по улучшению качественных характеристик проекта. Данные изменения согласованы с инициатором проекта.

Отделом проектной деятельности Администрации Златоустовского городского округа улучшение качественных характеристик проектов утверждено распоряжениями Администрации Златоустовского городского округа:

1. распоряжение Администрации Златоустовского городского округа от 04.10.2023 г. № 3114-р/АДМ «Об улучшении качественных характеристик инициативного проекта «Футбольное поле с трибунами, беговая дорожка. Реконструкция футбольного поля с укладкой искусственного покрытия стадиона «Металлург» (капитальный ремонт поля с укладкой искусственного покрытия, капитальный ремонт секторов за воротами), расположенного по адресу: г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, 28»;
2. распоряжение Администрации Златоустовского городского округа от 05.12.2023 г. № 3871-р/АДМ «Об улучшении качественных характеристик инициативного проекта «Благоустройство пешеходной территории и сквера (асфальтирование тротуаров, установка малых архитектурных форм, бордюрного камня, ограждения, уличного освещения) в районе дома по ул. им. П.П.Аносова от дома 235, исторического памятника «Электровоз ВЛ19-61» до памятника И.Н.Бушуеву» и признании некоторых нормативно-правовых актов Администрации Златоустовского городского округаутратившими силу».

Общая сумма освоения денежных средств по инициативным проектам составляет 66 533 837,57 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 66 467 303,73 рублей, что составляет 93,62%, а также освоение в разрезе по реализованным инициативным проектам:

- «Благоустройство пешеходной территории и скверав районе дома по ул. им. П.П.Аносова от дома 235, исторического памятника «Электровоз ВЛ19-61» до памятника И.Н.Бушуеву» освоено 20 711 321,66 руб. (в том числе средства областного бюджета – 18 551 716,77 руб.);

- «Благоустройство территории общего пользования, расположенной вдоль МАДОУ «Детский сад № 90» и «Детский сад № 25», а также между указанными учреждениями и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» освоено 8 058 893,94 руб. (в том числе средства областного бюджета 8 050 835,05руб.);

- «Футбольное поле с трибунами, беговая дорожка. Реконструкция футбольного поля с укладкой искусственного покрытия стадиона «Металлург» освоено 39 904 656,57 руб. (в том числе средства областного бюджета 39 864 751,91 руб.).

На текущий 2024 год выделено средств областного бюджета: 137 792,6 тыс. руб. С учетом софинансирования местного бюджета (0,1 %): 137 930,53 тыс. руб.

Для реализации в 2024 г. в Администрацию Златоустовского городского округа были внесены 15 инициативных проектов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инициатор проекта | Наименование инициативного проекта | Стоимость, руб. |
|  | Инициативная группа граждан (представитель Боровиков В.А.) | «Создание и благоустройство спортивной площадки для пляжного волейбола, ограниченной полосой прибрежной зоны и проездом вдоль парковки Торгово-развлекательного комплекса «Тарелка», расположенный по адресному ориентиру: г. Златоуст, пос. Айский, 70 | 20 000 000,00 |
|  | Инициативная группа граждан (представитель Хайруллин Р.Ш.) | «Благоустройство территории с созданием воркаут-площадки, находящейся по адресу: г. Златоуст, ул.2-я Гурьевская, напротив д. № 119 и д.№ 121» | 2 300 000,00 |
|  | МБУК «ЦБС ЗГО»Директор Прокощенкова С.В. | Карманный парк: многофункциональное пространство на территории, прилегающей к библиотеке № 5 «Окна» (благоустройство территории), находящейся по адресу: г.Златоуст, ул. им. А.С. Грибоедова, от дома № 3А до дома № 1А | 2 500 000,00 |
|  | Инициативная группа граждан (представитель Кузнецова Л.И.) | Благоустройство территории общего пользования: устройство межквартального лестничного марша, расположенной по адресу: г. Златоуст, по ул. Машиностроителей между домами № 37 и № 39 до дома № 41 | 14 430 530,53 |
|  | Инициативная группа граждан (представитель Аверин М.С.) | «Благоустройство детской игровой площадки на участке, находящийся по адресу: г. Златоуст, пос. Энергетиков, в районе дома № 39, севернее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0305304:11» | 1 500 000,00 |
|  | Инициативная группа граждан (представитель Почуева Г.Г.) | «Благоустройство территории общего пользования: устройство лестницы с пандусом и поручнями для прохода к контейнерной площадке сбора твердых коммунальных отходов и асфальтирование межквартального проезда, расположенных по адресу: г. Златоуст, от автомобильной дороги по ул. 40-летия Победы до домов № 12 и № 12А» | 3 000 000,00 |
|  7. | МАОУ « Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ю.А.Гагарина Директор Моторина Д.Ф. | «Комплексное благоустройство территории МАОУ «СОШ № 1 им. Ю.А. Гагарина» (в части спортивных объектов)»,находящегося по адресу: г. Златоуст, ул. Профсоюзная, дом № 7 в соответствиисо схемой предполагаемой части территории Златоустовского городского округа | 1. 0,00
 |
| 8. | Инициативная группа граждан (представитель Ахметгареева Е.Г.) | «Благоустройство детской игровой спортивной площадки на участке, находящемся по адресу: г.  Златоуст, ул. им. Н.П. Полетаева, между домом № 123 (земельный участок с кадастровым номером 74:25:0309003:67) и домом № 131 (земельный участок с кадастровым номером 74:25:0309003:51)» | 1. 49 342,00
 |
| 9. | ООО «Южно-Уральское направление сервиса – Сервисное локомотивное депо «Таганай» Директор Беледин А.К. | Благоустройство прилегающей территории от ул. им. П.П.Аносова, дома № 261 до ул. им. П.П.Аносова, дом № 263 | 1. 00 000,00
 |
|  10. | Инициативная группа граждан (представитель Торошина Д.А.) | Комплексное благоустройство стадиона Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» Структурное подразделение «Основная общеобразовательная школа № 29» | 17 000 000,00 |
|  11. | Инициативная группа граждан (представитель Боровиков В.А.) | «Создание и благоустройство спортивной площадки для пляжного волейбола, ограниченной полосой прибрежной зоны и проездом вдоль парковки Торгово-развлекательного комплекса «Тарелка», расположенный по адресному ориентиру: г. Златоуст, пос. Айский, 70 | 1. 00 000,00
 |
|  12. | Инициативная группа граждан (представитель Зайцева Е.Н.) | «Комплексное благоустройство территории на участке, находящемся по адресу: г. Златоуст, между домами ул. им. А.Н. Островского, дом № 5 (земельный участок с кадастровым номером 74:25:0308201:35) и домом № 5 (земельный участок с кадастровым номером (74:25:0308201:32) по ул. им. А.Н. Радищева» | 1. 00 000,00
 |
|  **13.** | МАУК ДК «Металлург» Златоустовского городского округа Директор Лубнин В. А. | Приобретение и установка сборно-разборной сценической площадки и комплекта оборудования к ней для проведения культурно-массовых мероприятий в г. Златоусте, расположенного по адресу: г.Златоуст, ул. им. Карла Маркса, дом № 26 | 1. 00 000,00
 |
|  14. | Инициативная группа граждан (представитель Никонова Е.А.) | «Строительство вело-пешеходного моста в г. Златоусте, расположенного по адресу: г. Златоуст, по ул. Олимпийской, между домами № 21 и № 15 в сторону водоема «Тарелка» (земельные участки с кадастровыми номерами 74:25:0307202:1541 и 74:25:0305504:328) | 1. 00 000,00
 |
|  15. | Инициативная группа граждан (представитель Печникова С.В.) | «Ремонт стадиона «Булат», находящегося по адресному ориентиру: г. Златоуст, ул. Спортивная, 1А | 50 000 000,00 |
| Итого 269867062,53 |

По результатам заседания Муниципальной конкурсной комиссии победили следующие инициативные проекты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инициативный проект | Стоимость проекта, руб. | Планируемые работы |
|  Благоустройство сквера района машзавода, ограниченного адресными ориентирами: г. Златоуст, ул. им. Максима Горького, д.13 и Парковым проездом | 20 000 000,00 | 1. Мощение тротуарной плиткой;
2. Асфальто-бетонное покрытие;
3. Газонное покрытие;
4. Цветники и клумбы
5. МАФы (скамьи, урны)
6. Установка декоративных фонарных столбов ночного освещения
7. Косметический ремонт памятника им. В.И. Ленину
8. Спортивная площадка
 |
| Благоустройство территории общего пользования: устройство межквартального лестничного марша, расположенной по адресу: г. Златоуст, по ул. Машиностроителей между домами № 37 и № 39 до дома № 41 | 1 500 000,00 | Необходимо провести благоустройство лестничного межквартального марша, который находится в крайне аварийном состоянии, с устройством пандусов и поручнями, установить уличное освещение |
| Благоустройство прилегающей территории от ул. им. П.П.Аносова, дома № 261 до ул. им. П.П.Аносова, дом № 263  | 17 00 000,00 | Устройство зоны отдыха жителей района и города |
| Карманный парк: многофункциональное пространство на территории, прилегающей к библиотеке № 5 «Окна» | 14 430 530,53 | 1. Укладка тротуарной плитки
2. Укладка (замена) асфальтобетонного покрытия, установка бордюров
3. Высадка кустарника, обсыпка декоративным камнем
4. Установка: светильники, открытая беседка, скамьи, зеркало-окно на бетонной подушке, реечная стена с элементами живой изгороди, пианино, урна
5. Парковка транспорта
 |
| Комплексное благоустройство стадиона МАОУ СОШ №21 СП ООШ № 29, в том числе в части создания спортивных игровых комплексов и зоны воркаута | 15 000 000,00 | - Выравнивание территории для постройки волейбольной и баскетбольной площадки.- Установка спортивных турников, скамеек для отжиманий, гимнастической стенки, рукохода, змейки, гимнастического комплекса.- Установка специального покрытия для волейбольной, баскетбольной и спортивной площадки.- Установка волейбольной сетки.- Установка баскетбольных щитов.- Реконструкция беговой дорожки.- Установка сектора для прыжков с разбега.- Установка сектора для метания мяча и гранаты.- Установка ограждения спортивной площадки.- Установка освещения площадки. - Установка лавочек и урн. |
| Приобретение и установка сборно-разборной сценической площадки и комплекта оборудования к ней для проведения культурно-массовых мероприятий в г. Златоусте, расположенного по адресу: г.Златоуст, ул. им. Карла Маркса, дом № 26 | 20 000 000,00 | Организация сценической площадки для проведения культурно-массовых мероприятий для жителей и гостей города |
| Ремонт стадиона «Булат», находящийся по адресному ориентиру: г.Златоуст, ул.Спортивная, 1А | 50 000 000,00 | * ремонт беговых дорожек;
* ремонт секторов за воротами;
* спил старых деревьев и общее
* благоустройство территории вокруг стадиона

 - ремонт беговой дорожки - функционирование волейбольной и баскетбольной площадок |
| ИТОГО | 137 930 530,53 |  |